| Plano Plurianual 2008 – 2011 | Valores em R$ 1,00 |
| --- | --- |
| Anexo III – Programas de Governo - Finalísticos |  |
| Objetivo do Governo | Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos |
| Objetivo Setorial | Fortelecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça |
| Programa 0661 Aprimoramento da Execução Penal | Órgão Responsável | 30000 Ministério da Justiça (MJ) |
| Objetivo | Promover a reintegração do apenado, internado e egresso do sistema penitenciário nacional e o atendimento a seus dependentes |
| Público-alvo | Pessoas presas, condenadas, internadas e egressas do Sistema Penitenciário Nacional |
| AÇÕES DA ESFERA FISCAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Projetos |  |  |  |  |  |  |  |
| Cód | Título | Produto (unidade de medida) | Início | Órgão | Valor Total | Regionalização |  | Financeiro/Físico |
|  |  |  | Término | Executor | Estimado |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 116S | Adequação Física de Penitenciárias Federais | Penitenciárias adequada | 08/2008 | MJ | 6.000.000 | Nacional | R$ | 3.000.000 | 3.000.000 | - | - |
|  |  | unidade | 12/2009 |  | 4 |  | Meta | 2 | 2 | - | - |
| 1A18 | Construção da Escola Penitenciária Nacional | Escola construída | 12/2008 | MJ | 32.400.000 | Centro-Oeste | R$ | 1.080.000 | 12.960.000 | 12.960.000 | 5.400.000 |
|  |  | % de execução Física | 05/2011 |  | 100 |  | Meta | 3 | 40 | 40 | 17 |
| 10M1 | Construção da Quinta Penitenciária Federal | Obra concluída | 01/2008 | MJ | 20.600.000 | Centro-Oeste | R$ | 2.070.000 | 9.260.000 | 9.270.000 | - |
|  |  | % de execução Física | 12/2010 |  | 100 |  | Meta | 5 | 50 | 45 | - |