| ###### Plano Plurianual 2008 – 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores em R$ 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexo III – Programas de Governo – Finalístico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo de Governo |  |  | ### Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Setorial |  |  | ### Ampliar a capacitação de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa 0750 Apoio Administrativo |  |  |  |  |  | Órgão Responsável |  | 39000 MT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo |  | ### Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Público-alvo |  | ### Governo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # AÇÕES DA ESFERA FISCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Atividade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cód | Título |  |  |  | Produto (unidade de medida) |  | Início |  | Órgão |  | Valor Total |  |  | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Término |  | Executor |  | Estimado |  |  |  |  |  | 2008 |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |
| ###### 8785 | Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do |  |  |  | - |  | 11/2008 |  | MT |  | 20.000.000 |  |  | NA |  | R$: | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Crescimento – PAC |  |  |  |  |  | 12/2009 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Meta: | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |

| ###### Plano Plurianual 2008 – 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores em R$ 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexo III – Programas de Governo – Finalístico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo de Governo |  |  | ### Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Setorial |  |  | ### Ampliar a capacitação de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa 1456 Vetor Logístico Amazônico |  |  |  |  | Órgão Responsável |  | 39000 MT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo |  | ### Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do AC, AM, RR e RO e oeste dos estados do PA e MT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Público-alvo |  | ### Usuários de transporte nos Estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia,Mato Grosso e Pará |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # AÇÕES DA ESFERA FISCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cód | Título |  |  | Produto (unidade de medida) |  | Início |  | Órgão | Valor Total |  | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Término |  | Executor | Estimado |  |  |  |  | 2008 |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |
| ###### 115S | Adequação de Travessia Urbana – no Município de |  |  | Trecho adequado |  | 12/2005 |  | MT | 10.042.366 |  | NO |  | R$: | 1.000.000 |  | 4.888.261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Presidente Figueiredo – na BR-174 – Estado do |  |  | (km) |  | 12/2009 |  |  | 20 |  |  |  | meta: | 2 |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Amazonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11ZJ | Adequação de Travessia Urbana – no Município de |  |  | Trecho adequado |  | 01/2004 |  | MT | 8.450.000 |  | CO |  | R$: | 8.000.000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Comodoro – na BR-174 – no Estado do Mato Grosso |  |  | (km) |  | 12/2008 |  |  | 3 |  |  |  | meta: | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 7N37 | Construção de Anel Rodoviário – no Município de Ji- |  |  | Obra executada |  | 11/2008 |  | MT | 30.000.000 |  | NO |  | R$: | 5.000.000 |  | 25.000.000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Paraná – na BR-364 – no Estado de Rondônia |  |  | (% de execução física) |  | 12/2009 |  |  | 100 |  |  |  | meta: | 20 |  | 80 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 7N42 | Adequação de Travessia Urbana – no Município de |  |  | Trecho adequado |  | 11/2008 |  | MT | 5.000.000 |  | CO |  | R$: | 1.000.000 |  | 4.000.000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | # Rondonópolis – na BR-163 – no Estado do Mato Grosso |  |  | (km) |  | 12/2009 |  |  | 2 |  |  |  | meta: | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |

| ###### Plano Plurianual 2008 – 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores em R$ 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexo III – Programas de Governo – Finalístico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo de Governo |  |  | ### Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Setorial |  |  | ### Ampliar a capacitação de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa 1457 Vetor Logístico Centro-Norte |  |  |  |  |  | Órgão Responsável |  | 39000 MT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo |  | ### Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do AP, MA e TO e leste dos estados do PA e MT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Público-alvo |  | ### Usuários de transporte nos Estados do Mato Grosso, Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # AÇÕES DA ESFERA FISCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cód | Título |  |  |  | Produto (unidade de medida) |  | Início |  | Órgão |  | Valor Total |  |  | Regionalização |  |  | Financeiro/Físico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Término |  | Executor |  | Estimado |  |  |  |  |  | 2008 |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |
| ###### 11ZN | Construção de Anel Rodoviário – no Município de |  |  |  | Trecho construído |  | 01/2006 |  | MT |  | 41.652.199 |  |  | CO |  | R$: | 9.000.000 |  | 9.486.979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Cuiabá – na BR-163 – no Estado do Mato Grosso |  |  |  | (km) |  | 04/2009 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | meta: | 12 |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 5E15 | Construção de Trexho Rodoviário – Peixe – Paranã - |  |  |  | Trecho construído |  | 06/2007 |  | MT |  | 350.000.000 |  |  | NO |  | R$: | 50.000.000 |  | 90.000.000 |  |  |  | 90.000.000 |  |  |  | 91.000.000 |
|  | Taguatinga – na BR-242 – no Estado do Tocantins |  |  |  | (km) |  | 12/2011 |  |  |  | 259 |  |  |  |  | meta: | 37 |  | 67 |  |  |  | 67 |  |  |  | 67 |

| ###### Plano Plurianual 2008 – 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores em R$ 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexo III – Programas de Governo – Finalístico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo de Governo |  |  | ### Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Setorial |  |  | ### Ampliar a capacitação de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa 1458 Vetor Logístico Leste |  |  |  |  |  | Órgão Responsável |  | 39000 MT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo |  | ### Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região do DF, dos estados de MG, ES e RJ e nordeste do estado de GO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Público-alvo |  | ### Usuários de transporte no Distrito Federal e nos Estados de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # AÇÕES DA ESFERA FISCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cód | Título |  |  |  | Produto (unidade de medida) |  | Início |  | Órgão | Valor Total |  |  | Regionalização |  |  |  |  | Financeiro/Físico |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Término |  | Executor | Estimado |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  |
| # 11XM | # Adequação de Travessia Urbana - no Município de |  |  |  | Trecho adequado |  | 12/2005 |  | MT | 9.500.000 |  |  | SD |  |  |  | R$: | 4.200.000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | # Divinópolis - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais |  |  |  | (km) |  | 12/2008 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | meta: | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| # 11ZC | # Adequação de Travessia Urbana - no Município de |  |  |  | Trecho adequado |  | 10/2006 |  | MT | 21.021.371 |  |  | SD |  |  |  | R$: | 10.000.000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | # Uberaba - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais |  |  |  | (km) |  | 12/2008 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | meta: | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| # 11ZI | # Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Vitória - |  |  |  | Trecho construído |  | 11/2008 |  | MT | 269.505.000 |  |  |  | SD |  |  | R$: | 31.500.000 |  | 24.228.500 |  | 98.584.900 |  | 115.191.600 |  |
|  | # Iturama - no Estado de Minas Gerais |  |  |  | (km) |  | 12/2011 |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  | meta: | 10 |  | 9 |  | 31 |  | 35 |  |
| # 7E79 | # Construção de Trecho Rodoviário - Uruaçu - Divisa |  |  |  | Trecho construído |  | 01/2007 |  | MT | 313.523.300 |  |  | CO |  |  |  | R$: | 36.000.000 |  | 133.595.300 |  | 103.928.000 |  | 0 |  |
|  | # GO/MT - na BR-080 - no Estado de Goiás |  |  |  | (km) |  | 12/2010 |  |  | 223 |  |  |  |  |  |  | meta: | 35 |  | 89 |  | 70 |  | 0 |  |
| # 7E87 | # Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento |  |  |  | Trecho construído |  | 07/1998 |  | MT | 126.552.957 |  |  | SD |  |  |  | R$: | 40.000.000 |  | 7.192.775 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | # BR-153 - Divisa MG/GO - na BR- 364 - no Estado de |  |  |  | (km) |  | 04/2009 |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  | meta: | 73 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | # Minas Gerais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7N39 | # Construção de Acesso Rodoviário - Acesso ao Campus |  |  |  | Trecho pavimentado |  | 11/2008 |  | MT | 1.500.000 |  |  |  | SD |  |  | R$: | 750.000 |  | 750.000 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | # Tancredo Neves (CTAN - UFSJ) - no Município de São |  |  |  | (km) |  | 12/2009 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | meta: | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | # João del Rei - na BR-494 - no Estado de Minas Gerais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7N51 | # Construção de Contorno Rodoviário - no Município de |  |  |  | Trecho construído |  | 11/2008 |  | MT | 32.000.000 |  |  |  | SD |  |  | R$: | 28.000.000 |  | 4.000.000 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | # Ubá - na BR-265 - no Estado do Minas Gerais |  |  |  | (km) |  | 12/2009 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | meta: | 15 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  |
| # 7N52 | # Construção de Marginal da Rodovia BR-040 - Santa |  |  |  | Trecho pavimentado |  | 11/2008 |  | MT | 100.000.000 |  |  | CO |  |  |  | R$: | 10.000.000 |  | 40.000.000 |  | 40.000.000 |  | 10.000.000 |  |
|  | # Maria - Plano Piloto - na BR-040 - no Distrito Federal |  |  |  | (km) |  | 12/2009 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | meta: | 5 |  | 20 |  | 20 |  | 5 |  |
| # 7N53 | # Construção de Túnel de Acesso ao Aeroporto JK - no |  |  |  | Obra executada |  | 11/2008 |  | MT | 10.000.000 |  |  | SD |  |  |  | R$: | 1.000.000 |  | 9.000.000 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | # Município de Teófilo Otoni – na BR-116 - no Estado de |  |  |  | (% de execução física) |  | 12/2009 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | meta: | 10 |  | 90 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | #### Minas Gerai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ###### Plano Plurianual 2008 – 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores em R$ 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexo III – Programas de Governo – Finalístico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo de Governo |  |  | ### Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Setorial |  |  | ### Ampliar a capacitação de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa 1459 Vetor Logístico Nordeste Setentrional |  |  |  |  |  | Órgão Responsável |  | 39000 MT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo |  | ### Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados do PI, CE, RN, PB, PE e AL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Público-alvo |  | ### Usuários de transporte nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # AÇÕES DA ESFERA FISCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cód | Título |  |  |  | Produto (unidade de medida) |  | Início |  | Órgão | Valor Total |  |  | Regionalização |  |  |  |  |  | Financeiro/Físico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Término |  | Executor | Estimado |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  |
| # 11ZK | # Adequação de Travessia Urbana - no Município de |  |  |  | Trecho adequado |  | 11/2007 |  | MT | 33.709.293 |  |  |  | NE |  |  |  | R$: | 4.000.000 |  |  | 26.109.293 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | # Tianguá - na BR-222 - no Estado do Ceará |  |  |  | (km) |  | 12/2009 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | meta: | 3 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| # 11ZL | # Adequação de Travessia Urbana - no Município de |  |  |  | Trecho adequado |  | 11/2008 |  | MT | 5.000.000 |  |  |  | NE |  |  |  | R$: | 1.000.000 |  |  | 4.000.000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | # Macaíba - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do |  |  |  | (km) |  | 12/2009 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | meta: | 1 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | # Norte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11ZT | # Ferrovia Transnordestina - Participação da União |  |  |  | --- |  | 11/2008 |  | MT | 164.600.000 |  |  |  |  | NE |  |  | R$: | 87.000.000 |  | 77.600.000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12/2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | meta: | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| # 7E90 | # Adequação de Trecho Rodoviário - Carpina - |  |  |  | Trecho adequado |  | 11/2008 |  | MT | 118.747.876 |  |  |  | NE |  |  |  | R$: | 76.860.949 |  | 41.864.927 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | # Entroncamento BR-232 - na BR-408 – no Estado de |  |  |  | (km) |  | 12/2009 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | meta: | 12 |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | # Pernambuco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7M32 | # Construção de Trecho Rodoviário - Piancó - Nova |  |  |  | Trecho pavimentado |  | 11/2008 |  | MT | 44.850.000 |  |  |  | NE |  |  |  | R$: | 4.000.000 |  | 40.850.000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | # Olinda - na BR-426 - no Estado da Paraíba |  |  |  | (km) |  | 12/2009 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | meta: | 3 |  | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| # 7N38 | # Adequação de Trecho Rodoviário - no Município de |  |  |  | Trecho adequado |  | 11/2008 |  | MT | 5.000.000 |  |  |  | NE |  |  |  | R$: | 1.000.000 |  | 4.000.000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | # Lavras da Mangabeira - na BR-230 - no Estado do |  |  |  | (km) |  | 12/2009 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | meta: | 2 |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | # Ceará |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7N40 | # Construção de Trecho Rodoviário - Divisa RN/PB - São |  |  |  | Trecho pavimentado |  | 11/2008 |  | MT | 8.000.000 |  |  |  | NE |  |  |  | R$: | 1.000.000 |  | 7.000.000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | # João do Rio do Peixe - na BR- 405 - no Estado da |  |  |  | (km) |  | 12/2009 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | meta: | 1 |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | # Paraíba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7N41 | # Construção de Ponte sobre o Rio Cocó - no Município |  |  |  | Obra executada |  | 11/2008 |  | MT | 10.000.000 |  |  |  | NE |  |  |  | R$: | 1.000.000 |  | 9.000.000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | # de Fortaleza - na BR-116 – no Estado do Ceará |  |  |  | (% de execução física) |  | 12/2009 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | meta: | 10 |  | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| # 7N54 | # Construção da Interligação da BR-116/020/222 - 2º |  |  |  | Obra executada |  | 11/2008 |  | MT | 160.000.000 |  |  |  | NE |  |  |  | R$: | 15.000.000 |  | 50.000.000 |  |  | 55.000.000 |  |  | 40.000.000 |  |  |  |
|  | # Anel Viário - no Estado do Ceará |  |  |  | (% de execução física) |  | 12/2011 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | meta: | 10 |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 25 |  |  |  |

| ###### Plano Plurianual 2008 – 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores em R$ 1,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexo III – Programas de Governo – Finalístico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo de Governo |  |  | ### Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Setorial |  |  | ### Ampliar a capacitação de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa 1460 Vetor Logístico Nordeste Meridional |  |  |  |  | Órgão Responsável |  | 39000 MT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo |  | ### Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados da BA e SE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Público-alvo |  | ### Usuários de transporte nos Estados da Bahia e Sergipe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # AÇÕES DA ESFERA FISCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cód | Título |  |  | Produto (unidade de medida) |  | Início |  | Órgão | Valor Total | Regionalização |  |  |  | Financeiro/Físico |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Término |  | Executor | Estimado |  |  |  |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |
| # 11ZE | # Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - |  |  | Trecho construído |  | 10/2008 |  | MT | 2.160.000.000 | NE |  |  | R$: | 332.000.000 |  | 1.028.000.000 |  | 500.000.000 |  | 300.000.000 |
|  | # Ilhéus-Caetité - no Estado da Bahia |  |  | (km) |  | 07/2011 |  |  | 540 |  |  |  | meta: | 80 |  | 257 |  | 125 |  | 78 |

| ###### Plano Plurianual 2008 – 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores em R$ 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexo III – Programas de Governo – Finalístico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo de Governo |  |  | ### Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Setorial |  |  | ### Ampliar a capacitação de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa 1461 Vetor Logístico Centro-Sudeste |  |  |  |  |  | Órgão Responsável |  | 39000 MT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo |  | ### Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SP, PR e MS e sudoeste do estado de GO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Público-alvo |  | ### Usuários de transporte nos Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # AÇÕES DA ESFERA FISCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cód | Título |  |  |  | Produto (unidade de medida) |  | Início |  | Órgão | Valor Total |  |  | Regionalização |  |  |  |  | Financeiro/Físico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Término |  | Executor | Estimado |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  |
| # 11YO | # Construção de Trecho Rodoviário - Contorno |  |  |  | Trecho construído |  | 07/2001 |  | MT | 16.664.807 |  |  | CO |  |  |  | R$: | 5.000.000 |  | 10.000.000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | # Aparecida do Taboado - Acesso à Ponte sobre o Rio |  |  |  | (km) |  | 12/2009 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | meta: | 4 |  | 9 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | # Paraná - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11Z3 | # Construção de Contorno Rodoviário - no Município de |  |  |  | Contorno construído |  | 01/2004 |  | MT | 5.370.000 |  |  | CO |  |  |  | R$: | 4.000.000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | # Nova Andradina - na BR-376 – no Estado do Mato |  |  |  | (km) |  | 12/2008 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | meta: | 5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | # Grosso do Sul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11ZD | # Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroeste - Estrela |  |  |  | Trecho construído |  | 11/2008 |  | MT | 282.338.000 |  |  | SD |  |  |  | R$: | 23.100.000 |  | 25.382.200 |  | 103.279.200 |  |  | 130.576.600 |  |  |
|  | # D'Oeste - no Estado de São Paulo |  |  |  | (km) |  | 12/2011 |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  | meta: | 9 |  | 9 |  | 32 |  |  | 38 |  |  |
| # 11ZH | # Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouro Verde de |  |  |  | Trecho construído |  | 11/2008 |  | MT | 1.548.157.000 |  |  |  | CO |  |  | R$: | 155.400.000 |  | 140.389.300 |  | 522.135.900 |  |  | 730.231.800 |  |  |
|  | # Goiás - São Simão - no Estado de Goiás |  |  |  | (km) |  | 12/2011 |  |  | 495 |  |  |  |  |  |  | meta: | 51 |  | 43 |  | 181 |  |  | 220 |  |  |
| # 11ZM | # Adequação de Travessia Urbana - no Município de |  |  |  | Trecho adequado |  | 11/1999 |  | MT | 45.425.848 |  |  | CO |  |  |  | R$: | 12.500.000 |  | 12.500.000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | # Dourados - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do |  |  |  | (km) |  | 12/2009 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | meta: | 12 |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | # Sul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11ZR | # Construção de Anel Rodoviário - no Município de |  |  |  | Trecho construído |  | 07/2001 |  | MT | 16.999.506 |  |  | CO |  |  |  | R$: | 8.500.000 |  | 5.827.000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | # Corumbá - na BR-262 - no Estado do Mato Grosso do |  |  |  | (km) |  | 12/2009 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | meta: | 7 |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | # Sul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3768 | # Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - |  |  |  | Trecho adequado |  | 07/2006 |  | MT | 152.679.175 |  |  | CO |  |  |  | R$: | 2.000.000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | # Entroncamento BR-153 - na BR- 060 - no Estado de |  |  |  | (km) |  | 12/2008 |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  | meta: | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | # Goiás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7M93 | # Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de |  |  |  | Trecho adequado |  | 11/2008 |  | MT | 15.000.000 |  |  | SL |  |  |  | R$: | 3.000.000 |  | 12.000.000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | # Ponta Grossa - na BR-376 – no Estado do Paraná |  |  |  | (km) |  | 12/2009 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | meta: | 1 |  | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |

| ###### Plano Plurianual 2008 – 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores em R$ 1,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexo III – Programas de Governo – Finalístico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo de Governo |  | ### Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Setorial |  | ### Ampliar a capacitação de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa 1461 Vetor Logístico Centro-Sudeste |  |  |  | Órgão Responsável |  | 39000 MT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7N43 | # Adequação de Trecho Rodoviário - Km 39,1 - Km 40,5 - |  | Trecho adequado |  | 11/2008 |  | MT | 10.000.000 | SL |  |  |  |  | R$: | 2.000.000 |  | 8.000.000 | 0 | 0 |
|  | # na BR-153 - no Estado do Paraná |  | (km) |  | 12/2009 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | meta: | 0 |  | 1 | 0 | 0 |
| # 7N44 | # Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MS (Rio |  | Trecho pavimentado |  | 11/2008 |  | MT | 94.000.000 | CO |  |  |  |  | R$: | 2.000.000 |  | 42.000.000 | 40.000.000 | 10.000.000 |
|  | # Aporé) - Entroncamento BR- 497 - na BR-483 – no |  | (km) |  | 12/2009 |  |  | 47 |  |  |  |  |  | meta: | 1 |  | 23 | 20 | 3 |
|  | # Estado do Mato Grosso do Sul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7N45 | # Construção de Interseção em Linha Férrea – no |  | Obra executada |  | 11/2008 |  | MT | 15.000.000 | SL |  |  |  |  | R$: | 3.000.000 |  | 12.000.000 | 0 | 0 |
|  | # Município de Londrina - no Estado do Paraná |  | (% de execução física) |  | 12/2009 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | meta: | 20 |  | 80 | 0 | 0 |
| # 7N46 | # Construção de Interseção em Desnível - no Km 154,6 - |  | Obra executada |  | 11/2008 |  | MT | 15.000.000 |  | SL |  |  |  | R$: | 3.000.000 |  | 12.000.000 | 0 | 0 |
|  | # na BR 369 (PUC – interseção com Avenida Jockey |  | (% de execução física) |  | 12/2009 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | meta: | 20 |  | 80 | 0 | 0 |
|  | # Club) - no Município de Londrina - no Estado do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Paraná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7N47 | # Construção de Acesso Rodoviário - Acesso ao Parque |  | Trecho pavimentado |  | 11/2008 |  | MT | 10.000.000 |  | SL |  |  |  | R$: | 2.000.000 |  | 8.000.000 | 0 | 0 |
|  | # Industrial de Nova Laranjeiras – na BR-277 – no |  | (km) |  | 12/2009 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | meta: | 1 |  | 4 | 0 | 0 |
|  | # Estado do Paraná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7N48 | # Construção da Ferrovia Cascavel/PR - Maracajú/MS - |  | Trecho construído |  | 11/2008 |  | MT | 1.000.000.000 |  |  | NA |  |  | R$: | 0 |  | 200.000.000 | 200.000.000 | 300.000.000 |
|  | # Dourados/MS - na EF-484 – Nacional |  | (km) |  | 12/2013 |  |  | 250 |  |  |  |  |  | meta: | 0 |  | 50 | 50 | 75 |
| # 7N49 | # Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de |  | Trecho adequado |  | 11/2008 |  | MT | 12.000.000 |  |  | SL |  |  | R$: | 3.000.000 |  | 9.000.000 | 0 | 0 |
|  | # Cornélio Procópio - no Estado do Paraná |  | (km) |  | 12/2009 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | meta: | 1 |  | 3 | 0 | 0 |
| # 7N50 | # Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de |  | Trecho adequado |  | 11/2008 |  | MT | 12.000.000 |  |  | SL |  |  | R$: | 3.000.000 |  | 9.000.000 | 0 | 0 |
|  | # Cambé - no Estado do Paraná |  | (km) |  | 12/2009 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | meta: | 1 |  |  | 0 | 0 |

| ###### Plano Plurianual 2008 – 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores em R$ 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexo III – Programas de Governo – Finalístico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo de Governo |  |  | ### Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Setorial |  |  | ### Ampliar a capacitação de transporte terrestre e das vias navegáveis interiores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa 1462 Vetor Logístico Sul |  |  |  |  | Órgão Responsável |  | 39000 MT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo |  | ### Promover eficiência e efetividade nos fluxos de transporte na região dos estados de SC e RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Público-alvo |  | ### Usuários de transporte nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # AÇÕES DA ESFERA FISCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cód | Título |  |  | Produto (unidade de medida) |  | Início |  | Órgão |  | Valor Total | Regionalização |  |  |  |  | Financeiro/Físico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Término |  | Executor |  | Estimado |  |  |  |  |  | 2008 |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  | 2011 |
| # 11Z6 | # Adequação de Travessia Urbana - no Município de |  |  | # Trecho adequado |  | 01/2007 |  | MT |  | 2.828.406 | SL |  |  | R$: |  | 540.000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | # São José do Cedro - na BR-163 – no Estado de Santa |  |  | # (km) |  | 12/2008 |  |  |  | 4 |  |  |  | meta: |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | # Catarina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11ZS | # Adequação de Travessia Urbana - no Município de |  |  | # Trecho adequado |  | 11/2008 |  | MT |  | 12.000.000 | SL |  |  | R$: |  | 6.000.000 |  | 6.000.000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | # Erechim - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do |  |  | # (km) |  | 12/2009 |  |  |  | 4 |  |  |  | meta: |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | # Sul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |