ÓRGÃO: MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

| Programa: 0274 - ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo: Assegurar condições para o pleno atendimento aos consumidores de energia elétrica |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Consumidores e agentes da indústria de energia elétrica |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Agência Nacional de Energia Elétrica |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| POTÊNCIA TOTAL INSTALADA |  |  | MW | 67.332,0 | 31/12/1999 | 82.247,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 33.104.342 | 37.013.386 | 40.556.375 | 110.674.103 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 33.104.342 | 37.013.386 | 40.556.375 | 110.674.103 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 32.2409 - AUTORIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA |  | R$ | 160.000 | 218.000 | 411.150 | 789.150 |
| potencia outorgada | megawatts |  | 1.189,88 | 500,0 | 310,12 | 2.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 160.000 | 218.000 | 411.150 | 789.150 |
|  | Meta Física |  | 1.189,88 | 500,0 | 310,12 | 2.000,0 |
| A 32.2406 - AUTORIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA |  | R$ | 128.000 | 208.000 | 453.150 | 789.150 |
| potencia outorgada | megawatts |  | 20.159,05 | 1.000,0 | 0,0 | 21.159,05 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 128.000 | 208.000 | 453.150 | 789.150 |
|  | Meta Física |  | 20.159,05 | 1.000,0 | 0,0 | 21.159,05 |
| A 32.2413 - AUTORIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 67.200 | 1.496.000 | 204.000 | 1.767.200 |
| autorizacao outorgada | unidade |  | 19,0 | 82,0 | 0,0 | 101,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 67.200 | 1.496.000 | 204.000 | 1.767.200 |
|  | Meta Física |  | 19,0 | 82,0 | 0,0 | 101,0 |
| P 32.1386 - CAMPANHA DE USO RACIONAL DE RECURSOS NATURAIS |  | R$ | 3.030.375 | 6.255.754 | 1.637.001 | 10.923.130 |
| campanha realizada | unidade |  | 15,0 | 1,0 | 0,0 | 16,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.030.375 | 6.255.754 | 1.637.001 | 10.923.130 |
|  | Meta Física |  | 15,0 | 1,0 | 0,0 | 16,0 |
| A 32.2411 - CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 0 | 2.371.561 | 0 | 2.371.561 |
| concessao outorgada | unidade |  | 17,0 | 3,0 | 0,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 2.371.561 | 0 | 2.371.561 |
|  | Meta Física |  | 17,0 | 3,0 | 0,0 | 20,0 |
| A 32.2408 - CONCESSÃO DE POTENCIAIS DE ENERGIA HIDRÁULICA |  | R$ | 511.078 | 260.000 | 18.072 | 789.150 |
| potencia outorgada | megawatts |  | 6.913,9 | 2.000,0 | 0,0 | 8.913,9 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 511.078 | 260.000 | 18.072 | 789.150 |
|  | Meta Física |  | 6.913,9 | 2.000,0 | 0,0 | 8.913,9 |
| A 32.2412 - CONCESSÃO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 174.000 | 1.382.800 | 2.703.601 | 4.260.401 |
| concessao outorgada | unidade |  | 13,0 | 8,0 | 11,0 | 32,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 174.000 | 1.382.800 | 2.703.601 | 4.260.401 |
|  | Meta Física |  | 13,0 | 8,0 | 11,0 | 32,0 |
| P 32.5055 - ESTUDOS HIDROENERGÉTICOS |  | R$ | 0 | 7.839.708 | 0 | 7.839.708 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 7.839.708 | 0 | 7.839.708 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| P 32.1385 - ESTUDOS PARA REESTRUTURAÇÃO TARIFÁRIA DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 5.547.390 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo realizado | unidade |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.547.390 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 32.2414 - IMPLANTAÇÃO DO HORÁRIO DE VERÃO |  | R$ | 569.576 | 0 | 1.943.024 | 2.512.600 |
| potencia de ponta economizada | megawatts |  | 5.257,0 | 2.200,0 | 4.543,0 | 12.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 569.576 | 0 | 1.943.024 | 2.512.600 |
|  | Meta Física |  | 5.257,0 | 2.200,0 | 4.543,0 | 12.000,0 |
| A 32.2407 - INVENTÁRIO DOS POTENCIAIS DE ENERGIA HIDRÁULICA |  | R$ | 22.916.723 | 8.320.000 | 33.186.377 | 64.423.100 |
| potencial inventariado | megawatts |  | 15.718,78 | 9.000,0 | 11.281,22 | 36.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 22.916.723 | 8.320.000 | 33.186.377 | 64.423.100 |
|  | Meta Física |  | 15.718,78 | 9.000,0 | 11.281,22 | 36.000,0 |
| A 32.4265 - REGULAÇÃO ECONÔMICA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 0 | 4.942.000 | 0 | 4.942.000 |
| norma publicada | unidade |  | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 4.942.000 | 0 | 4.942.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 |
| A 32.4289 - REGULAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 0 | 3.719.563 | 0 | 3.719.563 |
| norma publicada | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 3.719.563 | 0 | 3.719.563 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 32.1384 - REGULAMENTAÇÃO DO USO DA CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| norma publicada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Programa: 0271 - ABASTECIMENTO DE PETRÓLEO E DERIVADOS |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Garantir as condições para satisfação da demanda atual e futura de petróleo, derivados de petróleo e gás natural em todo território nacional |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Consumidores de derivados de petróleo e agentes da indústria de petróleo |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Agência Nacional do Petróleo |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| RELAÇÃO RESERVA/PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO PAÍS |  |  | Ano | 21,0 | 1/12/1998 | 25,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 56.117.100 | 246.768.076 | 616.123.927 | 919.009.103 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 56.117.100 | 246.768.076 | 616.123.927 | 919.009.103 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 32.4267 - AUTORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRANTES DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |  | R$ | 0 | 601.500 | 0 | 601.500 |
| autorizacao outorgada | unidade |  | 0,0 | 339,0 | 0,0 | 339,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 601.500 | 0 | 601.500 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 339,0 | 0,0 | 339,0 |
| P 32.7105 - DIRETRIZES PARA REGULAMENTAÇÃO DA GARANTIA DE SUPRIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO A ÁREAS REMOTAS |  | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 32.5008 - ESTUDOS E SERVIÇOS DE GEOLOGIA E GEOFÍSICA APLICADOS À PROSPECÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |  | R$ | 6.315.788 | 155.175.665 | 109.508.547 | 271.000.000 |
| estudo/servico realizado | unidade |  | Não Apurado | 15,0 | Não Apurado | 56,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.315.788 | 155.175.665 | 109.508.547 | 271.000.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 15,0 | Não Apurado | 56,0 |
| A 32.6197 - FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRANTES DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO |  | R$ | 2.240.173 | 5.899.000 | 0 | 8.139.173 |
| instalacao fiscalizada | unidade |  | 106,0 | 523,0 | 0,0 | 629,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.240.173 | 5.899.000 | 0 | 8.139.173 |
|  | Meta Física |  | 106,0 | 523,0 | 0,0 | 629,0 |
| A 32.2381 - GESTÃO DAS CONCESSÕES PARA EXPLORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |  | R$ | 6.295.249 | 18.686.520 | 4.782.335 | 29.764.104 |
| concessao controlada | unidade |  | 799,0 | 426,0 | 427,0 | 1.652,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.295.249 | 18.686.520 | 4.782.335 | 29.764.104 |
|  | Meta Física |  | 799,0 | 426,0 | 427,0 | 1.652,0 |
| A 32.2379 - GESTÃO DO ACERVO DE INFORMAÇÕES SOBRE BACIAS SEDIMENTARES BRASILEIRAS |  | R$ | 10.619.738 | 21.861.925 | 8.377.844 | 40.859.507 |
| acervo mantido | unidade |  | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 10.619.738 | 21.861.925 | 8.377.844 | 40.859.507 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| A 32.2380 - OUTORGA DE CONCESSÕES PARA EXPLORAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |  | R$ | 11.846.171 | 4.185.068 | 23.890.163 | 39.921.402 |
| concessao outorgada | unidade |  | 55,0 | 20,0 | 5,0 | 80,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 11.846.171 | 4.185.068 | 23.890.163 | 39.921.402 |
|  | Meta Física |  | 55,0 | 20,0 | 5,0 | 80,0 |
| P 32.5615 - PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO |  | R$ | 460.223 | 2.205.970 | 4.733.332 | 7.399.525 |
| plano elaborado | unidade |  | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 460.223 | 2.205.970 | 4.733.332 | 7.399.525 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
| A 32.2388 - REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E DA DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E ÁLCOOL COMBUSTÍVEL |  | R$ | 18.339.758 | 9.399.092 | 24.331.706 | 52.070.556 |
| norma publicada | unidade |  | 116,0 | 60,0 | 64,0 | 240,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 18.339.758 | 9.399.092 | 24.331.706 | 52.070.556 |
|  | Meta Física |  | 116,0 | 60,0 | 64,0 | 240,0 |
| A 32.4585 - SISTEMA NACIONAL DE ESTOQUES ESTRATÉGICOS DE COMBUSTÍVEIS |  | R$ | 0 | 0 | 280.000.000 | 280.000.000 |
| combustível estocado | m³ |  | 0,0 | 0,0 | 1.600.000,0 | 1.600.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 280.000.000 | 280.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1.600.000,0 | 1.600.000,0 |
| E 32.0763 - SUBSÍDIO PARA GARANTIA DE SUPRIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO A ÁREAS REMOTAS |  | R$ | 0 | 0 | 159.500.000 | 159.500.000 |
| derivado de petróleo subsidiado | 1.000 m³.km |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 159.500.000 | 159.500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 32.5045 - TRANSFERÊNCIA DO ESCRITÓRIO CENTRAL DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP |  | R$ | 0 | 28.753.336 | 0 | 28.753.336 |
| escritorio instalado com 10.230 m2 | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 28.753.336 | 0 | 28.753.336 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Programa: 0282 - ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Incorporar novas reservas e aumentar a participação do sistema Petrobras no mercado externo de petróleo, derivados e gás natural |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Acionistas |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Petróleo Brasileiro S/A |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| PRODUÇÃO MÉDIA DE ÓLEO, LGN E GÁS NATURAL NO EXTERIOR |  |  | Barril de óleo equivalente por | 74.688,0 | 31/12/1999 | 222.550,0 |
| dia |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 2.129.626.915 | 2.418.135.980 | 4.328.937.611 | 8.876.700.506 |
|  | Investimento de Estatais |  | 2.129.626.915 | 1.446.055.900 | 1.719.054.421 | 5.294.737.236 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 972.080.080 | 2.609.883.190 | 3.581.963.270 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 32.3281 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE GÁS NO EXTERIOR |  | R$ | 297.474.029 | 65.953.720 | 0 | 363.427.749 |
| capacidade ampliada | % de execução física |  | 10,0 | 37,0 | 0,0 | 47,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 297.474.029 | 65.953.720 | 0 | 363427749 |
|  | Meta Física |  | 10,0 | 37,0 | 0,0 | 47,0 |
| P 32.3345 - APROPRIAÇÃO DE RESERVAS DE ÓLEO, CONDENSADO E GÁS NATURAL NO EXTERIOR |  | R$ | 1.138.445.899 | 920.413.460 | 1.463.019.250 | 3.521.878.609 |
| reserva provada apropriada | mil barris de oleo equivalente |  | 480.550,0 | 86.060,0 | 181.865,0 | 748.475,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.138.445.899 | 920.413.460 | 1.463.019.250 | 3521878609 |
|  | Meta Física |  | 480.550,0 | 86.060,0 | 181.865,0 | 748.475,0 |
| P 32.1057 - AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA E LAVRA DE JAZIDAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |  | R$ | 465.499.695 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| bem adquirido | unidade |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 465.499.695 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3344 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL |  | R$ | 196.871.211 | 0 | 28.988.889 | 225.860.100 |
| sistema implantado | % de execução física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 196.871.211 | 0 | 28.988.889 | 225860100 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 100,0 |
| P 32.5484 - IMPLANTAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS OPERACIONAIS - BR AVIATION NO EXTERIOR |  | R$ | 0 | 2.425.000 | 24.995.000 | 27.420.000 |
| estabelecimento implantado | % de execução física |  | 0,0 | 56,0 | 44,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 2.425.000 | 24.995.000 | 27420000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 56,0 | 44,0 | 100,0 |
| P 32.3289 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E GÁS NO EXTERIOR |  | R$ | 0 | 101.058.260 | 202.051.282 | 303.109.542 |
| posto implantado | unidade |  | 0,0 | 190,0 | 107,0 | 297,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 101.058.260 | 202.051.282 | 303109542 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 190,0 | 107,0 | 297,0 |
| P 32.3581 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE LUBRIFICANTES |  | R$ | 1.410 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| posto implantado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.410 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.1037 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE LUBRIFICANTES NO EXTERIOR |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| posto implantado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3580 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE POSTOS DE SERVIÇOS NO EXTERIOR |  | R$ | 3.887.638 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| posto implantado | unidade |  | 87,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 3.887.638 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 87,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3582 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES LUBRAX CENTER |  | R$ | 1.410 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade implantada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.410 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.1035 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES LUBRAX CENTER NO EXTERIOR |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade implantada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3275 - INCORPORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE REFINO NO EXTERIOR |  | R$ | 27.445.623 | 356.205.460 | 0 | 383.651.083 |
| capacidade incorporada | barril/dia |  | 15.000,0 | 45.096,0 | 213.904,0 | 274.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 27.445.623 | 356.205.460 | 0 | 383651083 |
|  | Meta Física |  | 15.000,0 | 45.096,0 | 213.904,0 | 274.000,0 |
| N 32.9154 - PRODUÇÃO DE ÓLEO, LÍQUIDO DE GÁS NATURAL E GÁS NATURAL NO EXTERIOR |  | R$ | 0 | 972.080.080 | 2.609.883.190 | 3.581.963.270 |
| petróleo produzido | mil barris de óleo equivalente |  | 24.857,744 | 61.390,0 | 130.531,256 | 216.779,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 972.080.080 | 2.609.883.190 | 3581963270 |
|  | Meta Física |  | 24.857,744 | 61.390,0 | 130.531,256 | 216.779,0 |
| Programa: 0301 - COMBATE AO DESPERDÍCIO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCEL |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Reduzir o desperdício de energia elétrica em todos os níveis de produção e na sociedade em geral. |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Empresas dos diversos setores da economia, concessionárias de energia, entidades de ensino e consumidores de energia elétrica |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Energia |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| ENERGIA ELÉTRICA ECONOMIZADA |  |  | GWh por ano | 1.830,0 | 1/12/1998 | 2.940,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 17.376.453 | 14.577.528 | 82.642.000 | 114.595.981 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 0 | 5.669.528 | 0 | 5.669.528 |
|  | Investimento de Estatais |  | 17.376.453 | 0 | 0 | 17.376.453 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 8.908.000 | 82.642.000 | 91.550.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| N 32.9326 - CAMPANHA DE COMBATE AO DESPERDÍCIO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 0 | 0 | 15.680.000 | 15.680.000 |
| campanha realizada | unidade |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 15.680.000 | 15680000 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| N 32.9325 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAR CURSOS DE MUDANÇAS COMPORTAMENTAIS PARA UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 0 | 684.000 | 2.736.000 | 3.420.000 |
| professor capacitado | unidade |  | 160,0 | 168,0 | 214,0 | 542,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 684.000 | 2.736.000 | 3420000 |
|  | Meta Física |  | 160,0 | 168,0 | 214,0 | 542,0 |
| N 32.9327 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE OTIMIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES/UTILIDADES DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 0 | 0 | 900.000 | 900.000 |
| instalação/utilidade otimizada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 900.000 | 900000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 32.5053 - ESTUDOS PARA A PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA |  | R$ | 0 | 369.528 | 0 | 369.528 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 369.528 | 0 | 369.528 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| N 32.9324 - ETIQUETAGEM DE ELETRODOMÉSTICOS COM INFORMAÇÕES SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 0 | 468.000 | 1.872.000 | 2.340.000 |
| categoria de eletrodoméstico etiquetado | unidade |  | 10,0 | 3,0 | 0,0 | 13,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 468.000 | 1.872.000 | 2340000 |
|  | Meta Física |  | 10,0 | 3,0 | 0,0 | 13,0 |
| N 32.9318 - FOMENTO À CRIAÇÃO DE EMPRESAS DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ESCO´S |  | R$ | 0 | 1.000.000 | 1.880.000 | 2.880.000 |
| diagnóstico contratado | unidade |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 1.000.000 | 1.880.000 | 2880000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
| P 32.5287 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DEMONSTRATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 0 | 5.300.000 | 0 | 5.300.000 |
| projeto demonstrativo implantado | unidade |  | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 5.300.000 | 0 | 5.300.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
| N 32.9323 - INSTALAÇÃO DE CONTROLADORES DE DEMANDA |  | R$ | 0 | 0 | 720.000 | 720.000 |
| controlador instalado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 2.400,0 | 2.400,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 720.000 | 720000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 2.400,0 | 2.400,0 |
| N 28.9328 - NORMAS PARA ENSAIO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ETIQUETAGEM COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 0 | 1.000.000 | 2.515.000 | 3.515.000 |
| norma publicada | unidade |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 1.000.000 | 2.515.000 | 3515000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
| N 32.9320 - OTIMIZAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | R$ | 0 | 3.664.000 | 32.983.000 | 36.647.000 |
| ponto otimizado | unidade |  | 417.479,0 | 16.655,0 | 0,0 | 434.134,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 3.664.000 | 32.983.000 | 36647000 |
|  | Meta Física |  | 417.479,0 | 16.655,0 | 0,0 | 434.134,0 |
| N 32.9321 - OTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS |  | R$ | 0 | 0 | 15.353.000 | 15.353.000 |
| prédio otimizado | unidade |  | 16,0 | 0,0 | 22,0 | 38,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 8.888.579 | 8888578,9474 |
|  | Meta Física |  | 10,0 | 0,0 | 12,0 | 22,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 3.636.237 | 3636236,8421 |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 9,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 2.828.184 | 2828184,2105 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 7,0 |
| N 32.9322 - OTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA EM UNIDADES INDUSTRIAIS |  | R$ | 0 | 2.092.000 | 6.563.000 | 8.655.000 |
| indústria otimizada | unidade |  | 38,0 | 25,0 | 37,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 2.092.000 | 6.563.000 | 8655000 |
|  | Meta Física |  | 38,0 | 25,0 | 37,0 | 100,0 |
| A 32.4510 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GERAÇÃO/ TRANSMISSÃO/ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 17.376.453 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| pesquisa realizada | unidade |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 17.376.453 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| N 32.9319 - REGULARIZAÇÃO DE CONSUMIDORES ATENDIDOS DE FORMA PRECÁRIA |  | R$ | 0 | 0 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| consumidor regularizado | unidade |  | 4.000,0 | 0,0 | 3.200,0 | 7.200,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.440.000 | 1440000 |
|  | Meta Física |  | 4.000,0 | 0,0 | 3.200,0 | 7.200,0 |
| Programa: 0510 - CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DE REGIÕES MINERADAS |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Mitigar os impactos provocados pelas atividades de mineração e garantir a reabilitação ambiental nas regiões mineradas |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Mineradores |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Departamento Nacional de Produção Mineral |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE MONITORAÇÃO DE ÁREAS MINERADAS |  |  | Percentagem | 0,0 | 1/12/1999 | 80,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 2.357.626 | 2.587.215 | 11.197.148 | 16.141.989 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 2.357.626 | 2.587.215 | 11.197.148 | 16.141.989 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 32.1365 - ESTUDO AMBIENTAL EM RESERVAS GARIMPEIRAS |  | R$ | 555.735 | 1.265.526 | 145.982 | 1.967.243 |
| estudo realizado | unidade |  | 1,0 | 6,0 | 4,0 | 11,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 145.982 | 145.982 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 555.735 | 1.265.526 | 0 | 1.821.261 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 7,0 |
| P 32.5899 - ESTUDO AMBIENTAL NA RESERVA GARIMPEIRA DO MADEIRA E BOM FUTURO |  | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| A 32.2402 - MONITORAMENTO AMBIENTAL DA MINERAÇÃO |  | R$ | 423.339 | 400.000 | 1.493.563 | 2.316.902 |
| area de lavra monitorada | unidade |  | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 19,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 423.339 | 400.000 | 1.493.563 | 2.316.902 |
|  | Meta Física |  | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 19,0 |
| A 32.2401 - PROTEÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS MINERADAS |  | R$ | 247.652 | 700.000 | 8.294.348 | 9.242.000 |
| relatorio ambiental elaborado | unidade |  | 1,0 | 6,0 | 18,0 | 25,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 247.652 | 700.000 | 7.294.348 | 8.242.000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 6,0 | 15,0 | 22,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 32.1369 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL NA AMAZÔNIA PERUANA |  | R$ | 1.130.900 | 221.689 | 263.255 | 1.615.844 |
| projeto ambiental elaborado | unidade |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.130.900 | 221.689 | 263.255 | 1.615.844 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
| Programa: 0391 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO MINERAL |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Promover o desenvolvimento da produção mineral do País |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Indústria extrativa mineral |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Departamento Nacional de Produção Mineral |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| VALOR DA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL, EXCETO O PETRÓLEO E GÁS NATURAL |  |  | R$ bilhão por ano | 9,0 | 31/12/1997 | 14,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 30.178.959 | 18.857.130 | 27.920.680 | 76.956.769 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 30.178.959 | 18.857.130 | 27.920.680 | 76.956.769 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 32.2399 - AVALIAÇÃO DAS ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO MINERAL |  | R$ | 3.589.310 | 1.490.240 | 0 | 5.079.550 |
| mapa tematico elaborado | unidade |  | 174,0 | 70,0 | 62,0 | 306,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.589.310 | 1.490.240 | 0 | 5.079.550 |
|  | Meta Física |  | 174,0 | 70,0 | 62,0 | 306,0 |
| A 32.4396 - AVALIAÇÃO DOS DISTRITOS MINEIROS |  | R$ | 258.115 | 1.912.577 | 4.046.124 | 6.216.816 |
| distrito avaliado | unidade |  | 4,0 | 10,0 | 18,0 | 32,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 258.115 | 1.912.577 | 2.581.508 | 4.752.200 |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 10,0 | 12,0 | 26,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.464.616 | 1.464.616 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| A 32.2297 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS MINERAIS EM ÁREAS DE GARIMPO E PARA PEQUENAS EMPRESAS |  | R$ | 1.155.222 | 1.285.584 | 1.888.097 | 4.328.903 |
| deposito atendido | unidade |  | 1,0 | 6,0 | 17,0 | 24,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.155.222 | 1.285.584 | 1.888.097 | 4.328.903 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 6,0 | 17,0 | 24,0 |
| P 32.7635 - EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO INFORMATIVO ESTATÍSTICO DO SETOR METALÚRGICO |  | R$ | 7.960 | 11.550 | 15.940 | 35.450 |
| exemplar distribuido | unidade |  | 4.400,0 | 7.000,0 | 0,0 | 11.400,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 7.960 | 11.550 | 15.940 | 35.450 |
|  | Meta Física |  | 4.400,0 | 7.000,0 | 0,0 | 11.400,0 |
| P 32.5617 - ESTUDOS PARA FOMENTO DA PRODUÇÃO MINERAL |  | R$ | 374.090 | 903.115 | 1.964.310 | 3.241.515 |
| estudo realizado | unidade |  | 8,0 | 8,0 | 24,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 374.090 | 903.115 | 1.964.310 | 3.241.515 |
|  | Meta Física |  | 8,0 | 8,0 | 24,0 | 40,0 |
| A 32.2375 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO MINERAL |  | R$ | 5.956.491 | 3.844.064 | 12.148.837 | 21.949.392 |
| empreendimento mineral fiscalizado | unidade |  | 8.345,0 | 6.500,0 | 6.955,0 | 21.800,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.956.491 | 3.844.064 | 12.148.837 | 21.949.392 |
|  | Meta Física |  | 8.345,0 | 6.500,0 | 6.955,0 | 21.800,0 |
| A 32.2376 - INVESTIGAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO IRREGULAR DE MINERAIS |  | R$ | 1.850.012 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| lavra investigada | unidade |  | 5.514,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.850.012 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 5.514,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 32.2398 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS |  | R$ | 12.783.730 | 5.510.000 | 5.904.307 | 24.198.037 |
| area mapeada | mil km² |  | 408,0 | 238,0 | 141,0 | 787,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 12.783.730 | 5.510.000 | 5.904.307 | 24.198.037 |
|  | Meta Física |  | 408,0 | 238,0 | 141,0 | 787,0 |
| A 32.2377 - OUTORGA DE DIREITOS MINERÁRIOS |  | R$ | 3.164.432 | 2.500.000 | 82.662 | 5.747.094 |
| titulo emitido | unidade |  | 34.169,0 | 34.000,0 | 2.831,0 | 71.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.164.432 | 2.500.000 | 82.662 | 5.747.094 |
|  | Meta Física |  | 34.169,0 | 34.000,0 | 2.831,0 | 71.000,0 |
| P 32.7633 - PLANEJAMENTO DO SETOR MINERAL |  | R$ | 1.039.597 | 1.400.000 | 1.870.403 | 4.310.000 |
| plano elaborado | unidade |  | 7,0 | 85,0 | 0,0 | 92,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.039.597 | 1.400.000 | 1.870.403 | 4.310.000 |
|  | Meta Física |  | 7,0 | 85,0 | 0,0 | 92,0 |
| Programa: 0283 - DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E ÁLCOOL |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Oferecer melhor infra-estrutura de produtos e serviços na distribuição de derivados de petróleo, gás natural e álcool combustível |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Consumidores de derivados, gás natural e álcool |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Petróleo Brasileiro S/A |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE PARTICIPAÇÃO DA BR DISTRIBUIDORA NO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E ÁLCOOL COMBUSTÍVEL |  |  | Percentagem | 34,0 | 1/1/1998 | 35,5 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 317.313.309 | 316.832.039 | 515.059.802 | 1.149.205.150 |
|  | Investimento de Estatais |  | 317.313.309 | 316.832.039 | 515.059.802 | 1.149.205.150 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 32.3351 - AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES |  | R$ | 9.549.922 | 7.527.551 | 22.476.951 | 39.554.424 |
| unidade implantada | unidade |  | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 9.549.922 | 0 | 22.476.951 | 32026873 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 7.527.551 | 0 | 7527551 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 32.3347 - AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |  | R$ | 23.387.782 | 500.000 | 79.228.480 | 103.116.262 |
| infra-estrutura ampliada | unidade |  | 29,0 | 2,0 | 32,0 | 63,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 200.000 | 0 | 200000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 300.000 | 0 | 300000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 23.387.782 | 0 | 79.228.480 | 102616262 |
|  | Meta Física |  | 29,0 | 0,0 | 32,0 | 61,0 |
| P 32.3346 - AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE FABRICAÇÃO DE ASFALTO, LUBRIFICANTES, PARAFINAS E ISOLANTES |  | R$ | 2.154.651 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade ampliada | unidade |  | 4,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 2.154.651 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 4,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3348 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |  | R$ | 46.813.718 | 67.862.000 | 350.600.999 | 465.276.717 |
| posto implantado | unidade |  | 28,0 | 93,0 | 85,0 | 206,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 12.404.882 | 0 | 12404882 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 5.107.893 | 0 | 5107893 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 11.675.183 | 0 | 11675183 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 46.813.718 | 0 | 350.600.999 | 397414717 |
|  | Meta Física |  | 28,0 | 0,0 | 85,0 | 113,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 8.756.387 | 0 | 8756387 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 29.917.655 | 0 | 29917655 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 41,0 |
| P 32.1175 - DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS |  | R$ | 71.359 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| produto desenvolvido | unidade |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 71.359 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.5622 - IMPLANTAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS OPERACIONAIS |  | R$ | 1.900.834 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estabelecimento implantado | unidade |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.900.834 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3336 - IMPLANTAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS OPERACIONAIS - BUNKER |  | R$ | 16.731.537 | 4.619.850 | 62.753.372 | 84.104.759 |
| estabelecimento implantado | unidade |  | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 16.731.537 | 4.619.850 | 62.753.372 | 84104759 |
|  | Meta Física |  | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 |
| P 32.1165 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO DE GLP |  | R$ | 737.294 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| infra-estrutura implantada | % de execução física |  | 1,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 737.294 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.1157 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | R$ | 28.269.396 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | unidade |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 28.269.396 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.1163 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA INDUSTRIAL |  | R$ | 1.405.667 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | unidade |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.405.667 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 32.2799 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES |  | R$ | 0 | 26.331.000 | 0 | 26.331.000 |
| infra-estrutura mantida | % |  | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 26.331.000 | 0 | 26331000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| A 32.4111 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO |  | R$ | 4.522.471 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| infra-estrutura mantida | unidade |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 4.522.471 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 32.2787 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |  | R$ | 0 | 62.244.495 | 0 | 62.244.495 |
| infra-estrutura mantida | % |  | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 62.244.495 | 0 | 62244495 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| A 32.2797 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |  | R$ | 0 | 113.737.750 | 0 | 113.737.750 |
| infra-estrutura mantida | % |  | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 113.737.750 | 0 | 113737750 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| A 32.2809 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE SEGURANÇA INDUSTRIAL NO SEGMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |  | R$ | 0 | 34.009.393 | 0 | 34.009.393 |
| sistema mantido | % |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 34.009.393 | 0 | 34009393 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| P 32.3350 - MODERNIZAÇÃO DA REDE DE POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS E GÁS NATURAL |  | R$ | 149.510.031 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| posto modernizado | unidade |  | 785,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 149.510.031 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 785,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3349 - MODERNIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS OPERACIONAIS |  | R$ | 32.258.647 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estabelecimento modernizado | unidade |  | 46,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 32.258.647 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 46,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Programa: 0273 - ENERGIA DAS PEQUENAS COMUNIDADES |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Suprir de energia elétrica, de maneira sustentável, as populações rurais não-atendidas pela eletrificação convencional, aproveitando fontes de energia renováveis descentralizadas |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Localidades não-atendidas pelos serviços convencionais de energia elétrica |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Energia |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Temporário Início: 01/1995 Término: 01/2019 Valor do Programa: R$ 620.096.757 |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE ATENDIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA A LOCALIDADES REMOTAS |  |  | Percentagem | 2,52 | 31/12/1999 | 35,17 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 61.520.208 | 235.357.285 | 345.743.923 | 642.621.416 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 61.520.208 | 190.357.285 | 109.476.721 | 361.354.214 |
|  | Investimento de Estatais |  | 0 | 0 | 4.300.000 | 4.300.000 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 45.000.000 | 231.967.202 | 276.967.202 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 32.5803 - APROVEITAMENTO DA ENERGIA EÓLICA |  | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| unidade de aproveitamento de energia eólica instalada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 32.7158 - APROVEITAMENTO DO GÁS BUTANO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| aproveitamento implantado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.1379 - ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POR ENERGIA ELÉTRICA EM COMUNIDADES NAO -SUPRIDAS |  | R$ | 15.774.803 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| comunidade atendida | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 15.774.803 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.1379 - ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POR ENERGIA ELÉTRICA EM LOCALIDADES ISOLADAS NÃO SUPRIDAS PELA REDE ELÉTRICA CONVENCIONAL |  | R$ | 43.268.448 | 171.157.285 | 218.391.923 | 432.817.656 |
| localidade atendida | unidade |  | 0,0 | 6.080,0 | 22.949,0 | 29.029,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 14.188.500 | 0 | 14.188.500 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 9.165.626 | 9165626 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 540,0 | 2.178,0 | 2.718,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 43.268.448 | 13.507.285 | 0 | 56.775.733 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 71.993.500 | 69.093.470 | 141.086.970 |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 4.300.000 | 4300000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 59.420.159 | 59420159 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 2.740,0 | 11.471,0 | 14.211,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 46.769.500 | 14.276.664 | 61.046.164 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 25.835.805 | 25835805 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1.780,0 | 4.960,0 | 6.740,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 18.918.000 | 6.700.515 | 25.618.515 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 10.948.700 | 10948700 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 720,0 | 2.446,0 | 3.166,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 5.780.500 | 11.406.072 | 17.186.572 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 7.244.912 | 7244912 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 220,0 | 1.894,0 | 2.114,0 |
| P 32.1380 - CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS E DE AGENTES DAS COMUNIDADES NA INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 1.891.957 | 11.200.000 | 2.352.000 | 15.443.957 |
| pessoa capacitada | unidade |  | 0,0 | 24.216,0 | 0,0 | 24.216,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.891.957 | 11.200.000 | 0 | 13.091.957 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 2.352.000 | 2352000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 24.216,0 | 0,0 | 24.216,0 |
| P 32.5807 - CONSTRUÇÃO DE USINAS TERMELÉTRICAS EM ÁREAS CARBONÍFERAS |  | R$ | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| usina construida | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| P 32.7111 - ESTUDOS PARA AVALIAÇÃO DE MICRORREGIÕES COM MERCADO PARA PROJETOS ENERGÉTICOS E PRODUTIVOS INTEGRADOS |  | R$ | 585.000 | 3.000.000 | 0 | 3.585.000 |
| microrregiao avaliada | unidade |  | 0,0 | 6.054,0 | 0,0 | 6.054,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 585.000 | 3.000.000 | 0 | 3.585.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 6.054,0 | 0,0 | 6.054,0 |
| P 32.5291 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO-PILOTO DE MODELO AUTO-SUSTENTÁVEL DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS EM ÁREAS REMOTAS |  | R$ | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| projeto-piloto implantado | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 32.7162 - INSTALAÇÃO DE PLACAS DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| placa de captação de energia solar instalada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| N 32.9153 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  | R$ | 0 | 45.000.000 | 117.000.000 | 162.000.000 |
| equipamento instalado/mantido | unidade |  | 0,0 | 10.000,0 | 23.114,0 | 33.114,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 45.000.000 | 117.000.000 | 162000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 10.000,0 | 23.114,0 | 33.114,0 |
| Programa: 0296 - ENERGIA NA REDE SUDESTE |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Suprir de energia elétrica a região compreendida pelos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Consumidores da região |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Centrais Elétricas Brasileiras S/A |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA REDE SUDESTE |  |  | GWh | 167.056,0 | 31/12/1998 | 191.308,0 |
| TAXA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NA REDE SUDESTE |  |  | Percentagem | 83,0 | 1/12/1998 | 84,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 1.509.813.679 | 5.125.578.661 | 16.942.320.188 | 23.577.712.528 |
|  | Investimento de Estatais |  | 1.509.813.679 | 2.070.271.161 | 2.604.467.688 | 6.184.552.528 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 4.667.482.665 | 20.223.496.000 | 24.890.978.665 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 32.3406 - ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA EM SAPUCAIA/ANTA - (MG/RJ) DE 316 MW |  | R$ | 0 | 0 | 642.206 | 642.206 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 642.206 | 642206 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 32.3408 - ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA EM SIMPLÍCIO - (MG/RJ) DE 180 MW |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| N 32.9716 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA RIBEIRÃO DO MOINHO (SP) DE 520 MW |  | R$ | 0 | 0 | 290.000.000 | 290.000.000 |
| usina implantada | percentual de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 290.000.000 | 290000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 |
| P 32.5167 - IMPLANTAÇÃO DA UHE SIMPLÍCIO - QUEDA ÚNICA DE 324,8 MW (RJ/MG) |  | R$ | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 1.000.000 | 0 | 1000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 32.3231 - IMPLANTAÇÃO DA USINA TERMONUCLEAR DE ANGRA II - RJ DE 1. 309 MW |  | R$ | 398.610.126 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| usina implantada | % de execução física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 398.610.126 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3233 - IMPLANTAÇÃO DA USINA TERMONUCLEAR DE ANGRA III (RJ) DE 1.309 MW |  | R$ | 75.448.168 | 64.023.256 | 2.095.904.586 | 2.235.376.010 |
| unidade implantada | % de execução física |  | Não Apurado | 2,0 | Não Apurado | 46,422 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 75.448.168 | 64.023.256 | 2.095.904.586 | 2235376010 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 2,0 | Não Apurado | 46,422 |
| P 32.7163 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE CACHOEIRA PAULISTA PARA O RIO DE JANEIRO (170KM DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE 500 KW) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema de transmissão implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.7165 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TIJUCO PRETO PARA CACHOEIRA PAULISTA (180KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE 500KW) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema de transmissão implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| N 32.9295 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO NO ESPÍRITO SANTO (80 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 138 KV) |  | R$ | 0 | 1.160.000 | 9.280.000 | 10.440.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 3,5 | 10,0 | 66,5 | 80,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 1.160.000 | 0 | 1160000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 9.280.000 | 9280000 |
|  | Meta Física |  | 3,5 | 10,0 | 66,5 | 80,0 |
| P 32.3420 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO NO NORDESTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E NO ESPÍRITO SANTO (33 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E 6 SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS COM CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE 1.675 MVA) |  | R$ | 79.769.891 | 30.114.580 | 149.209.698 | 259.094.169 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 50,5 | 18,0 | 25,0 | 93,5 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 53.425.043 | 0 | 0 | 53425043 |
|  | Meta Física |  | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 30,5 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 26.344.848 | 30.114.580 | 149.209.698 | 205669126 |
|  | Meta Física |  | 20,0 | 18,0 | 25,0 | 63,0 |
| P 32.7164 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO OURO PRETO (MG) - VITÓRIA (ES) - (370 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS DE 345 KV) |  | R$ | 0 | 56.507.527 | 0 | 56.507.527 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 0,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 56.507.527 | 0 | 56507527 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 |
| P 32.3419 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO TIJUCO PRETO (SP) - RIO DE JANEIRO (RJ) (360 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 500 KV E SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS) |  | R$ | 138.318.091 | 129.140.871 | 0 | 267.458.962 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 57,4 | 27,0 | 0,0 | 84,4 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 138.318.091 | 129.140.871 | 0 | 267458962 |
|  | Meta Física |  | 57,4 | 27,0 | 0,0 | 84,4 |
| N 32.9268 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA AIMORÉS NO RIO DOCE (MG) DE 300 MW |  | R$ | 0 | 437.500.000 | 875.000.000 | 1.312.500.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 30,0 | 50,0 | 20,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 437.500.000 | 0 | 437500000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 875.000.000 | 875000000 |
|  | Meta Física |  | 30,0 | 50,0 | 20,0 | 100,0 |
| N 32.9264 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA BARRA DO BRAÚNA (MG) NO RIO POMBA DE 39 MW |  | R$ | 0 | 33.000.000 | 88.000.000 | 121.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 30,0 | 50,0 | 80,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 33.000.000 | 0 | 33000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 88.000.000 | 88000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 30,0 | 50,0 | 80,0 |
| N 32.9296 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA CANDONGA (MG) NO RIO DOCE DE 95 MW |  | R$ | 0 | 50.000.000 | 187.500.000 | 237.500.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 10,0 | 20,0 | 45,0 | 75,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 50.000.000 | 0 | 50000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 187.500.000 | 187500000 |
|  | Meta Física |  | 10,0 | 20,0 | 45,0 | 75,0 |
| N 32.9271 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA CAPIM BRANCO I NO RIO ARAGUARI (MG) DE 240 MW |  | R$ | 0 | 141.050.000 | 317.362.500 | 458.412.500 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 45,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 141.050.000 | 0 | 141050000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 317.362.500 | 317362500 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 45,0 |
| N 32.9272 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA CAPIM BRANCO II NO RIO ARAGUARI (MG) DE 210 MW |  | R$ | 0 | 147.000.000 | 330.750.000 | 477.750.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 45,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 147.000.000 | 0 | 147000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 330.750.000 | 330750000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 45,0 |
| P 32.3403 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA EM ITAOCARA (RJ) DE 210 MW |  | R$ | 0 | 0 | 316.104 | 316.104 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 316.104 | 316104 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 |
| N 32.9261 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA EM OURINHOS (SP) NO RIO PARANAPANEMA DE 44 MW |  | R$ | 0 | 25.760.000 | 116.000.000 | 141.760.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 70,0 | 90,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 25.760.000 | 0 | 25760000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 116.000.000 | 116000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 70,0 | 90,0 |
| N 32.9257 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA FUNIL GRANDE NO RIO GRANDE (MG) DE 180 MW |  | R$ | 0 | 0 | 184.800.000 | 184.800.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 35,0 | 55,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 184.800.000 | 184800000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 35,0 | 55,0 |
| N 32.9298 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA IRAPÉ NO RIO JEQUITINHONHA (MG) DE 360 MW |  | R$ | 0 | 111.037.500 | 370.125.000 | 481.162.500 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 15,0 | 35,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 111.037.500 | 0 | 111037500 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 370.125.000 | 370125000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 15,0 | 35,0 | 50,0 |
| N 32.9258 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA MURTA (MG) NO RIO JEQUITINHONHA DE 120 MW |  | R$ | 0 | 45.200.000 | 101.700.000 | 146.900.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 45,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 45.200.000 | 0 | 45200000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 101.700.000 | 101700000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 45,0 |
| N 32.9259 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA PICADA EM JUIZ DE FORA (MG) NO RIO DO PEIXE DE 50 MW |  | R$ | 0 | 61.800.000 | 123.600.000 | 185.400.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 61.800.000 | 0 | 61800000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 123.600.000 | 123600000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| N 32.9294 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA PIRAJU (SP/PR) NO RIO PARANAPANEMA DE 70 MW |  | R$ | 0 | 72.100.000 | 171.237.500 | 243.337.500 |
| usina implantada | % de execução física |  | 35,0 | 40,0 | 20,0 | 95,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 72.100.000 | 0 | 72100000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 171.237.500 | 171237500 |
|  | Meta Física |  | 35,0 | 40,0 | 20,0 | 95,0 |
| N 32.9711 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA PORTO ESTRELA (MG) DE 112 MW |  | R$ | 0 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 |
| usina implantada | percentual de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 150.000.000 | 150000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| N 32.9710 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA SANTA CLARA (MG) DE 60 MW |  | R$ | 0 | 0 | 146.700.000 | 146.700.000 |
| usina implantada | percentual de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 146.700.000 | 146700000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| N 32.9714 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA ANHANGUERA (SP) DE 275 MW |  | R$ | 0 | 0 | 260.000.000 | 260.000.000 |
| usina implantada | percentual de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 260.000.000 | 260000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
| N 32.9289 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA CABIÚNAS EM PARACAMBI (RJ) DE 511,2 MW |  | R$ | 0 | 181.000.000 | 519.000.000 | 700.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 181.000.000 | 0 | 181000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 519.000.000 | 519000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 |
| N 32.9715 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA CARIOBA (SP) DE 945 MW |  | R$ |  |  |  |  |
| usina implantada | percentual de execução física |  |  |  |  |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ |  |  |  |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ |  |  |  |  |
|  | Não Orçamentária | R$ |  |  |  |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| N 32.9299 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA CCBS (SP) DE 184 MW |  | R$ | 0 | 138.000.000 | 346.000.000 | 484.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 138.000.000 | 0 | 138000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 346.000.000 | 346000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 |
| P 32.5857 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA DE 700MW NO NORTE FLUMINENSE EM CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ) |  | R$ | 0 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| usina termelétrica implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 40.000.000 | 40000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| N 32.9712 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA DUKE ENERGY (SP) DE 500 MW |  | R$ | 0 | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| usina implantada | percentual de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 64,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 400.000.000 | 400000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 64,0 |
| N 32.9713 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA ELETROBOLT (RJ) DE 350 MW |  | R$ | 0 | 0 | 600.000.000 | 600.000.000 |
| usina implantada | percentual de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 600.000.000 | 600000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 32.5501 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA EM MACAÉ (RJ) COM 500 MW DE CAPACIDADE |  | R$ | 444.723 | 364.576.992 | 0 | 365.021.715 |
| usina implantada | % de execução física |  | 1,0 | 34,0 | 20,0 | 55,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 444.723 | 364.576.992 | 0 | 365021715 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 34,0 | 20,0 | 55,0 |
| N 32.9267 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA EM SANTA BRANCA (SP) DE 1.067 MW |  | R$ | 0 | 437.500.000 | 875.000.000 | 1.312.500.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 437.500.000 | 0 | 437500000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 875.000.000 | 875000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| N 32.9291 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA EM VITÓRIA (ES) DE 480 MW |  | R$ | 0 | 182.000.000 | 519.000.000 | 701.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 182.000.000 | 0 | 182000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 519.000.000 | 519000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 |
| N 32.9260 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA IBIRITÉ (MG) DE 660 MW |  | R$ | 0 | 218.000.000 | 625.000.000 | 843.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 20,0 | 35,0 | 45,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 218.000.000 | 0 | 218000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 625.000.000 | 625000000 |
|  | Meta Física |  | 20,0 | 35,0 | 45,0 | 100,0 |
| N 32.9718 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA JUIZ DE FORA (MG) DE 103 MW |  | R$ | 0 | 0 | 140.000.000 | 140.000.000 |
| usina implantada | percentual de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 140.000.000 | 140000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 |
| N 32.9273 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA MACAÉ MERCHANT (RJ) DE 870 MW |  | R$ | 0 | 194.400.000 | 647.197.500 | 841.597.500 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 30,0 | 70,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 194.400.000 | 0 | 194400000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 647.197.500 | 647197500 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 30,0 | 70,0 | 100,0 |
| P 32.5507 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA NA REFINARIA DE PAULINIA (SP) DE 650 MW |  | R$ | 0 | 0 | 641.250.000 | 641.250.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 250.000 | 250000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 641.000.000 | 641000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 |
| P 32.5506 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA NA REFINARIA DUQUE DE CAXIAS (RJ) DE 1.100 MW |  | R$ | 0 | 0 | 1.057.250.000 | 1.057.250.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 250.000 | 250000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.057.000.000 | 1057000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
| P 32.5505 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA NA REFINARIA PRESIDENTE BERNARDES (SP) DE 900 MW |  | R$ | 0 | 0 | 1.057.250.000 | 1.057.250.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 250.000 | 250000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.057.000.000 | 1057000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| N 32.9290 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA NO NORTE FLUMINENSE EM CAMPOS (RJ) DE 778 MW |  | R$ | 0 | 242.000.000 | 692.000.000 | 934.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 20,0 | 35,0 | 45,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 242.000.000 | 0 | 242000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 692.000.000 | 692000000 |
|  | Meta Física |  | 20,0 | 35,0 | 45,0 | 100,0 |
| N 32.9300 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA NOVA PIRATININGA (SP) DE 600 MW |  | R$ | 0 | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 300.000.000 | 300000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| N 32.9282 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA RHODIA EM PAULINIA (SP) DE 152 MW |  | R$ | 0 | 48.100.000 | 160.300.000 | 208.400.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 30,0 | 70,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 48.100.000 | 0 | 48100000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 160.300.000 | 160300000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 30,0 | 70,0 | 100,0 |
| N 32.9281 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA RHODIA EM SANTO ANDRÉ (SP) DE 100 MW |  | R$ | 0 | 31.700.000 | 105.600.000 | 137.300.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 30,0 | 70,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 31.700.000 | 0 | 31700000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 105.600.000 | 105600000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 30,0 | 70,0 | 100,0 |
| N 32.9266 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA RIO GEN EM SEROPÉDICA (RJ) DE 500 MW |  | R$ | 0 | 164.000.000 | 529.600.000 | 693.600.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 164.000.000 | 0 | 164000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 529.600.000 | 529600000 |
|  | Meta Física |  | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 100,0 |
| N 32.9286 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA VALPARAISO EM ARAÇATUBA (SP) DE 220 MW |  | R$ | 0 | 93.000.000 | 232.100.000 | 325.100.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 93.000.000 | 0 | 93000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 232.100.000 | 232100000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 |
| N 32.9717 - IMPLANTAÇÃO DEUSINA TERMELÉTRICA TERMORIO (RJ) DE 1036 MW |  | R$ | 0 | 0 | 1.170.000.000 | 1.170.000.000 |
| usina implantada | percentual de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 78,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.170.000.000 | 1170000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 78,0 |
| P 32.3414 - IMPLANTAÇÃO DO CICLO COMBINADO DA USINA TERMELÉTRICA DE SANTA CRUZ (RJ) (ACRÉSCIMO DE 1.200 MW) |  | R$ | 33.345.922 | 128.328.090 | 0 | 161.674.012 |
| usina implantada | % de execução física |  | 2,0 | 50,0 | 0,0 | 52,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 33.345.922 | 128.328.090 | 0 | 161674012 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 50,0 | 0,0 | 52,0 |
| P 32.5117 - IMPLANTAÇÃO DO CICLO COMBINADO DA UTE ROBERTO SILVEIRA - CAMPOS (RJ) COM ACRÉSCIMO DE 80 MW |  | R$ | 0 | 4.922.024 | 0 | 4.922.024 |
| usina adaptada | % de execução física |  | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 4.922.024 | 0 | 4922024 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
| P 32.5119 - IMPLANTAÇÃO DO CICLO COMBINADO DA UTE SÃO GONÇALO (RJ) COM ACRÉSCIMO DE 193 MW |  | R$ | 0 | 12.016.873 | 0 | 12.016.873 |
| usina adaptada | % de execução física |  | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 86,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 12.016.873 | 0 | 12016873 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 86,0 |
| P 32.5121 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO BATEIAS (PR) - IBIÚNA (SP) (328 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 500 KV E SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS |  | R$ | 60.654.481 | 314.850.000 | 0 | 375.504.481 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 14,6 | 76,0 | 0,0 | 90,6 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 60.654.481 | 314.850.000 | 0 | 375504481 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 76,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 14,6 |
| P 32.3422 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ITAIPU (PR) - SÃO PAULO (SP) (IVAIPORÃ - ITABERÁ - TIJUCO PRETO) (585 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS) |  | R$ | 132.513.873 | 117.761.684 | 0 | 250.275.557 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 15,0 | 40,0 | 0,0 | 55,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 132.513.873 | 117.761.684 | 0 | 250275557 |
|  | Meta Física |  | 15,0 | 40,0 | 0,0 | 55,0 |
| P 32.5123 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO FOZ DO IGUAÇU (PR) - SÃO PAULO (SP) (800 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS) |  | R$ | 0 | 176.088.177 | 0 | 176.088.177 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 57,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 176.088.177 | 0 | 176088177 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 57,0 |
| P 32.3421 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO SÃO PAULO - MINAS GERAIS (13 SUBESTAÇÕES COM 18.626 MVA) |  | R$ | 56.908.745 | 42.854.885 | 204.457.259 | 304.220.889 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 25,1 | 22,0 | 32,0 | 79,1 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 56.908.745 | 42.854.885 | 204.457.259 | 304220889 |
|  | Meta Física |  | 25,1 | 22,0 | 32,0 | 79,1 |
| A 32.4477 - MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR DE ANGRA (RJ) (TOTAL DE 1.966 MW) |  | R$ | 60.507.106 | 162.786.744 | 0 | 223.293.850 |
| sistema mantido | % |  | 1,0 | 100,0 | 100,0 | 201,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 60.507.106 | 162.786.744 | 0 | 223293850 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 100,0 | 100,0 | 201,0 |
| A 32.4469 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (9.133 MW DE CAPACIDADE INSTALADA) |  | R$ | 43.494.526 | 14.143.235 | 0 | 57.637.761 |
| sistema mantido | % |  | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 14.143.235 | 0 | 14143235 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 43.494.526 | 0 | 0 | 43494526 |
|  | Meta Física |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| A 32.4478 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (17.705 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES TOTALIZANDO 81.970 MVA) |  | R$ | 36.553.989 | 27.399.932 | 113.187.835 | 177.141.756 |
| sistema mantido | % |  | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 27.399.932 | 113.187.835 | 140587767 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 36.553.989 | 0 | 0 | 36553989 |
|  | Meta Física |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| P 32.5511 - REABILITAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 147.107.715 | 139.149.627 | 0 | 286.257.342 |
| sistema otimizado | % de execução física |  | 19,0 | 18,0 | 0,0 | 37,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 139.149.627 | 0 | 139149627 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 147.107.715 | 0 | 0 | 147107715 |
|  | Meta Física |  | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 |
| P 32.5512 - REABILITAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 51.085.386 | 108.664.032 | 0 | 159.749.418 |
| sistema otimizado | % de execução física |  | 19,0 | 41,0 | 0,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 108.664.032 | 0 | 108664032 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 41,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 51.085.386 | 0 | 0 | 51085386 |
|  | Meta Física |  | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 |
| A 32.4445 - SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTO COMBUSTÍVEL NUCLEAR DO COMPLEXO DE GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR DE ANGRA (RJ) |  | R$ | 195.050.937 | 135.225.632 | 0 | 330.276.569 |
| recarga efetuada | % de execução física |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 195.050.937 | 135.225.632 | 0 | 330276569 |
|  | Meta Física |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 200,0 |
| P 32.1853 - SUBSTITUIÇÃO DE GRUPO DE GERADORES DE VAPOR DA USINA DE ANGRA I (RJ) |  | R$ | 0 | 40.717.000 | 0 | 40.717.000 |
| gerador substituido | % de execução física |  | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 40.717.000 | 0 | 40717000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
| Programa: 0291 - ENERGIA NO EIXO ARCO NORTE |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Suprir de energia elétrica a região compreendida pelos Estados do Amapá e Roraima |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Consumidores de enegia elétrica da região |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Centrais Elétricas Brasileiras S/A |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EIXO ARCO NORTE |  |  | GWh | 669,0 | 1/12/1998 | 1.122,7 |
| TAXA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NO EIXO ARCO NORTE |  |  | Percentagem | 84,0 | 1/12/1998 | 89,1 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 69.570.216 | 85.879.400 | 79.362.167 | 234.811.783 |
|  | Investimento de Estatais |  | 69.570.216 | 85.879.400 | 79.362.167 | 234.811.783 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 212.560.427 | 212.560.427 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 32.3237 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA USINA HIDRELÉTRICA DE COARACY NUNES (AP) - 3A. UNIDADE DE 40 PARA 67 MW |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| usina ampliada | % de execução física |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3237 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA USINA HIDRELÉTRICA DE COARACY NUNES (AP) DE 40 PARA 70 MW (- 3ª UNIDADE ) |  | R$ | 1.972.040 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| usina ampliada | % de execução física |  | 1,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.972.040 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3401 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL DE BOA VISTA ( RR ) (222 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E 3 MVA DE TRANSFORMADORES) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| rede ampliada | % de execução física |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3995 - AMPLIAÇÃO DA REDE URBANA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOA VISTA |  | R$ | 8.349.944 | 1.940.000 | 18.300.056 | 28.590.000 |
| rede ampliada | km |  | 116,0 | 85,0 | 196,0 | 397,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 8.349.944 | 1.940.000 | 18.300.056 | 28590000 |
|  | Meta Física |  | 116,0 | 85,0 | 196,0 | 397,0 |
| P 32.5757 - ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DA HIDRELÉTRICA DE ÁGUA BRANCA NO RIO AMAPARI |  | R$ | 0 | 0 | 36.500.000 | 36.500.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 52,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 36.500.000 | 36500000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 52,0 |
| P 32.3396 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE SUBTRANSMISSÃO DE BOA VISTA (RR) (30,1 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 69 KV E SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS) |  | R$ | 0 | 733.400 | 4.541.256 | 5.274.656 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 5,0 | 6,0 | 23,3 | 34,3 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 733.400 | 4.541.256 | 5274656 |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 6,0 | 23,3 | 34,3 |
| P 32.3239 - IMPLANTAÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA NO AMAPÁ DE 50 MW |  | R$ | 798.463 | 0 | 0 | 798.463 |
| usina implantada | % de execução física |  | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 798.463 | 0 | 0 | 798463 |
|  | Meta Física |  | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| P 32.3213 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE BOA VISTA - RELUZ |  | R$ | 0 | 7.210.000 | 0 | 7.210.000 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 7.210.000 | 0 | 7210000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| P 32.3248 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE INTERLIGAÇÃO BRASIL - VENEZUELA (190 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 230 KV E SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS COM 200 MVA) - RR |  | R$ | 5.048.949 | 4.000.000 | 0 | 9.048.949 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 7,7 | 6,0 | 0,0 | 13,7 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 2.181.010 | 4.000.000 | 0 | 6181010 |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 6,0 | 0,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 2.867.939 | 0 | 0 | 2867939 |
|  | Meta Física |  | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 3,7 |
| P 32.3243 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO NO AMAPÁ (520 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS COM 339 MVA) |  | R$ | 15.613.487 | 62.157.000 | 0 | 77.770.487 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 10,1 | 27,0 | 0,0 | 37,1 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 15.613.487 | 62.157.000 | 0 | 77770487 |
|  | Meta Física |  | 10,1 | 27,0 | 0,0 | 37,1 |
| P 32.5848 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA DE SANTO ANTÔNIO |  | R$ | 0 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 10.000.000 | 10000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 94,0 |
| P 32.7169 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO ESTADO DO AMAPÁ (282 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E UMA SUBESTAÇÃO) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3396 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO GURI (VENEZUELA) (10,6 KM DE LT) |  | R$ | 369.344 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | % de execução física |  | 58,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 369.344 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 58,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3243 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO NO AMAPÁ (371 KM DE LT E 23 SUBESTAÇÕES TOTALIZANDO 263 MVA) |  | R$ | 36.538.844 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | % de execução física |  | 12,66 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 36.538.844 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 12,66 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.7170 - INTERIORIZAÇÃO DA ENERGIA DE GURI EM RORAIMA |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| não especificado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 32.2793 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOA VISTA (81 MW DE CAPACIDADE INSTALADA) |  | R$ | 0 | 548.000 | 0 | 548.000 |
| sistema mantido | % |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 548.000 | 0 | 548000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| A 32.4431 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOA VISTA (RR) |  | R$ | 0 | 2.091.000 | 0 | 2.091.000 |
| sistema mantido | % |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 2.091.000 | 0 | 2091000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| A 32.2789 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOA VISTA |  | R$ | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| sistema mantido | % |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 100.000 | 0 | 100000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| P 32.1885 - RECAPACITAÇÃO DAS UNIDADES GERADORAS 1 E 2 DE UHE COARACY NUNES (ACRÉSCIMO DE 4 MW) |  | R$ | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
| unidade recapacitada | % de execução física |  | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 38,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 7.000.000 | 0 | 7000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 38,0 |
| P 32.3399 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE GERAÇÃO TÉRMICA DE RORAIMA DE 81 MW |  | R$ | 879.145 | 100.000 | 5.020.855 | 6.000.000 |
| usina revitalizada | % de execucao fisica |  | 12,6 | 1,0 | 13,0 | 26,6 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 879.145 | 100.000 | 5.020.855 | 6000000 |
|  | Meta Física |  | 12,6 | 1,0 | 13,0 | 26,6 |
| Programa: 0297 - ENERGIA NO EIXO MADEIRA-AMAZONAS |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Suprir de energia elétrica a região compreendida pelos Estados do Amazonas, Acre, Pará e Rondônia |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Consumidores de energia elétrica da Região Norte |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Centrais Elétricas Brasileiras S/A |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EIXO MADEIRA-AMAZONAS |  |  | GWh | 14.116,0 | 1/12/1998 | 20.958,0 |
| TAXA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NO EIXO MADEIRA-AMAZONAS |  |  | Percentagem | 64,0 | 1/12/1998 | 71,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 417.610.115 | 529.643.538 | 1.366.288.863 | 2.313.542.516 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
|  | Investimento de Estatais |  | 417.610.115 | 477.443.538 | 1.166.718.863 | 2.061.772.516 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 52.200.000 | 189.570.000 | 241.770.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 32.3237 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA USINA HIDRELÉTRICA DE COARACY NUNES (AP) DE 40 PARA 70 MW (- 3ª UNIDADE ) |  | R$ | 4.727.565 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| usina ampliada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 4.727.565 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3267 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO PARQUE DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 0 | 41.910.000 | 0 | 41.910.000 |
| parque ampliado | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 41.910.000 | 0 | 41910000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| P 32.5111 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE GERADORA DAS UTES PIMENTA BUENO, VILHENA E COLORADO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DESATIVADAS |  | R$ | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| usina ampliada | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 1,0 | 21,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 50.000 | 0 | 50000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| P 32.1167 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA NA ÁREA DE CONCESSÃO DA CEAM |  | R$ | 6.212.440 | 24.536.684 | 0 | 30.749.124 |
| rede ampliada | km |  | 149,0 | 590,0 | 0,0 | 739,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 6.212.440 | 24.536.684 | 0 | 30749124 |
|  | Meta Física |  | 149,0 | 590,0 | 0,0 | 739,0 |
| P 32.3410 - AMPLIAÇÃO DE REDE URBANA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MANAUS |  | R$ | 22.047.798 | 23.469.410 | 82.032.892 | 127.550.100 |
| rede ampliada | km |  | 166,0 | 177,0 | 618,0 | 961,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 22.047.798 | 23.469.410 | 82.032.892 | 127550100 |
|  | Meta Física |  | 166,0 | 177,0 | 618,0 | 961,0 |
| P 32.3404 - AMPLIAÇÃO DE REDE URBANA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RONDÔNIA |  | R$ | 10.165.767 | 16.044.560 | 15.619.673 | 41.830.000 |
| rede ampliada | km |  | 27,0 | 43,0 | 42,0 | 112,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 10.165.767 | 16.044.560 | 15.619.673 | 41830000 |
|  | Meta Física |  | 27,0 | 43,0 | 42,0 | 112,0 |
| P 32.3367 - AMPLIAÇÃO DE REDE URBANA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ACRE |  | R$ | 12.507.018 | 7.953.811 | 6.677.151 | 27.137.980 |
| rede ampliada | km |  | 153,0 | 98,0 | 82,0 | 333,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 12.507.018 | 7.953.811 | 6.677.151 | 27137980 |
|  | Meta Física |  | 153,0 | 98,0 | 82,0 | 333,0 |
| P 32.1159 - CONSTRUÇÃO DE OLEODUTOS NUM TOTAL DE 11,75 KM |  | R$ | 35.153 | 0 | 0 | 35.153 |
| oleoduto construído | % de execução física |  | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 35.153 | 0 | 0 | 35153 |
|  | Meta Física |  | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 |
| P 32.7172 - ENERGIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MARGEM ESQUERDA DO RIO AMAZONAS NO ESTADO DO PARÁ |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| município atendido | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.1907 - ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE NO ESTADO DO PARÁ, COM 11.000 MW DE CAPACIDADE INSTALADA |  | R$ | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| estudo realizado | % |  | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 100.000 | 0 | 100000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
| P 32.3236 - ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS HIDRELÉTRICAS NA REGIÃO NORTE DE 52 MW DE CAPACIDADE |  | R$ | 0 | 0 | 7.999.999 | 7.999.999 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 7.999.999 | 7999999 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 32.3427 - ESTUDOS E PROJETOS DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO E DE TRANSMISSÃO NA REGIÃO AMAZÔNICA |  | R$ | 14.962.330 | 36.000.000 | 21.824.670 | 72.787.000 |
| estudo realizado | % |  | 14,0 | 34,0 | 21,0 | 69,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 14.962.330 | 36.000.000 | 0 | 50962330 |
|  | Meta Física |  | 14,0 | 34,0 | 0,0 | 48,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 21.824.670 | 21824670 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 |
| P 32.5875 - EXECUÇÃO DE INVENTÁRIO E ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL HIDROELÉTRICO E DE HIDROVIA NO RIO MADEIRA |  | R$ | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| inventário realizado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 99,9 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 99,9 |
| P 32.1897 - EXPANSÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO NO ESTADO DO PARÁ ASSOCIADO À UHE TUCURUÍ (ACRÉSCIMO DE 1.200 MVA/351 MVAR NAS SUBESTAÇÕES) |  | R$ | 0 | 90.716.000 | 0 | 90.716.000 |
| sistema ampliado | % de execucao fisica |  | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 90.716.000 | 0 | 90716000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| P 32.3239 - IMPLANTAÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA NO AMAPÁ DE 50 MW |  | R$ | 2.392.631 | 0 | 52.607.369 | 55.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 30,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 2.392.631 | 0 | 52.607.369 | 55000000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 30,0 |
| P 32.3238 - IMPLANTAÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA TERMONORTE I EM RONDÔNIA DE 64 MW |  | R$ | 8.275.579 | 0 | 453.794.421 | 462.070.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 2,0 | 0,0 | 97,0 | 99,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 8.275.579 | 0 | 438.224.421 | 446500000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 15.570.000 | 15570000 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 0,0 | 97,0 | 99,0 |
| P 32.1721 - IMPLANTAÇÃO DE 12,7 KM DE OLEODUTOS NAS USINAS TERMOELÉTRICAS DE BARREIRINHA, BOCA DO ACRE, CODAJÁS, PARINTINS E SÃO PAULO DE OLIVENÇA (AM) |  | R$ | 0 | 317.500 | 0 | 317.500 |
| oleoduto implantado | % de execução física |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 317.500 | 0 | 317500 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| P 32.3416 - IMPLANTAÇÃO DE DUAS PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS EM 6 MW E 2,5 MW |  | R$ | 0 | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 13.000.000 | 13000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 32.3219 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA DE PRODUTOR INDEPENDENTE |  | R$ | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| usina conectada | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 1.000.000 | 0 | 1000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 32.3273 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA DE PRODUTOR INDEPENDENTE |  | R$ | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| usina conectada | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 200.000 | 0 | 200000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 32.1169 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DO AMAZONAS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| rede implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3413 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RURAL EM MANAUS- AM (76 KM DE LINHAS E 1,5 MVA DE TRANSFORMADORES) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | % de execução física |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3405 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RURAL EM RONDÔNIA (494 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E TRANSFORMADORES DE 12,54 MVA) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3369 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RURAL NO ACRE ( REDE DE 59,7 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E TRANSFORMADORES COM 0,62 MVA ) |  | R$ | 1.047.371 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.047.371 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3242 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO ACRE - RONDÔNIA (1.342 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS COM 1.664 MVA/402 MVAR) |  | R$ | 218.528.410 | 120.658.000 | 70.754.590 | 409.941.000 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 14,7 | 24,0 | 54,3 | 93,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 218.528.410 | 120.658.000 | 70.754.590 | 409941000 |
|  | Meta Física |  | 14,7 | 24,0 | 54,3 | 93,0 |
| P 32.3246 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADO À UHE TUCURUÍ NO PARÁ (960 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS COM 2. 190 MVA) TOTALIZANDO 1. 873 MVA ) |  | R$ | 38.809.484 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 38.809.484 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3381 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO EM RONDÔNIA (622 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES COM 13,8 KV) |  | R$ | 4.331.422 | 12.531.240 | 15.137.338 | 32.000.000 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 19,0 | 19,0 | 42,0 | 80,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 4.331.422 | 12.531.240 | 15.137.338 | 32000000 |
|  | Meta Física |  | 19,0 | 19,0 | 42,0 | 80,0 |
| P 32.5887 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO NO PARÁ - CAMETÁ/PORTEL-BREVES (180KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO) |  | R$ | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| sistema de transmissão implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 99,9 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 4.000.000 | 4000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 99,9 |
| N 32.9303 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO NO PARÁ (1.241 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE 138 KV) |  | R$ | 0 | 52.200.000 | 174.000.000 | 226.200.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 30,0 | 70,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 52.200.000 | 0 | 52200000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 174.000.000 | 174000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 30,0 | 70,0 | 100,0 |
| P 32.3241 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA NO ACRE DE 73 MW |  | R$ | 4.171.578 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| usina implantada | % de execução física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 4.171.578 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3418 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA NO AMAZONAS DE 270 MW |  | R$ | 1.057.298 | 0 | 396.317.702 | 397.375.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,2 | 0,0 | 96,8 | 97,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.057.298 | 0 | 396.317.702 | 397375000 |
|  | Meta Física |  | 0,2 | 0,0 | 96,8 | 97,0 |
| P 32.3225 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO , SUBTRANSMISSÃO E TRANSFORMAÇÃO DA SE CARIRI A ITACOATIARA E RIO PRETO DA EVA (AM) |  | R$ | 0 | 6.394.418 | 0 | 6.394.418 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 6.394.418 | 0 | 6394418 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
| P 32.3398 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO EM MANAUS (313,3 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇOES ASSOCIADAS COM 645,3 MVA) |  | R$ | 23.913.793 | 24.596.536 | 11.195.651 | 59.705.980 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 4,2 | 43,0 | 48,2 | 95,4 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 23.913.793 | 24.596.536 | 11.195.651 | 59705980 |
|  | Meta Física |  | 4,2 | 43,0 | 48,2 | 95,4 |
| P 32.3259 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO, SUBTRANSMISSÃO E TRANSFORMAÇÃO DA SE DE IRANDUBA À MANACAPURU E NOVO AIRÃO (AM) |  | R$ | 0 | 6.000.100 | 0 | 6.000.100 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 32,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 6.000.100 | 0 | 6000100 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 32,0 |
| A 32.4462 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (6.525 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E 14.294 MVA DE SUBESTAÇÕES) |  | R$ | 0 | 18.815.000 | 0 | 18.815.000 |
| sistema mantido | % |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 18.815.000 | 0 | 18815000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 32.2009 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ÁREA DE CONCESSÃO DA CEAM |  | R$ | 15.955.920 | 3.243.979 | 0 | 19.199.899 |
| parque mantido | % |  | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 15.955.920 | 3.243.979 | 0 | 19199899 |
|  | Meta Física |  | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 |
| A 32.2775 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DE RONDÔNIA |  | R$ | 0 | 900.000 | 0 | 900.000 |
| parque de geracao mantido | % |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 900.000 | 0 | 900000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| A 32.2265 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 371.522 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema mantido | unidade |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 371.522 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| A 32.4467 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (5.071,62 MW DE CAPACIDADE INSTALADA) |  | R$ | 3.176.693 | 6.000.000 | 31.327.407 | 40.504.100 |
| sistema mantido | % |  | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 3.176.693 | 6.000.000 | 0 | 9176693 |
|  | Meta Física |  | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 31.327.407 | 31327407 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| A 32.4468 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (663,2 MW DE CAPACIDADE INSTALADA) |  | R$ | 1.315.054 | 3.488.600 | 0 | 4.803.654 |
| sistema mantido | % |  | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.315.054 | 3.488.600 | 0 | 4803654 |
|  | Meta Física |  | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 |
| P 32.5113 - RECAPACITAÇÃO DA PCH RIO VERMELHO |  | R$ | 820.532 | 50.000 | 0 | 870.532 |
| usina recapacitada | % de execução física |  | Não Apurado | 20,0 | Não Apurado | 22,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 820.532 | 0 | 0 | 820532 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 50.000 | 0 | 50000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 20,0 | 0,0 | 21,0 |
| P 32.1879 - RECAPACITAÇÃO DAS UNIDADES GERADORAS DO PARQUE TÉRMICO DE RONDÔNIA (ACRÉSCIMO DE 18 MW) |  | R$ | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| unidade recapacitada | % de execução física |  | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 3.000.000 | 0 | 3000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| P 32.1881 - RECAPACITAÇÃO DAS UNIDADES GERADORAS DO PARQUE TÉRMICO DO ACRE |  | R$ | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| unidade recapacitada | % de execução física |  | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 5.000.000 | 0 | 5000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
| P 32.3263 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 0 | 18.467.700 | 0 | 18.467.700 |
| parque de geracao revitalizado | % de execução física |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 18.467.700 | 0 | 18467700 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| P 32.1183 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEAM DE 71,2 KW |  | R$ | 22.784.757 | 5.900.000 | 0 | 28.684.757 |
| parque de geracao revitalizado | % de execução física |  | 77,0 | 20,0 | 0,0 | 97,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 22.784.757 | 5.900.000 | 0 | 28684757 |
|  | Meta Física |  | 77,0 | 20,0 | 0,0 | 97,0 |
| P 32.3261 - TRANSFORMAÇÃO DAS UNIDADES GERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UTILIZAÇÃO DO GÁS NATURAL |  | R$ | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| usina adaptada | % de execução física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 100.000 | 0 | 100000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Programa: 0295 - ENERGIA NO EIXO SUL |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Suprir de energia elétrica a região compreendida pelos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Consumidores da região e do sistema interligado de energia elétrica |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Centrais Elétricas Brasileiras S/A |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EIXO SUL |  |  | GWh | 48.792,0 | 31/12/1999 | 60.600,0 |
| TAXA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NO EIXO SUL |  |  | Percentagem | 86,2 | 31/12/1999 | 87,4 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 442.269.932 | 2.107.923.955 | 6.044.970.132 | 8.595.164.019 |
|  | Investimento de Estatais |  | 442.269.932 | 326.565.955 | 149.542.802 | 918.378.689 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 2.116.444.400 | 7.039.976.930 | 9.156.421.330 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| N 32.9242 - AMPLIAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE PALMEIRAS (SC) DE 7 MW |  | R$ | 0 | 10.607.000 | 79.001.000 | 89.608.000 |
| usina ampliada | % de execução física |  | 0,0 | 10,0 | 54,0 | 64,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 10.607.000 | 0 | 10607000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 79.001.000 | 79001000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 10,0 | 54,0 | 64,0 |
| N 32.9237 - AMPLIAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA ITAIPU (PR) EM 1.400 MW |  | R$ | 0 | 58.000.000 | 196.000.000 | 254.000.000 |
| usina ampliada | % de execução física |  | 0,0 | 30,0 | 70,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 58.000.000 | 0 | 58000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 196.000.000 | 196000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 30,0 | 70,0 | 100,0 |
| N 32.9250 - AMPLIAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA SALTO (SC) DE 8 MW |  | R$ | 0 | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| usina ampliada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 18.000.000 | 18000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 32.5839 - CONSTRUÇÃO DE USINA TERMOELÉTRICA |  | R$ | 0 | 0 | 30.800.000 | 30.800.000 |
| termelétrica construída | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 30.800.000 | 30800000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| P 32.5843 - ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE USINA NUCLEAR NO PARANÁ |  | R$ | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 20.000 | 20000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 32.1133 - ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE PORTO ALEGRE - NUTEPA PARA UTILIZAÇÃO DE GÁS NATURAL |  | R$ | 5.628 | 1.000.000 | 0 | 1.005.628 |
| estudo realizado | % |  | 1,0 | 33,0 | 0,0 | 34,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 5.628 | 1.000.000 | 0 | 1005628 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 33,0 | 0,0 | 34,0 |
| P 32.1127 - IMPLANTAÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA CANDIOTA III COM CAPACIDADE DE 350 MW |  | R$ | 1.720.685 | 5.000.000 | 0 | 6.720.685 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.720.685 | 5.000.000 | 0 | 6720685 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| P 32.5475 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO CAMPOS NOVOS A BLUMENAU (SC)(252 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 500 KV E DA SUBESTAÇÃO 500/230 KV DE BLUMENAL ) |  | R$ | 5.830 | 0 | 68.944.170 | 68.950.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 5.830 | 0 | 28.173.340 | 28179170 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 40.770.830 | 40770830 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 100,0 |
| P 32.3422 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ITAIPU (PR) - SÃO PAULO (SP) (585 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES COM 1. 500 MVA) |  | R$ | 182.004.888 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 182.004.888 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3424 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ITAIPU A FOZ DO IGUAÇU - TRECHO IVAIPORÃ (PR) (331 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES ) |  | R$ | 0 | 0 | 2.270.870 | 2.270.870 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 2.270.870 | 2270870 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| N 32.9234 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO EM SANTA CATARINA (363 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 138 KV) |  | R$ | 0 | 0 | 34.800.000 | 34.800.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 34.800.000 | 34800000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| N 32.9253 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO ITÁ (SC) A GARABI (ARGENTINA) (375 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 500 KV) |  | R$ | 0 | 0 | 2.240.000 | 2.240.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 2,8 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 2.240.000 | 2240000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 2,8 |
| N 32.9233 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO NO PARANÁ (788 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 230 KV) |  | R$ | 0 | 19.647.000 | 136.268.000 | 155.915.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 10,0 | 55,0 | 65,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 19.647.000 | 0 | 19647000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 136.268.000 | 136268000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 10,0 | 55,0 | 65,0 |
| N 32.9232 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO NO RIO GRANDE DO SUL (267 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 138 KV) |  | R$ | 0 | 10.100.000 | 40.200.000 | 50.300.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 25,0 | 75,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 10.100.000 | 0 | 10100000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 40.200.000 | 40200000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 25,0 | 75,0 | 100,0 |
| N 32.9231 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO NO RIO GRANDE DO SUL (454 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 230 KV) |  | R$ | 0 | 46.810.000 | 156.023.000 | 202.833.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 30,0 | 70,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 46.810.000 | 0 | 46810000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 156.023.000 | 156023000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 30,0 | 70,0 | 100,0 |
| P 32.3250 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO NO SUL (467 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 230 KV E 500 KV E SUBESTAÇÕES COM 2.807 MVA) |  | R$ | 247.564.932 | 289.663.955 | 0 | 537.228.887 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 56,0 | 52,0 | 6,0 | 114,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 247.564.932 | 289.663.955 | 0 | 537228887 |
|  | Meta Física |  | 56,0 | 52,0 | 0,0 | 108,0 |
| N 32.9238 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO UHE SALTO CAXIAS E CASCAVEL (PR) (63 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 500 KV E DA SUBESTAÇÃO 500/230KV DE CASCAVEL) |  | R$ | 0 | 0 | 13.800.000 | 13.800.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 13.800.000 | 13800000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| P 32.5853 - IMPLANTAÇÃO DE USINA DE GÁS NO OESTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA |  | R$ | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 20.000.000 | 20000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| N 32.9706 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA BARRA GRANDE NO RIO PELOTAS (SC/RS) DE 690 MW |  | R$ | 0 | 0 | 112.500.000 | 112.500.000 |
| usina implantada | percentual de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 112.500.000 | 112500000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
| N 32.9254 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA CAMPOS NOVOS NO RIO CANOAS (SC) DE 880 MW |  | R$ | 0 | 31.385.000 | 156.925.000 | 188.310.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 5,0 | 20,0 | 25,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 31.385.000 | 0 | 31385000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 156.925.000 | 156925000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 5,0 | 20,0 | 25,0 |
| N 32.9255 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA DONA FRANCISCA NO RIO JACUÍ (RS) DE 125 MW |  | R$ | 0 | 0 | 99.600.000 | 99.600.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 99.600.000 | 99600000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 |
| N 32.9230 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA ITÁ (SC) DE 1450 MW |  | R$ | 0 | 0 | 605.570.000 | 605.570.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 605.570.000 | 605570000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 |
| N 32.9240 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA MACHADINHO (SC/RS) DE 1.140 MW |  | R$ | 0 | 460.269.000 | 919.275.000 | 1.379.544.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 460.269.000 | 0 | 460269000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 919.275.000 | 919275000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| N 32.9248 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA PASSO DO MEIO (RS) DE 30 MW |  | R$ | 0 | 20.000.000 | 40.000.000 | 60.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 20.000.000 | 0 | 20000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 40.000.000 | 40000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| N 32.9705 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA QUEBRA QUEIXO NO RIO CHAPECÓ (SC) DE 120 MW |  | R$ | 0 | 0 | 58.822.500 | 58.822.500 |
| usina implantada | percentual de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 58.822.500 | 58822500 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 |
| P 32.5855 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA A CARVÃO (400MW) - GERAÇÃO LIMPA - NO ESTADO DE SANTA CATARINA |  | R$ | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 20.000.000 | 20000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| N 32.9252 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA CANOAS REFAP (RS) DE 500 MW |  | R$ | 0 | 208.000.000 | 519.000.000 | 727.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 208.000.000 | 0 | 208000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 519.000.000 | 519000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 |
| N 32.9222 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA COFEPAR (PR) DE 600 MW |  | R$ | 0 | 311.000.000 | 779.000.000 | 1.090.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 311.000.000 | 0 | 311000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 779.000.000 | 779000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 |
| N 32.9235 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA EM ARAUCÁRIA (PR) DE 480 MW |  | R$ | 0 | 194.000.000 | 485.000.000 | 679.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 194.000.000 | 0 | 194000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 485.000.000 | 485000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 |
| N 32.9256 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA EM JACUÍ (RS) DE 350 MW |  | R$ | 0 | 114.380.000 | 326.800.000 | 441.180.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 114.380.000 | 0 | 114380000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 326.800.000 | 326800000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 |
| N 32.9244 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA EM URUGUAIANA (RS) DE 600 MW |  | R$ | 0 | 0 | 202.432.000 | 202.432.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 202.432.000 | 202432000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
| N 32.9251 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA SEIVAL I (RS) DE 250 MW |  | R$ | 0 | 116.160.000 | 290.400.000 | 406.560.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 116.160.000 | 0 | 116160000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 290.400.000 | 290400000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 |
| N 32.9243 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA TERMOCATARINENSE (SC) DE 300 MW |  | R$ | 0 | 0 | 69.000.000 | 69.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 69.000.000 | 69000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| N 32.9224 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA TERMOGAÚCHA (RS) DE 480 MW |  | R$ | 0 | 181.000.000 | 519.000.000 | 700.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 181.000.000 | 0 | 181000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 519.000.000 | 519000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 |
| P 32.5341 - INTERLIGAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS BRASILEIRO E URUGUAIO - CONVERSORA DE RIVERA (URUGUAIO) À SUBESTAÇÃO DE LIVRAMENTO (RS) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | % de execução física |  | 99,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 99,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.5115 - INTERLIGAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS BRASILEIRO E URUGUAIO ATRAVÉS DA CONVERSORA DE RIVERA (AQUISIÇÃO DE 12 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E CONSTRUÇÃO DE ENTRADA DA SUBESTAÇÃO) |  | R$ | 0 | 4.570.000 | 0 | 4.570.000 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 4.570.000 | 0 | 4570000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| A 32.4493 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (490 MW DE CAPACIDADE INSTALADA) |  | R$ | 3.123.126 | 25.152.000 | 0 | 28.275.126 |
| sistema mantido | % |  | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 3.123.126 | 25.152.000 | 0 | 28275126 |
|  | Meta Física |  | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 |
| A 32.4471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (8.570 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES COM 11.969,3 MVA) |  | R$ | 2.434.381 | 1.180.000 | 10.408.594 | 14.022.975 |
| sistema mantido | % |  | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 10.408.594 | 10408594 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 2.434.381 | 1.180.000 | 0 | 3614381 |
|  | Meta Física |  | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 |
| P 32.5557 - REPOTENCIALIZAÇÃO DAS UNIDADES GERADORAS DA USINA PRESIDENTE MÉDICI |  | R$ | 2.482.550 | 0 | 12.517.450 | 15.000.000 |
| usina repotencializada | % de execução física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 2.482.550 | 0 | 12.517.450 | 15000000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 100,0 |
| P 32.3249 - REPOTENCIALIZAÇÃO/RECAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO |  | R$ | 2.927.912 | 0 | 20.352.548 | 23.280.460 |
| sistema recapacitado | % de execução física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 2.927.912 | 0 | 20.352.548 | 23280460 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 100,0 |
| Programa: 0292 - ENERGIA NOS EIXOS DO CENTRO-OESTE |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Suprir de energia elétrica a região compreendida pelos Estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Consumidores de energia elétrica da região |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Centrais Elétricas Brasileiras S/A |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS EIXOS DO CENTRO-OESTE |  |  | GWh | 5.720,0 | 1/12/1999 | 7.893,0 |
| TAXA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NOS EIXOS DO CENTRO-OESTE |  |  | Percentagem | 84,0 | 1/12/1999 | 90,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 205.546.259 | 1.394.489.996 | 3.483.859.369 | 5.083.895.624 |
|  | Investimento de Estatais |  | 205.546.259 | 182.483.013 | 83.313.842 | 471.343.114 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 1.212.006.983 | 3.400.545.527 | 4.612.552.510 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| N 32.9719 - AMPLIAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA ARJONA (MS) EM 80 MW |  | R$ | 0 | 0 | 125.000.000 | 125.000.000 |
| usina ampliada | percentual de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 125.000.000 | 125000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 32.1887 - EXPANSÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO (ACRÉSCIMO DE 360 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E DE 630 MVA/100 MVAR NAS SUBESTAÇÕES) |  | R$ | 0 | 155.042.000 | 0 | 155.042.000 |
| sistema ampliado | % de execucao fisica |  | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 155.042.000 | 0 | 155042000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
| P 32.5169 - IMPLANTAÇÃO DA UHE COUTO MAGALHÃES DE 150 MW |  | R$ | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 1.000.000 | 0 | 1000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 32.3395 - IMPLANTAÇÃO DA UHE MANSO DE 210 MW (MT) |  | R$ | 148.801.101 | 26.441.013 | 0 | 175.242.114 |
| usina implantada | % de execução física |  | 61,97 | 11,0 | 0,0 | 72,97 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 148.801.101 | 26.441.013 | 0 | 175242114 |
|  | Meta Física |  | 61,97 | 11,0 | 0,0 | 72,97 |
| P 32.3244 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO EM MATO GROSSO (345 KM DE LT E 12 SUBESTAÇÕES TOTALIZANDO 514 MVA) |  | R$ | 56.745.158 | 0 | 78.313.842 | 135.059.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 34,12 | 0,0 | 18,78 | 52,9 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 56.745.158 | 0 | 78.313.842 | 135059000 |
|  | Meta Física |  | 34,12 | 0,0 | 18,78 | 52,9 |
| N 32.9175 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO EM MATO GROSSO (975 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 138 KV) |  | R$ | 0 | 28.275.000 | 141.376.000 | 169.651.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,35 | 20,0 | 79,65 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 141.376.000 | 141376000 |
|  | Meta Física |  | 0,35 | 20,0 | 79,65 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 28.275.000 | 0 | 28275000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| N 32.9190 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO EM MATO GROSSO DO SUL (569 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 138 KV) |  | R$ | 0 | 1.533.387 | 76.669.336 | 78.202.723 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 2,0 | 98,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 76.669.336 | 76669336 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 2,0 | 98,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 1.533.387 | 0 | 1533387 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| N 32.9183 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA GUAPORÉ NO RIO GUAPORÉ (MT) DE 120 MW APE |  | R$ | 0 | 42.631.579 | 135.000.000 | 177.631.579 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,49 | 30,0 | 64,51 | 95,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 135.000.000 | 135000000 |
|  | Meta Física |  | 0,49 | 30,0 | 64,51 | 95,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 42.631.579 | 0 | 42631579 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| N 32.9177 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA ITIQUIRA I - II NO RIO ITIQUIRA (MT) DE 156 MW APE |  | R$ | 0 | 51.100.000 | 204.400.000 | 255.500.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 87,0 | 20,0 | 0,0 | 107,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 204.400.000 | 204400000 |
|  | Meta Física |  | 87,0 | 20,0 | 0,0 | 107,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 51.100.000 | 0 | 51100000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| N 32.9178 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA JAURU (MT) DE 70 MW |  | R$ | 0 | 36.032.000 | 135.114.000 | 171.146.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,55 | 20,0 | 54,45 | 75,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 135.114.000 | 135114000 |
|  | Meta Física |  | 0,55 | 20,0 | 54,45 | 75,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 36.032.000 | 0 | 36032000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| N 32.9182 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA PARAÍSO (MS) DE 21 MW |  | R$ | 0 | 14.000.000 | 28.000.000 | 42.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 28.000.000 | 28000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 14.000.000 | 0 | 14000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| N 32.9179 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA PONTE DE PEDRA II (MT) DE 30 MW |  | R$ | 0 | 14.426.017 | 41.217.191 | 55.643.208 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 41.217.191 | 41217191 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 14.426.017 | 0 | 14426017 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| N 32.9176 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA PONTE DE PEDRA NO RIO CORRENTES (MT/MS) DE 176 MW |  | R$ | 0 | 72.172.000 | 212.275.000 | 284.447.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 34,0 | 66,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 212.275.000 | 212275000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 34,0 | 66,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 72.172.000 | 0 | 72172000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| N 32.9180 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA SALTO DAS NUVENS (MT) DE 20 MW |  | R$ | 0 | 13.120.000 | 31.160.000 | 44.280.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 40,0 | 55,0 | 95,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 31.160.000 | 31160000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 40,0 | 55,0 | 95,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 13.120.000 | 0 | 13120000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| N 32.9185 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA CORUMBÁ (MS) DE 90 MW |  | R$ | 0 | 88.000.000 | 294.000.000 | 382.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,05 | 35,0 | 64,95 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 294.000.000 | 294000000 |
|  | Meta Física |  | 0,05 | 35,0 | 64,95 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 88.000.000 | 0 | 88000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| N 32.9186 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA EM CAMPO GRANDE (MS) DE 300 MW |  | R$ | 0 | 139.000.000 | 346.000.000 | 485.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 346.000.000 | 346000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 139.000.000 | 0 | 139000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| N 32.9187 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA EM CAMPO GRANDE I (MS) DE 450 MW |  | R$ | 0 | 139.392.000 | 278.784.000 | 418.176.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 278.784.000 | 278784000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 139.392.000 | 0 | 139392000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| N 32.9184 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA EM CAMPO GRANDE II (MS) DE 120 MW |  | R$ | 0 | 0 | 33.000.000 | 33.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 1,0 | 0,0 | 59,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 33.000.000 | 33000000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 59,0 | 60,0 |
| N 32.9189 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA EM CUIABÁ I (MT) DE 480 MW |  | R$ | 0 | 0 | 155.000.000 | 155.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 1,0 | 0,0 | 49,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 155.000.000 | 155000000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 49,0 | 50,0 |
| N 32.9188 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA EM CUIABÁ II (MT) DE 480 MW |  | R$ | 0 | 170.100.000 | 359.100.000 | 529.200.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 45,0 | 50,0 | 95,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 359.100.000 | 359100000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 45,0 | 50,0 | 95,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 170.100.000 | 0 | 170100000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| N 32.9181 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA EM TRÊS LAGOAS (MS) DE 750 MW |  | R$ | 0 | 402.225.000 | 804.450.000 | 1.206.675.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,08 | 50,0 | 49,92 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 804.450.000 | 804450000 |
|  | Meta Física |  | 0,08 | 50,0 | 49,92 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 402.225.000 | 0 | 402225000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| P 32.5847 - IMPLANTAÇÃO DE USINAS TERMELÉTRICAS |  | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| Programa: 0294 - ENERGIA NOS EIXOS DO NORDESTE |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Suprir de energia elétrica a região compreendida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: População dos estados da Região Nordeste |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Centrais Elétricas Brasileiras S/A |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS EIXOS DO NORDESTE |  |  | GWh | 48.316,0 | 30/12/1999 | 61.982,0 |
| TAXA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NOS EIXOS DO NORDESTE |  |  | Percentagem | 74,0 | 31/12/1998 | 78,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 997.262.245 | 2.159.155.185 | 6.893.169.006 | 10.049.586.436 |
|  | Investimento de Estatais |  | 828.062.245 | 974.552.389 | 1.904.038.849 | 3.706.653.483 |
|  | Não Orçamentária |  | 185.051.000 | 1.458.802.796 | 6.139.699.157 | 7.783.552.953 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 32.5103 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA UTE BONGI EM 113 MW (SUBSTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E INSTALAÇÃO DE NOVAS UNIDADES GERADORAS) |  | R$ | 1.502.970 | 144.333.559 | 0 | 145.836.529 |
| usina ampliada | % de execução física |  | Não Apurado | 53,0 | Não Apurado | 101,3 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.502.970 | 0 | 0 | 1502970 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 47,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 144.333.559 | 0 | 144333559 |
|  | Meta Física |  | 1,3 | 53,0 | 0,0 | 54,3 |
| P 32.5105 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA UTE CAMAÇARI EM 157 MW (SUBSTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E INSTALAÇÃO DE NOVAS UNIDADES GERADORAS) |  | R$ | 42.242.856 | 202.182.620 | 0 | 244.425.476 |
| usina ampliada | % de execução física |  | Não Apurado | 46,0 | Não Apurado | 94,2 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 42.242.856 | 0 | 0 | 42242856 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 32,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 202.182.620 | 0 | 202182620 |
|  | Meta Física |  | 16,2 | 46,0 | 0,0 | 62,2 |
| P 32.3409 - AMPLIAÇÃO DE REDE URBANA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALAGOAS |  | R$ | 21.258.635 | 11.080.081 | 17.519.184 | 49.857.900 |
| rede ampliada | km |  | 1.056,0 | 551,0 | 871,0 | 2.478,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 21.258.635 | 11.080.081 | 17.519.184 | 49857900 |
|  | Meta Física |  | 1.056,0 | 551,0 | 871,0 | 2.478,0 |
| P 32.3407 - AMPLIAÇÃO DE REDE URBANA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PIAUÍ |  | R$ | 29.686.211 | 25.741.900 | 13.295.522 | 68.723.633 |
| rede ampliada | km |  | 1.441,0 | 1.250,0 | 645,0 | 3.336,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 29.686.211 | 25.741.900 | 13.295.522 | 68723633 |
|  | Meta Física |  | 1.441,0 | 1.250,0 | 645,0 | 3.336,0 |
| P 32.1891 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADO À UHE TUCURUÍ NO ESTADO DO MARANHÃO (ACRÉSCIMO DE 120 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E DE 200 MVA/140 MVAR NAS SUBESTAÇÕES) |  | R$ | 56.247.172 | 83.592.996 | 302.768.832 | 442.609.000 |
| sistema ampliado | % de execucao fisica |  | 1,0 | 19,0 | 51,0 | 71,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 56.247.172 | 83.592.996 | 302.768.832 | 442609000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 19,0 | 51,0 | 71,0 |
| P 32.5107 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO NORDESTE (572 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E 17 SUBESTAÇÕES TOTALIZANDO 2.700 MVA) |  | R$ | 0 | 30.113.586 | 0 | 30.113.586 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 30.113.586 | 0 | 30113586 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| P 32.5109 - ESTUDO DE VIABILIDADE DE PROJETOS DE PCHS E DE APROVEITAMENTO DE FONTES ENERGÉTICAS ALTERNATIVAS (EÓLICA E BIO-MASSA) |  | R$ | 0 | 161.997 | 0 | 161.997 |
| estudo realizado | % |  | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 161.997 | 0 | 161997 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
| P 32.3411 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RURAL NO PIAUÍ |  | R$ | 11.166.388 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 11.166.388 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3378 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADO A UHE DE XINGÓ NA BAHIA (251 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 500 KV E DE 2 SUBESTAÇÕES COM 400 MVA) |  | R$ | 15.686.084 | 4.156.787 | 18.026.999 | 37.869.870 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | Não Apurado | 2,0 | Não Apurado | 17,8 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 7.218.240 | 0 | 0 | 7218240 |
|  | Meta Física |  | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 8.467.844 | 4.156.787 | 18.026.999 | 30651630 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 2,0 | Não Apurado | 15,0 |
| P 32.3368 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADO À UHE LUIZ GONZAGA - ETAPA II (15 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 230 KV E 5 SUBESTAÇÕES COM 300 MVA) |  | R$ | 22.879.514 | 8.776.608 | 18.800.649 | 50.456.771 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 3,6 | 3,0 | 8,0 | 14,6 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 22.879.514 | 8.776.608 | 18.800.649 | 50456771 |
|  | Meta Física |  | 3,6 | 3,0 | 8,0 | 14,6 |
| P 32.3375 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO EM ALAGOAS (233 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 69 KV) |  | R$ | 7.710.646 | 11.774.000 | 4.676.553 | 24.161.199 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 25,0 | 52,0 | 0,0 | 77,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 7.710.646 | 11.774.000 | 4.676.553 | 24161199 |
|  | Meta Física |  | 25,0 | 52,0 | 0,0 | 77,0 |
| P 32.3370 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO NO NORDESTE (2.833 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 230 KV E DE 58 SUBESTAÇÕES COM 6.889 MVA) |  | R$ | 357.263.401 | 177.867.585 | 1.149.129.108 | 1.684.260.094 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 7,8 | 12,0 | 63,0 | 82,8 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 181.573.090 | 0 | 1.149.129.108 | 1330702198 |
|  | Meta Física |  | 7,8 | 0,0 | 63,0 | 70,8 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 175.690.311 | 177.867.585 | 0 | 353557896 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
| P 32.3379 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO NO PIAUÍ (639 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 284 MVA) |  | R$ | 7.973.414 | 28.305.811 | 14.916.375 | 51.195.600 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 7,7 | 25,0 | 38,15 | 70,85 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 7.973.414 | 28.305.811 | 14.916.375 | 51195600 |
|  | Meta Física |  | 7,7 | 25,0 | 38,15 | 70,85 |
| N 32.9209 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO POÇÕES/BRUMADO II (145 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 230 KV ) |  | R$ | 0 | 0 | 26.100.000 | 26.100.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 26.100.000 | 26100000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| N 32.9216 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO SUDESTE/NORDESTE (1.050 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 500 KV E 5 SUBESTAÇÕES COM 1.800 MVA) |  | R$ | 0 | 305.052.796 | 1.369.892.657 | 1.674.945.453 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 70,0 | 30,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 305.052.796 | 1.369.892.657 | 1674945453 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 70,0 | 30,0 | 100,0 |
| P 32.3384 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO XINGÓ EM ALAGOAS (2 SUBESTAÇÕES COM 300 MVA) |  | R$ | 320.882 | 0 | 17.808.589 | 18.129.471 |
| sistema implantado | % de execução física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 21,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 320.882 | 0 | 17.808.589 | 18129471 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 21,0 |
| P 32.3117 - IMPLANTAÇÃO DE USINA EÓLICA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NORDESTE |  | R$ | 0 | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 83,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 17.000.000 | 0 | 17000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 83,0 |
| N 32.9210 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA ITAPEBI NO RIO JEQUITINHONHA DE 450 MW |  | R$ | 115.200.000 | 82.800.000 | 198.000.000 | 396.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 26,0 | 26,0 | 41,0 | 93,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 115.200.000 | 82.800.000 | 0 | 198000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 198.000.000 | 198000000 |
|  | Meta Física |  | 26,0 | 26,0 | 41,0 | 93,0 |
| N 32.9217 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA PEDRA DO CAVALO (BA) NO RIO PARAGUAÇU COM 300 MW |  | R$ | 0 | 30.000.000 | 67.500.000 | 97.500.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 45,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 30.000.000 | 0 | 30000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 67.500.000 | 67500000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 45,0 |
| N 32.9208 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA SACOS NO RIO FORMOSO (BA) DE 114 MW |  | R$ | 0 | 82.950.000 | 186.637.500 | 269.587.500 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 45,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 82.950.000 | 0 | 82950000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 186.637.500 | 186637500 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 45,0 |
| N 32.9708 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA COTEMINAS (RN) DE 90 MW |  | R$ | 0 | 0 | 135.000.000 | 135.000.000 |
| usina implantada | percentual de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 135.000.000 | 135000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| N 32.9198 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA FORTALEZA (CE) COM 307 MW |  | R$ | 0 | 124.000.000 | 311.000.000 | 435.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 124.000.000 | 0 | 124000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 311.000.000 | 311000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 |
| N 32.9218 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA NA FAFEN (BA) DE 45 MW |  | R$ | 0 | 28.000.000 | 52.000.000 | 80.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 55,0 | 45,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 28.000.000 | 0 | 28000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 52.000.000 | 52000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 55,0 | 45,0 | 100,0 |
| P 32.5504 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA NA REFINARIA LANDULPHO ALVES (BA) DE 460 MW |  | R$ | 0 | 0 | 541.250.000 | 541.250.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 250.000 | 250000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 541.000.000 | 541000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| N 32.9200 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA PARAÍBA COM 150 MW |  | R$ | 54.000.000 | 69.000.000 | 119.000.000 | 242.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 40,0 | 40,0 | 20,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 54.000.000 | 69.000.000 | 0 | 123000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 119.000.000 | 119000000 |
|  | Meta Física |  | 40,0 | 40,0 | 20,0 | 100,0 |
| N 32.9191 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA TERMOAÇU (RN) COM 325 MW |  | R$ | 0 | 166.000.000 | 329.000.000 | 495.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 166.000.000 | 0 | 166000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 329.000.000 | 329000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| N 32.9199 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA TERMOALAGOAS COM 150 MW |  | R$ | 0 | 77.800.000 | 156.000.000 | 233.800.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 49,9 | 50,1 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 77.800.000 | 0 | 77800000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 156.000.000 | 156000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 49,9 | 50,1 | 100,0 |
| N 32.9707 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA TERMOBAHIA (BA) DE 450 MW |  | R$ | 0 | 0 | 575.000.000 | 575.000.000 |
| usina implantada | percentual de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 575.000.000 | 575000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| N 32.9709 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA TERMOCEARÁ - MPX (CE) DE 270 MW |  | R$ | 0 | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 |
| usina implantada | percentual de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 300.000.000 | 300000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 |
| N 32.9197 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA TERMOPERNAMBUCO (PE) COM 500 MW |  | R$ | 0 | 156.000.000 | 519.000.000 | 675.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 30,0 | 70,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 156.000.000 | 0 | 156000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 519.000.000 | 519000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 30,0 | 70,0 | 100,0 |
| N 32.9219 - IMPLANTAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA TERMOSERGIPE (SE) DE 90 MW |  | R$ | 0 | 63.000.000 | 104.000.000 | 167.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 60,0 | 40,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 63.000.000 | 0 | 63000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 104.000.000 | 104000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 60,0 | 40,0 | 100,0 |
| P 32.7182 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RURAL NOS VALES DOS RIOS SALINAS, ITAIM E CORRENTE (PI). |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3373 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADO A UHE DE XINGÓ EM PERNAMBUCO (180 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 500 KV E DE 6 SUBESTAÇÕES COM 1. 240 MVA) |  | R$ | 41.863.618 | 11.288.070 | 26.239.079 | 79.390.767 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 6,3 | 3,0 | 8,0 | 17,3 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 41.863.618 | 11.288.070 | 26.239.079 | 79390767 |
|  | Meta Física |  | 6,3 | 3,0 | 8,0 | 17,3 |
| P 32.3382 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADO A UHE DE XINGÓ EM SERGIPE (159 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 230 KV E DE SUBESTAÇÕES DE 700 MVA) |  | R$ | 7.530.160 | 1.503.634 | 29.374.167 | 38.407.961 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 3,4 | 1,0 | 22,0 | 26,4 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 7.530.160 | 1.503.634 | 29.374.167 | 38407961 |
|  | Meta Física |  | 3,4 | 1,0 | 22,0 | 26,4 |
| P 32.3376 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADO A UHE DE XINGÓ NO CEARÁ (5 SUBESTAÇÕES COM 1.133 MVA) |  | R$ | 48.913.781 | 10.539.935 | 29.959.539 | 89.413.255 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 12,5 | 7,0 | 22,0 | 41,5 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 48.913.781 | 10.539.935 | 29.959.539 | 89413255 |
|  | Meta Física |  | 12,5 | 7,0 | 22,0 | 41,5 |
| P 32.3371 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO BANABUIÚ - FORTALEZA - PICI (27,7 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES COM 566 MVA, TOTALIZANDO 2.800 MVA) |  | R$ | 2.908.745 | 1.575.649 | 3.150.021 | 7.634.415 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 2.908.745 | 1.575.649 | 3.150.021 | 7634415 |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 8,0 |
| P 32.5482 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO PRESIDENTE DUTRA - TERESINA - FORTALEZA II (753 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 500 KV E 3 SUBESTAÇÕES COM 2.550 MVA) |  | R$ | 108.683.175 | 119.882.418 | 0 | 228.565.593 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 3,1 | 22,0 | 1,0 | 26,1 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 108.683.175 | 119.882.418 | 0 | 228565593 |
|  | Meta Física |  | 3,1 | 22,0 | 1,0 | 26,1 |
| P 32.5837 - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO SISTEMA DE ALIMENTADORES NO ESTADO DO PIAUÍ |  | R$ | 0 | 0 | 5.250.000 | 5.250.000 |
| indefinido | indefinido |  | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 99,9 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 5.250.000 | 5250000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 99,9 |
| A 32.4476 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (10.407 MW DE CAPACIDADE INSTALADA) |  | R$ | 33.112.931 | 84.675.153 | 252.874.232 | 370.662.316 |
| sistema mantido | % |  | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 252.874.232 | 252874232 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 33.112.931 | 84.675.153 | 0 | 117788084 |
|  | Meta Física |  | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 |
| P 32.5869 - PROGRAMA LUZ NO CAMPO |  | R$ | 11.111.662 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| indefinido | indefinido |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 11.111.662 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Programa: 0276 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Apoiar o planejamento, avaliação e controle dos programas na área de energia |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Governo |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria-Executiva/MME |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Gestão de Políticas Públicas Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 15.611.099 | 11.699.022 | 15.507.117 | 42.817.238 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 15.611.099 | 11.699.022 | 15.507.117 | 42.817.238 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 32.1455 - CONSTRUÇÃO DE ESCADA DE INCÊNDIO DO EDIFÍCIO-SEDE DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA |  | R$ | 0 | 780.000 | 0 | 780.000 |
| escada de incendio construida | unidade |  | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 780.000 | 0 | 780.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| P 32.7119 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES ENERGÉTICAS |  | R$ | 440.000 | 540.000 | 640.000 | 1.620.000 |
| sistema desenvolvido | % de execucao fisica |  | 35,0 | 33,0 | 0,0 | 68,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 440.000 | 540.000 | 640.000 | 1.620.000 |
|  | Meta Física |  | 35,0 | 33,0 | 0,0 | 68,0 |
| P 32.7631 - EDIÇÃO DO BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL |  | R$ | 0 | 40.000 | 80.000 | 120.000 |
| balanco anual editado | unidade |  | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 40.000 | 80.000 | 120.000 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 |
| P 32.7185 - EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVO ESTATÍSTICO DO SETOR METALÚRGICO |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| exemplar distribuído | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.7117 - ELABORAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA NACIONAL |  | R$ | 600.000 | 250.000 | 950.000 | 1.800.000 |
| matriz energetica elaborada | unidade |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 600.000 | 250.000 | 950.000 | 1.800.000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| P 32.7188 - ESTUDOS E PESQUISAS DE APOIO À POLÍTICA MINERAL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo/pesquisa realizada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.7115 - ESTUDOS PARA FORMULAÇÃO DA POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL |  | R$ | 1.242.043 | 1.600.000 | 4.157.957 | 7.000.000 |
| estudo realizado | unidade |  | 14,0 | 7,0 | 7,0 | 28,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.242.043 | 1.600.000 | 4.157.957 | 7.000.000 |
|  | Meta Física |  | 14,0 | 7,0 | 7,0 | 28,0 |
| P 32.1381 - ESTUDOS PARA REORGANIZAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO |  | R$ | 928.000 | 500.000 | 5.829.160 | 7.257.160 |
| estudo realizado | unidade |  | 9,0 | 5,0 | 6,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 928.000 | 500.000 | 5.829.160 | 7.257.160 |
|  | Meta Física |  | 9,0 | 5,0 | 6,0 | 20,0 |
| P 32.5813 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE CENTROS DE EXCELÊNCIA EM REGULAÇÃO DE MERCADOS DE ENERGIA |  | R$ | 0 | 0 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| centro implantado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 3.100.000 | 3.100.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 32.4587 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CENTROS DE EXCELÊNCIA EM REGULAÇÃO DE MERCADOS DE ENERGIA |  | R$ | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 |
| centro mantido | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| P 32.7639 - PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DO SETOR ELÉTRICO |  | R$ | 12.401.056 | 7.000.000 | 0 | 19.401.056 |
| plano elaborado | unidade |  | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 12.401.056 | 7.000.000 | 0 | 19.401.056 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
| P 32.5047 - PLANEJAMENTO DOS SETORES PETRÓLEO E GÁS NATURAL |  | R$ | 0 | 989.022 | 0 | 989.022 |
| plano elaborado | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 989.022 | 0 | 989.022 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Programa: 0285 - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Aumentar a oferta de produtos básicos da indústria petroquímica para atendimento ao mercado |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Consumidores de produtos petroquímicos |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Petróleo Brasileiro S/A |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| PARTICIPAÇÃO DA PRODUÇÃO NACIONAL DE PETROQUÍMICOS BÁSICOS NO CONSUMO DE PETROQUÍMICOS BÁSICOS |  |  | Percentagem | 80,0 | 1/12/1998 | 90,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 70.075.168 | 0 | 387.918.737 | 457.993.905 |
|  | Investimento de Estatais |  | 70.075.168 | 0 | 70.138.737 | 140.213.905 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 317.780.000 | 317.780.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 32.3304 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FÁBRICA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS |  | R$ | 65.833.595 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade ampliada | % de execução física |  | 47,05 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 65.833.595 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 47,05 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.1017 - IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO DE ÁCIDO ACRÍLICO DE 160. 000 T/ANO NA REFINARIA HENRIQUE LAGE (SP) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3329 - IMPLANTAÇÃO DE PÓLO GÁS-QUÍMICO NO RIO DE JANEIRO COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 500. 000 T/ANO DE ETENO |  | R$ | 4.002.031 | 0 | 113.761.279 | 117.763.310 |
| pólo gás-químico implantado | % de execução física |  | 76,94 | 0,0 | 33,06 | 110,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 4.002.031 | 0 | 65.378.279 | 69380310 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 48.383.000 | 48383000 |
|  | Meta Física |  | 76,94 | 0,0 | 33,06 | 110,0 |
| P 32.3330 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE SEPARADORA DE PROPENO NA REFINARIA DE CAPUAVA (SP) COM CAPACIDADE PARA 145.000 T/ANO |  | R$ | 233.009 | 0 | 58.586.991 | 58.820.000 |
| unidade implantada | % de execução física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 233.009 | 0 | 766.991 | 1000000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 57.820.000 | 57820000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 100,0 |
| P 32.3326 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE SEPARADORA DE PROPENO NA REFINARIA GABRIEL PASSOS (MG) COM CAPACIDADE PARA 93. 000 T/ANO |  | R$ | 6.533 | 0 | 50.973.467 | 50.980.000 |
| unidade implantada | % de execução física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 6.533 | 0 | 993.467 | 1000000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 49.980.000 | 49980000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 100,0 |
| P 32.3331 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE SEPARADORA DE PROPENO NA REFINARIA HENRIQUE LAGE (SP) COM CAPACIDADE PARA 145.000 T/ANO |  | R$ | 0 | 0 | 81.116.500 | 81.116.500 |
| unidade implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1000000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 80.116.500 | 80116500 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 32.3333 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE SEPARADORA DE PROPENO NA REFINARIA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS (PR) COM CAPACIDADE PARA 125.000 T/ANO |  | R$ | 0 | 0 | 54.592.000 | 54.592.000 |
| unidade implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1000000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 53.592.000 | 53592000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 32.5603 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE SEPARADORA DE PROPINT NA REFINARIA DE PAULINIA (SP) COM CAPACIDADE PARA 200.000 T/ANO |  | R$ | 0 | 0 | 28.888.500 | 28.888.500 |
| unidade implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1000000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 27.888.500 | 27888500 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Programa: 0298 - INTEGRAÇÃO ELÉTRICA NORTE-SUL |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Otimizar o aproveitamento do potencial hidrológico dos sistemas energéticos Norte/Nordeste e Sul/Sudeste e suprir de energia elétrica a região compreendida pelos Estados de Goiás, Tocantins e o Distrito Federal, e sudeste do Pará |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Consumidores de energia elétrica na área do sistema interligado |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria-Executiva/MME |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA REGIÃO DO PROGRAMA |  |  | GWh | 10.526,0 | 31/12/1999 | 13.467,5 |
| GANHO ENERGÉTICO AGREGADO AO SISTEMA INTERLIGADO |  |  | MW | 600,0 | 31/12/1999 | 1.400,0 |
| TAXA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR NA REGIÃO DO PROGRAMA |  |  | Percentagem | 84,6 | 1/12/1999 | 88,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 1.029.792.528 | 1.861.182.651 | 6.297.858.825 | 9.188.834.004 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 0 | 0 | 1.083.399.998 | 1.083.399.998 |
|  | Investimento de Estatais |  | 1.029.792.528 | 628.951.651 | 750.370.827 | 2.409.115.006 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 1.441.621.800 | 4.991.912.000 | 6.433.533.800 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 32.3235 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ - 2ª ETAPA DE 4.245 MW PARA 8.370 MW |  | R$ | 860.135.275 | 497.725.000 | 1.083.399.998 | 2.441.260.273 |
| usina ampliada | % de execução física |  | 5,0 | 18,0 | 57,0 | 80,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.083.399.998 | 1.083.399.998 |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 860.135.275 | 497.725.000 | 0 | 1357860275 |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 18,0 | 57,0 | 80,0 |
| P 32.3423 - AMPLIAÇÃO DE TRÊS (3) SUBESTAÇÕES NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO NORTE - SUL II |  | R$ | 56.284.630 | 93.236.798 | 437.076.715 | 586.598.143 |
| sistema ampliado | % de execucao fisica |  | 14,8 | 53,0 | 20,0 | 87,8 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 56.284.630 | 93.236.798 | 437.076.715 | 586598143 |
|  | Meta Física |  | 14,8 | 53,0 | 20,0 | 87,8 |
| P 32.5171 - IMPLANTAÇÃO DA UHE SÃO SALVADOR DE 240 MW |  | R$ | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 1.000.000 | 0 | 1000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 32.3397 - IMPLANTAÇÃO DA UHE SERRA DA MESA (GO) DE 1. 275 MW |  | R$ | 9.791.615 | 0 | 14.240.529 | 24.032.144 |
| usina implantada | % de execução física |  | 1,79 | 0,0 | 0,0 | 1,79 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 9.791.615 | 0 | 14.240.529 | 24032144 |
|  | Meta Física |  | 1,79 | 0,0 | 0,0 | 1,79 |
| P 32.3417 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO NA ÁREA DE GOIÁS/DISTRITO FEDERAL (8 SUBESTAÇÕES COM 9.699 MVA) |  | R$ | 82.908.222 | 36.989.853 | 2.131.377 | 122.029.452 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 20,98 | 24,0 | 41,52 | 86,5 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 50.874.238 | 36.989.853 | 2.131.377 | 89995468 |
|  | Meta Física |  | 6,48 | 24,0 | 41,52 | 72,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 32.033.984 | 0 | 0 | 32033984 |
|  | Meta Física |  | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 14,5 |
| N 32.7455 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO NA ÁREA GOIÁS - DISTRITO FEDERAL (550 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE 138 KV E SUBESTAÇÃO DE 725 MVA) |  | R$ | 0 | 0 | 47.850.000 | 47.850.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 47.850.000 | 47850000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
| N 32.9307 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO NO MARANHÃO (950 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE 69 KV) |  | R$ | 0 | 3.800.000 | 46.360.000 | 50.160.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 9,0 | 5,0 | 47,0 | 61,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 3.800.000 | 0 | 3800000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 46.360.000 | 46360000 |
|  | Meta Física |  | 9,0 | 5,0 | 47,0 | 61,0 |
| N 32.9314 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO NO TOCANTINS (320 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO 138 KV) |  | R$ | 0 | 25.736.000 | 42.880.000 | 68.616.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 40,0 | 50,0 | 5,0 | 95,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 25.736.000 | 0 | 25736000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 42.880.000 | 42880000 |
|  | Meta Física |  | 40,0 | 50,0 | 5,0 | 95,0 |
| P 32.5468 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO NORTE-SUL I (IMPERATRIZ - MIRACEMA)(517 KM DE LT EM 500KV E SUBESTAÇÕES) |  | R$ | 13.003.805 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | % de execução física |  | 1,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 13.003.805 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3247 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO NORTE-SUL II- TRECHO IMPERATRIZ (MA) - MIRACEMA (TO) ( 517 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 500 KV E SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS ) |  | R$ | 0 | 0 | 291.480.000 | 291.480.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 4,5 | 0,0 | 95,5 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 291.480.000 | 291480000 |
|  | Meta Física |  | 4,5 | 0,0 | 95,5 | 100,0 |
| N 32.9306 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO SERRA A MESA (GO) - BOM JESUS DA LAPA (BA) - GOVERNADOR MANGABEIRA (BA) (1.050 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE 500 KV) |  | R$ | 0 | 72.870.000 | 170.030.000 | 242.900.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 2,4 | 30,0 | 67,6 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 72.870.000 | 170.030.000 | 242900000 |
|  | Meta Física |  | 2,4 | 30,0 | 67,6 | 100,0 |
| P 32.3400 - IMPLANTAÇÃO DE UHE DE CORUMBÁ I (GO) DE 375 MW |  | R$ | 7.668.981 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| usina implantada | % de execução física |  | 44,66 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 7.668.981 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 44,66 | 0,0 | 0,0 |  |
| N 32.9309 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA COUTO DE MAGALHÃES (MT/GO) DE 220 MW |  | R$ | 0 | 73.500.000 | 168.000.000 | 241.500.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 15,0 | 35,0 | 30,0 | 80,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 168.000.000 | 168000000 |
|  | Meta Física |  | 15,0 | 35,0 | 30,0 | 80,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 73.500.000 | 0 | 73500000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| P 32.3402 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA DE CANA BRAVA (GO) DE 450 MW |  | R$ | 0 | 0 | 593.192.206 | 593.192.206 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 642.206 | 642206 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 592.550.000 | 592550000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 |
| N 32.9304 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA ESTREITO (MA) DE 1.200 MW |  | R$ | 0 | 1.000.000 | 46.980.000 | 47.980.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 1.000.000 | 0 | 1000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 46.980.000 | 46980000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 |
| N 32.9317 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA LAJEADO NO RIO TOCANTINS (TO) DE 850 MW |  | R$ | 0 | 695.625.000 | 2.202.763.000 | 2.898.388.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 18,0 | 30,0 | 47,0 | 95,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 695.625.000 | 0 | 695625000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 2.202.763.000 | 2202763000 |
|  | Meta Física |  | 18,0 | 30,0 | 47,0 | 95,0 |
| N 32.9308 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA PEIXE (TO) DE 1.106 MW |  | R$ | 0 | 500.000 | 96.700.000 | 97.200.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 500.000 | 0 | 500000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 96.700.000 | 96700000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 |
| N 32.9313 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA QUEIMADOS (MG/GO) DE 105 MW |  | R$ | 0 | 72.750.000 | 156.975.000 | 229.725.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 4,0 | 30,0 | 61,0 | 95,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 72.750.000 | 156.975.000 | 229725000 |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 30,0 | 61,0 | 95,0 |
| N 32.9312 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA SERRA DO FACÃO NO RIO SÃO MARCOS (GO) DE 210 MW |  | R$ | 0 | 16.450.000 | 82.250.000 | 98.700.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 5,0 | 20,0 | 25,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 82.250.000 | 82250000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 5,0 | 20,0 | 25,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 16.450.000 | 0 | 16450000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| N 32.9316 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA SERRA QUEBRADA (TO) DE 1.323 MW |  | R$ | 0 | 270.000.000 | 738.000.000 | 1.008.000.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 6,0 | 15,0 | 20,0 | 41,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 270.000.000 | 0 | 270000000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 738.000.000 | 738000000 |
|  | Meta Física |  | 6,0 | 15,0 | 20,0 | 41,0 |
| N 32.9305 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA TUPIRATINS (TO) DE 1.000 MW |  | R$ | 0 | 0 | 72.750.000 | 72.750.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 72.750.000 | 72750000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| P 32.5891 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDROELÉTRICA ESPORA NO RIO CORRENTE (GO) |  | R$ | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 1.200.000 | 1200000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| P 32.5893 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDROELÉTRICA MOSQUITÃO NO RIO CAIAPÓ EM IPORÁ (GO) |  | R$ | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 1.200.000 | 1200000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| P 32.5895 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDROELÉTRICA OLHO D'ÁGUA NO RIO CORRENTE (GO) |  | R$ | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 1.200.000 | 1200000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| P 32.5897 - IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDROELÉTRICA TUCANO NO RIO VERDE (GO) |  | R$ | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| usina implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 1.200.000 | 1200000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| Programa: 7006 - LUZ NO CAMPO |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Suprir de energia elétrica as áreas rurais não-atendidas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida no campo |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Cerca de 1.000.000 de habitantes das áreas rurais |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Energia |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE ESTABELECIMENTOS RURAIS COM ENERGIA ELÉTRICA |  |  | Percentagem | em apuração | 1/1/2000 | em apuração |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 300.087.311 | 374.880.361 | 2.112.214.742 | 2.787.182.414 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 0 | 0 | 244.520.000 | 244.520.000 |
|  | Investimento de Estatais |  | 18.582.411 | 32.569.121 | 111.543.132 | 162.694.664 |
|  | Não Orçamentária |  | 281.504.900 | 342.311.240 | 1.756.151.610 | 2.379.967.750 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 32.3401 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL DE BOA VISTA ( RR ) (222 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E 3 MVA DE TRANSFORMADORES) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| rede ampliada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.1169 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMAZONAS |  | R$ | 0 | 200.000 | 14.588.064 | 14.788.064 |
| rede ampliada | km |  | 0,0 | 39,0 | 2.844,0 | 2.883,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 200.000 | 14.588.064 | 14788064 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 39,0 | 2.844,0 | 2.883,0 |
| P 32.1329 - AMPLIAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALAGOAS |  | R$ | 829.540 | 13.561.125 | 10.763.335 | 25.154.000 |
| rede ampliada | km |  | 120,0 | 1.970,0 | 1.564,0 | 3.654,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 829.540 | 13.561.125 | 10.763.335 | 25154000 |
|  | Meta Física |  | 120,0 | 1.970,0 | 1.564,0 | 3.654,0 |
| P 32.3401 - AMPLIAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOA VISTA (RR) |  | R$ | 0 | 335.310 | 0 | 335.310 |
| rede ampliada | km |  | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 335.310 | 0 | 335310 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| P 32.3413 - AMPLIAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MANAUS |  | R$ | 170.084 | 844.550 | 85.366 | 1.100.000 |
| rede ampliada | km |  | 4,0 | 18,0 | 2,0 | 24,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 170.084 | 844.550 | 85.366 | 1100000 |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 18,0 | 2,0 | 24,0 |
| P 32.3405 - AMPLIAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RONDÔNIA |  | R$ | 3.282.625 | 10.000.000 | 10.902.815 | 24.185.440 |
| rede ampliada | km |  | 10,0 | 30,0 | 33,0 | 73,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 3.282.625 | 10.000.000 | 4.200.115 | 17482740 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 6.702.700 | 6702700 |
|  | Meta Física |  | 10,0 | 30,0 | 33,0 | 73,0 |
| P 32.3369 - AMPLIAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ACRE |  | R$ | 5.402.076 | 7.628.136 | 0 | 13.030.212 |
| rede ampliada | km |  | 527,0 | 745,0 | 0,0 | 1.272,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 5.402.076 | 7.628.136 | 0 | 13030212 |
|  | Meta Física |  | 527,0 | 745,0 | 0,0 | 1.272,0 |
| P 32.5915 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - NACIONAL (3.125 KM) |  | R$ | 0 | 0 | 155.520.000 | 155.520.000 |
| rede implantada | km |  | 0,0 | 0,0 | 3.125,0 | 3.125,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 155.520.000 | 155.520.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3.125,0 | 3.125,0 |
| P 32.1329 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALAGOAS (3.589 KM) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| rede implantada | km |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| N 32.9495 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM GOIÁS (14.223 KM) |  | R$ | 15.203.455 | 0 | 112.258.545 | 127.462.000 |
| rede implantada | km |  | 2.359,65 | 0,0 | 11.863,35 | 14.223,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 112.258.545 | 112258545,18 |
|  | Meta Física |  | 2.359,65 | 0,0 | 11.863,35 | 14.223,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 15.203.455 | 0 | 0 | 15203454,82 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| N 32.9497 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MATO GROSSO DO SUL (3.081 KM) |  | R$ | 6.790.877 | 6.260.740 | 27.353.403 | 40.405.020 |
| rede implantada | km |  | 534,54 | 770,0 | 1.776,46 | 3.081,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 27.353.403 | 27353403,18 |
|  | Meta Física |  | 534,54 | 770,0 | 1.776,46 | 3.081,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 6.790.877 | 6.260.740 | 0 | 13051616,82 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| N 32.9496 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MINAS GERAIS (25.501 KM) |  | R$ | 0 | 43.232.840 | 235.541.060 | 278.773.900 |
| rede implantada | km |  | 0,0 | 4.738,0 | 20.763,0 | 25.501,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 43.232.840 | 0 | 43232840 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 235.541.060 | 235541060 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 4.738,0 | 20.763,0 | 25.501,0 |
| N 32.9500 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PARAÍBA (2.548 KM) |  | R$ | 0 | 0 | 16.399.770 | 16.399.770 |
| rede implantada | km |  | 83,39 | 0,0 | 2.464,61 | 2.548,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 16.399.770 | 16399770 |
|  | Meta Física |  | 83,39 | 0,0 | 2.464,61 | 2.548,0 |
| N 32.9508 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PERNAMBUCO (22.684 KM) |  | R$ | 49.650.496 | 0 | 106.189.584 | 155.840.080 |
| rede implantada | km |  | 357,65 | 0,0 | 22.326,35 | 22.684,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 49.650.496 | 0 | 0 | 49650496 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 106.189.584 | 106189584 |
|  | Meta Física |  | 357,65 | 0,0 | 22.326,35 | 22.684,0 |
| P 32.3405 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RONDÔNIA (2.975 KM) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| rede implantada | km |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| N 32.9502 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RORAIMA (3.230 KM) |  | R$ | 2.397.995 | 0 | 13.924.755 | 16.322.750 |
| rede implantada | km |  | 42,05 | 0,0 | 2.117,95 | 2.160,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 2.397.995 | 0 | 0 | 2397995 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 13.924.755 | 13924755 |
|  | Meta Física |  | 42,05 | 0,0 | 2.117,95 | 2.160,0 |
| N 32.9504 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SANTA CATARINA (3.840 KM) |  | R$ | 18.026.973 | 12.800.000 | 20.373.027 | 51.200.000 |
| rede implantada | km |  | 1.897,01 | 1.280,0 | 662,99 | 3.840,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 18.026.973 | 12.800.000 | 0 | 30826973 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 20.373.027 | 20373027 |
|  | Meta Física |  | 1.897,01 | 1.280,0 | 662,99 | 3.840,0 |
| N 32.9506 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SÃO PAULO (5.317 KM) |  | R$ | 3.480.700 | 16.157.510 | 225.592.310 | 245.230.520 |
| rede implantada | km |  | 1.514,15 | 372,0 | 3.430,85 | 5.317,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 3.480.700 | 16.157.510 | 0 | 19638210 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 225.592.310 | 225592310 |
|  | Meta Física |  | 1.514,15 | 372,0 | 3.430,85 | 5.317,0 |
| N 32.9505 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SERGIPE (5.952 KM) |  | R$ | 3.733.774 | 12.727.240 | 35.685.086 | 52.146.100 |
| rede implantada | km |  | 125,96 | 2.031,0 | 3.795,04 | 5.952,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 3.733.774 | 12.727.240 | 0 | 16461014 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 35.685.086 | 35685086 |
|  | Meta Física |  | 125,96 | 2.031,0 | 3.795,04 | 5.952,0 |
| N 32.9492 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA BAHIA (16.855 KM) |  | R$ | 104.191.544 | 26.437.500 | 130.808.456 | 261.437.500 |
| rede implantada | km |  | 79.936,0 | 3.560,0 | 0,0 | 83.496,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 104.191.544 | 26.437.500 | 0 | 130629044 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 130.808.456 | 130808456 |
|  | Meta Física |  | 79.936,0 | 3.560,0 | 0,0 | 83.496,0 |
| P 32.3369 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ACRE (1.745 KM) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| rede implantada | km |  | 40,01 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 40,01 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.1169 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMAZONAS (19,5 KM) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| rede implantada | km |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3413 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMAZONAS (76 KM) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| rede implantada | km |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| N 32.9493 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEARÁ (6.733 KM) |  | R$ | 31.549.244 | 35.000.000 | 53.450.756 | 120.000.000 |
| rede implantada | km |  | 3.755,0 | 2.773,0 | 205,0 | 6.733,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 31.549.244 | 35.000.000 | 0 | 66549244 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 53.450.756 | 53450756 |
|  | Meta Física |  | 3.755,0 | 2.773,0 | 205,0 | 6.733,0 |
| P 32.5905 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO OESTE(1.250 KM) |  | R$ | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| rede implantada | km |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| N 32.9494 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DISTRITO FEDERAL (575 KM) |  | R$ | 0 | 3.459.480 | 8.870.450 | 12.329.930 |
| rede implantada | km |  | 0,0 | 224,0 | 351,0 | 575,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 8.870.450 | 8870450 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 224,0 | 351,0 | 575,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 3.459.480 | 0 | 3459480 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| P 32.5901 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESPÍRITO SANTO (6.652 KM) |  | R$ | 0 | 0 | 80.181.420 | 80.181.420 |
| rede implantada | km |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 50.181.420 | 50181420 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| N 32.9498 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATO GROSSO (23.716 KM) |  | R$ | 4.340.391 | 50.914.000 | 166.171.609 | 221.426.000 |
| rede implantada | km |  | 633,12 | 6.133,0 | 16.949,88 | 23.716,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 166.171.609 | 166171609,32 |
|  | Meta Física |  | 633,12 | 6.133,0 | 16.949,88 | 23.716,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 4.340.391 | 50.914.000 | 0 | 55254390,68 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 32.5907 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NORDESTE (1.875 KM) |  | R$ | 0 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| rede implantada | km |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 32.5909 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NORTE (1.250 KM) |  | R$ | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| rede implantada | km |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 32.5903 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PARÁ (8.460 KM) |  | R$ | 0 | 0 | 129.365.110 | 129.365.110 |
| rede implantada | km |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 14.000.000 | 14000000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 115.365.110 | 115365110 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| N 32.9499 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PARANÁ (7.741 KM) |  | R$ | 1.431.464 | 46.869.970 | 116.732.606 | 165.034.040 |
| rede implantada | km |  | 11.475,06 | 3.065,0 | 0,0 | 14.540,06 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 1.431.464 | 46.869.970 | 0 | 48301433,96 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 116.732.606 | 116732606,04 |
|  | Meta Física |  | 11.475,06 | 3.065,0 | 0,0 | 14.540,06 |
| P 32.3411 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PIAUÍ (8.000 KM) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| rede implantada | km |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| N 32.9501 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO RIO DE JANEIRO (5.570 KM) |  | R$ | 15.130.322 | 22.083.900 | 54.873.178 | 92.087.400 |
| rede implantada | km |  | 885,44 | 1.673,0 | 3.011,56 | 5.570,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 15.130.322 | 22.083.900 | 0 | 37214222,16 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 54.873.178 | 54873177,84 |
|  | Meta Física |  | 885,44 | 1.673,0 | 3.011,56 | 5.570,0 |
| N 32.9503 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO RIO GRANDE DO SUL (17.415 KM) |  | R$ | 157.373 | 7.739.240 | 109.211.617 | 117.108.230 |
| rede implantada | km |  | 15.657,49 | 1.808,0 | 0,0 | 17.465,49 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 157.373 | 7.739.240 | 0 | 7896613 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 109.211.617 | 109211617 |
|  | Meta Física |  | 15.657,49 | 1.808,0 | 0,0 | 17.465,49 |
| P 32.5911 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SUDESTE (1.500 KM) |  | R$ | 0 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| rede implantada | km |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 32.5913 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SUL (1.500 KM) |  | R$ | 0 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| rede implantada | km |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| N 32.9507 - IMPLANTAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TOCANTINS (36.667 KM) |  | R$ | 25.420.293 | 58.628.820 | 150.466.167 | 234.515.280 |
| rede implantada | km |  | 15.344,09 | 12.222,0 | 9.100,91 | 36.667,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 25.420.293 | 58.628.820 | 0 | 84049113,02 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 150.466.167 | 150466166,98 |
|  | Meta Física |  | 15.344,09 | 12.222,0 | 9.100,91 | 36.667,0 |
| P 32.3411 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RURAL NO PIAUÍ |  | R$ | 8.898.086 | 0 | 67.906.252 | 76.804.338 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 48,0 | 0,0 | 73,0 | 121,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 8.898.086 | 0 | 67.906.252 | 76804338 |
|  | Meta Física |  | 48,0 | 0,0 | 73,0 | 121,0 |
| Programa: 0286 - OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Aumentar a oferta de óleo e gás natural ao mercado |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Consumidores de gás natural e derivados de petróleo |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Petróleo Brasileiro S/A |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| PRODUÇÃO MÉDIA DE GÁS NATURAL |  |  | Milhão de m³ por dia | 32,597 | 31/12/1999 | 52,8 |
| PRODUÇÃO MÉDIA DE ÓLEO E LÍQUIDO DE GÁS NATURAL |  |  | Barril de petróleo equivalente | 1.131.838,0 | 31/12/1999 | 1.750.000,0 |
| por dia |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 20.082.205.273 | 13.309.210.000 | 28.136.560.867 | 61.527.976.140 |
|  | Investimento de Estatais |  | 8.291.904.025 | 5.377.210.000 | 3.327.920.435 | 16.997.034.460 |
|  | Não Orçamentária |  | 11.790.301.248 | 7.932.000.000 | 24.808.640.432 | 44.530.941.680 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 32.2851 - AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA E LAVRA DE JAZIDAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |  | R$ | 0 | 131.350.000 | 0 | 131.350.000 |
| bem adquirido | % de execução física |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 131.350.000 | 0 | 131350000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| P 32.3342 - CONVERSÃO DE NAVIOS E PLATAFORMAS EM UNIDADES DE PRODUÇÃO |  | R$ | 325.983.903 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade convertida | unidade |  | 8,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 325.983.903 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 8,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3312 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL NO CAMPO PETROLÍFERO DE MARLIM (RJ) (PRODUÇÃO DE 570 MIL BPD EM 2003) |  | R$ | 116.703.200 | 123.400.000 | 1.712.866.800 | 1.952.970.000 |
| sistema de producao implantado | % de execução física |  | 20,8 | 5,0 | 12,0 | 37,8 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 1.489.996.800 | 1489996800 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 222.870.000 | 222870000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 116.703.200 | 123.400.000 | 0 | 240103200 |
|  | Meta Física |  | 20,8 | 5,0 | 0,0 | 25,8 |
| P 32.3317 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL NO CAMPO PETROLÍFERO DE MARLIM SUL (RJ) (PRODUÇÃO DE 180 MIL BPD EM 2003) |  | R$ | 1.122.642.344 | 585.950.000 | 1.130.820.000 | 2.839.412.344 |
| sistema de producao implantado | % de execução física |  | 39,0 | 8,0 | 11,0 | 58,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.122.642.344 | 585.950.000 | 0 | 1708592344 |
|  | Meta Física |  | 39,0 | 8,0 | 0,0 | 47,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.130.820.000 | 1130820000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 |
| P 32.1119 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL NO CAMPO PETROLÍFERO DE RONCADOR (RJ) (PRODUÇÃO DE 80 MIL BPD EM 2003) |  | R$ | 889.041.403 | 885.220.000 | 2.037.028.597 | 3.811.290.000 |
| sistema de producao implantado | % de execução física |  | 17,5 | 24,0 | 29,0 | 70,5 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 889.041.403 | 885.220.000 | 0 | 1774261403 |
|  | Meta Física |  | 17,5 | 24,0 | 0,0 | 41,5 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 246.848.597 | 246848597 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.790.180.000 | 1790180000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 29,0 |
| P 32.3095 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL NOS CAMPOS PETROLÍFEROS DE BARRACUDA E CARATINGA (RJ) (PRODUÇÃO DE 70 MIL BPD EM 2003) |  | R$ | 0 | 31.290.000 | 0 | 31.290.000 |
| sistema de producao implantado | % de execução física |  | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 31.290.000 | 0 | 31290000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| P 32.3315 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL NOS CAMPOS PETROLÍFEROS DO RIO URUCU/ LESTE DO RIO URUCU (AM) |  | R$ | 42.312.238 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema de produção implantado | % de execução física |  | 8,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 8,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 42.312.238 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| A 32.4393 - EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |  | R$ | 2.298.800.037 | 1.278.960.000 | 1.318.860.000 | 4.896.620.037 |
| poco exploratorio perfurado | unidade |  | 145,0 | 70,0 | 44,0 | 259,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 2.298.800.037 | 1.278.960.000 | 0 | 3577760037 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.318.860.000 | 1318860000 |
|  | Meta Física |  | 145,0 | 70,0 | 44,0 | 259,0 |
| A 32.4109 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL |  | R$ | 123.283.219 | 145.740.000 | 188.741.212 | 457.764.431 |
| infra-estrutura mantida | % |  | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 123.283.219 | 145.740.000 | 188.741.212 | 457764431 |
|  | Meta Física |  | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| A 32.4237 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA, DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE SAÚDE NAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |  | R$ | 675.230.673 | 410.800.000 | 0 | 1.086.030.673 |
| sistema mantido | % |  | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 675.230.673 | 410.800.000 | 0 | 1086030673 |
|  | Meta Física |  | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 300,0 |
| P 32.2761 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL NA REGIÃO NORDESTE (CAPACIDADE INSTALADA DE 270 MIL BPD) |  | R$ | 1.089.271.663 | 816.720.000 | 522.090.000 | 2.428.081.663 |
| sistema mantido | % |  | 21,0 | 100,0 | 37,0 | 158,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 522.090.000 | 522090000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 37,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.089.271.663 | 816.720.000 | 0 | 1905991663 |
|  | Meta Física |  | 21,0 | 100,0 | 0,0 | 121,0 |
| A 32.2751 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL NA REGIÃO NORTE (CAPACIDADE INSTALADA DE 60 MIL BPD) |  | R$ | 36.116.176 | 40.440.000 | 198.120.000 | 274.676.176 |
| sistema mantido | % |  | 7,5 | 100,0 | 31,0 | 138,5 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 198.120.000 | 198120000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 31,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 36.116.176 | 40.440.000 | 0 | 76556176 |
|  | Meta Física |  | 7,5 | 100,0 | 0,0 | 107,5 |
| P 32.2759 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL NA REGIÃO SUDESTE (CAPACIDADE INSTALADA DE 1.560 MIL BPD) |  | R$ | 1.516.846.174 | 917.060.000 | 10.727.415.506 | 13.161.321.680 |
| sistema mantido | % |  | 18,06 | 100,0 | 37,0 | 155,06 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 1.402.333.826 | 1402333826 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 9.325.081.680 | 9325081680 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 37,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.516.846.174 | 917.060.000 | 0 | 2433906174 |
|  | Meta Física |  | 18,06 | 100,0 | 0,0 | 118,06 |
| A 32.2753 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL NA REGIÃO SUL (CAPACIDADE INSTALADA DE 6 MIL BPD) |  | R$ | 55.672.995 | 10.280.000 | 90.800.000 | 156.752.995 |
| sistema mantido | % |  | 6,5 | 100,0 | 27,0 | 133,5 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 90.800.000 | 90800000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 55.672.995 | 10.280.000 | 0 | 65952995 |
|  | Meta Física |  | 6,5 | 100,0 | 0,0 | 106,5 |
| N 32.9155 - PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |  | R$ | 11.790.301.248 | 7.932.000.000 | 10.209.818.752 | 29.932.120.000 |
| petróleo e gás natural produzidos | barril de óleo equivalente/dia |  | 1.567.907,0 | 1.872.623,0 | 3.751.051,0 | 7.191.581,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 11.790.301.248 | 7.932.000.000 | 10.209.818.752 | 29932120000 |
|  | Meta Física |  | 1.567.907,0 | 1.872.623,0 | 3.751.051,0 | 7.191.581,0 |
| Programa: 0476 - PESQUISA APLICADA NA ÁREA ENERGÉTICA |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Adaptar às condições brasileiras tecnologias de energia já disponíveis ou em desenvolvimento |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Indústrias do setor de energia e consumidores |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Energia |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| INDICADOR EM DEFINIÇÃO |  |  | Em definição | em apuração | 1/12/1999 | em apuração |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 8.463.023 | 67.052.123 | 147.675.410 | 223.190.556 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 5.982.305 | 31.398.649 | 17.019.383 | 54.400.337 |
|  | Investimento de Estatais |  | 2.480.718 | 35.653.474 | 124.896.027 | 163.030.219 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 5.760.000 | 5.760.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 32.1041 - DESENVOLVIMENTO DE CÉLULAS A ETANOL COMBUSTÍVEL PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 350.781 | 267.811 | 0 | 618.592 |
| projeto desenvolvido | % de execucao fisica |  | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 350.781 | 267.811 | 0 | 618.592 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| P 32.1039 - DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA PARA ÔNIBUS COM CÉLULAS A HIDROGÊNIO COMBUSTÍVEL |  | R$ | 350.781 | 17.471.118 | 0 | 17.821.899 |
| projeto desenvolvido | % de execucao fisica |  | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 350.781 | 17.471.118 | 0 | 17.821.899 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| P 32.7307 - ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA |  | R$ | 4.375.709 | 2.017.167 | 21.283.278 | 27.676.154 |
| estudo realizado | unidade |  | Não Apurado | 14,0 | Não Apurado | 88,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.375.709 | 2.017.167 | 15.523.278 | 21.916.154 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 5.760.000 | 5760000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 14,0 | Não Apurado | 88,0 |
| A 32.2299 - FOMENTO A PROJETOS APLICATIVOS DE TECNOLOGIAS DE ENERGIA RENOVÁVEL |  | R$ | 682.929 | 8.756.753 | 0 | 9.439.682 |
| projeto apoiado | unidade |  | Não Apurado | 10,0 | Não Apurado | 12,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 682.929 | 8.756.753 | 0 | 9.439.682 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 10,0 | Não Apurado | 12,0 |
| A 24.4191 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE FONTES NOVAS E RENOVÁVEIS DE ENERGIA |  | R$ | 222.105 | 2.885.800 | 1.496.105 | 4.604.010 |
| projeto apoiado | unidade |  | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 9,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 222.105 | 2.885.800 | 1.496.105 | 4.604.010 |
|  | Meta Física |  | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 9,0 |
| P 32.3426 - IMPLANTAÇÃO DE FLORESTAS ENERGÉTICAS PRÓPRIAS DE 4. 053 HA PARA PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE BIOMASSA FLORESTAL - WBP SIGAME |  | R$ | 666.520 | 0 | 55.187.480 | 55.854.000 |
| floresta implantada | % de execução física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 23,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 666.520 | 0 | 55.187.480 | 55854000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 23,0 |
| P 32.3425 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PILOTO INTEGRADO DE ENERGIA TERMELÉTRICA (USINA PILOTO 32 MW - LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS) ( WBP - SIGAME ) |  | R$ | 0 | 0 | 28.685.000 | 28.685.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 89,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 28.685.000 | 28685000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 89,0 |
| A 32.2745 - PESQUISA DE TECNOLOGIA AVANÇADA NO CAMPO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉTRICOS |  | R$ | 0 | 10.000.000 | 41.023.547 | 51.023.547 |
| pesquisa desenvolvida | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 10.000.000 | 41.023.547 | 51023547 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| A 32.2765 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 1.814.198 | 25.653.474 | 0 | 27.467.672 |
| pesquisa desenvolvida | unidade |  | 1,0 | 20,0 | 0,0 | 21,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.814.198 | 25.653.474 | 0 | 27467672 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 20,0 | 0,0 | 21,0 |
| Programa: 0480 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NA ÁREA DE PETRÓLEO |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Desenvolver tecnologia de processos, produtos e serviços da indústria do petróleo |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Sociedade em geral |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Petróleo Brasileiro S/A |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIA |  |  | Percentagem | 82,0 | 1/1/1999 | 85,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 419.022.558 | 277.082.957 | 119.628.213 | 815.733.728 |
|  | Investimento de Estatais |  | 419.022.558 | 277.082.957 | 119.628.213 | 815.733.728 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 32.4112 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO |  | R$ | 265.511.841 | 161.592.936 | 66.328.713 | 493.433.490 |
| pesquisa desenvolvida | unidade |  | 259,0 | 227,0 | 0,0 | 486,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 265.511.841 | 161.592.936 | 66.328.713 | 493433490 |
|  | Meta Física |  | 259,0 | 227,0 | 0,0 | 486,0 |
| A 32.2763 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ATIVIDADES DE GÁS NATURAL |  | R$ | 5.061.499 | 37.602.000 | 0 | 42.663.499 |
| pesquisa desenvolvida | unidade |  | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 55,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 5.061.499 | 37.602.000 | 0 | 42663499 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 55,0 |
| A 32.4113 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ATIVIDADES DE REFINO |  | R$ | 128.250.978 | 67.018.047 | 18.951.655 | 214.220.680 |
| pesquisa desenvolvida | unidade |  | 123,0 | 105,0 | 12,0 | 240,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 128.250.978 | 67.018.047 | 18.951.655 | 214220680 |
|  | Meta Física |  | 123,0 | 105,0 | 12,0 | 240,0 |
| A 32.2005 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE |  | R$ | 4.144.496 | 4.007.659 | 34.347.845 | 42.500.000 |
| pesquisa desenvolvida | unidade |  | 7,0 | 11,0 | 3,0 | 21,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 4.144.496 | 4.007.659 | 34.347.845 | 42500000 |
|  | Meta Física |  | 7,0 | 11,0 | 3,0 | 21,0 |
| A 32.4115 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS DEMAIS ATIVIDADES DA ÁREA DE PETRÓLEO |  | R$ | 16.053.744 | 6.862.315 | 0 | 22.916.059 |
| pesquisa desenvolvida | unidade |  | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 6,5 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 16.053.744 | 6.862.315 | 0 | 22916059 |
|  | Meta Física |  | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 6,5 |
| Programa: 0275 - PROTEÇÃO DOS INTERESSES DOS CONSUMIDORES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E ÁLCOOL COMBUSTÍVEL |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Proteger os interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta de derivados de petróleo, gás natural e álcool combustível |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Consumidores |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Agência Nacional do Petróleo |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| GRAU DA QUALIDADE DOS PRODUTOS NOS DIVERSOS AGENTES ECONÔMICOS DO ABASTECIMENTO |  |  | Percentagem | 90,0 | 1/7/1999 | 95,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 61.378.279 | 55.379.714 | 19.541.219 | 136.299.212 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 61.378.279 | 55.379.714 | 19.541.219 | 136.299.212 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 32.2393 - APERFEIÇOAMENTO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP COM OS CONSUMIDORES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E ÁLCOOL COMBUSTÍVEL |  | R$ | 1.908.815 | 1.607.850 | 2.400.171 | 5.916.836 |
| canal de comunicacao mantido | unidade |  | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.908.815 | 1.607.850 | 2.400.171 | 5.916.836 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 |
| A 32.4293 - AUTORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E ÁLCOOL COMBUSTÍVEL |  | R$ | 0 | 195.000 | 0 | 195.000 |
| autorizacao outorgada | unidade |  | 0,0 | 4.050,0 | 0,0 | 4.050,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 195.000 | 0 | 195.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 4.050,0 | 0,0 | 4.050,0 |
| P 32.5621 - CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO DOS CONSUMIDORES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E ÁLCOOL COMBUSTÍVEL QUANTO AOS SEUS DIREITOS E DEVERES |  | R$ | 11.841.667 | 10.216.000 | 0 | 22.057.667 |
| campanha realizada | unidade |  | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 11.841.667 | 10.216.000 | 0 | 22.057.667 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 10,0 |
| A 32.2391 - FISCALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E ÁLCOOL COMBUSTÍVEL |  | R$ | 47.627.797 | 43.360.864 | 17.141.048 | 108.129.709 |
| instalacao fiscalizada | unidade |  | 31.402,0 | 10.200,0 | 0,0 | 41.602,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 47.627.797 | 43.360.864 | 17.141.048 | 108.129.709 |
|  | Meta Física |  | 31.402,0 | 10.200,0 | 0,0 | 41.602,0 |
| Programa: 0272 - QUALIDADE DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Assegurar a prestação de serviço adequado aos consumidores de energia elétrica |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Consumidores de energia elétrica |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Agência Nacional de Energia Elétrica |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CONSUMIDORES COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA |  |  | Percentagem | em apuração | 31/12/1999 | 69,68 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 110.308.209 | 57.656.499 | 106.504.074 | 274.468.782 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 110.308.209 | 57.656.499 | 106.504.074 | 274.468.782 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 32.1903 - CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE OUVIDORIA |  | R$ | 6.829.157 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| campanha realizada | unidade |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.829.157 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.1437 - CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE DIREITOS E DEVERES DOS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 31.918.941 | 12.500.000 | 0 | 44.418.941 |
| campanha realizada | unidade |  | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 31.918.941 | 12.500.000 | 0 | 44.418.941 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| A 32.2403 - FISCALIZAÇÃO DAS CENTRAIS GERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 4.371.559 | 8.191.064 | 7.914.377 | 20.477.000 |
| central fiscalizada | unidade |  | 1.688,0 | 1.050,0 | 0,0 | 2.738,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.371.559 | 8.191.064 | 7.914.377 | 20.477.000 |
|  | Meta Física |  | 1.688,0 | 1.050,0 | 0,0 | 2.738,0 |
| A 32.2404 - FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 37.131.018 | 13.708.199 | 51.906.071 | 102.745.288 |
| empresa fiscalizada | unidade |  | 137,0 | 64,0 | 87,0 | 288,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 37.131.018 | 13.708.199 | 51.906.071 | 102.745.288 |
|  | Meta Física |  | 137,0 | 64,0 | 87,0 | 288,0 |
| A 32.2405 - FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 3.814.820 | 2.750.000 | 13.912.180 | 20.477.000 |
| empresa fiscalizada | unidade |  | 39,0 | 16,0 | 5,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.814.820 | 2.750.000 | 13.912.180 | 20.477.000 |
|  | Meta Física |  | 39,0 | 16,0 | 5,0 | 60,0 |
| P 32.1383 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO NACIONAL DE AFERIÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 6.965.511 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto implantado | % de execução física |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.965.511 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.1382 - IMPLANTAÇÃO DE REGISTRADORES AUTOMÁTICOS PARA MEDIÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS |  | R$ | 8.281.658 | 1.500.000 | 30.313.831 | 40.095.489 |
| registrador implantado | unidade |  | 6.000,0 | 10.000,0 | 15.000,0 | 31.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 8.281.658 | 1.500.000 | 30.313.831 | 40.095.489 |
|  | Meta Física |  | 6.000,0 | 10.000,0 | 15.000,0 | 31.000,0 |
| P 32.1902 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE OUVIDORIA |  | R$ | 7.668.180 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema de ouvidoria implantado | % de execução física |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 7.668.180 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 32.2993 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE OUVIDORIA |  | R$ | 0 | 15.752.236 | 0 | 15.752.236 |
| sistema mantido | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 15.752.236 | 0 | 15.752.236 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| A 32.2410 - REGULAMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 3.327.365 | 3.255.000 | 2.457.615 | 9.039.980 |
| norma publicada | unidade |  | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.327.365 | 3.255.000 | 2.457.615 | 9.039.980 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 |
| Programa: 0287 - RACIONALIZAÇÃO DO USO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E DO GÁS NATURAL - CONPET |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Reduzir o desperdício de derivados do petróleo e de gás natural em todos os níveis de produção e na sociedade em geral. |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Indústrias, fabricantes de veículos e equipamentos e a sociedade brasileira |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Energia |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| QUANTIDADE DE PETRÓLEO CONSERVADA |  |  | t equivalente de petróleo por | 531.000,0 | 1/1/1998 | 700.000,0 |
| ano |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 27.954.218 | 18.583.528 | 25.477.254 | 72.015.000 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 0 | 669.528 | 1.130.472 | 1.800.000 |
|  | Investimento de Estatais |  | 27.603.218 | 16.994.000 | 22.952.782 | 67.550.000 |
|  | Não Orçamentária |  | 351.000 | 920.000 | 1.394.000 | 2.665.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| N 32.9157 - ASSISTÊNCIA A INDÚSTRIAS PARA REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CO-GERAÇÃO |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| assistência prestada | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| N 32.9161 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS E PASSAGEIROS E A FROTAS CATIVAS PARA REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÓLEO DIESEL (PROJETO ECONOMIZAR) |  | R$ | 250.000 | 350.000 | 400.000 | 1.000.000 |
| veículo avaliado | unidade |  | 25.000,0 | 45.000,0 | 85.000,0 | 155.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 250.000 | 350.000 | 400.000 | 1000000 |
|  | Meta Física |  | 25.000,0 | 45.000,0 | 85.000,0 | 155.000,0 |
| N 32.9160 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE ESCOLAS DE 1º E 2º GRAU DA REDE PÚBLICA E PRIVADA EM CONSERVAÇÃO E USO RACIONAL DE COMBUSTÍVEIS - PROJETO CONPET NA ESCOLA |  | R$ | 50.000 | 250.000 | 585.000 | 885.000 |
| professor capacitado | unidade |  | 100,0 | 1.000,0 | 2.450,0 | 3.550,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 50.000 | 250.000 | 585.000 | 885000 |
|  | Meta Física |  | 100,0 | 1.000,0 | 2.450,0 | 3.550,0 |
| N 32.9163 - DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE USO RACIONAL DE COMBUSTÍVEIS |  | R$ | 11.000 | 30.000 | 79.000 | 120.000 |
| material divulgado | unidade |  | 36.000,0 | 100.000,0 | 259.000,0 | 395.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 11.000 | 30.000 | 79.000 | 120000 |
|  | Meta Física |  | 36.000,0 | 100.000,0 | 259.000,0 | 395.000,0 |
| N 32.9158 - ESTUDO PARA INSERÇÃO DO GÁS NATURAL NA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA DE FORMA RACIONAL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 32.7147 - ESTUDOS PARA PROMOÇÃO DA CONSERVAÇÃO DE ENERGIA NO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS |  | R$ | 0 | 369.528 | 1.130.472 | 1.500.000 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 369.528 | 1.130.472 | 1.500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 6,0 |
| P 32.5289 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DEMONSTRATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA UTILIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS |  | R$ | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| projeto demonstrativo implantado | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| A 32.4394 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RACIONALIZAÇÃO DO USO DA ENERGIA NAS ATIVIDADES DA PETROBRAS |  | R$ | 27.603.218 | 9.994.000 | 22.952.782 | 60.550.000 |
| sistema implantado | unidade |  | 54,0 | 10,0 | 123,0 | 187,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 27.603.218 | 9.994.000 | 22.952.782 | 60550000 |
|  | Meta Física |  | 54,0 | 10,0 | 123,0 | 187,0 |
| P 32.5263 - INSTALAÇÃO DE CENTROS DE ACOMPANHAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (PROGRAMA SIGA BEM) |  | R$ | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
| centro construido | unidade |  | 0,0 | 103,0 | 0,0 | 103,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 883.495 | 0 | 883495 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 3.194.175 | 0 | 3194175 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 47,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 203.883 | 0 | 203883 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 1.631.068 | 0 | 1631068 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 24,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 1.087.379 | 0 | 1087379 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 |
| N 32.9156 - INSTALAÇÃO DE CENTROS DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM POSTOS DE SERVIÇO NAS ESTRADAS (PROJETO SIGA-BEM) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| centro instalado | unidade |  | 100,0 | 1,0 | 0,0 | 101,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 100,0 | 1,0 | 0,0 | 101,0 |
| N 32.9159 - INSTITUIÇÃO DE SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA AUMENTO DO RENDIMENTO DE FOGÕES E AQUECEDORES DE ÁGUA DE USO DOMÉSTICO |  | R$ | 0 | 250.000 | 250.000 | 500.000 |
| modelo de equipamento etiquetado | unidade |  | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 250.000 | 250.000 | 500000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 8,0 |
| N 32.9162 - PRÊMIO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA NAS CATEGORIAS INDÚSTRIA E TRANSPORTES |  | R$ | 40.000 | 40.000 | 80.000 | 160.000 |
| prêmio outorgado | unidade |  | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 40.000 | 40.000 | 80.000 | 160000 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 8,0 |
| Programa: 0140 - REASSENTAMENTO DE ITAPARICA |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Reassentar as famílias relocadas da área inundada pelo reservatório da usina hidrelétrica de Itaparica |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: 6.228 famílias rurais e 4100 famílias urbanas, que foram reassentadas em decorrência da utilização do reservatório da Usina Hidroelétrica de Itaparica |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Energia |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Temporário Início: 01/1986 Término: 12/2003 Valor do Programa: R$ 158.219.562 |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE ÁREA TRABALHADA |  |  | Percentagem | 0,0 | 31/12/1999 | 100,0 |
| TAXA DE CONCESSÃO DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE |  |  | Percentagem | 9,0 | 31/12/1999 | 100,0 |
| TAXA DE REASSENTAMENTO DA POPULAÇÃO INDÍGENA |  |  | Percentagem | 10,0 | 31/12/1999 | 100,0 |
| TAXA DE REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS |  |  | Percentagem | 95,0 | 31/12/1999 | 100,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 148.144.089 | 121.279.425 | 0 | 269.423.514 |
|  | Investimento de Estatais |  | 148.144.089 | 121.279.425 | 0 | 269.423.514 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 32.3390 - IRRIGAÇÃO DE LOTES NA ÁREA DO REASSENTAMENTO DE ITAPARICA (20.599 HA) |  | R$ | 148.144.089 | 121.279.425 | 0 | 269.423.514 |
| lote irrigado | unidade |  | 1.427,0 | 380,0 | 296,0 | 2.103,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 148.144.089 | 121.279.425 | 0 | 269423514 |
|  | Meta Física |  | 1.427,0 | 380,0 | 296,0 | 2.103,0 |
| Programa: 0288 - REFINO DE PETRÓLEO |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Ampliar e otimizar o parque de refino, adequando-o para maximizar o processamento de petróleo nacional e atender às exigências ambientais e de qualidade do mercado |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Consumidores de derivados |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Petróleo Brasileiro S/A |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| CUSTO OPERACIONAL UNITÁRIO MÉDIO DE REFINO |  |  | US$ por barril de petróleo | 1,2 | 31/12/1998 | 0,9 |
| processado |  |  |  |  |  |  |
| FATOR DE UTILIZAÇÃO DE UNIDADES DE DESTILAÇÃO |  |  | Percentagem | 88,0 | 1/1/1998 | 91,6 |
| NÍVEL DE PROCESSAMENTO ANUAL |  |  | Milhão de barris de petróleo por | 1,55 | 31/12/1998 | 1,8 |
| dia |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL DE PROCESSAMENTO DE PETRÓLEO NACIONAL |  |  | Milhão de barris de petróleo por | 1,1 | 31/12/1998 | 1,39 |
| dia |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 1.519.032.790 | 2.845.998.630 | 3.988.881.569 | 8.353.912.989 |
|  | Investimento de Estatais |  | 1.519.032.790 | 2.102.969.630 | 392.863.569 | 4.014.865.989 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 743.029.000 | 3.596.018.000 | 4.339.047.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 32.1121 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA UNIDADE DE CRAQUEAMENTO CATALÍTICO DA REFINARIA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS (PR) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade ampliada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.1153 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA UNIDADE DE CRAQUEAMENTO DA REFINARIA HENRIQUE LAGE (SP) |  | R$ | 1.575.675 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade ampliada | % de execução física |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.575.675 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3355 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DAS UNIDADES DE CRAQUEAMENTO CATALÍTICO NA REFINARIA GABRIEL PASSOS (MG) EM 1. 000 M³/DIA |  | R$ | 4.389.482 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade ampliada | % de execução física |  | 16,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 4.389.482 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 16,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.7995 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 16,3 MW NA REFINARIA DE PAULÍNIA (SP) |  | R$ | 1.765 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| capacidade ampliada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.765 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3713 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE DESAROMATIZAÇÃO DE SOLVENTES DA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (RS) DE 3.600 M3/MES |  | R$ | 9.405.818 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade implantada | % de execução física |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 9.405.818 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3357 - IMPLANTAÇÃO DE REFINARIA NO NORDESTE COM CAPACIDADE DE 189. 000 BARRIS/DIA |  | R$ | 0 | 0 | 101.000.000 | 101.000.000 |
| refinaria implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1000000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 100.000.000 | 100000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 32.7929 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL |  | R$ | 51.803.699 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | unidade |  | 0,996 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 51.803.699 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,996 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3297 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ALQUILAÇÃO NA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (RS) COM CAPACIDADE DE 600 M3/DIA |  | R$ | 8.715 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 8.715 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3303 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE COQUEAMENTO RETARDADO NA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (RS) COM CAPACIDADE DE 2. 000 M³/DIA |  | R$ | 462.450 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade implantada | % de execução física |  | 7,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 462.450 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 7,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3354 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE COQUEAMENTO RETARDADO NA REFINARIA DUQUE DE CAXIAS (RJ) COM CAPACIDADE DE 5. 000 M³/DIA |  | R$ | 3.437.835 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade implantada | % de execução física |  | 2,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 3.437.835 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 2,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3287 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE CRAQUEAMENTO CATALÍTICO NA REFINARIA DE CAPUAVA (SP) COM CAPACIDADE DE 3. 000 M³/DIA |  | R$ | 23.369.313 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade implantada | % de execução física |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 23.369.313 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3293 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE CRAQUEAMENTO CATALÍTICO NA REFINARIA LANDULPHO ALVES (BA) COM CAPACIDADE DE 10. 000 M³/DIA |  | R$ | 465.232.125 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade implantada | % de execução física |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 465.232.125 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3295 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE CRAQUEAMENTO NA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (RS) COM CAPACIDADE DE 7. 000 M³/DIA |  | R$ | 8.234.086 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade implantada | % de execução física |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 8.234.086 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3298 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE DESTILAÇÃO ATMOSFÉRICA NA REFINARIA DE MANAUS (AM) COM CAPACIDADE DE 5. 000 M³/DIA |  | R$ | 28.771.696 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade implantada | % de execução física |  | 11,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 28.771.696 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 11,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3310 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE HIDROCRAQUEAMENTO CATALÍTICO NA REFINARIA DUQUE DE CAXIAS (RJ) COM CAPACIDADE DE 5. 000 M³/DIA |  | R$ | 24.686.520 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade implantada | % de execução física |  | 2,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 24.686.520 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 2,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3710 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE HIDROTRATAMENTO DE CORRENTES INSTÁVEIS NA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (RS) COM CAPACIDADE DE 4. 000 M³/DIA |  | R$ | 142.279 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade implantada | % de execução física |  | 7,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 142.279 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 7,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3284 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE HIDROTRATAMENTO DE CORRENTES INSTÁVEIS NA REFINARIA DE CAPUAVA (SP) COM CAPACIDADE DE 3. 200 M³/DIA |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3709 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE HIDROTRATAMENTO DE CORRENTES INSTÁVEIS NA REFINARIA DE PAULÍNIA (SP) COM CAPACIDADE DE 5.000 M3/DIA |  | R$ | 16.286.063 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade implantada | % de execução física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 16.286.063 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3299 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE HIDROTRATAMENTO DE CORRENTES INSTÁVEIS NA REFINARIA GABRIEL PASSOS (MG) COM CAPACIDADE DE 3. 500 M³/DIA |  | R$ | 22.535.149 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade implantada | % de execução física |  | 13,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 22.535.149 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 13,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3711 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE HIDROTRATAMENTO DE CORRENTES INSTÁVEIS NA REFINARIA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS (PR) COM CAPACIDADE DE 5. 000 M³/DIA |  | R$ | 36.551.140 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade implantada | % de execução física |  | 14,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 36.551.140 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 14,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3356 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE HIDROTRATAMENTO DE DIESEL NA REFINARIA DUQUE DE CAXIAS (RJ) COM CAPACIDADE DE 4. 500 M³/DIA |  | R$ | 22.878.383 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade implantada | % de execução física |  | 21,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 22.878.383 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 21,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3431 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE HIDROTRATAMENTO DE NAFTA NA REFINARIA DUQUE DE CAXIAS (RJ) COM CAPACIDADE DE 750 M3/DIA |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3290 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE LUBRIFICANTES DE ELEVADO ÍNDICE DE VISCOSIDADE NA REFINARIA LANDULPHO ALVES (BA) COM CAPACIDADE DE 57.000 M3/DIA |  | R$ | 36 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 36 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3306 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL NA REFINARIA PRESIDENTE BERNARDES (SP) COM CAPACIDADE DE 3,5 MILHÕES NM3/DIA |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3300 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE REFORMA CATALÍTICA NA REFINARIA GABRIEL PASSOS (MG) COM CAPACIDADE DE 1.000 M3/DIA |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 32.2557 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE REFINO |  | R$ | 5.866.517 | 22.100.000 | 0 | 27.966.517 |
| infra-estrutura mantida | % |  | 85,0 | 100,0 | 0,0 | 185,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 5.866.517 | 0 | 0 | 5866517 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 22.100.000 | 0 | 22100000 |
|  | Meta Física |  | 85,0 | 100,0 | 0,0 | 185,0 |
| A 32.4108 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO PARQUE DE REFINO |  | R$ | 599.391.183 | 110.405.580 | 0 | 709.796.763 |
| infra-estrutura mantida | % |  | 0,996 | 100,0 | 100,0 | 200,996 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 599.391.183 | 110.405.580 | 0 | 709796763 |
|  | Meta Física |  | 0,996 | 100,0 | 100,0 | 200,996 |
| A 32.2555 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANÇA INDUSTRIAL E DE SAÚDE OCUPACIONAL |  | R$ | 9.573.465 | 3.000.000 | 0 | 12.573.465 |
| sistema mantido | % |  | 95,0 | 100,0 | 0,0 | 195,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 9.573.465 | 0 | 0 | 9573465 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 3.000.000 | 0 | 3000000 |
|  | Meta Física |  | 95,0 | 100,0 | 0,0 | 195,0 |
| A 32.2767 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANÇA INDUSTRIAL E DE SAÚDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE REFINO |  | R$ | 0 | 251.389.000 | 0 | 251.389.000 |
| sistema mantido | % |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 251.389.000 | 0 | 251389000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| P 32.3712 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES 1, 2 E 4 DE DESTILAÇÃO ATMOSFÉRICA NA REFINARIA LANDULPHO ALVES (BA) |  | R$ | 7.385.986 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade modernizada | % de execução física |  | 9,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 7.385.986 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 9,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.7997 - MODERNIZAÇÃO DE UNIDADE DE DESTILAÇÃO ATMOSFÉRICA U-200A DA REFINARIA DE PAULÍNIA (SP) |  | R$ | 1.512.463 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade modernizada | % de execução física |  | 7,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.512.463 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 7,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3157 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DA REFINARIA DE CAPUAVA (SP) |  | R$ | 0 | 1.857.250 | 149.375.437 | 151.232.687 |
| refinaria adaptada | % de execução física |  | 0,0 | 2,0 | 98,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 1.857.250 | 149.375.437 | 151232687 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 2,0 | 98,0 | 100,0 |
| P 32.3155 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DA REFINARIA DE PAULÍNIA (SP) |  | R$ | 7.235.382 | 336.178.400 | 0 | 343.413.782 |
| refinaria adaptada | % de execução física |  | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 7.235.382 | 0 | 0 | 7235382 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 336.178.400 | 0 | 336178400 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 20,0 |
| P 32.3151 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DA REFINARIA DO VALE DO PARAÍBA (SP) |  | R$ | 1.567.832 | 95.456.950 | 0 | 97.024.782 |
| refinaria adaptada | % de execução física |  | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 14,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.567.832 | 0 | 0 | 1567832 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 95.456.950 | 0 | 95456950 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 14,0 |
| P 32.3135 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DA REFINARIA DUQUE DE CAXIAS (RJ) |  | R$ | 212.603 | 371.095.650 | 242.488.132 | 613.796.385 |
| refinaria adaptada | % de execução física |  | 1,0 | 19,0 | 9,0 | 29,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 212.603 | 0 | 0 | 212603 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 371.095.650 | 242.488.132 | 613583782 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 19,0 | 9,0 | 29,0 |
| P 32.3143 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DA REFINARIA GABRIEL PASSOS (MG) |  | R$ | 0 | 148.149.650 | 246.000.000 | 394.149.650 |
| refinaria adaptada | % de execução física |  | 0,0 | 37,0 | 22,0 | 59,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 148.149.650 | 0 | 148149650 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 246.000.000 | 246000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 37,0 | 22,0 | 59,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 32.3129 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DA REFINARIA LANDULPHO ALVES DE MATARIPE (BA) |  | R$ | 0 | 93.631.050 | 56.000.000 | 149.631.050 |
| refinaria adaptada | % de execução física |  | 0,0 | 11,0 | 3,0 | 14,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 93.631.050 | 0 | 93631050 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 56.000.000 | 56000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 11,0 | 3,0 | 14,0 |
| P 32.3125 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DA REFINARIA PRESIDENTE BERNARDES DE CUBATÃO (SP) |  | R$ | 0 | 7.994.250 | 46.000.000 | 53.994.250 |
| refinaria adaptada | % de execução física |  | 0,0 | 5,0 | 22,0 | 27,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 7.994.250 | 0 | 7994250 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 46.000.000 | 46000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 5,0 | 22,0 | 27,0 |
| P 32.3161 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DA REFINARIA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS (PR) |  | R$ | 0 | 168.456.850 | 30.970.000 | 199.426.850 |
| refinaria adaptada | % de execução física |  | 0,0 | 35,0 | 2,0 | 37,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 168.456.850 | 0 | 168456850 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 30.970.000 | 30970000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 35,0 | 2,0 | 37,0 |
| P 32.5085 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (RS) |  | R$ | 166.515.130 | 493.255.000 | 857.356.000 | 1.517.126.130 |
| refinaria adaptada | % de execução física |  | 3,0 | 30,0 | 33,0 | 66,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 166.515.130 | 0 | 0 | 166515130 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 493.255.000 | 0 | 493255000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 857.356.000 | 857356000 |
|  | Meta Física |  | 3,0 | 30,0 | 33,0 | 66,0 |
| N 32.9164 - PRODUÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO |  | R$ | 0 | 743.029.000 | 2.259.692.000 | 3.002.721.000 |
| derivado produzido | barril de óleo equivalente |  | 1.722.000,0 | 1.747.000,0 | 3.527.000,0 | 6.996.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 743.029.000 | 2.259.692.000 | 3002721000 |
|  | Meta Física |  | 1.722.000,0 | 1.747.000,0 | 3.527.000,0 | 6.996.000,0 |
| Programa: 0289 - TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE PETRÓLEO, DERIVADOS E GÁS NATURAL |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Ampliar a infra-estrutura para transporte dutoviário de petróleo, gás natural e derivados, visando o atendimento do mercado |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Consumidores de petróleo, gás natural e derivados |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Petróleo Brasileiro S/A |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| CAPACIDADE DA REDE DE DUTOS PARA O TRANSPORTE DE ÓLEO E DERIVADOS |  |  | Milhão de m³. km | 44.192,0 | 1/12/1998 | 49.092,0 |
| CAPACIDADE DA REDE DE DUTOS PARA TRANSPORTE DE GÁS NATURAL |  |  | Bilhão de m³. km | 3.787,0 | 1/12/1999 | 5.259,0 |
| TAXA DE PARTICIPAÇÃO DO TRANSPORTE DUTOVIÁRIO NO TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS E GÁS NATURAL |  |  | Percentagem | 19,0 | 31/12/1998 | 24,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 1.530.867.148 | 2.445.895.555 | 2.013.005.271 | 5.989.767.974 |
|  | Investimento de Estatais |  | 675.838.158 | 1.923.213.155 | 562.505.420 | 3.161.556.733 |
|  | Não Orçamentária |  | 855.028.990 | 522.682.400 | 1.450.499.851 | 2.828.211.241 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 32.1173 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIÃO NORDESTE |  | R$ | 535.168 | 258.477.611 | 0 | 259.012.779 |
| capacidade ampliada | % de execução física |  | 0,209 | 48,0 | 0,0 | 48,209 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 535.168 | 258.477.611 | 0 | 259012779 |
|  | Meta Física |  | 0,209 | 48,0 | 0,0 | 48,209 |
| P 32.5159 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIÃO SUDESTE |  | R$ | 9.845.503 | 189.328.052 | 0 | 199.173.555 |
| capacidade ampliada | % de execução física |  | 3,1 | 35,0 | 0,0 | 38,1 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 9.845.503 | 0 | 0 | 9845503 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 189.328.052 | 0 | 189328052 |
|  | Meta Física |  | 3,1 | 35,0 | 0,0 | 38,1 |
| P 32.3103 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE COMPRESSÃO DO GASODUTO LAGOA PARDA - VITÓRIA (ES) DE 1 PARA 1,45 MILHÃO DE M3/DIA |  | R$ | 0 | 18.426.600 | 0 | 18.426.600 |
| sistema ampliado | % de execucao fisica |  | 0,0 | 93,0 | 0,0 | 93,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 18.426.600 | 0 | 18426600 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 93,0 | 0,0 | 93,0 |
| P 32.3352 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRANSPORTE DO GASODUTO BOLÍVIA - BRASIL PARA 44 MILHÕES DE M3/DIA |  | R$ | 42.836.889 | 734.288.412 | 32.394.251 | 809.519.552 |
| capacidade ampliada | % de execução física |  | 9,044 | 46,0 | 51,0 | 106,044 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 42.836.889 | 734.288.412 | 0 | 777125301 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 32.394.251 | 32394251 |
|  | Meta Física |  | 9,044 | 46,0 | 51,0 | 106,044 |
| N 32.9166 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO GASODUTO CABIÚNAS - REDUC (RJ) DE 7 PARA 11 MILHÕES DE M³/DIA |  | R$ | 0 | 0 | 27.128.000 | 27.128.000 |
| capacidade do gasoduto ampliada | % de execução física |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 27.128.000 | 27128000 |
|  | Meta Física |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| P 32.3434 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO GASODUTO RIO (RJ) - SÃO PAULO (SP) DE 2,5 PARA 4 MILHÕES DE M³/DIA |  | R$ | 0 | 0 | 32.100.000 | 32.100.000 |
| capacidade ampliada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 98,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 32.100.000 | 32100000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 98,0 |
| P 32.1033 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO GASODUTO RIO DE JANEIRO (RJ) - BELO HORIZONTE (MG) EM 3,2 MILHÕES M³/DIA |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| capacidade de gasoduto ampliada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3708 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE NAFTA NA RLAM/COPENE (BA) |  | R$ | 8.586.592 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema ampliado | % de execução física |  | 35,67 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 8.586.592 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 35,67 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3437 - COMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA CONCLUSÃO DO POLIDUTO PARANÁ - SANTA CATARINA DE 263 KM |  | R$ | 1.332.843 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | % de execução física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.332.843 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3438 - COMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA CONCLUSÃO DO POLIDUTO SUL DA BAHIA DE 389 KM |  | R$ | 701.801 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | % de execução física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 701.801 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 32.2257 - CONSTRUÇÃO DO GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL - OBRAS COMPLEMENTARES |  | R$ | 101.462.513 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 101.462.513 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| P 32.5815 - CONSTRUÇÃO DO GASODUTO LESTE/OESTE EM SANTA CATARINA |  | R$ | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 20.000.000 | 20000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 32.1113 - ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DA BASE DE SÃO GONÇALO (RJ) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3435 - ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE GASODUTO CABIÚNAS - CANTAGALO (RJ) DE 95 KM |  | R$ | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 400.000 | 400000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| N 32.9171 - ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLIDUTO REFAP - SANTA MARIA (RS) DE 266 KM |  | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| N 32.9167 - ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLIDUTO REPAR - FOZ DO IGUAÇU (PR) DE 570 KM |  | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 32.1109 - ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLIDUTO REPAR - LONDRINA (PR) DE 395 KM |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| N 32.9169 - ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLIDUTO RIBEIRÃO PRETO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) DE 170 KM |  | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 32.3224 - ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO ARACATI - IGUATU (CE) DE 216 KM |  | R$ | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 400.000 | 400000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 32.1105 - ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DO POLIDUTO GOIÂNIA (GO) - CUIABÁ (MT) DE 825 KM |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.5823 - ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE POLIDUTO BETIM - GOVERNADOR VALADARES (MG) DE 284 KM |  | R$ | 0 | 0 | 410.000 | 410.000 |
| estudo realizado | unidade |  | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 410.000 | 410000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 |
| P 32.3262 - IMPLANTAÇÃO DA BASE DE JUIZ DE FORA (MG) |  | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| base implantada | % de execução física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 32.1029 - IMPLANTAÇÃO DE COLETOR DE CONDENSADO DE GÁS NATURAL DE 1. 500 M³ EM CABIÚNAS (RJ) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| coletor implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3109 - IMPLANTAÇÃO DE DUTO DE GLP URUCU - COARI (AM) DE 280 KM |  | R$ | 0 | 475.000 | 0 | 475.000 |
| duto implantado | % de execução física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 475.000 | 0 | 475000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 32.1219 - IMPLANTAÇÃO DE ETANODUTO CABIÚNAS - REFINARIA DUQUE DE CAXIAS (RJ) DE 183 KM |  | R$ | 1.469.307 | 100.000 | 0 | 1.569.307 |
| etanoduto implantado | % de execução física |  | 38,0 | 5,0 | 0,0 | 43,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.469.307 | 100.000 | 0 | 1569307 |
|  | Meta Física |  | 38,0 | 5,0 | 0,0 | 43,0 |
| P 32.1125 - IMPLANTAÇÃO DE GASODUTO LAGOA PARDA - VITÓRIA (ES) DE 41 KM |  | R$ | 331.710 | 0 | 0 | 331.710 |
| gasoduto implantado | % de execução física |  | 0,488 | 0,0 | 0,0 | 0,488 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 331.710 | 0 | 0 | 331710 |
|  | Meta Física |  | 0,488 | 0,0 | 0,0 | 0,488 |
| P 32.7967 - IMPLANTAÇÃO DE GASODUTO PILAR (AL) - CABO (PE) DE 190 KM |  | R$ | 1.969.341 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| gasoduto implantado | % de execução física |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.969.341 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.1129 - IMPLANTAÇÃO DE GASODUTO URUCU (AM) - PORTO VELHO (RO) DE 500 KM |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| gasoduto implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| N 32.9168 - IMPLANTAÇÃO DE GASODUTO URUGUAIANA - PORTO ALEGRE (RS) DE 615 KM |  | R$ | 0 | 94.100.000 | 467.100.000 | 561.200.000 |
| gasoduto implantado | % de execução física |  | 4,5 | 32,0 | 59,5 | 96,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 94.100.000 | 0 | 94100000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 467.100.000 | 467100000 |
|  | Meta Física |  | 4,5 | 32,0 | 59,5 | 96,0 |
| P 32.5817 - IMPLANTAÇÃO DE GASODUTOS NA AMAZÔNIA LEGAL |  | R$ | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 20.000.000 | 20000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 32.1045 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA DE DUTOS E TERMINAIS |  | R$ | 0 | 3.960.632 | 0 | 3.960.632 |
| infra-estrutura modernizada | % de execução física |  | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 28,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 3.960.632 | 0 | 3960632 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 28,0 |
| P 32.3443 - IMPLANTAÇÃO DE OLEODUTO ARAUCÁRIA - PARANAGUÁ (PR) DE 95 KM |  | R$ | 0 | 0 | 55.100.000 | 55.100.000 |
| oleoduto implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 99,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 55.100.000 | 55100000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 99,0 |
| P 32.3441 - IMPLANTAÇÃO DE OLEODUTO BARRA DO FURADO (RJ) - CAMPOS ELÍSIOS (RJ) - REFINARIA DO VALE DO PARAÍBA (SP) DE 480 KM |  | R$ | 0 | 950.000 | 199.250.000 | 200.200.000 |
| oleoduto implantado | % de execução física |  | 0,0 | 1,0 | 33,0 | 34,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 950.000 | 199.250.000 | 200200000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 33,0 | 34,0 |
| P 32.1027 - IMPLANTAÇÃO DE OLEODUTO REFINARIA DUQUE DE CAXIAS - ILHA D'ÁGUA (RJ) DE 15 KM |  | R$ | 7.695.136 | 20.822.100 | 0 | 28.517.236 |
| oleoduto implantado | % de execução física |  | 21,0 | 51,0 | 0,0 | 72,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 7.695.136 | 20.822.100 | 0 | 28517236 |
|  | Meta Física |  | 21,0 | 51,0 | 0,0 | 72,0 |
| P 32.1111 - IMPLANTAÇÃO DE POLIDUTO PAULÍNIA (SP) - CAMPO GRANDE (MS) - CUIABÁ (MT) DE 1. 690 KM |  | R$ | 0 | 0 | 270.000.000 | 270.000.000 |
| poliduto implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 59,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 270.000.000 | 270000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 59,0 |
| P 32.3440 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE GLP EM MÓDULOS DE 70. 000 M³ CADA (SP) |  | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| sistema implantado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 32.3165 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA (1.500 M3) E PROCESSAMENTO (1.000 M3/DIA) DE GÁS NATURAL DE CABIÚNAS (RJ) |  | R$ | 0 | 950.000 | 0 | 950.000 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 950.000 | 0 | 950000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| P 32.5825 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONVERSÃO DO OLEODUTO RIO (RJ) - SÃO PAULO (SP) |  | R$ | 0 | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 35.000.000 | 35000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| N 32.9170 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GNC DE URUCU (AM) |  | R$ | 0 | 212.582.400 | 341.017.600 | 553.600.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 212.582.400 | 341.017.600 | 553600000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 |
| P 32.3432 - IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL DE GNL DE 160. 000 M³ EM SUAPE (PE) E SISTEMAS COMPLEMENTARES |  | R$ | 0 | 0 | 435.390.000 | 435.390.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 99,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 137.830.000 | 137830000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 297.560.000 | 297560000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 99,0 |
| P 32.3353 - IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL EM PECÉM (CE) |  | R$ | 34.580 | 0 | 37.815.420 | 37.850.000 |
| terminal implantado | % de execução física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 51,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 34.580 | 0 | 22.815.420 | 22850000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 15.000.000 | 15000000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 51,0 |
| P 32.1031 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE CONDENSADO DE GÁS NATURAL DE 1. 000 M³/DIA EM CABIÚNAS (RJ) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| unidade implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.7993 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PARA TRATAMENTO DE ÓLEO DE 300.000 BARRIS/DIA NO TERMINAL DA BAÍA DA ILHA GRANDE (RJ) |  | R$ | 0 | 950.000 | 0 | 950.000 |
| unidade implantada | % de execução física |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 950.000 | 0 | 950000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| P 32.1123 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE RECUPERADORA DE LÍQUIDOS EM CABIÚNAS (RJ) |  | R$ | 6.828.930 | 2.319.900 | 0 | 9.148.830 |
| unidade implantada | % de execução física |  | 45,0 | 16,0 | 0,0 | 61,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 6.828.930 | 2.319.900 | 0 | 9148830 |
|  | Meta Física |  | 45,0 | 16,0 | 0,0 | 61,0 |
| P 32.5827 - IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL NA REGIÃO CENTRO-OESTE (TRECHO MATO GROSSO - GOIÁS) |  | R$ | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 3.000.000 | 3000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 32.1115 - IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO CABIÚNAS (RJ) - TUBARÃO (ES) DE 300 KM |  | R$ | 1.523.329 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| gasoduto implantado | % de execução física |  | 1,67 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.523.329 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,67 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.3111 - IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO CAMPINAS - CUBATÃO (SP) DE 145 KM |  | R$ | 840.881 | 82.342.067 | 0 | 83.182.948 |
| gasoduto implantado | % de execucao fisica |  | 0,28 | 82,0 | 0,0 | 82,28 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 840.881 | 0 | 0 | 840881 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 82.342.067 | 0 | 82342067 |
|  | Meta Física |  | 0,28 | 82,0 | 0,0 | 82,28 |
| P 32.1131 - IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO COARI - MANAUS (AM) DE 420 KM |  | R$ | 0 | 2.118.000 | 0 | 2.118.000 |
| gasoduto implantado | % de execucao fisica |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 2.118.000 | 0 | 2118000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 32.5829 - IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO FORTALEZA - SOBRAL (CE) |  | R$ | 0 | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 14.000.000 | 14000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 32.7969 - IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO GUAMARÉ (RN) - PECÉM (CE) DE 377 KM |  | R$ | 59.502.292 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| gasoduto implantado | % de execução física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 59.502.292 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 32.5831 - IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO PACATUBA - MARANGUAPE (CE) |  | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 32.1075 - IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO PILAR (AL) - CABO (PE) DE 190 KM |  | R$ | 45.107.259 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| gasoduto implantado | % de execução física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 45.107.259 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| P 32.5833 - IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO PORTO VELHO/RO - RIO BRANCO/AC |  | R$ | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 20.000.000 | 20000000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 32.5161 - IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO SÃO CARLOS (SP) - CONGONHAS (MG) DE 480 KM |  | R$ | 815.401 | 310.964.131 | 0 | 311.779.532 |
| gasoduto implantado | % de execucao fisica |  | 0,241 | 66,0 | 0,0 | 66,241 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 815.401 | 0 | 0 | 815401 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 310.964.131 | 0 | 310964131 |
|  | Meta Física |  | 0,241 | 66,0 | 0,0 | 66,241 |
| P 32.1135 - IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO URUCU - COARI (AM) COM 480 KM |  | R$ | 2.472.343 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| gasoduto implantado | % de execução física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 2.472.343 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| P 32.5882 - IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE GASODUTO |  | R$ | 0 | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 |
| estado apoiado | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 4.400.000 | 0 | 4400000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| A 32.4107 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE PETRÓLEO, DERIVADOS E GÁS NATURAL |  | R$ | 381.946.340 | 87.767.290 | 0 | 469.713.630 |
| infra-estrutura mantida | % |  | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 381.946.340 | 87.767.290 | 0 | 469713630 |
|  | Meta Física |  | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| A 32.4451 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANÇA INDUSTRIAL E DE SAÚDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIÁRIO |  | R$ | 0 | 204.573.360 | 0 | 204.573.360 |
| sistema mantido | % |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 204.573.360 | 0 | 204573360 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| N 32.9165 - OPERAÇÃO DE TERMINAIS E DE TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE PETRÓLEO, DERIVADOS E GÁS NATURAL |  | R$ | 855.028.990 | 216.000.000 | 0 | 1.071.028.990 |
| produto transportado | m³.km |  | 29.674.584.768,0 | 26.797.479.450,0 | 48.290.282.360,0 | 104.762.346.578,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 855.028.990 | 216.000.000 | 0 | 1071028989,93 |
|  | Meta Física |  | 29.674.584.768,0 | 26.797.479.450,0 | 48.290.282.360,0 | 104.762.346.578,0 |
| Programa: 0290 - TRANSPORTE MARÍTIMO DE PETRÓLEO E DERIVADOS |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Atender ao mercado de transporte marítimo para movimentação de petróleo e derivados |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Consumidores de petróleo, gás natural e derivados de petróleo |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Petróleo Brasileiro S/A |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| VOLUME TRANSPORTADO DE PETRÓLEO E DERIVADOS |  |  | Bilhão de t.milha por ano | 32,6 | 1/12/1998 | 41,6 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 1.125.384.651 | 1.351.916.380 | 1.557.536.000 | 4.034.837.031 |
|  | Investimento de Estatais |  | 278.879.651 | 629.278.380 | 6.484.000 | 914.642.031 |
|  | Não Orçamentária |  | 846.505.000 | 722.638.000 | 1.551.052.000 | 3.120.195.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| N 32.9172 - AFRETAMENTO DE NAVIOS |  | R$ | 846.505.000 | 722.638.000 | 1.551.052.000 | 3.120.195.000 |
| carga transportada | milhão de t.milha |  | 236.488,36 | 232.231.000,0 | 665.851.511,64 | 898.319.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 846.505.000 | 722.638.000 | 1.551.052.000 | 3120195000 |
|  | Meta Física |  | 236.488,36 | 232.231.000,0 | 665.851.511,64 | 898.319.000,0 |
| P 32.1063 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA FROTA DE NAVIOS EM 380 MIL TPB |  | R$ | 0 | 3.515.278 | 0 | 3.515.278 |
| construcao de navio fiscalizada | % |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 3.515.278 | 0 | 3515278 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| P 32.1839 - AQUISIÇÃO DE NAVIOS |  | R$ | 0 | 97.428.000 | 0 | 97.428.000 |
| navio adquirido | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 97.428.000 | 0 | 97428000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 32.1065 - AQUISIÇÃO DE NAVIOS DA PETROBRAS |  | R$ | 278.878.850 | 516.156.602 | 0 | 795.035.452 |
| navio adquirido | unidade |  | 28,0 | 20,0 | 0,0 | 48,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 278.878.850 | 0 | 0 | 278878850 |
|  | Meta Física |  | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 516.156.602 | 0 | 516156602 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| A 32.4093 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE TRANSPORTE MARÍTIMO |  | R$ | 0 | 0 | 6.484.000 | 6.484.000 |
| infra-estrutura mantida | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 6.484.000 | 6484000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 32.1061 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE NAVIOS |  | R$ | 801 | 12.178.500 | 0 | 12.179.301 |
| navio modernizado | % de execução física |  | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 38,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 801 | 0 | 0 | 801 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 12.178.500 | 0 | 12178500 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 38,0 |