ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

| Programa: 0497 - ÁGUAS DO BRASIL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo: Garantir a ampliação da oferta de água de boa qualidade |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Usuários de recursos hídricos e populações dependentes das bacias hidrográficas |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Agência Nacional de Águas |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| NÚMERO-ÍNDICE DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA EM BACIAS SELECIONADAS |  |  | Índice numérico | 100,0 | 1/12/1999 | 190,0 |
| NÚMERO-ÍNDICE DE OUTORGA DE ÁGUA EM BACIAS SELECIONADAS |  |  | Índice numérico | 100,0 | 1/12/1999 | 190,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 89.262.480 | 27.176.624 | 36.231.130 | 152.670.234 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 89.262.480 | 27.176.624 | 30.365.130 | 146.804.234 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 5.866.000 | 5.866.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 44.2040 - APOIO AO CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS |  | R$ | 500.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| conselho apoiado | unidade |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 500.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3871 - APOIO AO FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E ENTIDADES ASSOCIADAS À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS |  | R$ | 0 | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 |
| entidade apoiada | unidade |  | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| A 32.2397 - AVALIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS |  | R$ | 1.459.928 | 795.000 | 755.282 | 3.010.210 |
| mapa tematico elaborado | unidade |  | 77,0 | 33,0 | 0,0 | 110,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.459.928 | 795.000 | 480.282 | 2.735.210 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 275.000 | 275000 |
|  | Meta Física |  | 77,0 | 33,0 | 0,0 | 110,0 |
| A 32.2396 - AVALIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS |  | R$ | 501.092 | 330.000 | 52.000 | 883.092 |
| relatorio elaborado | unidade |  | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 501.092 | 330.000 | 0 | 831.092 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 52.000 | 52000 |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 8,0 |
| P 44.7401 - CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADA PARA OS RECURSOS HÍDRICOS |  | R$ | 0 | 450.000 | 3.145.700 | 3.595.700 |
| pessoa capacitada | unidade |  | 0,0 | 900,0 | 19.100,0 | 20.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 450.000 | 2.819.700 | 3.269.700 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 326.000 | 326000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 900,0 | 19.100,0 | 20.000,0 |
| A 44.2939 - COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL E TECNOLÓGICA PARA A FORMULAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS |  | R$ | 19.828.092 | 0 | 0 | 19.828.092 |
| tecnologia difundida | unidade |  | 1,0 | 0,0 | 67,0 | 68,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 19.828.092 | 0 | 0 | 19.828.092 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 67,0 | 68,0 |
| P 44.3046 - ELABORAÇÃO DE PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS |  | R$ | 3.647.481 | 4.500.000 | 12.721.527 | 20.869.008 |
| plano elaborado | unidade |  | 2,0 | 4,0 | 81,0 | 87,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.647.481 | 4.500.000 | 11.021.527 | 19.169.008 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.700.000 | 1700000 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 4,0 | 81,0 | 87,0 |
| A 44.2942 - ENQUADRAMENTO DE CORPOS D'ÁGUA |  | R$ | 2.858.325 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| corpo d'água classificado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.858.325 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 22.1107 - ESTUDOS DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS DE SUPERFÍCIE E SUBTERRÂNEA |  | R$ | 1.412.432 | 644.900 | 3.488.102 | 5.545.434 |
| estudo realizado | unidade |  | 3,0 | 7,0 | 36,0 | 46,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.412.432 | 644.900 | 3.488.102 | 5.545.434 |
|  | Meta Física |  | 3,0 | 7,0 | 36,0 | 46,0 |
| A 44.2947 - FISCALIZAÇÃO DO USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS |  | R$ | 256.998 | 213.463 | 652.929 | 1.123.390 |
| bacia fiscalizada | unidade |  | 31,0 | 5,0 | 244,0 | 280,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 256.998 | 213.463 | 549.929 | 1.020.390 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 103.000 | 103000 |
|  | Meta Física |  | 31,0 | 5,0 | 244,0 | 280,0 |
| A 24.4168 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS SOBRE OS PROCESSOS DE DESERTIFICAÇÃO NO BRASIL |  | R$ | 0 | 0 | 1.587.361 | 1.587.361 |
| projeto apoiado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.443.361 | 1.443.361 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 144.000 | 144000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| A 44.2039 - FORMULAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS |  | R$ | 549.942 | 3.517.600 | 0 | 4.067.542 |
| - | - |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 549.942 | 3.517.600 | 0 | 4.067.542 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 44.1996 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS |  | R$ | 8.588.498 | 5.073.142 | 8.703.593 | 22.365.233 |
| sistema implantado | unidade |  | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 8.588.498 | 5.073.142 | 6.217.593 | 19.879.233 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.986.000 | 1986000 |
|  | Meta Física |  | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 14,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 44.7075 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE MONITORAMENTO DOS IMPACTOS DA ATIVIDADE AGROPECUARIA SOBRE OS RECURSOS NATURAIS EM MICROBACIAS HIDROGRAFICAS |  | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| unidade de monitoramento implantada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 44.7325 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ALTOS ESTUDOS EM GESTÃO DE ÁGUAS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| centro implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.1999 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS |  | R$ | 3.303.446 | 1.800.000 | 2.000.128 | 7.103.574 |
| sistema implementado | % de execução física |  | 10,0 | 18,0 | 55,0 | 83,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.303.446 | 1.800.000 | 1.278.128 | 6.381.574 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 722.000 | 722000 |
|  | Meta Física |  | 10,0 | 18,0 | 55,0 | 83,0 |
| A 44.2977 - MONITORAMENTO DE CORPOS D'ÁGUA |  | R$ | 1.305.882 | 4.026.079 | 2.624.508 | 7.956.469 |
| vazao d'agua outorgada | m³/h |  | 207.591,0 | 640.000,0 | 443.505,0 | 1.291.096,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.305.882 | 4.026.079 | 2.066.508 | 7.398.469 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 558.000 | 558000 |
|  | Meta Física |  | 207.591,0 | 640.000,0 | 443.505,0 | 1.291.096,0 |
| A 44.2980 - OUTORGA DO DIREITO DE USO |  | R$ | 791.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| outorga realizada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 791.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 44.2988 - PRODUÇÃO DE DADOS HIDROLÓGICOS |  | R$ | 1.067.221 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo publicado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.067.221 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3038 - PROJETOS DEMONSTRATIVOS APLICADOS À GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS |  | R$ | 10.504.760 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto realizado | unidade |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 10.504.760 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3039 - PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE BACIAS |  | R$ | 1.174.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto elaborado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.174.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3040 - PROJETOS PARA MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA SECA E COMBATE À DESERTIFICAÇÃO |  | R$ | 15.961.016 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto elaborado | unidade |  | 78,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 819.882 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 15.141.134 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 77,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 53.3040 - PROJETOS PARA MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS DA SECA E COMBATE À DESERTIFICAÇÃO |  | R$ | 340.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto elaborado | unidade |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 340.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3041 - PROJETOS PARA PREVENÇÃO DE ENCHENTES |  | R$ | 15.212.367 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto elaborado | unidade |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.174.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 9.534.110 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.504.257 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 53.7801 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DESERTIFICADAS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| área recuperada | ha |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.5305 - RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL DA BACIA DO RIO DOCE |  | R$ | 0 | 1.026.440 | 0 | 1.026.440 |
| area recuperada | ha |  | 0,0 | 113.300,0 | 0,0 | 113.300,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 1.026.440 | 0 | 1.026.440 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 113.300,0 | 0,0 | 113.300,0 |
| Programa: 0502 - AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Promover o desenvolvimento da Amazônia, mediante o uso sustentável de seus recursos naturais |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: População Amazônica |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Coordenação da Amazônia |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DO USO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS NATURAIS DA AMAZÔNIA NO PIB DA REGIÃO |  |  | Percentagem | 0,1 | 1/1/1980 | 0,5 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 60.345.002 | 121.704.472 | 53.911.803 | 235.961.277 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 60.345.002 | 121.704.472 | 44.957.754 | 227.007.228 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 8.954.049 | 8.954.049 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 44.2931 - AMAZÔNIA SOLIDÁRIA - APOIO ÀS COMUNIDADES EXTRATIVISTAS DA AMAZÔNIA |  | R$ | 6.857.347 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| comunidade apoiada | unidade |  | 55,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.857.347 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 54,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 44.2931 - APOIO ÀS COMUNIDADES EXTRATIVISTAS DA AMAZÔNIA - AMAZÔNIA SOLIDÁRIA |  | R$ | 4.292.600 | 6.851.256 | 9.051.998 | 20.195.854 |
| familia beneficiada | unidade |  | 6.068,0 | 9.685,0 | 12.796,0 | 28.549,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 22.055 | 22055 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 31,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.292.600 | 6.851.256 | 9.029.943 | 20.173.799 |
|  | Meta Física |  | 6.068,0 | 9.685,0 | 12.765,0 | 28.518,0 |
| P 44.1964 - CAPACITAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA AMAZÔNIA |  | R$ | 802.159 | 406.490 | 1.758.551 | 2.967.200 |
| pessoa capacitada | unidade |  | 1.576,0 | 953,0 | 2.421,0 | 4.950,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 302.044 | 302.044 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 30.111 | 30111 |
|  | Meta Física |  | 107,0 | 0,0 | 443,0 | 550,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 302.044 | 302.044 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 30.111 | 30111 |
|  | Meta Física |  | 107,0 | 0,0 | 443,0 | 550,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 802.159 | 406.490 | 883.464 | 2.092.113 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 210.777 | 210777 |
|  | Meta Física |  | 1.362,0 | 953,0 | 1.535,0 | 3.850,0 |
| A 44.2940 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL URBANO NA AMAZÔNIA |  | R$ | 8.634.436 | 65.208.840 | 3.795.545 | 77.638.821 |
| municipio apoiado | unidade |  | 26,0 | 547,0 | 5,0 | 578,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 15.147.680 | 505.108 | 15.652.788 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 57.346 | 57346 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 200,0 | 0,0 | 201,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 7.807.000 | 0 | 7.807.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 203,0 | 0,0 | 203,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 505.108 | 505.108 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 57.346 | 57346 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 8.634.436 | 42.254.160 | 2.288.331 | 53.176.927 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 382.306 | 382306 |
|  | Meta Física |  | 24,0 | 144,0 | 0,0 | 168,0 |
| P 44.1977 - EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS NA REGIÃO AMAZÔNICA |  | R$ | 0 | 480.000 | 16.815.998 | 17.295.998 |
| area expandida | 1000 ha |  | 0,0 | 288,0 | 325,0 | 613,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.573.060 | 2.573.060 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 257.061 | 257061 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 46,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.637.802 | 1.637.802 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 163.624 | 163624 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 29,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 480.000 | 11.034.136 | 11.514.136 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.150.315 | 1150315 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 288,0 | 250,0 | 538,0 |
| A 44.2955 - FOMENTO A PROJETOS DE GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA AMAZÔNIA |  | R$ | 2.053.064 | 4.300.000 | 1.176.000 | 7.529.064 |
| projeto apoiado | unidade |  | 37,0 | 17,0 | 90,0 | 144,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.176.000 | 1176000 |
|  | Meta Física |  | 10,0 | 0,0 | 90,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.053.064 | 4.300.000 | 0 | 6.353.064 |
|  | Meta Física |  | 27,0 | 17,0 | 0,0 | 44,0 |
| P 44.3023 - FOMENTO A PROJETOS DE GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS NA AMAZÔNIA - PPG7 |  | R$ | 20.635.943 | 18.737.500 | 13.950.415 | 53.323.858 |
| projeto apoiado | unidade |  | 99,0 | 22,0 | 174,0 | 295,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 5.354.792 | 5.354.792 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 485.418 | 485418 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 29,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 3.467.709 | 3.467.709 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 346.727 | 346727 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 19,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 20.635.943 | 18.737.500 | 1.313.915 | 40.687.358 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 2.981.854 | 2981854 |
|  | Meta Física |  | 97,0 | 22,0 | 126,0 | 245,0 |
| A 44.2967 - GESTÃO AMBIENTAL EM TERRAS INDÍGENAS NA AMAZÔNIA |  | R$ | 2.291.576 | 568.120 | 2.086.520 | 4.946.216 |
| area conservada | ha |  | 98.293,0 | 82.526,0 | 204.781,0 | 385.600,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 562.824 | 562.824 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 56.141 | 56141 |
|  | Meta Física |  | 1.000,0 | 0,0 | 47.000,0 | 48.000,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 562.824 | 562.824 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 56.141 | 56141 |
|  | Meta Física |  | 1.000,0 | 0,0 | 47.000,0 | 48.000,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.291.576 | 568.120 | 509.872 | 3.369.568 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 338.718 | 338718 |
|  | Meta Física |  | 96.293,0 | 82.526,0 | 110.781,0 | 289.600,0 |
| P 44.1064 - IMPLANTAÇÃO DE BASES DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE |  | R$ | 160.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto apoiado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 160.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 44.6651 - PROMOÇÃO SOCIAL DOS SERINGUEIROS POR MEIO DA MODERNIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DO EXTRATIVISMO SUSTENTÁVEL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| família assistida | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3026 - PROTEÇÃO ÀS FLORESTAS TROPICAIS DA AMAZÔNIA - PPG7 |  | R$ | 6.322.371 | 13.052.266 | 4.825.777 | 24.200.414 |
| area protegida | ha |  | 73.864,543 | 26.000,0 | 55.149,04 | 155.013,583 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.865.971 | 1.865.971 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 85.923 | 85923 |
|  | Meta Física |  | 3.338,055 | 0,0 | 15.662,0 | 19.000,055 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.258.807 | 2.258.807 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 104.013 | 104013 |
|  | Meta Física |  | 11.646,103 | 0,0 | 11.354,0 | 23.000,103 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.322.371 | 13.052.266 | 0 | 19.374.637 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 511.063 | 511063 |
|  | Meta Física |  | 58.880,385 | 26.000,0 | 28.133,04 | 113.013,425 |
| P 44.3043 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ALTERADAS NA AMAZÔNIA |  | R$ | 8.295.506 | 12.100.000 | 450.999 | 20.846.505 |
| area recuperada | ha |  | 3.150,0 | 24.286,0 | 95.244,0 | 122.680,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 52.907 | 52907 |
|  | Meta Física |  | 10,0 | 0,0 | 810,0 | 820,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 23.456,0 | 0,0 | 23.456,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 52.907 | 52907 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 820,0 | 820,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 8.295.506 | 2.600.000 | 0 | 10.895.506 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 345.185 | 345185 |
|  | Meta Física |  | 3.140,0 | 830,0 | 93.614,0 | 97.584,0 |
| Programa: 0508 - BIODIVERSIDADE E RECURSOS GENÉTICOS - BIOVIDA |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Promover o conhecimento, a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos recursos genéticos e a repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados de sua utilização |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Setor produtivo e a comunidade científica que se utiliza de conhecimentos da área de biodiversidade |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Biodiversidade e Florestas |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| NÚMERO-ÍNDICE DE CONTRATOS DE REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS |  |  | Índice numérico | em apuração | 1/1/2000 | em apuração |
| NÚMERO-ÍNDICE DE EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS |  |  | Índice numérico | em apuração | 1/1/2000 | em apuração |
| NÚMERO-ÍNDICE DO CONHECIMENTO SOBRE BIODIVERSIDADE |  |  | Índice numérico | 100,0 | 1/12/1999 | 112,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 21.196.643 | 23.910.713 | 18.671.443 | 63.778.799 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 21.196.643 | 23.910.713 | 12.034.443 | 57.141.799 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 6.637.000 | 6.637.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 44.3000 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HERBÁRIO E CARPOTECA - INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO |  | R$ | 1.414.034 | 1.312.704 | 0 | 2.726.738 |
| predio ampliado | m² |  | 180,0 | 1.882,0 | 53,0 | 2.115,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 53,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.414.034 | 1.312.704 | 0 | 2.726.738 |
|  | Meta Física |  | 180,0 | 1.882,0 | 0,0 | 2.062,0 |
| A 44.2971 - CONSERVAÇÃO DAS COLEÇÕES NACIONAIS DE REFERÊNCIA - INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO |  | R$ | 138.876 | 570.000 | 0 | 708.876 |
| colecao conservada | unidade |  | 359.895,0 | 420.000,0 | 1.768.000,0 | 2.547.895,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1.768.000,0 | 1.768.000,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 138.876 | 570.000 | 0 | 708.876 |
|  | Meta Física |  | 359.895,0 | 420.000,0 | 0,0 | 779.895,0 |
| A 44.2934 - CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO |  | R$ | 1.027.461 | 580.000 | 2.677.442 | 4.284.903 |
| especie recuperada | unidade |  | 10,0 | 10,0 | 75,0 | 95,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.027.461 | 580.000 | 2.677.442 | 4.284.903 |
|  | Meta Física |  | 10,0 | 10,0 | 75,0 | 95,0 |
| A 44.2935 - CONTROLE DA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES E MATERIAL GENÉTICO |  | R$ | 564.974 | 300.000 | 5.299 | 870.273 |
| autorizacao emitida | unidade |  | 680,0 | 1.000,0 | 5.885,0 | 7.565,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 564.974 | 300.000 | 5.299 | 870.273 |
|  | Meta Física |  | 680,0 | 1.000,0 | 5.885,0 | 7.565,0 |
| A 44.6305 - CONTROLE DO ACESSO AOS RECURSOS GENÉTICOS |  | R$ | 90.897 | 100.000 | 0 | 190.897 |
| autorizacao emitida | unidade |  | 70,0 | 90,0 | 0,0 | 160,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 90.897 | 100.000 | 0 | 190.897 |
|  | Meta Física |  | 70,0 | 90,0 | 0,0 | 160,0 |
| A 44.6309 - FISCALIZAÇÃO DA MANIPULAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE |  | R$ | 317.534 | 350.000 | 30.000 | 697.534 |
| fiscalizacao realizada | unidade |  | 40,0 | 50,0 | 0,0 | 90,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 317.534 | 350.000 | 30.000 | 697.534 |
|  | Meta Física |  | 40,0 | 50,0 | 0,0 | 90,0 |
| A 44.2987 - FOMENTO A PROJETOS DE CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA - PROBIO |  | R$ | 10.189.779 | 13.871.067 | 1.973.000 | 26.033.846 |
| projeto apoiado | unidade |  | 54,0 | 50,0 | 88,0 | 192,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 10.189.779 | 13.871.067 | 0 | 24.060.846 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.973.000 | 1973000 |
|  | Meta Física |  | 54,0 | 50,0 | 88,0 | 192,0 |
| A 44.2958 - FOMENTO A PROJETOS DE MANEJO SUSTENTÁVEL DA FLORA E FAUNA |  | R$ | 2.344.215 | 4.467.447 | 6.594.537 | 13.406.199 |
| projeto apoiado | unidade |  | Não Apurado | 18,0 | Não Apurado | 132,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.270.257 | 4.467.447 | 2.240.537 | 8.978.241 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 4.354.000 | 4354000 |
|  | Meta Física |  | 10,0 | 18,0 | 103,0 | 131,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 73.958 | 0 | 0 | 73.958 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 1,0 |
| P 44.7471 - FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDADE |  | R$ | 210.000 | 97.000 | 205.000 | 512.000 |
| estudo realizado | unidade |  | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 210.000 | 97.000 | 205.000 | 512.000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
| P 44.7423 - IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES DA FLORA NATIVA |  | R$ | 250.000 | 87.300 | 3.072.700 | 3.410.000 |
| especie identificada | unidade |  | Não Apurado | 12,0 | Não Apurado | 9.220,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 250.000 | 87.300 | 2.762.700 | 3.100.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 310.000 | 310000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 12,0 | Não Apurado | 9.220,0 |
| P 44.7497 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÕES EM BIODIVERSIDADE |  | R$ | 250.000 | 140.000 | 110.000 | 500.000 |
| rede implantada | % de execucao fisica |  | 30,0 | 28,0 | 0,0 | 58,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 250.000 | 140.000 | 110.000 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 30,0 | 28,0 | 0,0 | 58,0 |
| P 44.7385 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS |  | R$ | 370.000 | 396.000 | 1.484.000 | 2.250.000 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | Não Apurado | 13,0 | Não Apurado | 100,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 250.000 | 396.000 | 1.484.000 | 2.130.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 13,0 | Não Apurado | 98,0 |
| A 44.6293 - MANEJO DA COLEÇÃO VIVA DO ARBORETO - INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO |  | R$ | 910.240 | 136.000 | 0 | 1.046.240 |
| area verde manejada | m² |  | 8.200,0 | 875.000,0 | 0,0 | 883.200,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 910.240 | 136.000 | 0 | 1.046.240 |
|  | Meta Física |  | 8.200,0 | 875.000,0 | 0,0 | 883.200,0 |
| A 44.2975 - MANEJO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE |  | R$ | 978.206 | 590.000 | 1.346.198 | 2.914.404 |
| especie manejada | unidade |  | 10,0 | 10,0 | 38,0 | 58,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 978.206 | 590.000 | 1.346.198 | 2.914.404 |
|  | Meta Física |  | 10,0 | 10,0 | 38,0 | 58,0 |
| A 44.2976 - MANEJO E CONSERVAÇÃO DA FLORA |  | R$ | 890.577 | 486.195 | 787.632 | 2.164.404 |
| especie manejada | unidade |  | Não Apurado | 10,0 | Não Apurado | 80,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 890.577 | 486.195 | 787.632 | 2.164.404 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 10,0 | Não Apurado | 80,0 |
| N 44.9400 - NORMATIZAÇÃO DO ACESSO AOS RECURSOS GENÉTICOS E DA REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS DERIVADOS DA SUA UTILIZAÇÃO |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| norma publicada | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| A 44.2973 - PESQUISA EM DIVERSIDADE VEGETAL - INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO |  | R$ | 384.398 | 330.000 | 385.635 | 1.100.033 |
| pesquisa publicada | unidade |  | 113,0 | 148,0 | 464,0 | 725,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 385.635 | 385.635 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 464,0 | 464,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 384.398 | 330.000 | 0 | 714.398 |
|  | Meta Física |  | 113,0 | 148,0 | 0,0 | 261,0 |
| A 44.2983 - PESQUISA SOBRE FAUNA SILVESTRE |  | R$ | 865.452 | 97.000 | 0 | 962.452 |
| pesquisa publicada | unidade |  | Não Apurado | 10,0 | Não Apurado | 23,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 305.645 | 97.000 | 0 | 402.645 |
|  | Meta Física |  | 7,0 | 10,0 | 0,0 | 17,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 559.807 | 0 | 0 | 559.807 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 6,0 |
| Programa: 0516 - BRASIL JOGA LIMPO |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Reduzir a geração, aumentar a taxa de coleta e de disposição final adequada, a reciclagem, o reaproveitamento e o tratamento de resíduos e garantir meios de disposição ambientalmente adequados |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Empresas públicas e privadas, municípios e Estados, organizações e instituições de prestação de serviços, cujas atividades produzam resíduos |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS AMBIENTALMENTE ADEQUADA |  |  | Percentagem | 13,0 | 1/9/1999 | 25,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 67.301.211 | 93.644.210 | 17.147.972 | 178.093.393 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 67.301.211 | 93.644.210 | 11.501.972 | 172.447.393 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 5.646.000 | 5.646.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 44.2940 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL URBANO NA AMAZÔNIA |  | R$ | 0 | 8.980.000 | 0 | 8.980.000 |
| projeto realizado | unidade |  | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 69,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 8.980.000 | 0 | 8.980.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 69,0 |
| P 44.7089 - FOMENTO A PROJETOS DE BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |  | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| projeto apoiado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 45.453,0 | 45.453,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 850.000 | 850.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 19.317,0 | 19.317,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 11.363,0 | 11.363,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 14.773,0 | 14.773,0 |
| A 44.2960 - FOMENTO A PROJETOS DE ORDENAMENTO DA COLETA SELETIVA DE LIXO |  | R$ | 15.984.646 | 12.038.753 | 10.207.700 | 38.231.099 |
| projeto apoiado | unidade |  | 81,0 | 49,0 | 25,0 | 155,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 15.924.646 | 12.038.753 | 4.962.700 | 32.926.099 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 5.245.000 | 5245000 |
|  | Meta Física |  | 80,0 | 49,0 | 25,0 | 154,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 44.7467 - IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS E METODOLÓGICOS DE GESTÃO AMBIENTAL NOS ASSENTAMENTOS RURAIS |  | R$ | 535.444 | 700.000 | 0 | 1.235.444 |
| rede implantada | % de execucao fisica |  | 6,0 | 11,0 | 7,0 | 24,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 535.444 | 600.000 | 0 | 1.135.444 |
|  | Meta Física |  | 6,0 | 10,0 | 7,0 | 23,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 44.1990 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL RELATIVO À GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS |  | R$ | 14.328.485 | 300.000 | 2.873.284 | 17.501.769 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 53,0 | 6,0 | 41,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 13.578.485 | 300.000 | 2.532.284 | 16.410.769 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 341.000 | 341000 |
|  | Meta Física |  | 49,0 | 6,0 | 41,0 | 96,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| P 44.7989 - PROJETOS DEMONSTRATIVOS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO AMBIENTAL |  | R$ | 36.452.636 | 71.625.457 | 2.066.988 | 110.145.081 |
| projeto realizado | unidade |  | 115,0 | 964,0 | 7,0 | 1.086,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 592.000 | 0 | 592.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 83,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 30.571.202 | 49.495.817 | 2.006.988 | 82.074.007 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 60.000 | 60000 |
|  | Meta Física |  | 67,0 | 396,0 | 7,0 | 470,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 1.515.000 | 0 | 1.515.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 800.000 | 300.000 | 0 | 1.100.000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 700.000 | 2.525.000 | 0 | 3.225.000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 116,0 | 0,0 | 117,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.381.434 | 17.197.640 | 0 | 21.579.074 |
|  | Meta Física |  | 46,0 | 356,0 | 0,0 | 402,0 |
| Programa: 8018 - DESPOLUIÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Reduzir os níveis de poluição hídrica em bacias hidrográficas drenantes de áreas com maior densidade urbana e industrial do País |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Usuários dos recursos hídricos e populações das bacias hidrográficas |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Agência Nacional de Águas |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| CARGA ANUAL POLUIDORA ABATIDA |  |  | kg DBO por dia | 781.000,0 | 1/1/2001 | 985.000,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 0 | 232.342.578 | 78.018.874 | 310.361.452 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 0 | 232.342.578 | 3.250.000 | 235.592.578 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 74.768.874 | 74.768.874 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 44.3939 - CAMPANHAS PARA MOBILIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PARA LIMPAR OS RIOS |  | R$ | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| campanha realizada | unidade |  | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
| P 44.7091 - ELABORAÇÃO DE PLANOS DE DESPOLUIÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS |  | R$ | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| plano elaborado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 44.7093 - RECUPERAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DA REGIÃO SUDESTE |  | R$ | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| carga poluidora contratada | kgdbo/dia |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 44.3935 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E DE MANANCIAIS EM ÁREAS URBANAS |  | R$ | 0 | 145.511.724 | 0 | 145.511.724 |
| área recuperada | km² |  | 0,0 | 145,51 | 90,5 | 236,01 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 88.500.000 | 0 | 88.500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 88,5 | 90,5 | 179,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 56.911.724 | 0 | 56.911.724 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 56,91 | 0,0 | 56,91 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| A 44.2905 - REMOÇÃO DE CARGAS POLUIDORAS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS |  | R$ | 0 | 85.830.854 | 74.768.874 | 160.599.728 |
| carga poluidora abatida contratada | kgdbo/dia |  | 0,0 | 112.935,0 | 0,0 | 112.935,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 85.830.854 | 0 | 85.830.854 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 74.768.874 | 74768874 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 112.935,0 | 0,0 | 112.935,0 |
| Programa: 0052 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Promover a conscientização, capacitação e mobilização dos diversos segmentos da sociedade para prevenção e solução dos problemas ambientais |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Sociedade |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Gabinete do Ministro |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE CONHECIMENTO SOBRE MEIO AMBIENTE PELA POPULAÇÃO BRASILEIRA |  |  | Percentagem | 0,1 | 1/9/1999 | 5,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 11.876.526 | 23.374.156 | 18.630.595 | 53.881.277 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 11.876.526 | 23.140.156 | 13.966.595 | 48.983.277 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 234.000 | 4.664.000 | 4.898.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 44.1961 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL |  | R$ | 1.807.549 | 1.243.319 | 3.022.847 | 6.073.715 |
| pessoa capacitada | unidade |  | 2.549,0 | 1.471,0 | 4.580,0 | 8.600,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.807.549 | 1.243.319 | 2.733.847 | 5.784.715 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 289.000 | 289000 |
|  | Meta Física |  | 2.549,0 | 1.471,0 | 4.580,0 | 8.600,0 |
| P 44.3045 - EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS NA ÁREA AMBIENTAL |  | R$ | 640.331 | 635.634 | 3.009.575 | 4.285.540 |
| exemplar distribuido | unidade |  | 38,0 | 5.825,0 | 36.137,0 | 42.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 640.331 | 635.634 | 2.620.575 | 3.896.540 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 389.000 | 389000 |
|  | Meta Física |  | 38,0 | 5.825,0 | 36.137,0 | 42.000,0 |
| N 25.9027 - EDUCAÇÃO DO PRODUTOR RURAL PARA A UTILIZAÇÃO DE PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS (BB - AGENDA VERDE) |  | R$ | 0 | 234.000 | 916.000 | 1.150.000 |
| produtor capacitado | unidade |  | 0,0 | 16.038,0 | 46.664,0 | 62.702,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 167.081 | 167080,6673 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 2.925,0 | 8.512,0 | 11.437,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 234.000 | 0 | 234000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 24.601 | 24601,1929 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 431,0 | 1.253,0 | 1.684,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 187.942 | 187942,0114 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 3.291,0 | 9.574,0 | 12.865,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 536.376 | 536376,1284 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 9.391,0 | 27.325,0 | 36.716,0 |
| A 44.2965 - FOMENTO A PROJETOS INTEGRADOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL |  | R$ | 5.746.942 | 18.302.137 | 2.310.331 | 26.359.410 |
| projeto apoiado | unidade |  | 10.260,0 | 194,0 | 14,0 | 10.468,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.846.942 | 2.935.481 | 80.000 | 5.862.423 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.795.000 | 1795000 |
|  | Meta Física |  | 35,0 | 22,0 | 5,0 | 62,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 420.000 | 435.331 | 855.331 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 250.000 | 3.560.000 | 0 | 3.810.000 |
|  | Meta Física |  | 15,0 | 1,0 | 0,0 | 16,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.700.000 | 760.000 | 0 | 2.460.000 |
|  | Meta Física |  | 6,0 | 27,0 | 0,0 | 33,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 700.000 | 10.626.656 | 0 | 11.326.656 |
|  | Meta Física |  | 10.203,0 | 140,0 | 0,0 | 10.343,0 |
| P 44.1984 - IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE DIFUSÃO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS |  | R$ | 1.961.642 | 1.470.000 | 5.694.474 | 9.126.116 |
| polo implantado | unidade |  | 8,0 | 11,0 | 24,0 | 43,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.961.642 | 1.400.000 | 3.046.474 | 6.408.116 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 648.000 | 648000 |
|  | Meta Física |  | 8,0 | 10,0 | 14,0 | 32,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 44.1997 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - SIBEA |  | R$ | 1.682.106 | 1.460.666 | 3.621.305 | 6.764.077 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 42,0 | 20,0 | 38,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.682.106 | 1.460.666 | 2.994.305 | 6.137.077 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 627.000 | 627000 |
|  | Meta Física |  | 42,0 | 20,0 | 38,0 | 100,0 |
| A 44.2972 - INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA - INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO |  | R$ | 37.956 | 28.400 | 56.063 | 122.419 |
| pessoa informada | unidade |  | 3.953,1 | 19.880,0 | 1.086.646,9 | 1.110.480,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 56.063 | 56.063 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 965.480,0 | 965.480,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 37.956 | 28.400 | 0 | 66.356 |
|  | Meta Física |  | 3.953,1 | 19.880,0 | 121.166,9 | 145.000,0 |
| Programa: 0505 - FLORESTAR |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Aumentar a oferta de produtos e subprodutos florestais oriundos de áreas plantadas e manejadas |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Produtores rurais e florestais, suas associações e cooperativas, indústrias de base florestal (madeireira e não-madeireira) e populações tradicionais |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Biodiversidade e Florestas |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| ÁREA FLORESTADA/REFLORESTADA E MANEJADA |  |  | ha | 5.000.000,0 | 1/1/1999 | 5.040.000,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 29.527.129 | 29.344.097 | 109.940.070 | 168.811.296 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 29.527.129 | 29.344.097 | 104.333.071 | 163.204.297 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 5.606.999 | 5.606.999 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 44.1974 - ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO FLORESTAL SUSTENTÁVEL |  | R$ | 846.566 | 1.756.575 | 730.280 | 3.333.421 |
| estudo realizado | unidade |  | 198,6 | 5,0 | 20,0 | 223,6 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 174,6 | 0,0 | 3,0 | 177,6 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 846.566 | 1.756.575 | 730.280 | 3.333.421 |
|  | Meta Física |  | 23,0 | 5,0 | 17,0 | 45,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| A 44.2951 - FOMENTO A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO FAZENDEIRO FLORESTAL |  | R$ | 1.068.000 | 680.000 | 2.531.741 | 4.279.741 |
| fazenda assistida | ha |  | 5.417,0 | 900,0 | 18.487,0 | 24.804,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 119.250 | 119.250 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 64.450 | 64450 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 4.120,0 | 4.120,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.068.000 | 680.000 | 1.921.781 | 3.669.781 |
|  | Meta Física |  | 2.217,0 | 900,0 | 8.007,0 | 11.124,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 53.837 | 53.837 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 29.096 | 29096 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1.860,0 | 1.860,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 222.874 | 222.874 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 120.453 | 120453 |
|  | Meta Física |  | 3.200,0 | 0,0 | 4.500,0 | 7.700,0 |
| A 44.2953 - FOMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA FLORESTAL |  | R$ | 316.530 | 12.525.771 | 861.430 | 13.703.731 |
| projeto apoiado | unidade |  | 8,0 | 123,0 | 0,0 | 131,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 316.530 | 205.771 | 664.430 | 1.186.731 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 97.000 | 97000 |
|  | Meta Física |  | 6,0 | 3,0 | 0,0 | 9,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 12.320.000 | 0 | 12.320.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 |
| A 44.2954 - FOMENTO A PROJETOS DE EXTENSÃO FLORESTAL |  | R$ | 5.392.517 | 3.900.000 | 16.089.013 | 25.381.530 |
| projeto apoiado | unidade |  | 27,0 | 20,0 | 82,0 | 129,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.392.517 | 3.900.000 | 11.258.013 | 20.550.530 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 4.831.000 | 4831000 |
|  | Meta Física |  | 27,0 | 20,0 | 82,0 | 129,0 |
| A 44.2962 - FOMENTO A PROJETOS DE REFLORESTAMENTO |  | R$ | 10.268.696 | 2.900.000 | 39.217.612 | 52.386.308 |
| area reflorestada | ha |  | 28.989,0 | 1.960,0 | 32.587,0 | 63.536,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 136.628 | 136.628 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 113.971 | 113971 |
|  | Meta Física |  | 150,0 | 0,0 | 1.100,0 | 1.250,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.234.216 | 2.800.000 | 4.182.758 | 9.216.974 |
|  | Meta Física |  | 21.790,0 | 1.960,0 | 0,0 | 23.750,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 642.094 | 642.094 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 118.529 | 118529 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1.793,0 | 1.793,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 798.000 | 100.000 | 22.642.000 | 23.540.000 |
|  | Meta Física |  | 300,0 | 0,0 | 23.048,0 | 23.348,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 856.632 | 856.632 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 232.500 | 232500 |
|  | Meta Física |  | 782,0 | 0,0 | 2.261,0 | 3.043,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 7.236.480 | 0 | 10.292.500 | 17.528.980 |
|  | Meta Física |  | 5.967,0 | 0,0 | 4.385,0 | 10.352,0 |
| A 53.2962 - FOMENTO A PROJETOS DE REFLORESTAMENTO |  | R$ | 0 | 174.000 | 0 | 174.000 |
| area reflorestada | ha |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 174.000 | 0 | 174.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 44.7083 - IMPLANTAÇÃO DO ECOMUSEU DA MATA ATLÂNTICA |  | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| museu implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| A 22.2173 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CONSERVAÇÃO, MANEJO, TRANSFORMAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FLORESTAS E AGROFLORESTAS |  | R$ | 10.717.953 | 6.673.000 | 47.083.871 | 64.474.824 |
| tecnologia gerada | unidade |  | 54,0 | 35,0 | 263,0 | 352,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 10.717.953 | 6.673.000 | 46.083.871 | 63.474.824 |
|  | Meta Física |  | 54,0 | 35,0 | 257,0 | 346,0 |
| A 44.2989 - REPOSIÇÃO FLORESTAL |  | R$ | 916.867 | 734.751 | 2.926.123 | 4.577.741 |
| area reflorestada | ha |  | 20.500,0 | 700,0 | 850,0 | 22.050,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 916.867 | 634.751 | 2.426.123 | 3.977.741 |
|  | Meta Física |  | 20.500,0 | 700,0 | 0,0 | 21.200,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 850,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Programa: 0506 - FLORESTAS SUSTENTÁVEIS |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Promover o uso sustentável dos recursos florestais, conciliando os interesses dos usuários dos recursos com a necessidade de conservação |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Populações tradicionais e emprendedores que se utilizam dos recursos florestais |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Biodiversidade e Florestas |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| ÁREA FLORESTAL MANEJADA |  |  | ha | 4.000.000,0 | 1/1/1999 | 11.500.000,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 20.836.990 | 34.377.562 | 22.565.942 | 77.780.494 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 20.836.990 | 34.377.562 | 19.483.942 | 74.698.494 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 3.082.000 | 3.082.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 44.2932 - APOIO ÀS POPULAÇÕES TRADICIONAIS EM RESERVAS EXTRATIVISTAS |  | R$ | 1.701.650 | 766.000 | 2.027.792 | 4.495.442 |
| comunidade apoiada | unidade |  | 85,0 | 78,0 | 231,0 | 394,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.701.650 | 766.000 | 2.027.792 | 4.495.442 |
|  | Meta Física |  | 85,0 | 78,0 | 231,0 | 394,0 |
| P 44.1960 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TECNOLOGIAS APROPRIADAS ÀS COMUNIDADES EXTRATIVISTAS |  | R$ | 1.022.167 | 4.085.500 | 0 | 5.107.667 |
| pessoa capacitada | unidade |  | 1.510,0 | 5.597,0 | 2.648,0 | 9.755,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 84,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.022.167 | 4.085.500 | 0 | 5.107.667 |
|  | Meta Física |  | 525,0 | 5.597,0 | 0,0 | 6.122,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 159,0 | 0,0 | 273,0 | 432,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 826,0 | 0,0 | 2.207,0 | 3.033,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 |
| N 44.9398 - CONCESSÃO DE ÁREAS FLORESTAIS PARA O MANEJO SUSTENTÁVEL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| área manejada | ha |  | 0,0 | 200,0 | 400,0 | 600,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 200,0 | 400,0 | 600,0 |
| A 44.2943 - CONTROLE DA COMERCIALIZAÇÃO E DO TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS |  | R$ | 1.002.269 | 495.393 | 1.544.691 | 3.042.353 |
| madeira controlada | m³ |  | 105.095.300,0 | 106.000,0 | 205.307.300,0 | 310.508.600,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.002.269 | 495.393 | 0 | 1.497.662 |
|  | Meta Física |  | 105.095.300,0 | 106.000,0 | 22.807.300,0 | 128.008.600,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.544.691 | 1.544.691 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 182.500.000,0 | 182.500.000,0 |
| A 44.2943 - FISCALIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO E DO TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS |  | R$ | 35.296 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| madeira controlada | m³ |  | 6.300.000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 35.296 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 6.300.000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 44.4631 - FOMENTO A PROJETOS DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL SUSTENTÁVEL |  | R$ | 0 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| área reflorestada | ha |  | 0,0 | 0,0 | 13.200,0 | 13.200,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 13.200,0 | 13.200,0 |
| P 44.7813 - IMPLANTAÇÃO DE BASES DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| base implantada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.7511 - IMPLANTAÇÃO DE RESERVAS EXTRATIVISTAS |  | R$ | 0 | 1.133.437 | 0 | 1.133.437 |
| reserva implantada | ha |  | 0,0 | 37.669,0 | 0,0 | 37.669,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 1.133.437 | 0 | 1.133.437 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 37.669,0 | 0,0 | 37.669,0 |
| P 44.3024 - MANEJO DE RECURSOS NATURAIS EM FLORESTAS TROPICAIS - PPG7 |  | R$ | 4.029.665 | 17.553.000 | 5.197.797 | 26.780.462 |
| floresta manejada | ha |  | 10.000,0 | 160.591,0 | 16.813,0 | 187.404,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.029.665 | 17.553.000 | 2.432.797 | 24.015.462 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 2.565.000 | 2565000 |
|  | Meta Física |  | 10.000,0 | 160.591,0 | 16.813,0 | 187.404,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 44.2982 - MONITORAMENTO DOS PLANOS DE MANEJO DAS FLORESTAS SUSTENTÁVEIS |  | R$ | 3.655.300 | 5.743.500 | 472.000 | 9.870.800 |
| plano de manejo vistoriado | unidade |  | 2.290,0 | 4.059,0 | 519,0 | 6.868,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 519,0 | 519,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.655.300 | 5.743.500 | 0 | 9.398.800 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 472.000 | 472000 |
|  | Meta Física |  | 2.290,0 | 4.059,0 | 0,0 | 6.349,0 |
| P 44.7085 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MATA ATLÂNTICA (PPG-7) |  | R$ | 0 | 0 | 345.000 | 345.000 |
| plano elaborado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 45.000 | 45000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 44.3022 - PLANO PARA ORDENAMENTO E MANEJO DE RECURSOS FLORESTAIS |  | R$ | 1.164.967 | 1.170.232 | 978.662 | 3.313.861 |
| plano implementado | % de execução física |  | 38,0 | 25,0 | 37,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.164.967 | 1.170.232 | 518.662 | 2.853.861 |
|  | Meta Física |  | 38,0 | 25,0 | 20,0 | 83,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 460.000 | 460.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 |
| A 44.2966 - PROCESSAMENTO DE PRODUTOS FLORESTAIS |  | R$ | 237.490 | 197.000 | 0 | 434.490 |
| produto processado | unidade |  | 6.113.059,0 | 5.018.871,0 | 5.316.014,0 | 16.447.944,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 237.490 | 197.000 | 0 | 434.490 |
|  | Meta Física |  | 6.113.059,0 | 5.018.871,0 | 5.316.014,0 | 16.447.944,0 |
| N 25.9399 - PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA DIFUSÃO DO MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL E COMBATE À DESERTIFICAÇÃO |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evento realizado | unidade |  | 0,0 | 20,0 | 70,0 | 90,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 16,0 | 57,0 | 73,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 2,0 | 7,0 | 9,0 |
| A 44.2990 - USO MÚLTIPLO DOS RECURSOS DAS FLORESTAS NACIONAIS |  | R$ | 7.988.186 | 3.233.500 | 0 | 11.221.686 |
| floresta mantida | ha |  | 6.529.595,5 | 20.957,0 | 0,0 | 6.550.552,5 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 21.943 | 0 | 0 | 21.943 |
|  | Meta Física |  | 4.275.320,0 | 0,0 | 0,0 | 4.275.320,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 7.966.243 | 3.233.500 | 0 | 11.199.743 |
|  | Meta Física |  | 72.056,0 | 20.957,0 | 0,0 | 93.013,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 28.969,5 | 0,0 | 0,0 | 28.969,5 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 2.153.250,0 | 0,0 | 0,0 | 2.153.250,0 |
| Programa: 0511 - GESTÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Apoiar o planejamento, controle e avaliação dos programas da área de meio ambiente |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Governo |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria-Executiva/MMA |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Gestão de Políticas Públicas Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 45.662.478 | 26.854.596 | 7.519.584 | 80.036.658 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 45.662.478 | 26.854.596 | 5.425.784 | 77.942.858 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 2.093.800 | 2.093.800 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| N 44.9401 - AGENDA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA |  | R$ | 0 | 0 | 198.046 | 198.046 |
| norma publicada | unidade |  | 17,0 | 4,0 | 13,0 | 34,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 198.046 | 198.046 |
|  | Meta Física |  | 17,0 | 4,0 | 13,0 | 34,0 |
| P 44.7541 - APOIO A PROJETOS DE DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE |  | R$ | 3.487.467 | 2.460.000 | 605.098 | 6.552.565 |
| projeto apoiado | unidade |  | 5,0 | 5,0 | 42,0 | 52,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.487.467 | 2.460.000 | 201.298 | 6.148.765 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 403.800 | 403800 |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 5,0 | 42,0 | 52,0 |
| P 44.5307 - CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA |  | R$ | 0 | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 |
| sede construida com 10.250 m2 | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| P 44.3857 - ELABORAÇÃO DA AGENDA 21 BRASILEIRA |  | R$ | 0 | 1.980.000 | 0 | 1.980.000 |
| agenda elaborada | % de execução física |  | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 28,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 1.980.000 | 0 | 1.980.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 28,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 44.1970 - ESTUDO PARA DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS ECONÔMICOS PARA A PROTEÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL |  | R$ | 3.519.119 | 2.900.000 | 625.000 | 7.044.119 |
| estudo realizado | unidade |  | 6,0 | 10,0 | 36,0 | 52,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.519.119 | 2.900.000 | 210.000 | 6.629.119 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 415.000 | 415000 |
|  | Meta Física |  | 6,0 | 10,0 | 36,0 | 52,0 |
| P 44.1971 - ESTUDOS PARA APRIMORAMENTO DOS SISTEMAS E DOS PROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL |  | R$ | 2.000.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo realizado | unidade |  | 207,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.000.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 207,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 44.2956 - FOMENTO A PROJETOS DE GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS AMBIENTAIS |  | R$ | 6.243.351 | 4.700.000 | 5.252.440 | 16.195.791 |
| projeto apoiado | unidade |  | 1,0 | 1,0 | 79,0 | 81,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.243.351 | 4.700.000 | 4.816.440 | 15.759.791 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 436.000 | 436000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 79,0 | 81,0 |
| A 44.2930 - FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |  | R$ | 6.408.988 | 5.649.777 | 839.000 | 12.897.765 |
| diretriz elaborada | unidade |  | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.408.988 | 5.649.777 | 0 | 12.058.765 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 839.000 | 839000 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 44.2930 - FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- AGENDA 21 |  | R$ | 2.651.507 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| diretriz elaborada | unidade |  | 7,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.651.507 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 7,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.6672 - FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| diretriz elaborada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.7597 - MODERNIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DESCENTRALIZADO DO IBAMA |  | R$ | 21.352.046 | 6.964.819 | 0 | 28.316.865 |
| unidade descentralizada estruturada | unidade |  | Não Apurado | 48,0 | Não Apurado | 109,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 21.252.046 | 6.964.819 | 0 | 28.216.865 |
|  | Meta Física |  | 60,0 | 48,0 | 0,0 | 108,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 1,0 |
| Programa: 0514 - NOSSOS RIOS: ARAGUAIA-TOCANTINS |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Garantir a ampliação da oferta de água de boa qualidade na bacia do rio Araguaia-Tocantins |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: População residente na região do eixo Araguaia-Tocantins, setores usuários de recursos hídricos das sub-bacias e microbacias compreendidas |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Agência Nacional de Águas |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE CONFORMIDADE DA ÁGUA NA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS |  |  | Percentagem | 0,0 | 1/12/1999 | 100,0 |
| TAXA DE OUTORGA DE ÁGUA NA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS |  |  | Percentagem | 0,0 | 1/12/1999 | 100,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 617.519 | 2.160.000 | 31.045.327 | 33.822.846 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 617.519 | 2.160.000 | 30.019.327 | 32.796.846 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 1.026.000 | 1.026.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 44.3612 - CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO PARA O GERENCIAMENTO NA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS |  | R$ | 100.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| campanha realizada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 100.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.6675 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ALTERADAS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| área recuperada | ha |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3614 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS |  | R$ | 0 | 1.000.000 | 2.347.114 | 3.347.114 |
| plano elaborado | % de execucao fisica |  | 0,0 | 20,0 | 46,0 | 66,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 483.156 | 483.156 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 48.178 | 48178 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 1.000.000 | 1.331.098 | 2.331.098 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 233.000 | 233000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 31,0 | 51,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 76.287 | 76.287 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 7.607 | 7607 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 152.574 | 152.574 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 15.214 | 15214 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 44.7447 - ENQUADRAMENTO DE CORPOS D'ÁGUA NA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| corpo d'água enquadrado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3624 - IMPLANTAÇÃO DA AGÊNCIA DE ÁGUA DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS |  | R$ | 71.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| agência implantada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 71.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3610 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DE DADOS SOBRE ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS NA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| rede implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 53.7816 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DAS VOÇOROCAS NO EIXO ARAGUAIA - TOCANTINS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3619 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO DIANTE DE EVENTOS CRÍTICOS NO EIXO ARAGUAIA/TOCANTINS |  | R$ | 104.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 104.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3619 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO PARA EVENTOS CRÍTICOS NA BACIA DO ARAGUAIA - TOCANTINS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3621 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS |  | R$ | 0 | 500.000 | 4.347.141 | 4.847.141 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 0,0 | 5,0 | 43,0 | 48,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 500.000 | 3.892.141 | 4.392.141 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 455.000 | 455000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 5,0 | 43,0 | 48,0 |
| P 44.3873 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA DO RIO ARAGUAIA-TOCANTINS |  | R$ | 0 | 160.000 | 2.164.066 | 2.324.066 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 0,0 | 6,0 | 81,0 | 87,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.198.706 | 1.198.706 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 74.168 | 74168 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 47,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 70.407 | 70.407 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 7.470 | 7470 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 734.953 | 734.953 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 78.362 | 78362 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 31,0 |
| P 44.3627 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E MANANCIAIS NA BACIA DO ARAGUAIA-TOCANTINS |  | R$ | 152.519 | 500.000 | 22.187.006 | 22.839.525 |
| area recuperada | ha |  | Não Apurado | 500,0 | Não Apurado | 783.612,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 21.696.318 | 21.696.318 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 8.892 | 8892 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 730.032,0 | 730.032,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 152.519 | 500.000 | 0 | 652.519 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 79.435 | 79435 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 500,0 | Não Apurado | 40.055,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 11.775 | 11.775 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.186 | 1186 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 435,0 | 435,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 371.912 | 371.912 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 17.488 | 17488 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 13.090,0 | 13.090,0 |
| P 44.3627 - RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES E MANANCIAIS NO EIXO ARAGUAIA/TOCANTINS |  | R$ | 190.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| área recuperada | ha |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 190.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Programa: 0513 - NOSSOS RIOS: PARAÍBA DO SUL |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Garantir a ampliação da oferta de água de boa qualidade na bacia do rio Paraíba do Sul |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: População residente na região da bacia do rio Paraíba do Sul, setores usuários de recursos hídricos das sub-bacias e microbacias compreendidas |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Agência Nacional de Águas |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE CONFORMIDADE DA ÁGUA NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL |  |  | Percentagem | 0,0 | 1/12/1999 | 30,0 |
| TAXA DE OUTORGA DE ÁGUA NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL |  |  | Percentagem | 0,0 | 1/12/1999 | 30,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 1.555.111 | 2.760.000 | 7.925.099 | 12.240.210 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 1.555.111 | 2.760.000 | 6.857.098 | 11.172.209 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 1.068.001 | 1.068.001 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 44.1958 - CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO PARA O GERENCIAMENTO DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL |  | R$ | 506.480 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| campanha realizada | unidade |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 506.480 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.1969 - ENQUADRAMENTO DE CORPOS D'ÁGUA NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| corpo d'água classificado | unidade |  | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3608 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DE DADOS SOBRE ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL |  | R$ | 65.633 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| rede implantada | % de execução física |  | 4,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 65.633 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 4,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3622 - IMPLANTAÇÃO DE COMITÊS E AGÊNCIAS DE ÁGUA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL |  | R$ | 191.290 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| comitê/ agência implantada | unidade |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 191.290 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3047 - IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| plano implantado | % de execução física |  | 39,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 39,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.1993 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO PARA EVENTOS CRÍTICOS NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL |  | R$ | 400.380 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | % de execução física |  | 3,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 400.380 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 3,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3617 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL |  | R$ | 198.984 | 2.100.000 | 5.038.136 | 7.337.120 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 2,0 | 35,0 | 82,0 | 119,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 3.590.150 | 3.590.150 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 427.000 | 427000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 54,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 198.984 | 2.100.000 | 753.985 | 3.052.969 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 267.001 | 267001 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 35,0 | 28,0 | 65,0 |
| P 44.3925 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL |  | R$ | 0 | 160.000 | 1.221.347 | 1.381.347 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 0,0 | 4,0 | 30,0 | 34,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 160.000 | 1.061.347 | 1.221.347 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 160.000 | 160000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 4,0 | 30,0 | 34,0 |
| P 44.3625 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E MANANCIAIS NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL |  | R$ | 192.344 | 500.000 | 1.665.616 | 2.357.960 |
| area recuperada | ha |  | 2,2 | 500,0 | 32,8 | 535,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 192.344 | 500.000 | 1.451.616 | 2.143.960 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 214.000 | 214000 |
|  | Meta Física |  | 2,2 | 500,0 | 32,8 | 535,0 |
| Programa: 0507 - NOSSOS RIOS: SÃO FRANCISCO |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Garantir a ampliação da oferta de água de boa qualidade na bacia do rio São Francisco |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: População residente na região da bacia do rio São Francisco, setores usuários de recursos hídricos das sub-bacias e microbacias compreendidas |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Agência Nacional de Águas |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE CONFORMIDADE DA ÁGUA NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO |  |  | Percentagem | em apuração | 1/12/1999 | em apuração |
| TAXA DE OUTORGA DE ÁGUA NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO |  |  | Percentagem | em apuração | 31/12/1999 | em apuração |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 8.324.622 | 36.618.000 | 46.957.643 | 91.900.265 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 8.324.622 | 36.618.000 | 42.726.641 | 87.669.263 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 4.231.002 | 4.231.002 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 44.7817 - APOIO A PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto apoiado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3899 - APOIO AO FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS ESTADOS E ENTIDADES ASSOCIADAS À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO |  | R$ | 0 | 4.779.600 | 0 | 4.779.600 |
| entidade apoiada | unidade |  | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 4.779.600 | 0 | 4.779.600 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| P 44.3611 - CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO PARA O GERENCIAMENTO DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO |  | R$ | 1.198.941 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| campanha realizada | unidade |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.198.941 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.5309 - CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO |  | R$ | 0 | 12.600.000 | 0 | 12.600.000 |
| area conservada | ha |  | 0,0 | 12.600,0 | 0,0 | 12.600,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 12.600.000 | 0 | 12.600.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 12.600,0 | 0,0 | 12.600,0 |
| P 44.3613 - ELABORAÇÃO DE PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO SAO FRANCISCO |  | R$ | 100.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| plano elaborado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 100.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3613 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO |  | R$ | 574.200 | 2.419.800 | 2.799.376 | 5.793.376 |
| plano elaborado | % de execucao fisica |  | Não Apurado | 27,0 | Não Apurado | 31,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 574.200 | 2.419.800 | 2.424.376 | 5.418.376 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 375.000 | 375000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 27,0 | Não Apurado | 28,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 44.3615 - ENQUADRAMENTO DE CORPOS D'ÁGUA NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO |  | R$ | 1.861.859 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| corpo d'água classificado | unidade |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.861.859 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3609 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DE DADOS SOBRE ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO |  | R$ | 204.003 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| rede implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 204.003 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3623 - IMPLANTAÇÃO DE COMITÊS E AGÊNCIAS DE ÁGUA DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| comitê/ agência implantada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3618 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PREVENTIVO PARA EVENTOS CRÍTICOS NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO |  | R$ | 1.051.564 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | % de execução física |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.051.564 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3620 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO |  | R$ | 0 | 2.742.440 | 9.381.218 | 12.123.658 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 0,0 | 12,0 | 40,0 | 52,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 2.742.440 | 3.142.175 | 5.884.615 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 696.000 | 696000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 12,0 | 21,0 | 33,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.643.727 | 2.643.727 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 523.263 | 523263 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.989.315 | 1.989.315 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 386.738 | 386738 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| P 44.3919 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO |  | R$ | 0 | 423.960 | 9.491.049 | 9.915.009 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 0,0 | 7,0 | 155,0 | 162,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 423.960 | 0 | 423.960 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 5.114.098 | 5.114.098 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 578.270 | 578270 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 93,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 3.412.950 | 3.412.950 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 385.731 | 385731 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 62,0 |
| P 44.3626 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E MANANCIAIS NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO |  | R$ | 3.334.055 | 13.652.200 | 25.286.000 | 42.272.255 |
| area recuperada | ha |  | 9,0 | 13.600,0 | 8.270,0 | 21.879,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 38.920 | 38920 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 95,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.334.055 | 13.652.200 | 0 | 16.986.255 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 13.600,0 | 0,0 | 13.600,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 17.800.000 | 17.800.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 761.194 | 761194 |
|  | Meta Física |  | 9,0 | 0,0 | 5.657,0 | 5.666,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 6.200.000 | 6.200.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 485.886 | 485886 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 2.518,0 | 2.518,0 |
| Programa: 0498 - PANTANAL |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável da bacia do Alto Rio Paraguai, incentivando atividades econômicas ambientalmente compatíveis com o ecossistema |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: População residente na região da bacia do Alto Paraguai |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Temporário Início: 08/2000 Término: 12/2005 Valor do Programa: R$ 740.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| FAMÍLIAS ATENDIDAS COM INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO |  |  | Unidade | 20.000,0 | 1/12/1998 | 120.000,0 |
| TAXA DE CONSERVAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS DA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI |  |  | Percentagem | 0,6 | 1/9/1999 | 4,0 |
| TAXA DE SUSTENTABILIDADE DE USO DOS ATIVOS PESQUEIROS DO PANTANAL |  |  | kg por unidade de esforço | 25,0 | 1/9/1999 | 15,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 6.618.749 | 29.459.118 | 230.554.202 | 266.632.069 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 6.618.749 | 29.459.118 | 185.583.896 | 221.661.763 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 44.970.306 | 44.970.306 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 44.3004 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI - PANTANAL |  | R$ | 2.185.947 | 3.217.715 | 32.015.906 | 37.419.568 |
| familia beneficiada | unidade |  | Não Apurado | 35.150,0 | Não Apurado | 54.000,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.185.947 | 3.217.715 | 25.069.366 | 30.473.028 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 6.946.540 | 6946540 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 35.150,0 | Não Apurado | 54.000,0 |
| P 44.3845 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS DA PLANÍCIE PANTANEIRA - PANTANAL |  | R$ | 174.528 | 646.003 | 2.936.815 | 3.757.346 |
| produtor assistido | unidade |  | Não Apurado | 208,0 | Não Apurado | 450,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 174.528 | 646.003 | 1.776.815 | 2.597.346 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.160.000 | 1160000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 208,0 | Não Apurado | 450,0 |
| P 44.3020 - ATIVIDADES AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS EM ÁREAS INDÍGENAS NA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI - PANTANAL |  | R$ | 35.193 | 838.264 | 6.170.999 | 7.044.456 |
| comunidade assistida | unidade |  | Não Apurado | 21,0 | Não Apurado | 1.909,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 35.193 | 838.264 | 5.320.999 | 6.194.456 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 850.000 | 850000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 21,0 | Não Apurado | 1.909,0 |
| P 44.3849 - ESTRUTURAÇÃO DA POLÍCIA AMBIENTAL E DO CORPO DE BOMBEIROS NA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI - PANTANAL |  | R$ | 0 | 1.321.015 | 0 | 1.321.015 |
| agente capacitado | unidade |  | 0,0 | 348,0 | 0,0 | 348,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 1.321.015 | 0 | 1.321.015 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 348,0 | 0,0 | 348,0 |
| P 51.5758 - ESTUDOS DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS EM NOVOS SEGMENTOS TURÍSTICOS PARA A REGIÃO DO PANTANAL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3191 - GESTÃO DO PROGRAMA PANTANAL |  | R$ | 0 | 10.160.039 | 0 | 10.160.039 |
| programa gerido | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 10.160.039 | 0 | 10.160.039 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 44.3019 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MANEJO DOS RECURSOS PESQUEIROS NA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI - PANTANAL |  | R$ | 403.587 | 976.178 | 5.665.364 | 7.045.129 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | Não Apurado | 32,0 | Não Apurado | 100,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 403.587 | 976.178 | 4.314.692 | 5.694.457 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.350.672 | 1350672 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 32,0 | Não Apurado | 100,0 |
| P 44.3010 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI- PANTANAL |  | R$ | 107.899 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 107.899 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3013 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI - PANTANAL |  | R$ | 270.730 | 769.047 | 18.891.450 | 19.931.227 |
| familia beneficiada | unidade |  | Não Apurado | 4.272,0 | Não Apurado | 49.000,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 270.730 | 769.047 | 14.261.760 | 15.301.537 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 4.629.690 | 4629690 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 4.272,0 | Não Apurado | 49.000,0 |
| P 44.3008 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA O ORDENAMENTO E PROMOÇÃO DO ECOTURISMO NA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI- PANTANAL |  | R$ | 462.193 | 646.003 | 6.303.434 | 7.411.630 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | Não Apurado | 21,0 | Não Apurado | 100,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 462.193 | 646.003 | 5.487.434 | 6.595.630 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 816.000 | 816000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 21,0 | Não Apurado | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 44.7329 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE GESTÃO AMBIENTAL NA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI - PANTANAL |  | R$ | 345.193 | 288.393 | 16.821.562 | 17.455.148 |
| unidade implantada | unidade |  | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 345.193 | 288.393 | 11.755.562 | 12.389.148 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 5.066.000 | 5066000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 |
| P 44.3009 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS FAUNÍSTICOS DA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI - PANTANAL |  | R$ | 399.743 | 887.482 | 10.848.485 | 12.135.710 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 2,0 | 63,0 | 35,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 399.743 | 887.482 | 10.098.485 | 11.385.710 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 750.000 | 750000 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 63,0 | 35,0 | 100,0 |
| P 44.3003 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI - PANTANAL |  | R$ | 195.193 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sub-bacia manejada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 195.193 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3012 - IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI- PANTANAL |  | R$ | 241.800 | 1.540.659 | 6.814.996 | 8.597.455 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | Não Apurado | 43,0 | Não Apurado | 66,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 241.800 | 1.540.659 | 6.304.996 | 8.087.455 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 510.000 | 510000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 43,0 | Não Apurado | 66,0 |
| P 44.3005 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI - PANTANAL |  | R$ | 46.990 | 350.000 | 41.724.374 | 42.121.364 |
| familia beneficiada | unidade |  | Não Apurado | 494,0 | Não Apurado | 156.000,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 46.990 | 350.000 | 35.754.970 | 36.151.960 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 5.969.404 | 5969404 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 494,0 | Não Apurado | 156.000,0 |
| P 44.3011 - IMPLEMENTAÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DO PANTANAL - PANTANAL |  | R$ | 35.193 | 283.522 | 5.432.741 | 5.751.456 |
| reserva estruturada | ha |  | Não Apurado | 4.200,0 | Não Apurado | 16.000.000,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 35.193 | 283.522 | 4.875.741 | 5.194.456 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 557.000 | 557000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 4.200,0 | Não Apurado | 16.000.000,0 |
| P 44.3017 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRADAS-PARQUE NA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI - PANTANAL |  | R$ | 79.230 | 1.043.309 | 25.639.317 | 26.761.856 |
| estrada parque implantada | km |  | Não Apurado | 75,0 | Não Apurado | 860,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 79.230 | 1.043.309 | 19.039.317 | 20.161.856 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 6.600.000 | 6600000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 75,0 | Não Apurado | 860,0 |
| P 44.3014 - IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI - PANTANAL |  | R$ | 468.487 | 2.987.490 | 13.231.507 | 16.687.484 |
| unidade de conservacao implementada | ha |  | Não Apurado | 10.670,0 | Não Apurado | 240.000,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 468.487 | 2.987.490 | 9.831.507 | 13.287.484 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 3.400.000 | 3400000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 10.670,0 | Não Apurado | 240.000,0 |
| P 44.3015 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI - PANTANAL |  | R$ | 0 | 1.771.078 | 28.262.232 | 30.033.310 |
| sistema implementado | % de execução física |  | 0,0 | 10,0 | 90,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 1.771.078 | 12.578.410 | 14.349.488 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 4.280.000 | 4280000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 10,0 | 55,0 | 65,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 10.868.822 | 10.868.822 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 535.000 | 535000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 |
| P 44.3016 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI - PANTANAL |  | R$ | 427.800 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implementado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 427.800 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3018 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS CRÍTICAS DA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI - PANTANAL |  | R$ | 227.721 | 1.602.180 | 2.515.415 | 4.345.316 |
| microbacia recuperada | unidade |  | 70,0 | 489,0 | 768,0 | 1.327,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 227.721 | 1.602.180 | 1.965.415 | 3.795.316 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 550.000 | 550000 |
|  | Meta Física |  | 70,0 | 489,0 | 768,0 | 1.327,0 |
| P 44.3007 - REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADES MINERADORAS DA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI - PANTANAL |  | R$ | 186.193 | 130.741 | 7.279.605 | 7.596.539 |
| mineradora regularizada | unidade |  | Não Apurado | 6,0 | Não Apurado | 25,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 186.193 | 130.741 | 6.279.605 | 6.596.539 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1000000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 6,0 | Não Apurado | 25,0 |
| P 51.3795 - ROTEIRO TURÍSTICO PARA A REGIÃO DO PANTANAL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| roteiro elaborado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 51.2311 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NA REGIÃO DO PANTANAL |  | R$ | 325.129 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| área sinalizada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 325.129 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| Programa: 0499 - PARQUES DO BRASIL |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Ampliar a conservação, no local, dos recursos genéticos e o manejo sustentável dos parques e áreas de proteção ambiental |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Sociedade |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Biodiversidade e Florestas |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE PROTEÇÃO INTEGRAL DOS BIOMAS |  |  | Percentagem | 2,61 | 1/1/1999 | 5,0 |
| TAXA DE USO SUSTENTÁVEL DOS BIOMAS |  |  | Percentagem | 5,52 | 1/1/1999 | 12,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 71.932.413 | 130.816.922 | 46.989.996 | 249.739.331 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 71.932.413 | 130.816.922 | 43.852.593 | 246.601.928 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 3.137.403 | 3.137.403 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 44.1956 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS |  | R$ | 7.504.764 | 52.698.263 | 10.591.152 | 70.794.179 |
| area protegida ampliada | ha |  | 3,0 | 500.005,0 | 1,0 | 500.009,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 7.504.764 | 52.698.263 | 10.539.652 | 70.742.679 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 51.500 | 51500 |
|  | Meta Física |  | 3,0 | 500.005,0 | 0,0 | 500.008,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 44.1962 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS |  | R$ | 107.012 | 1.040.000 | 13.100 | 1.160.112 |
| pessoa capacitada | unidade |  | 87,0 | 294,0 | 0,0 | 381,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 107.012 | 1.040.000 | 0 | 1.147.012 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 13.100 | 13100 |
|  | Meta Física |  | 87,0 | 294,0 | 0,0 | 381,0 |
| A 44.2889 - CONSERVAÇÃO E MANEJO INTEGRADO DE ECOSSISTEMAS |  | R$ | 0 | 5.729.387 | 0 | 5.729.387 |
| area manejada | ha |  | 0,0 | 78.193,0 | 0,0 | 78.193,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 5.729.387 | 0 | 5.729.387 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 78.193,0 | 0,0 | 78.193,0 |
| P 22.3665 - DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS DE MANEJO DE ECOSSISTEMAS BRASILEIROS |  | R$ | 2.910.987 | 500.000 | 5.831.402 | 9.242.389 |
| tecnica desenvolvida | unidade |  | 1,0 | 1,0 | 43,0 | 45,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.910.987 | 500.000 | 5.831.402 | 9.242.389 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 43,0 | 45,0 |
| P 44.1978 - ESTUDO PARA A EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE UM SISTEMA DE ÁREAS ESTRITAMENTE PROTEGIDAS |  | R$ | 280.713 | 240.000 | 25.800 | 546.513 |
| estudo realizado | unidade |  | 7,0 | 4,0 | 0,0 | 11,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 280.713 | 240.000 | 0 | 520.713 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 25.800 | 25800 |
|  | Meta Física |  | 7,0 | 4,0 | 0,0 | 11,0 |
| P 44.1972 - ESTUDOS PARA DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA NACIONAL PARA ÁREAS PROTEGIDAS |  | R$ | 349.740 | 100.000 | 809.749 | 1.259.489 |
| estudo realizado | unidade |  | 12,0 | 3,0 | 18,0 | 33,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 349.740 | 100.000 | 0 | 449.740 |
|  | Meta Física |  | 11,0 | 3,0 | 0,0 | 14,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 809.749 | 809.749 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 |
| P 44.1975 - ESTUDOS PARA VALORAÇÃO ECONÔMICA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS |  | R$ | 1.069.759 | 500.000 | 0 | 1.569.759 |
| estudo realizado | unidade |  | 39,0 | 40,0 | 141,0 | 220,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.069.759 | 500.000 | 0 | 1.569.759 |
|  | Meta Física |  | 34,0 | 40,0 | 0,0 | 74,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 0,0 | 28,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 75,0 | 76,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 0,0 | 22,0 | 24,0 |
| A 44.2945 - FISCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS E ÁREAS PROTEGIDAS |  | R$ | 8.534.436 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| fiscalização realizada | ha |  | 339,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 28,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 8.434.436 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 105,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 35,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 100.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 125,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 45,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 44.2950 - FOMENTO À GESTÃO INTEGRADA DE ÁREAS PROTEGIDAS |  | R$ | 3.577.175 | 5.457.004 | 0 | 9.034.179 |
| projeto apoiado | unidade |  | 35,0 | 27,0 | 1,0 | 63,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.577.175 | 5.457.004 | 0 | 9.034.179 |
|  | Meta Física |  | 35,0 | 27,0 | 0,0 | 62,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 44.4627 - GESTÃO DE ÁREAS NATURAIS PROTEGIDAS |  | R$ | 0 | 0 | 605.000 | 605.000 |
| área protegida | ha |  | 0,0 | 0,0 | 19.000,0 | 19.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 55.000 | 55000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 19.000,0 | 19.000,0 |
| A 44.2969 - GESTÃO, MANEJO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO |  | R$ | 18.531.992 | 28.750.000 | 2.319.003 | 49.600.995 |
| unidade de conservacao mantida | unidade |  | 231,0 | 252,0 | 618,0 | 1.101,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 247.799 | 100.000 | 0 | 347.799 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 224.874 | 224874 |
|  | Meta Física |  | 11,0 | 1,0 | 83,0 | 95,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 18.018.441 | 28.650.000 | 0 | 46.668.441 |
|  | Meta Física |  | 113,0 | 251,0 | 0,0 | 364,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 635.968 | 635968 |
|  | Meta Física |  | 28,0 | 0,0 | 179,0 | 207,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 572.723 | 572723 |
|  | Meta Física |  | 32,0 | 0,0 | 131,0 | 163,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 265.752 | 0 | 0 | 265.752 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 558.669 | 558669 |
|  | Meta Física |  | 31,0 | 0,0 | 148,0 | 179,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 326.769 | 326769 |
|  | Meta Física |  | 16,0 | 0,0 | 77,0 | 93,0 |
| P 44.1553 - IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |  | R$ | 930.000 | 0 | 175.000 | 1.105.000 |
| área protegida | ha |  | 166.949,0 | 0,0 | 28.901,0 | 195.850,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 250.000 | 0 | 100.000 | 350.000 |
|  | Meta Física |  | 27.352,0 | 0,0 | 10.936,0 | 38.288,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 |
|  | Meta Física |  | 19.693,0 | 0,0 | 0,0 | 19.693,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 500.000 | 0 | 75.000 | 575.000 |
|  | Meta Física |  | 119.904,0 | 0,0 | 17.965,0 | 137.869,0 |
| P 44.1985 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ECOTURÍSTICA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO |  | R$ | 10.165.103 | 6.240.000 | 6.612.245 | 23.017.348 |
| projeto implantado | unidade |  | 58,0 | 329,0 | 166,0 | 553,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 100.000 | 380.000 | 257.724 | 737.724 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 107.120 | 107120 |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 3,0 | 18,0 | 26,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.753.122 | 3.000.000 | 2.204.325 | 11.957.447 |
|  | Meta Física |  | 24,0 | 320,0 | 0,0 | 344,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.936.342 | 1.936.342 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 135.960 | 135960 |
|  | Meta Física |  | 7,0 | 0,0 | 51,0 | 58,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.726.405 | 500.000 | 0 | 3.226.405 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 107.120 | 107120 |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 2,0 | 24,0 | 31,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 585.576 | 2.360.000 | 0 | 2.945.576 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 181.280 | 181280 |
|  | Meta Física |  | 9,0 | 4,0 | 35,0 | 48,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.595.854 | 1.595.854 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 86.520 | 86520 |
|  | Meta Física |  | 8,0 | 0,0 | 38,0 | 46,0 |
| P 44.7511 - IMPLANTAÇÃO DE RESERVAS EXTRATIVISTAS |  | R$ | 723.743 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| reserva implantada | ha |  | 12,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 723.743 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 12,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.7077 - IMPLANTAÇÃO DE SÍTIOS DO PATRIMÔNIO MUNDIAL NATURAL E RESERVAS DA BIOSFERA (UNESCO) |  | R$ | 0 | 0 | 605.000 | 605.000 |
| sítio implantado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 55.000 | 55000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
| P 44.7509 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS |  | R$ | 6.346.070 | 4.562.268 | 18.402.545 | 29.310.883 |
| area implantada | ha |  | 37,0 | 32,0 | 87.516,4 | 87.585,4 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.110.500 | 1.050.000 | 7.252.537 | 9.413.037 |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 0,0 | 105,0 | 109,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.452.649 | 1.932.268 | 0 | 3.384.917 |
|  | Meta Física |  | 15,0 | 32,0 | 87.313,0 | 87.360,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.495.000 | 200.000 | 11.074.390 | 12.769.390 |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 0,0 | 80,0 | 85,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 675.000 | 270.000 | 0 | 945.000 |
|  | Meta Física |  | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 7,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.412.921 | 960.000 | 0 | 2.372.921 |
|  | Meta Física |  | 9,0 | 0,0 | 11,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 200.000 | 150.000 | 75.618 | 425.618 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 3,4 | 4,4 |
| A 42.4625 - PRESERVAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E HIDROTÉRMICO - EM ÁGUAS DE SÃO PEDRO |  | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| parque preservado | unidade |  | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 |
| E 44.0655 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS |  | R$ | 10.900.919 | 25.000.000 | 0 | 35.900.919 |
| area regularizada | ha |  | 414.168,0 | 950.000,0 | 0,0 | 1.364.168,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 10.900.919 | 25.000.000 | 0 | 35.900.919 |
|  | Meta Física |  | 414.168,0 | 950.000,0 | 0,0 | 1.364.168,0 |
| Programa: 0503 - PREVENÇÃO E COMBATE A DESMATAMENTOS, QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Manter a integridade das florestas nacionais quanto à ação imprópria de queimadas sem controle, incêndios e desmatamentos ilegais |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Sociedade |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Biodiversidade e Florestas |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE DESFLORESTAMENTO NA AMAZÔNIA |  |  | Percentagem | 0,47 | 1/1/1997 | 0,29 |
| TAXA DE LEGALIDADE DE DESMATAMENTO |  |  | Percentagem | 17,0 | 31/12/1999 | 25,0 |
| TAXA DE MONITORAMENTO DO TERRITÓRIO NACIONAL |  |  | Percentagem | 21,0 | 18/2/2000 | 100,0 |
| TAXA DE REDUÇÃO DE ACIDENTES COM O USO DO FOGO |  |  | Percentagem | 48,0 | 1/12/1998 | 30,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 54.352.087 | 30.170.716 | 90.719.423 | 175.242.226 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 54.352.087 | 30.170.716 | 79.986.421 | 164.509.224 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 10.733.002 | 10.733.002 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 44.2985 - COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS - PREVFOGO |  | R$ | 607.681 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| incêndio combatido | ha |  | 116.323,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 607.681 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 116.323,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.5165 - COMBATE EMERGENCIAL A INCÊNDIOS FLORESTAIS |  | R$ | 10.425.696 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 10.425.696 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| A 44.6702 - CONTROLE DE DESMATAMENTOS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| área florestal protegida | ha |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 44.6329 - CONTROLE DE DESMATAMENTOS, QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS |  | R$ | 114.449 | 650.000 | 3.073.784 | 3.838.233 |
| area controlada | ha |  | 38.792,0 | 30.000,0 | 728.854,0 | 797.646,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 200.000,0 | 200.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 114.449 | 650.000 | 2.073.784 | 2.838.233 |
|  | Meta Física |  | 38.792,0 | 30.000,0 | 528.854,0 | 597.646,0 |
| A 44.6701 - CONTROLE DE QUEIMADAS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| área florestal protegida | ha |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3021 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS, QUEIMADAS E DESMATAMENTOS |  | R$ | 820.592 | 1.383.716 | 21.079.949 | 23.284.257 |
| plano elaborado | unidade |  | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 820.592 | 1.383.716 | 1.079.949 | 3.284.257 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 44.6307 - FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS FLORESTAIS |  | R$ | 13.971.124 | 13.990.000 | 27.211.077 | 55.172.201 |
| area fiscalizada | ha |  | 6.985.562,0 | 6.995.000,0 | 13.605.538,0 | 27.586.100,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 361.830 | 361830 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 180.915,0 | 180.915,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 13.971.124 | 13.990.000 | 0 | 27.961.124 |
|  | Meta Física |  | 6.985.562,0 | 6.995.000,0 | 0,0 | 13.980.562,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 6.328.822 | 6.328.822 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.298.708 | 1298708 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3.813.765,0 | 3.813.765,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 5.590.580 | 5.590.580 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.104.871 | 1104871 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3.347.725,0 | 3.347.725,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 7.712.424 | 7.712.424 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.524.850 | 1524850 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 4.618.637,0 | 4.618.637,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.746.249 | 2.746.249 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 542.743 | 542743 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1.644.496,0 | 1.644.496,0 |
| A 24.2063 - MONITORAMENTO DE QUEIMADAS E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS |  | R$ | 1.992.708 | 1.147.000 | 2.569.431 | 5.709.139 |
| mapa de risco de fogo gerado | unidade |  | 1.051,0 | 5,0 | 0,0 | 1.056,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.992.708 | 1.147.000 | 2.569.431 | 5.709.139 |
|  | Meta Física |  | 1.051,0 | 5,0 | 0,0 | 1.056,0 |
| A 44.6485 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS FLORESTAIS |  | R$ | 6.179.258 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| area fiscalizada | ha |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.179.258 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| A 44.2986 - PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO- PREVFOGO |  | R$ | 1.166.868 | 3.000.000 | 0 | 4.166.868 |
| area de risco protegida | ha |  | 127.900,0 | 30.556,0 | 25.304,0 | 183.760,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 25.304,0 | 25.304,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.166.868 | 3.000.000 | 0 | 4.166.868 |
|  | Meta Física |  | 120.900,0 | 30.556,0 | 0,0 | 151.456,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 4.000,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 3.000,0 |
| A 44.6700 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS NA REGIÃO CENTRO-OESTE |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| área monitorada | ha |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3029 - PREVENÇÃO E COMBATE DE QUEIMADAS E INCÊNDIOS NO ARCO DO DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA - PROARCO |  | R$ | 19.073.711 | 10.000.000 | 36.785.182 | 65.858.893 |
| area monitorada | km² |  | 35.449.740,0 | 1.905.116,0 | 4.088.049,0 | 41.442.905,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 13.314.983 | 13.314.983 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.332.427 | 1332427 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3.328.956,0 | 3.328.956,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 3.047.554 | 3.047.554 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 292.459 | 292459 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 759.093,0 | 759.093,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 19.073.711 | 10.000.000 | 14.522.645 | 43.596.356 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 4.275.114 | 4275114 |
|  | Meta Física |  | 35.449.740,0 | 1.905.116,0 | 0,0 | 37.354.856,0 |
| Programa: 0495 - PROÁGUA - GESTÃO |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Garantir a ampliação da oferta de água de boa qualidade, com a promoção de seu uso racional, visando impedir que sua escassez relativa impeça o desenvolvimento sustentável |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: População no semi-árido e nos grandes centros urbanos |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Agência Nacional de Águas |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA |  |  | Percentagem | 0,0 | 1/12/1999 | 100,0 |
| TAXA DE OUTORGA DOS RECURSOS HÍDRICOS NA REGIÃO DO SEMI-ÁRIDO |  |  | Percentagem | 0,0 | 1/12/1999 | 100,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 163.053.601 | 49.144.480 | 92.573.973 | 304.772.054 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 163.053.601 | 49.144.480 | 86.309.673 | 298.507.754 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 6.264.300 | 6.264.300 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 53.7189 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - PROÁGUA NACIONAL |  | R$ | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| projeto elaborado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 44.1967 - DESPOLUIÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS |  | R$ | 119.769.499 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto elaborado | unidade |  | 57,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 65.166.990 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 38,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 30.990.017 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 23.612.492 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 14,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 53.1967 - DESPOLUIÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto elaborado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3027 - ESTUDO PARA REFORMULAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PROÁGUA - GESTÃO |  | R$ | 5.367.922 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo realizado | unidade |  | 3,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.824.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.443.922 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 100.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3028 - ESTUDOS PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁGUA BRUTA NO SEMI-ÁRIDO - PROÁGUA SEMI-ÁRIDO |  | R$ | 16.243.139 | 20.625.480 | 36.421.381 | 73.290.000 |
| projeto elaborado | unidade |  | 10,0 | 25,0 | 4.950,0 | 4.985,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 16.243.139 | 20.625.480 | 0 | 36.868.619 |
|  | Meta Física |  | 10,0 | 25,0 | 4.862,0 | 4.897,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 27.231.646 | 27.231.646 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 4.223.182 | 4223182 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 76,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 4.299.735 | 4.299.735 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 666.818 | 666818 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
| A 44.2957 - FOMENTO A PROJETOS DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS |  | R$ | 13.990.902 | 331.000 | 23.750.398 | 38.072.300 |
| projeto apoiado | unidade |  | 19,0 | 10,0 | 499.989,0 | 500.018,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 13.990.902 | 331.000 | 6.802.098 | 21.124.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 448.300 | 448300 |
|  | Meta Física |  | 19,0 | 10,0 | 499.980,0 | 500.009,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 53.2957 - FOMENTO A PROJETOS DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto apoiado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3042 - FOMENTO A PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS |  | R$ | 446.403 | 2.000.000 | 24.740.194 | 27.186.597 |
| projeto apoiado | unidade |  | 7,0 | 4,0 | 277,0 | 288,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 44,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 446.403 | 2.000.000 | 4.500.000 | 6.946.403 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 264.000 | 264000 |
|  | Meta Física |  | 7,0 | 4,0 | 37,0 | 48,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 4.593.544 | 4.593.544 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 56,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.251.720 | 2.251.720 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 9.130.930 | 9.130.930 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 104,0 | 104,0 |
| P 44.3027 - FOMENTO A PROJETOS PARA PREVENÇÃO DOS IMPACTOS DAS SECAS E ENCHENTES |  | R$ | 0 | 26.138.000 | 3.662.000 | 29.800.000 |
| projeto apoiado | unidade |  | 0,0 | 288,0 | 2,0 | 290,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 662.000 | 662000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 10,0 | 1,0 | 11,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 17.138.000 | 0 | 17.138.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 278,0 | 0,0 | 278,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 44.2901 - MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS NO SEMI-ÁRIDO |  | R$ | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| vazao d'agua outorgada | m³/h |  | 0,0 | 56.000,0 | 0,0 | 56.000,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 56.000,0 | 0,0 | 56.000,0 |
| P 44.3042 - PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CORPOS D'ÁGUA |  | R$ | 597.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto elaborado | unidade |  | 1,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 100.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 497.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 53.7193 - PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CORPOS D'ÁGUA |  | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| projeto elaborado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 53.7199 - RECUPERAÇÃO DE PRAIAS |  | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| projeto apoiado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 44.7900 - RECUPERAÇÃO E MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| área preservada | ha |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 53.7900 - RECUPERAÇÃO E MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| área preservada | ha |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 36.5866 - SANEAMENTO E DESPOLUIÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS |  | R$ | 6.638.736 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto elaborado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.638.736 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Programa: 0509 - PROBEM DA AMAZÔNIA |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Promover o desenvolvimento da bioindústria na Amazônia, tendo por base a biodiversidade, a aplicação de biotecnologia e a ampliação das oportunidades de investimento na região |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Setores produtivos ligados à bioindústria e populações tradicionais da Amazônia |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: SCA/MMA |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DERIVADOS DA BIODIVERSIDADE DA AMAZÔNIA NO PIB REGIONAL |  |  | Percentagem | 0,01 | 31/12/1996 | 0,1 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 15.129.820 | 7.787.307 | 24.541.597 | 47.458.724 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 15.129.820 | 7.787.307 | 20.911.597 | 43.828.724 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 3.630.000 | 3.630.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 24.4136 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS SOBRE O USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS DA REGIÃO AMAZÔNICA |  | R$ | 2.685.983 | 1.418.000 | 2.854.263 | 6.958.246 |
| pesquisa desenvolvida | unidade |  | 24,0 | 20,0 | 62,0 | 106,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.220.263 | 2.220.263 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 634.000 | 634000 |
|  | Meta Física |  | 14,0 | 0,0 | 62,0 | 76,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.685.983 | 1.418.000 | 0 | 4.103.983 |
|  | Meta Física |  | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 30,0 |
| A 44.2315 - FOMENTO A PROJETOS PARA O USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE NA AMAZÔNIA |  | R$ | 3.764.211 | 2.200.000 | 5.966.588 | 11.930.799 |
| projeto apoiado | unidade |  | Não Apurado | 6,0 | Não Apurado | 90,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 4.895.588 | 4.895.588 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.071.000 | 1071000 |
|  | Meta Física |  | 4,0 | 0,0 | 70,0 | 74,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.764.211 | 2.200.000 | 0 | 5.964.211 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 6,0 | Não Apurado | 16,0 |
| P 28.3030 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA |  | R$ | 5.673.878 | 2.000.000 | 126.122 | 7.800.000 |
| centro de biotecnologia implantado | % de execucao fisica |  | 5,0 | 9,0 | 12,0 | 26,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.673.878 | 0 | 0 | 5.673.878 |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 0,0 | 6,0 | 11,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 2.000.000 | 126.122 | 2.126.122 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 9,0 | 6,0 | 15,0 |
| P 44.3030 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA |  | R$ | 3.005.748 | 2.169.307 | 15.594.624 | 20.769.679 |
| centro de biotecnologia implantado | % de execucao fisica |  | Não Apurado | 10,0 | Não Apurado | 75,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.005.748 | 2.169.307 | 13.669.624 | 18.844.679 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.925.000 | 1925000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 10,0 | Não Apurado | 75,0 |
| Programa: 0501 - QUALIDADE AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Promover a melhoria da qualidade do meio ambiente, aprimorando o monitoramento e o controle ambiental |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Sociedade |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS DESTRUIDORAS DE OZÔNIO |  |  | t por ano | 9.270,0 | 31/12/1999 | 4.000,0 |
| PRAZO MÉDIO PARA CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL |  |  | Dia | 120,0 | 31/12/1999 | 60,0 |
| TAXA DE DISPOSIÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS |  |  | Percentagem | 79,0 | 31/12/1999 | 99,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 170.741.218 | 217.156.741 | 143.140.515 | 531.038.474 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 132.558.624 | 176.235.854 | 86.970.295 | 395.764.773 |
|  | Investimento de Estatais |  | 38.182.594 | 40.920.887 | 49.192.220 | 128.295.701 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 6.978.000 | 6.978.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 44.7449 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA FEDERAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL |  | R$ | 3.971.503 | 3.429.254 | 208.524 | 7.609.281 |
| sistema aperfeicoado | % de execucao fisica |  | 38,0 | 60,0 | 2,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.971.503 | 3.429.254 | 90.524 | 7.491.281 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 118.000 | 118000 |
|  | Meta Física |  | 38,0 | 60,0 | 2,0 | 100,0 |
| P 44.1071 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DA REDE DE RECIFES ARTIFICIAIS |  | R$ | 738.400 | 1.680.000 | 0 | 2.418.400 |
| projeto apoiado | unidade |  | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 738.400 | 1.680.000 | 0 | 2.418.400 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
| P 44.7000 - CONTROLE DA POLUIÇÃO POR DERRAMAMENTO DE ÓLEO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BAÍA DE GUANABARA E DEMAIS ECOSSISTEMAS AFETADOS |  | R$ | 40.885.462 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 40.885.462 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| A 44.2979 - CONTROLE DE AGROTÓXICOS |  | R$ | 562.836 | 2.840.000 | 0 | 3.402.836 |
| produto controlado | unidade |  | 141,0 | 220,0 | 0,0 | 361,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 562.836 | 2.840.000 | 0 | 3.402.836 |
|  | Meta Física |  | 141,0 | 220,0 | 0,0 | 361,0 |
| A 44.6335 - DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA AMBIENTAL ALTERNATIVA |  | R$ | 502.968 | 478.620 | 140.748 | 1.122.336 |
| pesquisa publicada | unidade |  | Não Apurado | 12,0 | Não Apurado | 42,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 502.968 | 478.620 | 140.748 | 1.122.336 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 12,0 | Não Apurado | 42,0 |
| A 44.2941 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS DE CONTROLE AMBIENTAL |  | R$ | 255.569 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| tecnologia incorporada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 255.569 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.7499 - ELABORAÇÃO DO PERFIL NACIONAL DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS |  | R$ | 1.134.400 | 846.441 | 136.000 | 2.116.841 |
| perfil elaborado | unidade |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.134.400 | 846.441 | 0 | 1.980.841 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 136.000 | 136000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| P 32.5513 - ESTUDO DE VIABILIDADE ENERGÉTICA E DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL |  | R$ | 37.679.628 | 39.980.887 | 49.192.220 | 126.852.735 |
| estudo realizado | % |  | 35,0 | 31,0 | 34,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 49.192.220 | 49192220 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 34,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 37.679.628 | 39.980.887 | 0 | 77660515 |
|  | Meta Física |  | 35,0 | 31,0 | 0,0 | 66,0 |
| P 44.1345 - ESTUDO PARA A MELHORIA DA GESTÃO AMBIENTAL DOS TRANSPORTES URBANOS |  | R$ | 57.565 | 390.085 | 0 | 447.650 |
| estudo publicado | unidade |  | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 7,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 57.565 | 390.085 | 0 | 447.650 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 7,0 |
| P 44.7339 - ESTUDO PARA DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS AUXILIARES DE GESTÃO AMBIENTAL |  | R$ | 4.616.479 | 3.040.000 | 136.000 | 7.792.479 |
| estudo realizado | unidade |  | 21,0 | 30,0 | 74,0 | 125,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.616.479 | 3.040.000 | 0 | 7.656.479 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 136.000 | 136000 |
|  | Meta Física |  | 21,0 | 30,0 | 74,0 | 125,0 |
| P 32.1155 - ESTUDO PARA REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELOS MOTORES DO PARQUE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 502.966 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo realizado | unidade |  | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 502.966 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.7641 - ESTUDO SOBRE O RECOLHIMENTO E A DESTINAÇÃO ADEQUADA DE EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS |  | R$ | 290.213 | 196.000 | 0 | 486.213 |
| norma publicada | unidade |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 290.213 | 196.000 | 0 | 486.213 |
|  | Meta Física |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 |
| P 44.1973 - ESTUDOS PARA DESENVOLVIMENTO DE INDICADORES AMBIENTAIS |  | R$ | 255.569 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 255.569 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.1976 - ESTUDOS SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE O MEIO AMBIENTE E O SETOR PRODUTIVO |  | R$ | 346.337 | 109.641 | 1.039.482 | 1.495.460 |
| estudo realizado | unidade |  | 6,0 | 5,0 | 15,0 | 26,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 346.337 | 109.641 | 903.482 | 1.359.460 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 136.000 | 136000 |
|  | Meta Física |  | 6,0 | 5,0 | 15,0 | 26,0 |
| A 44.2944 - FISCALIZAÇÃO DA POLUIÇÃO E DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL |  | R$ | 9.911.365 | 14.600.000 | 0 | 24.511.365 |
| fiscalizacao realizada | unidade |  | Não Apurado | 7.767,0 | Não Apurado | 8.351,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 9.911.365 | 14.600.000 | 0 | 24.511.365 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 7.767,0 | Não Apurado | 7.979,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 14,0 | 0,0 | 42,0 | 56,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 94,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 83,0 |
| A 44.2952 - FOMENTO A PROJETOS DE CONTROLE AMBIENTAL, ORDENAMENTO TERRITORIAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO |  | R$ | 6.694.559 | 6.280.000 | 2.693.000 | 15.667.559 |
| projeto apoiado | unidade |  | 28,0 | 33,0 | 27,0 | 88,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.694.559 | 6.280.000 | 0 | 12.974.559 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 2.693.000 | 2693000 |
|  | Meta Física |  | 28,0 | 33,0 | 23,0 | 84,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 24.4161 - FOMENTO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LIMPAS E DE DESPOLUIÇÃO |  | R$ | 0 | 0 | 3.169.151 | 3.169.151 |
| projeto apoiado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.880.151 | 2.880.151 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 289.000 | 289000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 |
| P 44.7397 - FOMENTO A PROJETOS DE GESTÃO INTEGRADA DO MEIO AMBIENTE - PNMA II |  | R$ | 17.063.266 | 17.101.321 | 3.198.000 | 37.362.587 |
| projeto apoiado | unidade |  | 88,0 | 133,0 | 12,0 | 233,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 17.063.266 | 17.101.321 | 0 | 34.164.587 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 3.198.000 | 3198000 |
|  | Meta Física |  | 88,0 | 133,0 | 12,0 | 233,0 |
| A 44.2959 - FOMENTO A PROJETOS DE MELHORIA DA QUALIDADE DO AR E PROTEÇÃO DA ATMOSFERA |  | R$ | 2.893.155 | 31.160.000 | 136.000 | 34.189.155 |
| projeto apoiado | unidade |  | Não Apurado | 156,0 | Não Apurado | 179,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.793.155 | 31.000.000 | 0 | 33.793.155 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 136.000 | 136000 |
|  | Meta Física |  | 18,0 | 155,0 | 0,0 | 173,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 160.000 | 0 | 160.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 5,0 |
| A 44.2271 - FOMENTO A PROJETOS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E A RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO |  | R$ | 19.836.815 | 70.000.000 | 13.163.185 | 103.000.000 |
| projeto apoiado | unidade |  | 26,0 | 10,0 | 171,0 | 207,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 19.836.815 | 70.000.000 | 13.163.185 | 103.000.000 |
|  | Meta Física |  | 26,0 | 10,0 | 171,0 | 207,0 |
| P 44.7409 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS REGIONAIS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AMAZÔNIA |  | R$ | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 |
| centro implantado | unidade |  | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| P 32.3277 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELA GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | 0 | 940.000 | 0 | 940.000 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 99,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 940.000 | 0 | 940000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 99,0 |
| P 44.1989 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS GEOREFERENCIADAS |  | R$ | 271.068 | 96.000 | 1.304.973 | 1.672.041 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 8,0 | 24,0 | 68,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 271.068 | 96.000 | 1.304.973 | 1.672.041 |
|  | Meta Física |  | 8,0 | 24,0 | 68,0 | 100,0 |
| P 44.1991 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RESPOSTA E CONTROLE DE ACIDENTES COM DERRAME DE ÓLEO |  | R$ | 5.534.409 | 7.289.962 | 0 | 12.824.371 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 30,0 | 56,0 | 14,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.534.409 | 7.289.962 | 0 | 12.824.371 |
|  | Meta Física |  | 30,0 | 56,0 | 14,0 | 100,0 |
| P 44.1983 - IMPLANTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO NACIONAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL |  | R$ | 832.057 | 468.272 | 2.367.230 | 3.667.559 |
| observatorio implantado | % de execução física |  | 18,0 | 23,0 | 67,0 | 108,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 832.057 | 468.272 | 0 | 1.300.329 |
|  | Meta Física |  | 10,0 | 23,0 | 0,0 | 33,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.367.230 | 2.367.230 |
|  | Meta Física |  | 8,0 | 0,0 | 67,0 | 75,0 |
| P 44.3001 - LEVANTAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE |  | R$ | 334.113 | 327.313 | 833.156 | 1.494.582 |
| estudo publicado | unidade |  | 1,0 | 6,0 | 28,0 | 35,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 334.113 | 267.313 | 697.156 | 1.298.582 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 136.000 | 136000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 5,0 | 28,0 | 34,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| A 44.2974 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL |  | R$ | 15.081.498 | 11.335.200 | 0 | 26.416.698 |
| licenca analisada | unidade |  | 1.596,0 | 1.200,0 | 1.000,0 | 3.796,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 15.081.498 | 11.335.200 | 0 | 26.416.698 |
|  | Meta Física |  | 1.596,0 | 1.200,0 | 1.000,0 | 3.796,0 |
| P 51.7131 - MODERNIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DESCENTRALIZADO DO IBAMA |  | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| pessoa qualificada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 |
| A 44.2978 - MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUIÇÃO AMBIENTAL |  | R$ | 449.492 | 4.180.000 | 2.744.964 | 7.374.456 |
| controle efetivado | unidade |  | 93,0 | 45,0 | 1.414,128 | 1.552,128 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 449.492 | 4.180.000 | 0 | 4.629.492 |
|  | Meta Física |  | 93,0 | 45,0 | 387,0 | 525,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.744.964 | 2.744.964 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1.027,128 | 1.027,128 |
| P 44.7343 - PROMOÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL NAS EMPRESAS |  | R$ | 39.526 | 247.745 | 177.882 | 465.153 |
| empresa apoiada | unidade |  | 1,0 | 12,0 | 151,0 | 164,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 39.526 | 247.745 | 177.882 | 465.153 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 12,0 | 151,0 | 164,0 |
| A 39.2608 - RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE |  | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| projeto apoiado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 44.4629 - RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE |  | R$ | 0 | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| projeto apoiado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| Programa: 0104 - RECURSOS PESQUEIROS SUSTENTÁVEIS |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Promover o uso sustentável dos recursos pesqueiros, conciliando os interesses da exploração comercial com a necessidade de sua conservação |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Pescadores e empresários do setor pesqueiro |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Biodiversidade e Florestas |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| COEFICIENTE DE SUSTENTABILIDADE DE USO DOS ATIVOS PESQUEIROS: ARRASTO COM PORTA |  |  | kg por dia de mar | 177,0 | 1/1/1994 | 212,0 |
| COEFICIENTE DE SUSTENTABILIDADE DE USO DOS ATIVOS PESQUEIROS: CAMARÃO DA COSTA NORTE |  |  | kg por dia de mar | 148,0 | 1/1/1997 | 170,0 |
| COEFICIENTE DE SUSTENTABILIDADE DE USO DOS ATIVOS PESQUEIROS: LAGOSTA |  |  | kg por covo.dia de mar | 0,317 | 1/1/1997 | 0,39 |
| COEFICIENTE DE SUSTENTABILIDADE DE USO DOS ATIVOS PESQUEIROS: PEIXES DEMERSAIS/PARELHA |  |  | kg por dia de mar | 233,0 | 1/1/1994 | 280,0 |
| COEFICIENTE DE SUSTENTABILIDADE DE USO DOS ATIVOS PESQUEIROS: PIRAMUTABA |  |  | kg por barco.ano | 171.900,0 | 1/1/1997 | 250.000,0 |
| PRODUÇÃO PESQUEIRA NACIONAL |  |  | t por ano | 752.090,0 | 1/1/1999 | 950.000,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 77.804.035 | 59.602.116 | 19.655.619 | 157.061.770 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 77.804.035 | 59.602.116 | 17.612.619 | 155.018.770 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 2.043.000 | 2.043.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 52.3528 - AVALIAÇÃO DO POTENCIAL SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS VIVOS DA ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA - REVIZEE |  | R$ | 1.970.217 | 395.030 | 4.840.013 | 7.205.260 |
| area avaliada | km² |  | 5.574.500,0 | 3.500.000,0 | 4.925.500,0 | 14.000.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.970.217 | 395.030 | 4.184.013 | 6.549.260 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 656.000 | 656000 |
|  | Meta Física |  | 5.574.500,0 | 3.500.000,0 | 4.925.500,0 | 14.000.000,0 |
| A 44.2946 - FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS PESQUEIROS |  | R$ | 2.060.188 | 962.905 | 2.450.337 | 5.473.430 |
| area fiscalizada | km² |  | 38.558,0 | 29.758,0 | 83.986,0 | 152.302,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.060.188 | 962.905 | 2.450.337 | 5.473.430 |
|  | Meta Física |  | 38.558,0 | 29.758,0 | 83.986,0 | 152.302,0 |
| A 44.2963 - FOMENTO A PROJETOS DE USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS PESQUEIROS |  | R$ | 1.194.631 | 1.119.063 | 9.741.426 | 12.055.120 |
| projeto apoiado | unidade |  | 15,0 | 6,0 | 125,0 | 146,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.194.631 | 1.119.063 | 3.036.426 | 5.350.120 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.205.000 | 1205000 |
|  | Meta Física |  | 15,0 | 6,0 | 58,0 | 79,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 61,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| P 44.1988 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DO USO DOS RECURSOS PESQUEIROS |  | R$ | 622.650 | 740.000 | 300.000 | 1.662.650 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 15,0 | 10,0 | 15,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 622.650 | 740.000 | 300.000 | 1.662.650 |
|  | Meta Física |  | 15,0 | 10,0 | 15,0 | 40,0 |
| P 44.1992 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES PESQUEIRAS |  | R$ | 491.790 | 240.000 | 377.163 | 1.108.953 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 491.790 | 240.000 | 274.163 | 1.005.953 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 103.000 | 103000 |
|  | Meta Física |  | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| P 44.3044 - LEVANTAMENTO DO POTENCIAL SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS VIVOS DA ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA - REVIZEE |  | R$ | 398.490 | 451.218 | 79.000 | 928.708 |
| area avaliada | km² |  | 4.474.500,0 | 3.540.000,0 | 5.985.500,0 | 14.000.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 398.490 | 451.218 | 0 | 849.708 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 79.000 | 79000 |
|  | Meta Física |  | 4.474.500,0 | 3.540.000,0 | 5.985.500,0 | 14.000.000,0 |
| A 44.6519 - MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS |  | R$ | 902.077 | 641.504 | 0 | 1.543.581 |
| especie manejada | unidade |  | Não Apurado | 101,0 | Não Apurado | 114,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 822.077 | 591.504 | 0 | 1.413.581 |
|  | Meta Física |  | 12,0 | 100,0 | 0,0 | 112,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 1,0 |
| A 44.2431 - MONITORAMENTO E ORDENAMENTO DO USO DOS RECURSOS PESQUEIROS |  | R$ | 0 | 2.039.616 | 0 | 2.039.616 |
| plano elaborado | % de execucao fisica |  | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 2.039.616 | 0 | 2.039.616 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
| E 38.0585 - PAGAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO AO PESCADOR ARTESANAL |  | R$ | 68.452.348 | 51.598.920 | 0 | 120.051.268 |
| pescador beneficiado | unidade |  | 93.520,0 | 78.940,0 | 135.141,0 | 307.601,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 1.355,0 | 0,0 | 9.005,0 | 10.360,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 68.452.348 | 51.598.920 | 0 | 120.051.268 |
|  | Meta Física |  | 46.391,0 | 78.940,0 | 0,0 | 125.331,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 22.823,0 | 0,0 | 67.903,0 | 90.726,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 9.985,0 | 0,0 | 30.420,0 | 40.405,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 3.008,0 | 0,0 | 5.487,0 | 8.495,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 9.958,0 | 0,0 | 22.326,0 | 32.284,0 |
| A 44.2933 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES PESQUEIROS |  | R$ | 1.711.644 | 1.413.860 | 1.867.680 | 4.993.184 |
| diagnostico atualizado | unidade |  | 61,0 | 29,0 | 98,0 | 188,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.711.644 | 1.213.860 | 0 | 2.925.504 |
|  | Meta Física |  | 30,0 | 27,0 | 0,0 | 57,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 948.334 | 948.334 |
|  | Meta Física |  | 13,0 | 0,0 | 48,0 | 61,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 124.372 | 124.372 |
|  | Meta Física |  | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 435.301 | 435.301 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 27,0 | 28,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 200.000 | 359.673 | 559.673 |
|  | Meta Física |  | 9,0 | 2,0 | 23,0 | 34,0 |
| Programa: 0500 - TURISMO VERDE |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Promover o ecoturismo como alternativa de desenvolvimento econômico sustentável na Amazônia Legal |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Populações dos pólos de ecoturismo |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Coordenação da Amazônia |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Temporário Início: 01/1999 Término: 01/2006 Valor do Programa: R$ 521.847.530 |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| NÚMERO-ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO TURISMO NA ATIVIDADE ECONÔMICA DA AMAZÔNIA LEGAL |  |  | Índice numérico | 100,0 | 1/12/1999 | 130,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 23.097.047 | 76.812.604 | 259.407.077 | 359.316.728 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 21.964.423 | 26.812.604 | 63.326.694 | 112.103.721 |
|  | Não Orçamentária |  | 1.132.624 | 50.000.000 | 196.080.383 | 247.213.007 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 44.3034 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA EM ECOTURISMO NA AMAZÔNIA - PROECOTUR |  | R$ | 6.364.309 | 1.759.936 | 21.294.252 | 29.418.497 |
| entidade apoiada | unidade |  | 26,0 | 30,0 | 430,0 | 486,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.977.722 | 2.977.722 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 297.667 | 297667 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 53,0 | 54,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.977.721 | 2.977.721 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 297.667 | 297667 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 0,0 | 52,0 | 54,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.364.309 | 1.759.936 | 12.659.806 | 20.784.051 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 2.083.669 | 2083669 |
|  | Meta Física |  | 23,0 | 30,0 | 325,0 | 378,0 |
| P 44.3035 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ECOTURISMO NA AMAZÔNIA - PROECOTUR |  | R$ | 1.682.000 | 2.310.633 | 4.850.215 | 8.842.848 |
| pessoa capacitada | unidade |  | 292,0 | 1.037,0 | 3.991,0 | 5.320,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 891.637 | 891.637 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 89.055 | 89055 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 590,0 | 590,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 891.637 | 891.637 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 89.055 | 89055 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 590,0 | 590,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.682.000 | 2.310.633 | 2.263.937 | 6.256.570 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 624.894 | 624894 |
|  | Meta Física |  | 292,0 | 1.037,0 | 2.811,0 | 4.140,0 |
| P 51.1054 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NA REGIÃO NORTE |  | R$ | 63.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto concluído | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 63.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3036 - ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL DO ECOTURISMO NA AMAZÔNIA - PROECOTUR |  | R$ | 5.302.946 | 2.052.226 | 10.442.327 | 17.797.499 |
| estudo realizado | unidade |  | 3,0 | 11,0 | 472,0 | 486,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.786.633 | 1.786.633 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 17.778 | 17778 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 53,0 | 54,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.786.633 | 1.786.633 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 17.778 | 17778 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 54,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.302.946 | 2.052.226 | 6.576.059 | 13.931.231 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 257.446 | 257446 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 11,0 | 365,0 | 378,0 |
| P 51.5764 - ESTUDOS DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS EM NOVOS SEGMENTOS TURÍSTICOS PARA A REGIÃO DA AMAZÔNIA |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| N 25.9389 - FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO NA AMAZÔNIA |  | R$ | 1.132.624 | 50.000.000 | 188.867.376 | 240.000.000 |
| projeto financiado | unidade |  | 7,0 | 90,0 | 259,0 | 356,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 20.160.000 | 20159999,8764 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 10,0 | 28,0 | 38,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 1.132.624 | 50.000.000 | 0 | 51132623,9999 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 27.056.844 | 27056844,1236 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 13,0 | 38,0 | 51,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 141.650.532 | 141650532 |
|  | Meta Física |  | 7,0 | 67,0 | 193,0 | 267,0 |
| P 24.3471 - FOMENTO A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOBRE A VIABILIDADE E OS PROCEDIMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE ECOTURISMO |  | R$ | 0 | 0 | 2.953.088 | 2.953.088 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.230.088 | 2.230.088 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 223.000 | 223000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| P 44.1806 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NOS PÓLOS ECOTURISTICOS |  | R$ | 736.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| pólo com infra-estrutura implantada | unidade |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 636.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 100.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 51.1806 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NOS PÓLOS ECOTURISTICOS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| pólo com infra-estrutura implantada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.3037 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NOS PÓLOS ECOTURÍSTICOS NA AMAZÔNIA - PROECOTUR |  | R$ | 7.500.768 | 20.689.809 | 30.999.819 | 59.190.396 |
| polo implantado | unidade |  | 2,0 | 102,0 | 331,0 | 435,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 4.073.266 | 4.073.266 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 357.222 | 357222 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 46,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 3.573.266 | 3.573.266 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 357.222 | 357222 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 40,0 | 41,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 7.500.768 | 20.689.809 | 19.968.289 | 48.158.866 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 2.500.554 | 2500554 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 102,0 | 243,0 | 346,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 51.3793 - ROTEIRO TURÍSTICO PARA A AMAZÔNIA |  | R$ | 291.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| roteiro elaborado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 291.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 51.2313 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NA AMAZÔNIA |  | R$ | 24.400 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| área sinalizada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 24.400 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Programa: 0512 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Promover o zoneamento ecológico-econômico de regiões selecionadas, como forma de consolidar o processo de ocupação e de desenvolvimento de forma sustentável |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO |  |  | Percentagem | 5,0 | 1/12/1999 | 64,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 6.672.606 | 9.039.279 | 308.751.553 | 324.463.438 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 6.672.606 | 9.039.279 | 308.574.053 | 324.285.938 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 0 | 177.500 | 177.500 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 44.5444 - DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS PARA O ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO NACIONAL |  | R$ | 1.529.833 | 287.300 | 0 | 1.817.133 |
| metodologia desenvolvida | unidade |  | Não Apurado | 1,0 | Não Apurado | 6,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.529.833 | 287.300 | 0 | 1.817.133 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 1,0 | Não Apurado | 6,0 |
| P 53.5443 - ESTUDOS PROSPECTIVOS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL |  | R$ | 261.900 | 500.000 | 760.300 | 1.522.200 |
| estudo realizado | unidade |  | Não Apurado | 5,0 | Não Apurado | 26,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 261.900 | 500.000 | 760.300 | 1.522.200 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 5,0 | Não Apurado | 26,0 |
| A 44.2970 - GESTÃO INTEGRADA DOS AMBIENTES COSTEIROS E MARINHOS |  | R$ | 365.699 | 194.000 | 1.166.781 | 1.726.480 |
| area com uso e ocupacao definido | km² |  | 0,0 | 1.851,0 | 18,0 | 1.869,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 365.699 | 194.000 | 163.247 | 722.946 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 109.140 | 109140 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1.851,0 | 0,0 | 1.851,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 171.517 | 171.517 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 25.680 | 25680 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 171.517 | 171.517 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 25.680 | 25680 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| P 44.7965 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SOBRE ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO |  | R$ | 420.410 | 640.000 | 0 | 1.060.410 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | Não Apurado | 31,0 | Não Apurado | 32,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 420.410 | 640.000 | 0 | 1.060.410 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 31,0 | Não Apurado | 32,0 |
| P 44.7087 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DA REGIÃO NORDESTE |  | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| zoneamento concluído | km² |  | 0,0 | 0,0 | 357.142,0 | 357.142,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 357.142,0 | 357.142,0 |
| P 53.1870 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DA REGIÃO NORDESTE |  | R$ | 45.000 | 94.032 | 562.968 | 702.000 |
| zoneamento concluido | km² |  | 0,0 | 32.650,0 | 255.000,0 | 287.650,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 545.968 | 545.968 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 17.000 | 17000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 255.000,0 | 255.000,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 45.000 | 94.032 | 0 | 139.032 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 32.650,0 | 0,0 | 32.650,0 |
| P 44.3689 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DE ÁREAS SELECIONADAS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| zoneamento concluido | km² |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 44.7413 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO BRASIL NA ESCALA 1:1.000. 000 |  | R$ | 88.499 | 1.750.000 | 2.161.501 | 4.000.000 |
| zoneamento concluido | km² |  | 0,0 | 72.500,0 | 57.404,0 | 129.904,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 88.499 | 1.750.000 | 0 | 1.838.499 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 72.500,0 | 0,0 | 72.500,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 661.501 | 661.501 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 35.878,0 | 35.878,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 21.526,0 | 21.526,0 |
| P 53.1871 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO VALE DO SÃO FRANCISCO |  | R$ | 1.092.775 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| zoneamento concluído | km² |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.026.328 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 66.447 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 53.3689 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO ESTADUAL NA ESCALA 1:250.000 |  | R$ | 1.457.490 | 2.000.000 | 241.850.000 | 245.307.490 |
| zoneamento concluido | km² |  | Não Apurado | 36.253,0 | Não Apurado | 13.065.581,406 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 16.469.259 | 16.469.259 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 613.628,202 | 613.628,202 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.457.490 | 1.605.000 | 0 | 3.062.490 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 29.181,0 | Não Apurado | 423.887,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 395.000 | 125.463.109 | 125.858.109 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 7.072,0 | 7.475.872,835 | 7.482.944,835 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 75.445.231 | 75.445.231 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3.557.145,507 | 3.557.145,507 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 24.472.401 | 24.472.401 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 987.975,862 | 987.975,862 |
| P 44.7209 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO NA AMAZÔNIA LEGAL |  | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| zoneamento concluído | km² |  | 0,0 | 0,0 | 176.090,0 | 176.090,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 653,0 | 653,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 175.437,0 | 175.437,0 |
| P 53.3671 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO NA AMAZÔNIA LEGAL |  | R$ | 320.000 | 473.947 | 2.140.003 | 2.933.950 |
| zoneamento concluido | km² |  | Não Apurado | 1.653,0 | Não Apurado | 1.030.172,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 473.947 | 1.860.003 | 2.333.950 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1.653,0 | 817.275,0 | 818.928,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 320.000 | 0 | 280.000 | 600.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 211.244,0 |
| P 53.3692 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO NO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO NA ESCALA 1:250.000 |  | R$ | 291.000 | 3.000.000 | 58.500.000 | 61.791.000 |
| zoneamento concluido | km² |  | 0,0 | 130.434,0 | 87,0 | 130.521,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 291.000 | 3.000.000 | 54.150.000 | 57.441.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 130.434,0 | 0,0 | 130.434,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 4.350.000 | 4.350.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 87,0 | 87,0 |
| P 28.3579 - ZONEAMENTO ECONÔMICO-ECOLÓGICO DO DISTRITO AGROPECUÁRIO DE MANAUS |  | R$ | 800.000 | 100.000 | 110.000 | 1.010.000 |
| zoneamento concluido | ha |  | Não Apurado | 589.334,0 | Não Apurado | 626.167,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 36.833,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 100.000 | 110.000 | 210.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 589.334,0 | 0,0 | 589.334,0 |