ÓRGÃO: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

| Programa: 0237 - CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo: Reduzir o custo do transporte de cargas na região que abrange os Estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Goiás |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Usuários de transporte nos Estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Goiás |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| CUSTO MÉDIO DE TRANSPORTE DE GRANÉIS SÓLIDOS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS |  |  | R$ por t.km | 3,0 | 1/1/1998 | 2,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 525.896.892 | 562.496.959 | 3.319.409.883 | 4.407.803.734 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 521.565.908 | 449.013.317 | 1.106.795.716 | 2.077.374.941 |
|  | Investimento de Estatais |  | 4.330.984 | 7.397.642 | 29.504.167 | 41.232.793 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 106.086.000 | 2.183.110.000 | 2.289.196.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 39.5735 - ADEQUAÇÃO DE ACESSOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS |  | R$ | 0 | 0 | 10.142.500 | 10.142.500 |
| trecho adequado | km |  | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 122.500 | 122.500 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 39.5819 - ADEQUAÇÃO DE ANEIS RODOVIARIOS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS |  | R$ | 0 | 10.373.878 | 0 | 10.373.878 |
| anel adequado | km |  | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 10.373.878 | 0 | 10.373.878 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
| P 39.5741 - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS |  | R$ | 8.150.000 | 8.720.000 | 33.155.000 | 50.025.000 |
| travessia adequada | km |  | Não Apurado | 9,0 | Não Apurado | 52,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 8.150.000 | 7.920.000 | 27.155.000 | 43.225.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 8,0 | Não Apurado | 45,0 |
| P 39.5730 - ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS |  | R$ | 95.063.205 | 89.762.847 | 152.735.758 | 337.561.810 |
| trecho adequado | km |  | Não Apurado | 92,0 | Não Apurado | 357,3 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 83.740.395 | 80.162.847 | 89.935.758 | 253.839.000 |
|  | Meta Física |  | 59,8 | 82,0 | 113,0 | 254,8 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 900.000 | 800.000 | 62.800.000 | 64.500.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 1,0 | Não Apurado | 64,5 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 10.422.810 | 8.800.000 | 0 | 19.222.810 |
|  | Meta Física |  | 29,0 | 9,0 | 0,0 | 38,0 |
| P 39.5694 - AMPLIAÇÃO DO PIER Nº 2 DO PORTO DE VILA DO CONDE (PA) |  | R$ | 798.679 | 0 | 0 | 798.679 |
| obra realizada | % de execução física |  | 48,7 | 0,0 | 51,0 | 99,7 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 798.679 | 0 | 0 | 798.679 |
|  | Meta Física |  | 48,7 | 0,0 | 51,0 | 99,7 |
| P 39.5877 - AMPLIAÇÃO DO PORTO DE ITAQUI |  | R$ | 0 | 10.212.000 | 0 | 10.212.000 |
| instalacao portuaria ampliada | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 10.212.000 | 0 | 10.212.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 39.5862 - COMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PORTUÁRIO |  | R$ | 4.000.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.000.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 53.5317 - CONSTRUÇÃO DA ALÇA VIÁRIA DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DO ESTADO DO PARÁ |  | R$ | 16.889.362 | 72.640.000 | 0 | 89.529.362 |
| trecho pavimentado | km |  | 0,0 | 176,0 | 0,0 | 176,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 16.889.362 | 0 | 0 | 16.889.362 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 72.640.000 | 0 | 72.640.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 176,0 | 0,0 | 176,0 |
| P 39.7019 - CONSTRUÇÃO DE ACESSOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS |  | R$ | 0 | 0 | 18.025.000 | 18.025.000 |
| trecho pavimentado | km |  | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 51,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 18.025.000 | 18.025.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 51,0 |
| P 39.5787 - CONSTRUÇÃO DE ANÉIS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS |  | R$ | 0 | 0 | 8.550.000 | 8.550.000 |
| trecho pavimentado | km |  | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 8.550.000 | 8.550.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 |
| P 39.1547 - CONSTRUÇÃO DE ECLUSA DE LAJEADO NO RIO TOCANTINS |  | R$ | 3.719.793 | 15.680.000 | 183.990.567 | 203.390.360 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | Não Apurado | 16,0 | Não Apurado | 71,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.719.793 | 15.680.000 | 182.990.567 | 202.390.360 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 16,0 | Não Apurado | 71,0 |
| P 39.5750 - CONSTRUÇÃO DE ECLUSAS DE TUCURUÍ |  | R$ | 141.095.540 | 70.000.000 | 0 | 211.095.540 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 37,0 | 16,0 | 0,0 | 53,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 141.095.540 | 70.000.000 | 0 | 211.095.540 |
|  | Meta Física |  | 37,0 | 16,0 | 0,0 | 53,0 |
| N 39.9146 - CONSTRUÇÃO DE FERROVIA ENTRE XAMBIOÁ (TO) E ESTREITO (MA) |  | R$ | 0 | 89.950.000 | 269.851.000 | 359.801.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 89.950.000 | 0 | 89.950.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 269.851.000 | 269.851.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| P 39.5718 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS |  | R$ | 3.130.000 | 11.400.000 | 19.629.000 | 34.159.000 |
| ponte construida | m |  | 0,0 | 111,0 | 0,0 | 111,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.130.000 | 1.600.000 | 8.429.000 | 13.159.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 111,0 | 0,0 | 111,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 9.800.000 | 11.200.000 | 21.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| N 39.9145 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL PARA CONTÊINERES NO PORTO DE ITAQUI (MA) |  | R$ | 0 | 16.136.000 | 48.408.000 | 64.544.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 16.136.000 | 0 | 16.136.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 48.408.000 | 48.408.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| P 39.5344 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS FERROVIÁRIOS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS |  | R$ | 79.154.765 | 41.060.000 | 1.924.016.393 | 2.044.231.158 |
| trecho construido | km |  | Não Apurado | 20,0 | Não Apurado | 1.936,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 8.779.925 | 0 | 12.220.075 | 21.000.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 583.333.333 | 583.333.333 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 596,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 70.374.840 | 20.000.000 | 42.945.318 | 133.320.158 |
|  | Meta Física |  | 20,0 | 10,0 | 77,0 | 107,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 21.060.000 | 0 | 21.060.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.261.517.667 | 1.261.517.667 |
|  | Meta Física |  | 9,0 | 10,0 | 1.190,0 | 1.209,0 |
| P 39.5710 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS |  | R$ | 148.032.422 | 106.964.592 | 403.331.253 | 658.328.267 |
| trecho pavimentado | km |  | Não Apurado | 270,0 | Não Apurado | 2.203,407 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 43.110.012 | 46.844.592 | 99.316.796 | 189.271.400 |
|  | Meta Física |  | 63,6 | 118,0 | 440,358 | 621,958 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 17.268.000 | 10.600.000 | 134.896.667 | 162.764.667 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 27,0 | Não Apurado | 545,529 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 87.654.410 | 49.520.000 | 167.117.790 | 304.292.200 |
|  | Meta Física |  | 7,0 | 125,0 | 893,92 | 1.025,92 |
| P 39.5805 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS |  | R$ | 0 | 200.000 | 34.072.600 | 34.272.600 |
| obra de arte especial construida | % de execucao fisica |  | 0,0 | 1,0 | 100,0 | 101,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 34.072.600 | 34.072.600 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.5610 - CONSTRUÇÃO DO PORTO FLUVIAL DO AÇAÍ |  | R$ | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.5601 - CONSTRUÇÃO DO PORTO FLUVIAL EM ACARÁ |  | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.1081 - CONSTRUÇAO/ADEQUAÇAO DE CONTORNOS RODOVIARIOS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS |  | R$ | 10.995.821 | 0 | 24.296.979 | 35.292.800 |
| contorno adequado | km |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 105,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 10.995.821 | 0 | 24.296.979 | 35.292.800 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 105,0 |
| P 39.7254 - DERROCAMENTO DO ACESSO AO BERÇO Nº 107 DO PIER PETROLEIRO DO PORTO DE ITAQUI (MA) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| derrocamento realizado | 1.000 m³ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| P 39.3269 - DRAGAGEM NO PORTO DE BELÉM (PA) |  | R$ | 1.008.462 | 1.700.000 | 4.091.538 | 6.800.000 |
| dragagem realizada | mil m³ |  | 117.300,0 | 560,0 | 0,0 | 117.860,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.008.462 | 1.700.000 | 4.091.538 | 6.800.000 |
|  | Meta Física |  | 117.300,0 | 560,0 | 0,0 | 117.860,0 |
| P 39.3266 - DRAGAGEM NO PORTO DE ITAQUI - MA |  | R$ | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| dragagem realizada | mil m³ |  | 0,0 | 0,0 | 432,0 | 432,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 432,0 | 432,0 |
| P 39.5635 - ESTUDOS E PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO METRÔ DE SUPERFÍCIE DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.3337 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NO PORTO DE BELÉM |  | R$ | 1.293.090 | 1.326.242 | 0 | 2.619.332 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 17,5 | 10,0 | 5,0 | 32,5 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.293.090 | 1.326.242 | 0 | 2.619.332 |
|  | Meta Física |  | 17,5 | 10,0 | 5,0 | 32,5 |
| P 39.5749 - IMPLANTAÇÃO DE HIDROVIAS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS |  | R$ | 11.335.000 | 12.000.000 | 94.551.666 | 117.886.666 |
| hidrovia implantada | km |  | Não Apurado | 188,0 | Não Apurado | 3.364,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 8.335.000 | 8.335.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.415.000 | 12.000.000 | 73.636.666 | 90.051.666 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 188,0 | Não Apurado | 2.279,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.920.000 | 0 | 12.580.000 | 19.500.000 |
|  | Meta Física |  | 10,0 | 0,0 | 1.075,0 | 1.085,0 |
| P 39.7021 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE SEGURANÇA DE TRANSPORTE NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS |  | R$ | 0 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.5846 - INFRA-ESTRUTURA DO COMPLEXO PORTUÁRIO DO ESTADO DO PARÁ |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.7023 - INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA EM ESTREITO |  | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| N 39.9147 - MA-106, CONSTRUÇÃO DE ACESSO RODOVIÁRIO AO PORTO DA BASE DE ALCÂNTARA |  | R$ | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| trecho pavimentado - 15 km | km |  | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
| P 39.1305 - MELHORAMENTOS NO PORTO DE VILA DO CONDE (PA) |  | R$ | 328.600 | 3.871.400 | 2.412.629 | 6.612.629 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 5,0 | 71,0 | 4,0 | 80,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 328.600 | 3.871.400 | 2.412.629 | 6.612.629 |
|  | Meta Física |  | 5,0 | 71,0 | 4,0 | 80,0 |
| P 39.7258 - MELHORIA DA NAVEGAÇÃO NOS RIOS DAS MORTES / ARAGUAIA / TOCANTINS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| hidrovia implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.5693 - REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE TALUDE NO PORTO DE VILA DO CONDE (PA) |  | R$ | 337.371 | 0 | 0 | 337.371 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 337.371 | 0 | 0 | 337.371 |
|  | Meta Física |  | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 39.3516 - RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO TERMINAL DE COMBUSTÍVEIS DE MIRAMAR (PA) |  | R$ | 564.782 | 500.000 | 2.000.000 | 3.064.782 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 12,6 | 50,0 | 75,0 | 137,6 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 564.782 | 500.000 | 0 | 1.064.782 |
|  | Meta Física |  | 12,6 | 50,0 | 0,0 | 62,6 |
| P 39.7025 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS FERROVIÁRIOS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS |  | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| trecho recuperado | km |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 39.1303 - RECUPERAÇÃO DO BERÇO 101 DO PORTO DE ITAQUI (MA) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 39.3291 - RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS - PORTO DE ITAQUI (MA) |  | R$ | 0 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| instalação recuperada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| P 39.7017 - RECUPERAÇÃO, MELHORAMENTOS E MODERNIZAÇÃO DO PORTO DE ITAQUI - MA |  | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.5391 - TRANSPOSIÇÃO DAS CORREDEIRAS DE SANTA IZABEL |  | R$ | 0 | 0 | 41.000.000 | 41.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 41.000.000 | 41.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 |
| Programa: 0238 - CORREDOR FRONTEIRA NORTE |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Incrementar o fluxo de pessoas e mercadorias entre os Estados do Amapá, Roraima, Amazonas e Acre com os países da fronteira norte do Brasil |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: População da fronteira norte e oeste do País |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TRÁFEGO MÉDIO DIÁRIO NA RODOVIA BR-156/AP |  |  | Unidade | 50,0 | 1/1/1998 | 700,0 |
| TRÁFEGO MÉDIO DIÁRIO NA RODOVIA BR-174/RR |  |  | Unidade | 700,0 | 1/1/1998 | 1.500,0 |
| TRÁFEGO MÉDIO DIÁRIO NA RODOVIA BR-317/AC |  |  | Unidade | 100,0 | 1/1/1998 | 600,0 |
| TRÁFEGO MÉDIO DIÁRIO NA RODOVIA BR-364/AC |  |  | Unidade | 150,0 | 1/1/1998 | 1.000,0 |
| TRÁFEGO MÉDIO DIÁRIO NA RODOVIA BR-401/RR |  |  | Unidade | 100,0 | 1/1/1998 | 600,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 156.143.431 | 234.946.992 | 350.915.677 | 742.006.100 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 155.169.290 | 234.450.000 | 344.386.810 | 734.006.100 |
|  | Investimento de Estatais |  | 974.141 | 496.992 | 6.528.867 | 8.000.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 39.7031 - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS NO CORREDOR FRONTEIRA NORTE |  | R$ | 0 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| trecho adequado | km |  | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
| P 39.5715 - CONSTRUÇÃO DE ANEL RODOVIÁRIO NO CORREDOR FRONTEIRA-NORTE |  | R$ | 4.539.881 | 7.890.000 | 6.198.619 | 18.628.500 |
| anel construido | km |  | Não Apurado | 20,0 | Não Apurado | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.539.881 | 7.890.000 | 6.198.619 | 18.628.500 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 20,0 | Não Apurado | 100,0 |
| P 39.5800 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NO CORREDOR FRONTEIRA NORTE |  | R$ | 0 | 0 | 71.000.000 | 71.000.000 |
| obra de arte especial construída | m |  | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 130,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 71.000.000 | 71.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 130,0 |
| P 39.7035 - CONSTRUÇÃO DE PORTO EM OIAPOQUE (AP) |  | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| P 39.7037 - CONSTRUÇÃO DE PORTO PARA CARGA EM BOCA DO ACRE (AM) |  | R$ | 0 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
| P 39.5711 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR FRONTEIRA-NORTE |  | R$ | 150.629.409 | 217.760.000 | 220.188.191 | 588.577.600 |
| trecho pavimentado | km |  | 129,0 | 508,0 | 1.038,464 | 1.675,464 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 150.629.409 | 217.760.000 | 220.188.191 | 588.577.600 |
|  | Meta Física |  | 129,0 | 508,0 | 1.038,464 | 1.675,464 |
| P 39.7027 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS NO CORREDOR FRONTEIRA NORTE |  | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| obra de arte especial construída | m |  | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 |
| P 39.7043 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM HIDROVIAS NA BACIA AMAZÔNICA |  | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| hidrovia implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| P 39.3332 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA - PORTO DE MACAPÁ EM SANTANA (AP) |  | R$ | 974.141 | 496.992 | 6.528.867 | 8.000.000 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 8,6 | 1,0 | 66,0 | 75,6 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 974.141 | 496.992 | 6.528.867 | 8.000.000 |
|  | Meta Física |  | 8,6 | 1,0 | 66,0 | 75,6 |
| P 39.7045 - IMPLANTAÇÃO DA HIDROVIA RIO NEGRO/RIO BRANCO |  | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| hidrovia implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| P 39.7049 - IMPLANTAÇÃO DE HIDROVIA DO RIO PURUS |  | R$ | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| hidrovia implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
| P 39.7053 - IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA A SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO EM ÁGUAS RESTRITAS - PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS INTERIORES (CARTAS NÁUTICAS DIGITAIS) |  | R$ | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.7055 - IMPLANTAÇÃO DO PORTO DO JARI EM LARANJAL DO JARI (AP) |  | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| P 39.7057 - IMPLANTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PORTO DE OIAPOQUE (AP) |  | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.7033 - INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA |  | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| P 39.7065 - MELHORAMENTO DO PORTO DE CARACARAÍ |  | R$ | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.1050 - MELHORIA DO TRANSPORTE FLUVIAL NO CORREDOR FRONTEIRA NORTE |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| embarcação adquirida | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.7067 - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NO PORTO DE SANTA MARIA DO BOIACU (RR) |  | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
| P 39.5888 - REVITALIZAÇÃO DO SETOR COMERCIAL PORTUÁRIO EM SANTANA |  | R$ | 0 | 8.800.000 | 0 | 8.800.000 |
| projeto implantado | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 8.800.000 | 0 | 8.800.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Programa: 0230 - CORREDOR LESTE |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Reduzir o custo do transporte de cargas na região geográfica que engloba os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Usuários de transporte nos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| CUSTO MÉDIO DE TRANSPORTE DE CARGA GERAL NO CORREDOR LESTE |  |  | R$ por t.km | 3,0 | 1/1/1998 | 3,0 |
| CUSTO MÉDIO DE TRANSPORTE DE GRANÉIS LÍQUIDOS NO CORREDOR LESTE |  |  | R$ por t.km | 3,0 | 1/1/1998 | 2,0 |
| CUSTO MÉDIO DE TRANSPORTE DE GRANÉIS SÓLIDOS NO CORREDOR LESTE |  |  | R$ por t.km | 2,0 | 1/1/1998 | 2,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 495.157.774 | 581.625.180 | 1.365.518.959 | 2.442.301.913 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 418.984.098 | 489.698.200 | 750.440.777 | 1.659.123.075 |
|  | Investimento de Estatais |  | 76.173.676 | 54.446.980 | 32.404.182 | 163.024.838 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 37.480.000 | 582.674.000 | 620.154.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 39.5734 - ADEQUAÇÃO DE ACESSOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR LESTE |  | R$ | 0 | 3.000.000 | 9.025.000 | 12.025.000 |
| acesso adequado | km |  | 0,0 | 8,0 | 2,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 3.000.000 | 9.025.000 | 12.025.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 8,0 | 2,0 | 10,0 |
| P 39.5731 - ADEQUAÇÃO DE ANÉIS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR LESTE |  | R$ | 1.475.840 | 5.830.000 | 183.544.160 | 190.850.000 |
| anel adequado | km |  | 0,2 | 5,0 | 49,8 | 55,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.475.840 | 5.830.000 | 183.544.160 | 190.850.000 |
|  | Meta Física |  | 0,2 | 5,0 | 49,8 | 55,0 |
| P 39.1285 - ADEQUAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR LESTE |  | R$ | 1.800.000 | 8.400.000 | 0 | 10.200.000 |
| contorno adequado | km |  | 2,2 | 7,0 | 0,0 | 9,2 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.800.000 | 8.400.000 | 0 | 10.200.000 |
|  | Meta Física |  | 2,2 | 7,0 | 0,0 | 9,2 |
| P 39.5835 - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS NO CORREDOR LESTE |  | R$ | 75.000 | 1.625.000 | 4.385.000 | 6.085.000 |
| travessia adequada | km |  | Não Apurado | 2,5 | Não Apurado | 3,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 75.000 | 1.625.000 | 4.385.000 | 6.085.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 2,5 | Não Apurado | 3,0 |
| P 39.5725 - ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR LESTE |  | R$ | 123.411.926 | 151.810.000 | 274.038.074 | 549.260.000 |
| trecho adequado | km |  | 56,0 | 134,0 | 336,0 | 526,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 58.261.926 | 69.200.000 | 80.858.074 | 208.320.000 |
|  | Meta Física |  | 44,0 | 59,0 | 105,0 | 208,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 65.150.000 | 82.610.000 | 193.180.000 | 340.940.000 |
|  | Meta Física |  | 12,0 | 75,0 | 231,0 | 318,0 |
| P 39.7029 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - PORTO DO RIO DE JANEIRO |  | R$ | 185.873 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| subestação ampliada | unidade |  | 0,02 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 185.873 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,02 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.1923 - AMPLIAÇÃO DO PORTO DE BARRA DO RIACHO (ES) |  | R$ | 2.000.000 | 3.000.000 | 10.485.900 | 15.485.900 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | Não Apurado | 9,0 | Não Apurado | 15,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.000.000 | 0 | 9.949.000 | 11.949.000 |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 3.000.000 | 536.900 | 3.536.900 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 9,0 | Não Apurado | 15,0 |
| P 39.3503 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PORTO DE VITÓRIA |  | R$ | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| P 39.7238 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO PORTO DE VITÓRIA (ES) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.5721 - CONSTRUÇÃO DE ACESSOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR LESTE |  | R$ | 1.319.157 | 2.120.000 | 3.060.843 | 6.500.000 |
| acesso construido | km |  | Não Apurado | 6,0 | Não Apurado | 13,2 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 2,2 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.319.157 | 2.120.000 | 2.510.843 | 5.950.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 6,0 | Não Apurado | 11,0 |
| P 39.5713 - CONSTRUÇÃO DE ANEL RODOVIÁRIO NO CORREDOR LESTE |  | R$ | 0 | 0 | 62.925.000 | 62.925.000 |
| trecho pavimentado | km |  | 0,0 | 0,0 | 208,0 | 208,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 62.925.000 | 62.925.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 208,0 | 208,0 |
| P 39.5637 - CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS FERROVIÁRIOS NO CORREDOR LESTE |  | R$ | 0 | 2.800.000 | 220.000 | 3.020.000 |
| contorno construido | km |  | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 2.800.000 | 220.000 | 3.020.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| P 39.5789 - CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR LESTE |  | R$ | 13.090.971 | 3.460.000 | 14.449.029 | 31.000.000 |
| contorno construido | km |  | Não Apurado | 9,0 | Não Apurado | 104,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 13.090.971 | 3.460.000 | 14.449.029 | 31.000.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 9,0 | Não Apurado | 104,0 |
| P 39.5959 - CONSTRUÇÃO DE ECLUSA NA BARRAGEM DE MASCARENHAS (ES) |  | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 39.5756 - CONSTRUÇÃO DE INTERLIGAÇÕES RODOVIÁRIAS NO CORREDOR LESTE |  | R$ | 2.500.000 | 1.600.000 | 52.345.200 | 56.445.200 |
| trecho pavimentado | km |  | Não Apurado | 4,0 | Não Apurado | 174,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.500.000 | 1.600.000 | 50.265.200 | 54.365.200 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 4,0 | Não Apurado | 167,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.080.000 | 2.080.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
| N 39.9106 - CONSTRUÇÃO DE PÁTIOS INTERMODAIS DO CORREDOR RIO DE JANEIRO - SÃO PAULO |  | R$ | 0 | 0 | 39.373.000 | 39.373.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 47,0 | 67,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 39.373.000 | 39.373.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 47,0 | 67,0 |
| P 39.5796 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NO CORREDOR LESTE |  | R$ | 0 | 17.625.000 | 5.000.000 | 22.625.000 |
| ponte construida | m |  | 0,0 | 21,0 | 1,7 | 22,7 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 17.625.000 | 0 | 17.625.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 |
| P 39.5961 - CONSTRUÇÃO DE PORTO DE TRANSBORDO DE REGÊNCIA NA FOZ DO RIO DOCE EM LINHARES (ES) |  | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.3518 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE CONTROLE/FISCALIZAÇÃO E DO ACESSO AO PORTO DO RIO DE JANEIRO (RJ) |  | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| imóvel instalado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| N 39.9103 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL NA PONTA DE UBU (ES) |  | R$ | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| N 39.9531 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL PARA CONTÊINERES NO PORTO DE SEPETIBA (RJ) |  | R$ | 0 | 0 | 181.651.000 | 181.651.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 181.651.000 | 181.651.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| N 39.9105 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL PARA CONTÊINERES NO PORTO DE VITÓRIA (ES) |  | R$ | 0 | 0 | 15.540.000 | 15.540.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 15.540.000 | 15.540.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| N 39.9108 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO FERROVIÁRIO CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - TERMINAL PONTA DE UBU (ES) |  | R$ | 0 | 28.000.000 | 84.000.000 | 112.000.000 |
| trecho construído - 140 km | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 84.000.000 | 84.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| P 39.5704 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR LESTE |  | R$ | 113.041.329 | 112.274.200 | 288.419.471 | 513.735.000 |
| trecho pavimentado | km |  | 43,0 | 265,0 | 823,1 | 1.131,1 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 34,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 113.041.329 | 112.274.200 | 61.199.471 | 286.515.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 227.220.000 | 227.220.000 |
|  | Meta Física |  | 43,0 | 265,0 | 789,1 | 1.097,1 |
| P 39.5802 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS NO CORREDOR LESTE |  | R$ | 200.000 | 0 | 2.800.000 | 3.000.000 |
| obra de arte especial construída | km |  | 1,0 | 0,0 | 119,0 | 120,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 200.000 | 0 | 1.800.000 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 79,0 | 80,0 |
| N 39.9107 - CONSTRUÇÃO DO ANEL FERROVIÁRIO DE BELO HORIZONTE (MG) |  | R$ | 0 | 9.480.000 | 28.440.000 | 37.920.000 |
| trecho construído - 17 km | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 9.480.000 | 0 | 9.480.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 28.440.000 | 28.440.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| P 39.5963 - CONSTRUÇÃO DO PORTO DE AIMORÉS - BAIXO GUANDU |  | R$ | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.3340 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE CONTÊINERES NO CAIS DO CAJU (RJ) |  | R$ | 6.509.654 | 5.448.346 | 16.542.000 | 28.500.000 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 18,0 | 14,0 | 9,0 | 41,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 6.509.654 | 5.448.346 | 16.542.000 | 28.500.000 |
|  | Meta Física |  | 18,0 | 14,0 | 9,0 | 41,0 |
| P 39.3338 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE MINÉRIO, GUSA E PRODUTOS SIDERÚRGICOS - PORTO DE SEPETIBA (RJ) |  | R$ | 39.738.111 | 1.078.634 | 0 | 40.816.745 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 16,3 | 1,0 | 0,0 | 17,3 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 39.738.111 | 1.078.634 | 0 | 40.816.745 |
|  | Meta Física |  | 16,3 | 1,0 | 0,0 | 17,3 |
| P 39.5765 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DA INFRA-ESTRUTURA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO (TERMINAIS E ACESSOS) |  | R$ | 23.845.200 | 0 | 57.700.000 | 81.545.200 |
| obra executada | % de execução física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 75,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 55.000.000 | 55.000.000 |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 23.845.200 | 0 | 2.700.000 | 26.545.200 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 75,0 |
| P 39.5489 - DERROCAGEM NO PORTO DE VITÓRIA |  | R$ | 0 | 0 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| derrocagem realizada | 1.000 m³ |  | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 16,8 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 3.600.000 | 3.600.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 16,8 |
| P 39.3341 - DESAPROPRIAÇÃO PARA EXPANSÃO DE ÁREA NO PORTO DE SEPETIBA (RJ) |  | R$ | 176.213 | 1.500.000 | 2.323.787 | 4.000.000 |
| area desapropriada | m² |  | 25,0 | 100.000,0 | 0,0 | 100.025,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 176.213 | 1.500.000 | 2.323.787 | 4.000.000 |
|  | Meta Física |  | 25,0 | 100.000,0 | 0,0 | 100.025,0 |
| P 39.5965 - DRAGAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTO DE ANGRA DOS REIS |  | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| dragagem realizada | 1000 m³ |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| P 39.3265 - DRAGAGEM NO PORTO DE VITÓRIA - ES |  | R$ | 0 | 0 | 4.100.000 | 4.100.000 |
| dragagem realizada | mil m³ |  | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 4.100.000 | 4.100.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 |
| P 39.5742 - DUPLICAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR LESTE |  | R$ | 160.069.875 | 179.154.000 | 0 | 339.223.875 |
| trecho duplicado | km |  | 70,0 | 83,0 | 5,0 | 158,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 160.069.875 | 179.154.000 | 0 | 339.223.875 |
|  | Meta Física |  | 70,0 | 83,0 | 5,0 | 158,0 |
| P 39.3271 - ESTUDOS E PROJETOS PARA A RACIONALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA NO PORTO DE VITÓRIA |  | R$ | 1.454.400 | 1.300.000 | 0 | 2.754.400 |
| estudo realizado | unidade |  | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.454.400 | 1.300.000 | 0 | 2.754.400 |
|  | Meta Física |  | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 30,0 |
| P 39.3278 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA - CAIS DE PAUL |  | R$ | 899.084 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 899.084 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.3276 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA - PORTO DE VITÓRIA |  | R$ | 598.505 | 0 | 601.495 | 1.200.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 598.505 | 0 | 601.495 | 1.200.000 |
|  | Meta Física |  | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| P 39.5967 - IMPLANTAÇÃO DA ZONA DE APOIO LOGÍSTICO NO PORTO DE SEPETIBA |  | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 39.3519 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS - PORTEINERES E TRANSTEINERES |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| equipamento instalado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.7248 - MELHORAMENTOS E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO PORTO DE FORNO (RJ) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.1079 - MELHORAMENTOS E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA |  | R$ | 2.766.636 | 0 | 0 | 2.766.636 |
| instalação portuária melhorada | unidade |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 2.766.636 | 0 | 0 | 2.766.636 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 39.1925 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE BALIZAMENTO E SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO PORTO DE VITÓRIA |  | R$ | 0 | 600.000 | 900.000 | 1.500.000 |
| sistema implantado | % de execucao fisica |  | 0,0 | 67,0 | 18,0 | 85,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 600.000 | 900.000 | 1.500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 67,0 | 18,0 | 85,0 |
| P 39.3508 - OBRAS COMPLEMENTARES NO CAIS DE CAPUABA (ES) |  | R$ | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 0,0 | 4,0 | 56,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 4,0 | 56,0 | 60,0 |
| P 39.1905 - RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTOS DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA |  | R$ | 0 | 40.020.000 | 4.950.000 | 44.970.000 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 0,0 | 100,0 | 20,0 | 120,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 40.020.000 | 0 | 40.020.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 100,0 | 20,0 | 120,0 |
| Programa: 0233 - CORREDOR MERCOSUL |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Reduzir o custo do transporte de cargas entre o Brasil e os países do Mercosul |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Usuários do sistema de transportes da Região Sul do País |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| CUSTO MÉDIO DE TRANSPORTE DE CARGA GERAL NO CORREDOR MERCOSUL |  |  | R$ por t.km | 3,0 | 1/1/1998 | 0,031 |
| CUSTO MÉDIO DE TRANSPORTE DE GRANÉIS LÍQUIDOS NO CORREDOR MERCOSUL |  |  | R$ por t.km | 0,031 | 1/1/1998 | 2,0 |
| CUSTO MÉDIO DE TRANSPORTE DE GRANÉIS SÓLIDOS NO CORREDOR MERCOSUL |  |  | R$ por t.km | 2,0 | 1/1/1998 | 2,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 576.328.390 | 754.054.919 | 3.169.499.436 | 4.499.882.745 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 576.328.390 | 512.418.919 | 1.881.114.436 | 2.969.861.745 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 241.636.000 | 1.288.385.000 | 1.530.021.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 39.7270 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| N 39.9133 - ADAPTAÇÃO DE PARTE DO TERMINAL DE GRÃOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINERES NO PORTO DE PARANAGUÁ (PR) |  | R$ | 0 | 2.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| P 39.5737 - ADEQUAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR MERCOSUL |  | R$ | 60.357.465 | 14.000.000 | 0 | 74.357.465 |
| contorno adequado | km |  | 31,0 | 14,0 | 0,0 | 45,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 60.357.465 | 14.000.000 | 0 | 74.357.465 |
|  | Meta Física |  | 31,0 | 14,0 | 0,0 | 45,0 |
| P 39.5983 - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS NO CORREDOR MERCOSUL |  | R$ | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.5727 - ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR MERCOSUL |  | R$ | 242.455.521 | 157.759.999 | 1.486.602.980 | 1.886.818.500 |
| trecho adequado | km |  | 139,2 | 145,0 | 851,8 | 1.136,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 16,2 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 242.455.521 | 157.759.999 | 1.486.602.980 | 1.886.818.500 |
|  | Meta Física |  | 123,0 | 145,0 | 851,8 | 1.119,8 |
| P 39.5016 - AMPLIAÇÃO DE PÁTIOS DE CONTÊINERES E PARQUE DE TRIAGEM DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL |  | R$ | 500.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 500.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.5019 - AMPLIAÇÃO DOS MOLHES DO PORTO DE RIO GRANDE E DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO DO CANAL DE ACESSO |  | R$ | 39.600.000 | 46.576.000 | 89.412.029 | 175.588.029 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 36,0 | 22,0 | 36,0 | 94,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 39.600.000 | 46.576.000 | 89.412.029 | 175.588.029 |
|  | Meta Física |  | 36,0 | 22,0 | 36,0 | 94,0 |
| P 39.5985 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PORTO DE ESTRELA (RS) |  | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.5243 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA DO PORTO DE PARANAGUÁ |  | R$ | 0 | 26.170.000 | 0 | 26.170.000 |
| obra executada | % da execucao fisica |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 26.170.000 | 0 | 26.170.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| N 39.9129 - CONSTRUÇÃO DE ACESSO FERROVIÁRIO AO TERMINAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU |  | R$ | 0 | 12.200.000 | 36.600.000 | 48.800.000 |
| trecho construído - 21 km | % de execução física |  | 0,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 12.200.000 | 0 | 12.200.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 36.600.000 | 36.600.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 |
| N 39.9131 - CONSTRUÇÃO DE ACESSO RODOVIÁRIO AO TERMINAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU |  | R$ | 0 | 4.600.000 | 13.800.000 | 18.400.000 |
| trecho construído - 23 km | km |  | 0,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 4.600.000 | 0 | 4.600.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 13.800.000 | 13.800.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 |
| P 39.5722 - CONSTRUÇÃO DE ACESSOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR MERCOSUL |  | R$ | 15.299.999 | 25.520.000 | 25.950.001 | 66.770.000 |
| acesso construido | km |  | Não Apurado | 64,0 | Não Apurado | 198,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 15.299.999 | 25.520.000 | 12.150.001 | 52.970.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 13.800.000 | 13.800.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 64,0 | Não Apurado | 198,0 |
| P 39.5785 - CONSTRUÇÃO DE ANÉIS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR MERCOSUL |  | R$ | 0 | 3.200.000 | 5.855.000 | 9.055.000 |
| anel construido | km |  | 0,0 | 5,0 | 13,1 | 18,1 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 3.200.000 | 5.855.000 | 9.055.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 5,0 | 13,1 | 18,1 |
| P 39.5581 - CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS FERROVIÁRIOS NO CORREDOR MERCOSUL |  | R$ | 600.000 | 23.135.000 | 0 | 23.735.000 |
| contorno construido | km |  | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 600.000 | 23.135.000 | 0 | 23.735.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 |
| P 39.5301 - CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR MERCOSUL |  | R$ | 0 | 2.400.000 | 14.600.000 | 17.000.000 |
| contorno construido | km |  | 0,0 | 6,0 | 19,0 | 25,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 2.400.000 | 14.600.000 | 17.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 6,0 | 19,0 | 25,0 |
| P 39.5755 - CONSTRUÇÃO DE INTERLIGAÇÕES RODOVIÁRIAS NO CORREDOR DO MERCOSUL |  | R$ | 445.925 | 7.000.000 | 20.579.075 | 28.025.000 |
| interligacao construida | km |  | Não Apurado | 18,0 | Não Apurado | 64,5 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 445.925 | 7.000.000 | 20.579.075 | 28.025.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 18,0 | Não Apurado | 64,5 |
| P 39.1225 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NO CORREDOR MERCOSUL |  | R$ | 0 | 0 | 57.138.100 | 57.138.100 |
| ponte construída | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 61,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 57.138.100 | 57.138.100 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 61,0 |
| P 39.5987 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL ESPECIALIZADO ROLL-ON/ROLL-OFF NO PORTO NOVO DE RIO GRANDE |  | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| N 39.9126 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL INTERMODAL EM SANTA TEREZINHA DO ITAIPU (PR) |  | R$ | 0 | 3.960.000 | 11.880.000 | 15.840.000 |
| terminal construído | % de execução física |  | 0,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 3.960.000 | 0 | 3.960.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 11.880.000 | 11.880.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 |
| N 39.9127 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO FERROVIÁRIO CASCAVEL - FOZ DO IGUAÇU |  | R$ | 0 | 82.000.000 | 246.000.000 | 328.000.000 |
| trecho construído - 179 km | % de execução física |  | 0,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 82.000.000 | 0 | 82.000.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 246.000.000 | 246.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 |
| N 39.9128 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO FERROVIÁRIO CASCAVEL - GUAÍRA |  | R$ | 0 | 82.000.000 | 246.000.000 | 328.000.000 |
| trecho construído - 150 km | % de execução física |  | 0,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 82.000.000 | 0 | 82.000.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 246.000.000 | 246.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 35,0 | 65,0 | 100,0 |
| N 39.9132 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO FERROVIÁRIO GUAÍRA - CIANORTE (PR) |  | R$ | 0 | 6.120.000 | 18.360.000 | 24.480.000 |
| trecho construído - 102 km | % de execução física |  | 0,0 | 4,0 | 8,0 | 12,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 6.120.000 | 0 | 6.120.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 18.360.000 | 18.360.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 4,0 | 8,0 | 12,0 |
| N 39.9125 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS FERROVIÁRIOS NO CORREDOR MERCOSUL |  | R$ | 0 | 0 | 546.960.000 | 546.960.000 |
| trecho construído | km |  | 0,0 | 80,0 | 163,0 | 243,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 546.960.000 | 546.960.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 80,0 | 163,0 | 243,0 |
| P 39.5707 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR MERCOSUL |  | R$ | 183.387.509 | 170.757.040 | 88.714.251 | 442.858.800 |
| trecho pavimentado | km |  | 214,0 | 428,0 | 668,0 | 1.310,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 183.387.509 | 170.757.040 | 88.714.251 | 442.858.800 |
|  | Meta Física |  | 214,0 | 428,0 | 668,0 | 1.310,0 |
| P 39.5774 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS NO CORREDOR DO MERCOSUL |  | R$ | 350.000 | 0 | 11.650.000 | 12.000.000 |
| obra de arte especial construída | % de execução física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 350.000 | 0 | 11.650.000 | 12.000.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 100,0 |
| P 39.5989 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO ADUANEIRO DE TRANSPORTE INTERMODAL E DE SERVIÇOS DO MERCOSUL EM FOZ DO IGUAÇU (PR) |  | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| A 39.4621 - DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO PORTO DE PARANAGUÁ (PR) |  | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| dragagem executada | 1.000 m³ |  | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 3.333.000 | 3.333.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.667.000 | 1.667.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 |
| P 39.7277 - DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO PARA 19 PÉS DOS CANAIS DE ACESSO DA LAGOA DOS PATOS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| dragagem executada | 1.000 m³ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.5249 - DRAGAGEM DO RIO TRAMANDAÍ E COMPLEXO LAGUNAR |  | R$ | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| obra executada | % da execucao fisica |  | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| P 39.7278 - DRAGAGEM DOS CANAIS DE ACESSO DA LAGOA DOS PATOS E RIO GUAIBA |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| dragagem executada | 1.000 m³ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.7279 - DRAGAGEM DOS CANAIS DE ACESSO E BACIA DE EVOLUÇÃO DO PORTO NOVO DE RIO GRANDE |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| dragagem executada | 1.000 m³ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.5886 - DRAGAGEM E APROFUNDAMENTO DO CANAL DA HIDROVIA PORTO ALEGRE/RIO GRANDE |  | R$ | 0 | 11.660.880 | 0 | 11.660.880 |
| obra executada | unidade |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 11.660.880 | 0 | 11.660.880 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 39.7280 - DRAGAGEM EM CANAIS DE ACESSO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (LAGOA DOS PATOS / RIO GUAÍBA / RIO JACUÍ / CANAL DO SÃO GONÇALO) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| dragagem executada | 1.000 m³ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.5991 - HIDROVIA DO IVAÍ |  | R$ | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.5993 - HIDROVIA NO RIO TIBAGI |  | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.5995 - IMPLANTAÇÃO DOS COMPLEXOS HIDROVIÁRIOS DE ITAIPÚ E IGUAÇU (PR) |  | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.7309 - MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO PORTO DE PORTO ALEGRE |  | R$ | 450.000 | 0 | 7.800.000 | 8.250.000 |
| obra executada | % de execução física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 20,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 450.000 | 0 | 7.050.000 | 7.500.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 20,0 |
| P 39.7305 - MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL |  | R$ | 450.000 | 80.000 | 41.120.000 | 41.650.000 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | Não Apurado | 1,0 | Não Apurado | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 450.000 | 80.000 | 40.970.000 | 41.500.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 1,0 | Não Apurado | 100,0 |
| P 39.7284 - MELHORAMENTOS E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO PORTO DE PARANAGUÁ (PR) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.7286 - MELHORAMENTOS E AMPLIAÇÃO NA INFRA-ESTRUTURA NO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL (SC) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.7287 - MELHORAMENTOS NA INFRA-ESTRUTURA DO PORTO DE ITAJAÍ (SC) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.7605 - MELHORIA DA NAVEGAÇÃO DAS HIDROVIAS DO CORREDOR MERCOSUL |  | R$ | 0 | 2.000.000 | 11.000.000 | 13.000.000 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 0,0 | 28,0 | 86,0 | 114,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 72,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 28,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 |
| P 39.5767 - MODERNIZAÇÃO DE PORTOS |  | R$ | 6.620.000 | 16.720.000 | 0 | 23.340.000 |
| instalacao portuaria melhorada | unidade |  | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.620.000 | 16.720.000 | 0 | 23.340.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| P 39.1080 - MODERNIZAÇÃO DO PORTO DE ITAJAÍ |  | R$ | 6.000.000 | 80.000 | 6.710.000 | 12.790.000 |
| obra executada | % da execucao fisica |  | Não Apurado | 1,0 | Não Apurado | 3,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.000.000 | 80.000 | 6.560.000 | 12.640.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 1,0 | Não Apurado | 3,0 |
| N 39.9130 - RECUPERAÇÃO DA MALHA FERROVIÁRIA PRINCIPAL NO TRECHO LAJES - ROCA SALES - GENERAL LUZ (SC) |  | R$ | 0 | 48.756.000 | 146.268.000 | 195.024.000 |
| trecho recuperado - 395 km | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 48.756.000 | 0 | 48.756.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 146.268.000 | 146.268.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| P 39.7463 - RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PORTO DE LAGUNA |  | R$ | 5.400.000 | 5.200.000 | 0 | 10.600.000 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 25,0 | 20,0 | 0,0 | 45,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.400.000 | 5.200.000 | 0 | 10.600.000 |
|  | Meta Física |  | 25,0 | 20,0 | 0,0 | 45,0 |
| P 39.7290 - RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PORTO NOVO DE RIO GRANDE |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.5251 - RECUPERAÇÃO DO MOLHE DO PORTO DE IMBITUBA |  | R$ | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| obra executada | % da execucao fisica |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 39.5389 - RECUPERAÇÃO DOS MOLHES DA BARRA DE ACESSO AO PORTO DE ITAJAÍ |  | R$ | 400.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 400.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.5997 - RECUPERAÇÃO DOS MOLHES DO CANAL DA BARRA EM BARRA DO SUL (SC) |  | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.5999 - RECUPERAÇÃO DOS MOLHES DO PORTO DE LAGUNA (SC) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 39.5390 - RECUPERAÇÃO DOS MOLHES DO PORTO DE RIO GRANDE |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.5870 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS MOLHES DO PORTO DE RIO GRANDE E DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO DO CANAL DE ACESSO |  | R$ | 14.011.971 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 14.011.971 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Programa: 0235 - CORREDOR NORDESTE |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Usuários de transporte nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| CUSTO MÉDIO DE TRANSPORTE DE GRANÉIS LÍQUIDOS NO CORREDOR NORDESTE |  |  | R$ por t.km | 5,0 | 1/1/1998 | 4,0 |
| CUSTO MÉDIO DE TRANSPORTE DE GRANÉIS SÓLIDOS NO CORREDOR NORDESTE |  |  | R$ por t.km | 3,0 | 1/1/1998 | 2,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 404.096.860 | 728.285.197 | 4.039.806.879 | 5.172.188.936 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 373.005.301 | 362.549.998 | 1.056.089.232 | 1.791.644.531 |
|  | Investimento de Estatais |  | 31.091.559 | 64.181.199 | 17.612.147 | 112.884.905 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 301.554.000 | 2.966.105.500 | 3.267.659.500 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 39.5811 - ADEQUAÇÃO DE ACESSOS RODOVIARIOS NO CORREDOR NORDESTE |  | R$ | 100.000 | 0 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| trecho adequado | km |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 100.000 | 0 | 1.000.000 | 1.100.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 2,0 |
| P 39.5738 - ADEQUAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR NORDESTE |  | R$ | 1.528.900 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| contorno adequado | km |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.528.900 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.5733 - ADEQUAÇÃO DE PONTES NO CORREDOR NORDESTE |  | R$ | 6.300.000 | 3.664.000 | 3.025.000 | 12.989.000 |
| ponte construida | m |  | 0,0 | 265,0 | 0,0 | 265,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.300.000 | 3.664.000 | 3.025.000 | 12.989.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 265,0 | 0,0 | 265,0 |
| P 39.5838 - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS NO CORREDOR NORDESTE |  | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| trecho adequado | km |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 39.5728 - ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR NORDESTE |  | R$ | 120.245.103 | 202.009.998 | 567.993.199 | 890.248.300 |
| trecho adequado | km |  | Não Apurado | 178,0 | Não Apurado | 886,914 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 120.245.103 | 202.009.998 | 567.993.199 | 890.248.300 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 178,0 | Não Apurado | 886,914 |
| P 39.1309 - AMPLIAÇÃO DA ÁREA PRÓPRIA DO PORTO DE FORTALEZA (CE) - 120 MIL M² |  | R$ | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| area adquirida | m² |  | 0,0 | 32.000,0 | 0,0 | 32.000,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 32.000,0 | 0,0 | 32.000,0 |
| P 39.1043 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO |  | R$ | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 |
| trecho implantado | km |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 9,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 9,0 |
| P 39.5686 - AMPLIAÇÃO, EM 140 METROS, DO CAIS COMERCIAL DO PORTO DE NATAL (RN) |  | R$ | 1.000.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.000.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.5311 - COMPLEMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DO PORTO DE SUAPE |  | R$ | 48.818.539 | 35.860.000 | 48.736.861 | 133.415.400 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 9,54 | 15,0 | 69,93 | 94,47 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 48.818.539 | 35.860.000 | 30.936.861 | 115.615.400 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 17.800.000 | 17.800.000 |
|  | Meta Física |  | 9,54 | 15,0 | 69,93 | 94,47 |
| P 39.5312 - COMPLEXO PORTUÁRIO DO PORTO DE PECÉM |  | R$ | 97.449.000 | 27.800.000 | 0 | 125.249.000 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 22,61 | 9,0 | 33,75 | 65,36 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 97.449.000 | 27.800.000 | 0 | 125.249.000 |
|  | Meta Física |  | 22,61 | 9,0 | 33,75 | 65,36 |
| P 39.7001 - CONCLUSÃO DO PORTO DE LUÍS CORREIA |  | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| porto construído | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.7003 - CONSTRUÇÃO DA ECLUSA DE BOA ESPERANÇA (PI-MA) |  | R$ | 0 | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| eclusa construída | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 100,0 |
| P 39.5723 - CONSTRUÇÃO DE ACESSOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR NORDESTE |  | R$ | 0 | 0 | 1.430.000 | 1.430.000 |
| trecho pavimentado | km |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.430.000 | 1.430.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| P 39.5714 - CONSTRUÇÃO DE ANÉIS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR NORDESTE |  | R$ | 16.700.000 | 2.000.000 | 55.300.000 | 74.000.000 |
| anel construido | km |  | Não Apurado | 5,0 | Não Apurado | 200,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 16.700.000 | 2.000.000 | 55.300.000 | 74.000.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 5,0 | Não Apurado | 200,0 |
| P 39.5597 - CONSTRUÇÃO DE CAIS PARA CONTÊINERES NO PORTO DE MACEIÓ |  | R$ | 0 | 18.000.000 | 6.000.000 | 24.000.000 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 0,0 | 19,0 | 15,0 | 34,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 19,0 | 15,0 | 34,0 |
| P 39.5792 - CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR NORDESTE |  | R$ | 0 | 100.000 | 2.900.000 | 3.000.000 |
| contorno construido | km |  | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 100.000 | 2.900.000 | 3.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| P 39.5849 - CONSTRUÇÃO DE FERROVIAS NO CORREDOR NORDESTE |  | R$ | 0 | 26.400.000 | 930.838.000 | 957.238.000 |
| trecho ferroviario construido | km |  | 0,0 | 27,0 | 80,0 | 107,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 26.400.000 | 33.600.000 | 60.000.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 897.238.000 | 897.238.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 27,0 | 80,0 | 107,0 |
| P 39.5327 - CONSTRUÇÃO DE INTERLIGAÇÕES RODOVIÁRIAS NO CORREDOR NORDESTE |  | R$ | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 |
| trecho pavimentado | km |  | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| P 39.5799 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NO CORREDOR NORDESTE |  | R$ | 4.000.000 | 1.200.000 | 5.300.000 | 10.500.000 |
| ponte construida | m |  | Não Apurado | 80,0 | Não Apurado | 80,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.000.000 | 1.200.000 | 5.300.000 | 10.500.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 80,0 | Não Apurado | 80,0 |
| P 39.5688 - CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÕES NO PORTO DE FORTALEZA (CE) |  | R$ | 1.909.022 | 2.000.000 | 0 | 3.909.022 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 45,1 | 26,0 | 0,0 | 71,1 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 1.909.022 | 2.000.000 | 0 | 3.909.022 |
|  | Meta Física |  | 45,1 | 26,0 | 0,0 | 71,1 |
| N 39.9138 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE GRÃOS EM SANTA FILOMENA E TERESINA (PI) |  | R$ | 0 | 12.337.000 | 28.787.000 | 41.124.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 43,0 | 57,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 12.337.000 | 0 | 12.337.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 28.787.000 | 28.787.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 43,0 | 57,0 | 100,0 |
| P 39.7296 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL/PÁTIO PARA CONTÊINERES DO PORTO DE NATAL (RN) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| N 39.9137 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO FERROVIÁRIO CRATEÚS - PIQUET CARNEIRO (CE) |  | R$ | 0 | 80.746.000 | 242.238.000 | 322.984.000 |
| trecho construído - 179 km | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 80.746.000 | 0 | 80.746.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 242.238.000 | 242.238.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| P 39.5708 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS DO CORREDOR NORDESTE |  | R$ | 52.663.759 | 61.516.000 | 240.699.172 | 354.878.931 |
| trecho pavimentado | km |  | Não Apurado | 155,0 | Não Apurado | 1.185,667 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 52.663.759 | 61.516.000 | 215.599.172 | 329.778.931 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 25.100.000 | 25.100.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 155,0 | Não Apurado | 1.185,667 |
| P 39.5719 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS NO CORREDOR NORDESTE |  | R$ | 3.500.000 | 0 | 21.700.000 | 25.200.000 |
| obra de arte especial construída | % de execução física |  | 12,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.500.000 | 0 | 21.700.000 | 25.200.000 |
|  | Meta Física |  | 12,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.5490 - DERROCAGEM NO PORTO DE FORTALEZA (CE) |  | R$ | 0 | 600.000 | 7.248.000 | 7.848.000 |
| derrocagem realizada | m³ |  | 0,0 | 1.714,0 | 0,0 | 1.714,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 600.000 | 7.248.000 | 7.848.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1.714,0 | 0,0 | 1.714,0 |
| A 39.2747 - DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO NO PORTO DE FORTALEZA |  | R$ | 0 | 3.450.000 | 0 | 3.450.000 |
| dragagem realizada | mil m³ |  | 0,0 | 873,0 | 0,0 | 873,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 3.450.000 | 0 | 3.450.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 873,0 | 0,0 | 873,0 |
| P 39.1301 - DRAGAGEM DO BERÇO INTERNO DO PIER PETROLEIRO DO PORTO DE MACEIÓ |  | R$ | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| dragagem realizada | mil m³ |  | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 |
| P 39.3260 - DRAGAGEM DO CANAL DE ACESSO E BACIA DE EVOLUÇÃO DO PORTO DE RECIFE - PE |  | R$ | 500.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| dragagem realizada | 1000 m³ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 500.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.3502 - DRAGAGEM NO PORTO DE FORTALEZA (CE) |  | R$ | 3.670.880 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| dragagem realizada | mil m³ |  | 0,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 3.670.880 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.3296 - ESTUDOS E PROJETOS PARA RACIONALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA |  | R$ | 355.885 | 500.000 | 744.115 | 1.600.000 |
| estudo realizado | % |  | 29,0 | 46,0 | 45,0 | 120,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 355.885 | 500.000 | 744.115 | 1.600.000 |
|  | Meta Física |  | 29,0 | 46,0 | 45,0 | 120,0 |
| P 39.7005 - IMPLANTAÇÃO DA HIDROVIA DO RIO PARNAÍBA NO TRECHO SANTA FILOMENA - TERESINA - PARNAÍBA |  | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| hidrovia implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
| P 39.7007 - MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTO-ILHA, EM MOSSORÓ (RN) |  | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.5864 - MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PORTO DE NATAL |  | R$ | 19.219.096 | 30.331.745 | 9.000.000 | 58.550.841 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 37,5 | 54,0 | 0,0 | 91,5 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 19.219.096 | 30.331.745 | 0 | 49.550.841 |
|  | Meta Física |  | 37,5 | 54,0 | 0,0 | 91,5 |
| P 39.1893 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DO PORTO DE FORTALEZA |  | R$ | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| P 39.1889 - OBRAS CIVIS PARA O APROFUNDAMENTO DO CAIS COMERCIAL DO PORTO DE FORTALEZA |  | R$ | 73.000 | 800.000 | 77.000 | 950.000 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 1,0 | 13,0 | 1,0 | 32,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 73.000 | 800.000 | 77.000 | 950.000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 13,0 | 1,0 | 32,0 |
| P 39.5859 - OBRAS COMPLEMENTARES NA HIDROVIA DO SÃO FRANCISCO |  | R$ | 5.000.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.000.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.7300 - RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO PORTO DO RECIFE (PE) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| N 39.9140 - RECUPERAÇÃO DA MALHA FERROVIÁRIA PRINCIPAL ENTRE CRATEÚS (CE) - ALTOS (PI) - TERESINA (PI) |  | R$ | 0 | 48.537.000 | 145.611.000 | 194.148.000 |
| trecho recuperado - 296 km | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 48.537.000 | 0 | 48.537.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 145.611.000 | 145.611.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| N 39.9136 - RECUPERAÇÃO DA MALHA FERROVIÁRIA PRINCIPAL ENTRE MOSSORÓ (RN) - SOUZA (PB) |  | R$ | 0 | 62.860.000 | 188.580.000 | 251.440.000 |
| trecho recuperado - 242 km | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 62.860.000 | 0 | 62.860.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 188.580.000 | 188.580.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| N 39.9139 - RECUPERAÇÃO DA MALHA FERROVIÁRIA PRINCIPAL ENTRE RECIFE - SALGUEIRO (PE) |  | R$ | 0 | 97.074.000 | 291.221.000 | 388.295.000 |
| trecho recuperado - 595 km | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 97.074.000 | 0 | 97.074.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 291.221.000 | 291.221.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| N 39.9135 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS FERROVIÁRIOS NO CORREDOR NORDESTE |  | R$ | 0 | 0 | 1.128.476.000 | 1.128.476.000 |
| trecho recuperado | % de execução física |  | 0,0 | 132,0 | 0,0 | 132,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.128.476.000 | 1.128.476.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 132,0 | 0,0 | 132,0 |
| P 39.5689 - RECUPERAÇÃO DO MOLHE DE PROTEÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ |  | R$ | 831.434 | 1.199.454 | 4.969.112 | 7.000.000 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 3,0 | 3,0 | 90,0 | 96,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 831.434 | 1.199.454 | 4.969.112 | 7.000.000 |
|  | Meta Física |  | 3,0 | 3,0 | 90,0 | 96,0 |
| P 39.5687 - RECUPERAÇÃO DO PIER PETROLEIRO E CAIS COMERCIAL NO PORTO DE MUCURIPE (CE) |  | R$ | 251.130 | 500.000 | 0 | 751.130 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 26,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 251.130 | 500.000 | 0 | 751.130 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 26,0 |
| P 39.5388 - RECUPERAÇÃO DO PORTO DE CABEDELO |  | R$ | 11.700.000 | 1.200.000 | 28.759.500 | 41.659.500 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 11,5 | 3,0 | 85,0 | 99,5 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 11.700.000 | 1.200.000 | 27.705.000 | 40.605.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.054.500 | 1.054.500 |
|  | Meta Física |  | 11,5 | 3,0 | 85,0 | 99,5 |
| P 39.1307 - RECUPERAÇÃO DO PORTO DE FORTALEZA (CE) |  | R$ | 179.818 | 1.500.000 | 3.420.182 | 5.100.000 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 3,2 | 60,0 | 31,0 | 94,2 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 179.818 | 1.500.000 | 3.420.182 | 5.100.000 |
|  | Meta Física |  | 3,2 | 60,0 | 31,0 | 94,2 |
| P 39.1075 - RECUPERAÇÃO DO TERMINAL DO CAIS COMERCIAL DO PORTO DE MUCURIPE |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| terminal portuário recuperado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.3255 - RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA - TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA - (RN) |  | R$ | 2.255.032 | 4.000.000 | 4.000.000 | 10.255.032 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 10,0 | 9,0 | 20,0 | 39,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 2.255.032 | 4.000.000 | 0 | 6.255.032 |
|  | Meta Física |  | 10,0 | 9,0 | 20,0 | 39,0 |
| P 39.3258 - RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS - PORTO DE RECIFE - PE |  | R$ | 846.262 | 0 | 4.653.738 | 4.938.560 |
| instalação recuperada | % de execução física |  | 10,9 | 0,0 | 48,0 | 58,9 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 846.262 | 0 | 1.153.738 | 1.438.560 |
|  | Meta Física |  | 10,9 | 0,0 | 48,0 | 58,9 |
| Programa: 0236 - CORREDOR OESTE-NORTE |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange parte dos Estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Mato Grosso |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Usuários de transporte nos Estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Mato Grosso |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| CUSTO MÉDIO DE TRANSPORTE DE GRANÉIS SÓLIDOS NO CORREDOR OESTE-NORTE |  |  | R$ por t.km | 3,0 | 1/1/1998 | 2,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 263.718.795 | 268.668.000 | 858.972.653 | 1.391.359.448 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 263.113.889 | 229.852.000 | 546.926.653 | 1.039.892.542 |
|  | Investimento de Estatais |  | 604.906 | 0 | 5.146.000 | 5.750.906 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 38.816.000 | 306.900.000 | 345.716.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 39.7011 - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS NO CORREDOR OESTE-NORTE |  | R$ | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| trecho adequado | km |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| P 39.5729 - ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR OESTE-NORTE |  | R$ | 0 | 800.000 | 51.485.000 | 52.285.000 |
| trecho adequado | km |  | 0,0 | 1,0 | 53,0 | 54,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 800.000 | 34.735.000 | 35.535.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 15.750.000 | 15.750.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 52,0 | 53,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| N 39.9142 - ADEQUAÇÃO DO PORTO DE MANAUS PARA PASSAGEIROS |  | R$ | 0 | 5.250.000 | 15.751.000 | 21.001.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 5.250.000 | 0 | 5.250.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 15.751.000 | 15.751.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| N 39.9141 - ADEQUAÇÃO E MELHORAMENTOS DO PORTO DE MANAUS PARA PASSAGEIROS |  | R$ | 0 | 0 | 15.751.000 | 15.751.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 15.751.000 | 15.751.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| P 39.5700 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PORTOS |  | R$ | 0 | 0 | 48.000.000 | 48.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 48.000.000 | 48.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.7009 - CONSTRUÇÃO DE ACESSOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR OESTE-NORTE |  | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| trecho pavimentado | km |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| P 39.5786 - CONSTRUÇÃO DE ANÉIS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR OESTE-NORTE |  | R$ | 4.000.000 | 2.800.000 | 20.338.100 | 27.138.100 |
| anel construido | km |  | Não Apurado | 7,0 | Não Apurado | 90,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.000.000 | 2.800.000 | 11.338.100 | 18.138.100 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 7,0 | Não Apurado | 60,0 |
| P 39.5793 - CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR OESTE-NORTE |  | R$ | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 |
| contorno construido | km |  | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| P 39.5717 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NO CORREDOR OESTE-NORTE |  | R$ | 0 | 9.284.000 | 18.097.000 | 27.381.000 |
| ponte construida | % |  | 0,0 | 16,0 | 84,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 9.284.000 | 18.097.000 | 27.381.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 16,0 | 84,0 | 100,0 |
| P 39.7013 - CONSTRUÇÃO DE PORTO PARA CARGA EM MANAUS (AM) |  | R$ | 0 | 0 | 9.750.000 | 9.750.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 4.250.000 | 4.250.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 |
| P 39.7015 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE GRANÉIS NO PORTO DE PORTO VELHO (RO) |  | R$ | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
| N 39.6998 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL NO NOVO PORTO DE MANAUS |  | R$ | 0 | 0 | 100.699.000 | 100.699.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 100.699.000 | 100.699.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
| N 39.9143 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL NO NOVO PORTO DE MANAUS (AM) |  | R$ | 0 | 33.566.000 | 100.699.000 | 134.265.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 33.566.000 | 0 | 33.566.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 100.699.000 | 100.699.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| N 39.6999 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL PARA CONTÊINERES NO PORTO DE PORTO VELHO (RO) |  | R$ | 0 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
| P 39.5709 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR OESTE-NORTE |  | R$ | 258.313.889 | 209.408.000 | 380.046.553 | 847.768.442 |
| trecho pavimentado | km |  | Não Apurado | 500,0 | Não Apurado | 2.830,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 20.900.000 | 56.444.000 | 119.647.600 | 196.991.600 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 38.400.000 | 38.400.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 142,0 | Não Apurado | 785,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 237.413.889 | 152.964.000 | 221.998.953 | 612.376.842 |
|  | Meta Física |  | 91,7 | 358,0 | 1.595,3 | 2.045,0 |
| P 39.5720 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS NO CORREDOR OESTE-NORTE |  | R$ | 0 | 3.200.000 | 5.575.000 | 8.775.000 |
| obra de arte especial construida | m |  | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 3.200.000 | 5.575.000 | 8.775.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| P 39.5748 - IMPLANTAÇÃO DE HIDROVIAS NO CORREDOR OESTE-NORTE |  | R$ | 300.000 | 240.000 | 48.985.000 | 49.525.000 |
| hidrovia implantada | km |  | 0,0 | 1,0 | 80,0 | 81,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 9.922.225 | 9.922.225 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 300.000 | 240.000 | 0 | 540.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 39.062.775 | 39.062.775 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 52,0 |
| P 39.5746 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA NAS HIDROVIAS DO CORREDOR OESTE-NORTE |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema implantado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.5771 - MELHORIA DA NAVEGAÇÃO DAS HIDROVIAS NO CORREDOR OESTE-NORTE |  | R$ | 0 | 4.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 0,0 | 25,0 | 75,0 | 124,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 74,0 |
| P 39.7307 - MELHORIA DA NAVEGAÇÃO NOS RIOS TELES PIRES / JURUENA / TAPAJÓS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| hidrovia implantada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.7319 - RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO PORTO DE MANAUS |  | R$ | 0 | 0 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 51,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 51,0 |
| P 39.5298 - RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA NO PORTO DE SANTARÉM (PA) |  | R$ | 500.000 | 0 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 55,0 | 0,0 | 44,0 | 99,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|  | Meta Física |  | 55,0 | 0,0 | 44,0 | 99,0 |
| P 39.3334 - RECUPERAÇÃO DO PIER Nº 1 DO PORTO DE SANTARÉM (PA) |  | R$ | 604.906 | 0 | 746.000 | 1.350.906 |
| obra executada | % de execução física |  | 53,6 | 0,0 | 55,0 | 108,6 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 604.906 | 0 | 746.000 | 1.350.906 |
|  | Meta Física |  | 53,6 | 0,0 | 55,0 | 108,6 |
| P 39.5616 - RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DE MANAUS |  | R$ | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| Programa: 0229 - CORREDOR SÃO FRANCISCO |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados da Bahia e Sergipe e o norte de Minas Gerais |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Usuários de transporte nos Estados da Bahia, Sergipe e norte de Minas Gerais |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| CUSTO MÉDIO DE TRANSPORTE DE GRANÉIS LÍQUIDOS NO CORREDOR SÃO FRANCISCO |  |  | R$ por t.km | 4,0 | 1/1/1998 | 0,039 |
| CUSTO MÉDIO DE TRANSPORTE DE GRANÉIS SÓLIDOS NO CORREDOR SÃO FRANCISCO |  |  | R$ por t.km | 0,039 | 1/1/1998 | 3,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 83.771.784 | 289.650.000 | 1.543.003.473 | 1.916.425.257 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 76.648.696 | 90.390.000 | 414.859.284 | 581.897.980 |
|  | Investimento de Estatais |  | 7.123.088 | 13.000.000 | 10.584.189 | 30.707.277 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 186.260.000 | 1.117.560.000 | 1.303.820.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 39.5736 - ADEQUAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR SÃO FRANCISCO |  | R$ | 10.186.472 | 2.000.000 | 47.613.528 | 59.800.000 |
| contorno adequado | km |  | 15,0 | 6,0 | 45,0 | 66,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 10.186.472 | 2.000.000 | 47.613.528 | 59.800.000 |
|  | Meta Física |  | 15,0 | 6,0 | 45,0 | 66,0 |
| P 39.5323 - ADEQUAÇÃO DE PONTES NO CORREDOR SÃO FRANCISCO |  | R$ | 0 | 900.000 | 7.100.000 | 8.000.000 |
| ponte adequada | m |  | 0,0 | 55,0 | 45,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 900.000 | 7.100.000 | 8.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 55,0 | 45,0 | 100,0 |
| P 39.5957 - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS NO CORREDOR SÃO FRANCISCO |  | R$ | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| travessia urbana adequada | km |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 39.5841 - ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR SÃO FRANCISCO |  | R$ | 17.196.880 | 8.510.000 | 93.010.204 | 118.717.084 |
| trecho adequado | km |  | Não Apurado | 18,0 | Não Apurado | 121,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 17.196.880 | 8.500.000 | 93.010.204 | 118.707.084 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 17,0 | Não Apurado | 120,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 39.5777 - CONSTRUÇÃO DE ACESSOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR SÃO FRANCISCO |  | R$ | 0 | 0 | 1.055.000 | 1.055.000 |
| trecho pavimentado | km |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.055.000 | 1.055.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| P 39.5620 - CONSTRUÇÃO DE ANÉIS FERROVIÁRIOS NO CORREDOR SÃO FRANCISCO |  | R$ | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| trecho construído | km |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 39.5712 - CONSTRUÇÃO DE ANÉIS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR SÃO FRANCISCO |  | R$ | 0 | 1.600.000 | 6.425.000 | 8.025.000 |
| anel construido | km |  | 0,0 | 4,0 | 19,0 | 23,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 1.600.000 | 1.425.000 | 3.025.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 4,0 | 7,0 | 11,0 |
| P 39.5697 - CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS FERROVIÁRIOS NO CORREDOR SÃO FRANCISCO |  | R$ | 0 | 4.180.000 | 0 | 4.180.000 |
| contorno construido | km |  | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 4.050.000 | 0 | 4.050.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| P 39.5955 - CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS RODOVIARIOS NO CORREDOR SÃO FRANCISCO |  | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| trecho pavimentado | km |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| P 39.5795 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NO CORREDOR SÃO FRANCISCO |  | R$ | 6.300.000 | 19.560.000 | 5.140.000 | 31.000.000 |
| ponte construida | % |  | Não Apurado | 25,0 | Não Apurado | 98,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.300.000 | 19.560.000 | 5.140.000 | 31.000.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 25,0 | Não Apurado | 98,0 |
| N 39.9101 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO FERROVIÁRIO UNAÍ - PIRAPORA (MG) |  | R$ | 0 | 52.000.000 | 156.000.000 | 208.000.000 |
| trecho construído - 260 km | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 156.000.000 | 156.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| N 39.9099 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS FERROVIÁRIOS NO CORREDOR SÃO FRANCISCO |  | R$ | 0 | 0 | 156.000.000 | 156.000.000 |
| trecho construído | km |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 156.000.000 | 156.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| P 39.5703 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR SÃO FRANCISCO |  | R$ | 39.715.344 | 48.440.000 | 249.505.552 | 337.660.896 |
| trecho pavimentado | km |  | Não Apurado | 122,0 | Não Apurado | 1.116,286 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 19.545.344 | 43.640.000 | 129.554.452 | 192.739.796 |
|  | Meta Física |  | 84,0 | 110,0 | 442,286 | 636,286 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 20.170.000 | 4.800.000 | 119.951.100 | 144.921.100 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 12,0 | Não Apurado | 480,0 |
| P 39.7309 - DRAGAGEM NA HIDROVIA DO SÃO FRANCISCO |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| dragagem realizada | m³ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.7310 - MELHORAMENTOS NO PORTO DE SALVADOR (BA) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.5773 - MELHORIA DA NAVEGAÇÃO DAS HIDROVIAS NO CORREDOR SÃO FRANCISCO |  | R$ | 1.000.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.000.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| P 39.5859 - OBRAS COMPLEMENTARES NA HIDROVIA DO SÃO FRANCISCO |  | R$ | 2.250.000 | 5.200.000 | 0 | 7.450.000 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 43,0 | 11,0 | 4,0 | 58,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.250.000 | 5.200.000 | 0 | 7.450.000 |
|  | Meta Física |  | 43,0 | 11,0 | 3,0 | 57,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| N 39.9102 - RECUPERAÇÃO DA FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA ENTRE IAÇU, BRUMADO E MONTE AZUL |  | R$ | 0 | 94.360.000 | 283.080.000 | 377.440.000 |
| obra executada - 577 km | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 94.360.000 | 0 | 94.360.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 283.080.000 | 283.080.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| N 39.9100 - RECUPERAÇÃO DA FERROVIA ENTRE CANDEIAS E SALVADOR PINTO (BA) |  | R$ | 0 | 39.900.000 | 119.700.000 | 159.600.000 |
| obra executada - 100 km | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 39.900.000 | 0 | 39.900.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 119.700.000 | 119.700.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| N 39.9098 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS FERROVIÁRIOS NO CORREDOR SÃO FRANCISCO |  | R$ | 0 | 0 | 402.780.000 | 402.780.000 |
| trecho recuperado | km |  | 0,0 | 40,0 | 80,0 | 120,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 402.780.000 | 402.780.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 40,0 | 80,0 | 120,0 |
| P 39.3313 - RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA - PORTO DE SALVADOR (BA) |  | R$ | 902.402 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 902.402 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.3308 - RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA DO PORTO DE ARATU (BA) |  | R$ | 3.502.066 | 2.500.000 | 7.827.934 | 13.830.000 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 14,2 | 31,0 | 0,0 | 45,2 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 3.502.066 | 2.500.000 | 7.827.934 | 13.830.000 |
|  | Meta Física |  | 14,2 | 31,0 | 0,0 | 45,2 |
| P 39.3311 - RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA DO PORTO DE ILHÉUS (BA) |  | R$ | 457.277 | 4.500.000 | 0 | 4.957.277 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 5,2 | 33,0 | 0,0 | 38,2 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 457.277 | 4.500.000 | 0 | 4.957.277 |
|  | Meta Física |  | 5,2 | 33,0 | 0,0 | 38,2 |
| P 39.3313 - RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA DO PORTO DE SALVADOR |  | R$ | 2.261.343 | 6.000.000 | 2.756.255 | 11.017.598 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 53,7 | 53,0 | 0,0 | 106,7 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 2.261.343 | 6.000.000 | 2.756.255 | 11.017.598 |
|  | Meta Física |  | 53,7 | 53,0 | 0,0 | 106,7 |
| Programa: 0232 - CORREDOR SUDOESTE |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Reduzir o custo do transporte de cargas na área compreendida pelo Estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o sul de Goiás e a parte da região sudeste do país |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Usuários da malha de transportes na região |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| CUSTO MÉDIO DE TRANSPORTE DE GRANÉIS SÓLIDOS NO CORREDOR SUDOESTE |  |  | R$ por t.km | 3,0 | 1/1/1998 | 2,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 109.476.754 | 895.737.000 | 4.328.259.107 | 5.333.472.861 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 109.476.754 | 101.312.000 | 161.227.107 | 372.015.861 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 794.425.000 | 4.167.032.000 | 4.961.457.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 39.5809 - ADEQUAÇÃO DE ACESSOS RODOVIARIOS NO CORREDOR SUDOESTE |  | R$ | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| acesso adequado | km |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 39.5732 - ADEQUAÇÃO DE ANÉIS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR SUDOESTE |  | R$ | 10.948.000 | 11.570.000 | 0 | 22.518.000 |
| anel adequado | km |  | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 10.948.000 | 11.570.000 | 0 | 22.518.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
| P 39.5740 - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS NO CORREDOR SUDOESTE |  | R$ | 0 | 0 | 11.035.000 | 11.035.000 |
| trecho adequado | km |  | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 12,4 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 11.035.000 | 11.035.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 12,4 |
| P 39.5842 - ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR SUDOESTE |  | R$ | 21.228.494 | 11.910.000 | 0 | 33.138.494 |
| trecho adequado | km |  | Não Apurado | 12,0 | Não Apurado | 32,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 21.228.494 | 11.910.000 | 0 | 33.138.494 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 12,0 | Não Apurado | 32,0 |
| N 39.9121 - AMPLIAÇÃO DO PORTO FLUVIAL DE CÁCERES (MT) |  | R$ | 0 | 0 | 6.828.000 | 6.828.000 |
| porto ampliado | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 6.828.000 | 6.828.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| P 39.5769 - CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS FERROVIÁRIOS NO CORREDOR SUDOESTE |  | R$ | 29.000.000 | 16.510.000 | 0 | 45.510.000 |
| contorno construido | km |  | 18,34 | 9,0 | 8,0 | 35,34 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 29.000.000 | 16.510.000 | 0 | 45.510.000 |
|  | Meta Física |  | 18,34 | 9,0 | 8,0 | 35,34 |
| P 39.5791 - CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR SUDOESTE |  | R$ | 1.103.467 | 0 | 0 | 1.103.467 |
| contorno construído | km |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 4,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.103.467 | 0 | 0 | 1.103.467 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 4,0 |
| P 39.5325 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NO CORREDOR SUDOESTE |  | R$ | 0 | 16.600.000 | 143.000.000 | 159.600.000 |
| ponte construida | m |  | 0,0 | 111,0 | 9.920,0 | 10.031,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 58.800.000 | 58.800.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 4.079,0 | 4.079,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 16.600.000 | 0 | 16.600.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 111,0 | 0,0 | 111,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 25.400.000 | 25.400.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 58.800.000 | 58.800.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 5.841,0 | 5.841,0 |
| P 39.5981 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL PORTUÁRIO EM PORTO MURTINHO (MS) |  | R$ | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| terminal construído | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| N 39.9123 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODO-HIDROFERROVIÁRIO EM RUBINÉIA (SP) |  | R$ | 0 | 16.660.000 | 49.980.000 | 66.640.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 16.660.000 | 0 | 16.660.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 49.980.000 | 49.980.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| N 39.9124 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO FERROVIÁRIO ALTO TAQUARI (MS) - CUIABÁ (MT) |  | R$ | 0 | 448.385.000 | 1.270.424.000 | 1.718.809.000 |
| trecho construído - 568 km | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.270.424.000 | 1.270.424.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 448.385.000 | 0 | 448.385.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| P 39.5706 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR SUDOESTE |  | R$ | 44.636.774 | 40.972.000 | 95.926.226 | 181.535.000 |
| trecho pavimentado | km |  | 55,0 | 86,0 | 497,0 | 638,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 44.636.774 | 40.972.000 | 95.926.225 | 181.534.999 |
|  | Meta Física |  | 55,0 | 86,0 | 496,0 | 637,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 39.5747 - MELHORIA DA NAVEGAÇÃO DAS HIDROVIAS NO CORREDOR SUDOESTE |  | R$ | 2.560.019 | 3.600.000 | 25.865.881 | 32.025.900 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 0,0 | 23,0 | 77,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.560.019 | 0 | 15.331.983 | 17.892.002 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 77,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 23,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 10.533.898 | 10.533.898 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 39.7314 - MELHORIA DA NAVEGAÇÃO NA HIDROVIA Nº 1 TIETÊ / PIRACICABA / PARANÁ |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| N 39.9120 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS FERROVIÁRIOS NO CORREDOR SUDOESTE |  | R$ | 0 | 0 | 1.734.060.000 | 1.734.060.000 |
| trecho recuperado - 1299 km | % de execução física |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 527.008.000 | 527.008.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 10,0 | 22,0 | 32,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.207.052.000 | 1.207.052.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 40,0 | 28,0 | 68,0 |
| N 39.9122 - RECUPERAÇÃO DO TRECHO FERROVIÁRIO CORUMBÁ (MS) - BAURU (SP) |  | R$ | 0 | 329.380.000 | 988.140.000 | 1.317.520.000 |
| trecho recuperado - 1.299 km | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 527.008.000 | 527.008.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 10,0 | 22,0 | 32,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 329.380.000 | 0 | 329.380.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 461.132.000 | 461.132.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 10,0 | 18,0 | 28,0 |
| Programa: 0231 - CORREDOR TRANSMETROPOLITANO |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Reduzir o custo do transporte de cargas na região geográfica compreendida pelo Estado de São Paulo e sudoeste de Minas Gerais |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Usuários de transportes nos Estados de São Paulo e sudoeste de Minas Gerais |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| CUSTO MÉDIO DE TRANSPORTE DE GRANÉIS SÓLIDOS NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO |  |  | R$ por t.km | 0,016 | 1/1/1998 | 0,014 |
| CUSTO MÉDIO DE TRANSPORTE DE CARGA GERAL NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO |  |  | R$ por t.km | 3,0 | 1/1/1998 | 3,0 |
| CUSTO MÉDIO DE TRANSPORTE DE GRANÉIS LÍQUIDOS NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO |  |  | R$ por t.km | 0,02 | 1/1/1998 | 1,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 440.408.263 | 613.460.000 | 2.018.652.958 | 3.072.521.221 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 428.406.118 | 296.402.000 | 445.687.836 | 1.170.495.954 |
|  | Investimento de Estatais |  | 12.002.145 | 40.420.000 | 107.075.122 | 159.497.267 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 276.638.000 | 1.465.890.000 | 1.742.528.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 39.5726 - ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO |  | R$ | 9.200.000 | 4.000.000 | 198.225.000 | 211.425.000 |
| trecho adequado | km |  | 2,8 | 23,5 | 176,5 | 202,8 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 9.200.000 | 4.000.000 | 198.225.000 | 211.425.000 |
|  | Meta Física |  | 2,8 | 23,5 | 176,5 | 202,8 |
| P 39.5973 - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS NO PORTO DE SANTOS (SP) |  | R$ | 0 | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 |
| P 39.5350 - BR-381/116/SP- CONSTRUÇÃO DO RODOANEL |  | R$ | 180.000.000 | 163.720.000 | 356.380.000 | 700.100.000 |
| trecho pavimentado | km |  | 11,65 | 5,5 | 49,85 | 67,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 180.000.000 | 163.720.000 | 31.380.000 | 375.100.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 325.000.000 | 325.000.000 |
|  | Meta Física |  | 11,65 | 5,5 | 49,85 | 67,0 |
| P 39.5979 - COMPATIBILIZAÇÃO SINÉRGICA DOS SISTEMAS FERROVIÁRIOS DE CARGAS E DE PASSAGEIROS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO |  | R$ | 0 | 0 | 29.000.000 | 29.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 29.000.000 | 29.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.5633 - CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRENS NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO |  | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| estação conservada | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 39.5881 - CONSTRUÇÃO DA AVENIDA PORTUÁRIA EM SANTOS |  | R$ | 0 | 26.400.000 | 0 | 26.400.000 |
| - | - |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 26.400.000 | 0 | 26.400.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 39.5845 - CONSTRUÇÃO DA SUPRA-ESTRUTURA DE TABULEIRO SOBRE A HIDROVIA DO RIO PARANÁ |  | R$ | 4.000.000 | 0 | 43.644 | 4.043.644 |
| obra executada | % de execução física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.000.000 | 0 | 43.644 | 4.043.644 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 100,0 |
| P 39.5778 - CONSTRUÇÃO DE ACESSOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR TRANSMETROPLITANO |  | R$ | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| acesso construido | km |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 39.5969 - CONSTRUÇÃO DE ANEIS RODOVIARIOS NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO |  | R$ | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| trecho pavimentado | km |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| P 39.5975 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM E ECLUSA EM SANTA MARIA DA SERRA |  | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 39.5844 - CONSTRUÇÃO DE CONTORNO RODOVIÁRIO EM MOGI DAS CRUZES |  | R$ | 0 | 0 | 26.457.700 | 26.457.700 |
| trecho pavimentado | km |  | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 26.457.700 | 26.457.700 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
| P 39.5744 - CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS FERROVIÁRIOS NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO |  | R$ | 400.000 | 0 | 3.600.000 | 4.000.000 |
| trecho construído | km |  | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 400.000 | 0 | 3.600.000 | 4.000.000 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 |
| N 39.9117 - CONSTRUÇÃO DE FERROVIA ENTRE CUBATÃO E CONCEIÇÃOZINHA |  | R$ | 0 | 7.454.000 | 22.363.000 | 29.817.000 |
| obra executada - 24 km | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 7.454.000 | 0 | 7.454.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 22.363.000 | 22.363.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| P 39.5618 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SOBRE RAMAIS FERROVIÁRIOS NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO |  | R$ | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.1049 - CONSTRUÇÃO DE PONTE FERROVIÁRIA NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO |  | R$ | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| ponte construida | m |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| P 39.5716 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO |  | R$ | 13.736.508 | 15.672.000 | 17.091.492 | 46.500.000 |
| ponte construida | m |  | 254,0 | 290,0 | 316,0 | 860,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 222,0 | 222,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 13.736.508 | 15.672.000 | 5.091.492 | 34.500.000 |
|  | Meta Física |  | 254,0 | 290,0 | 94,0 | 638,0 |
| P 39.5977 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS HIDROVIÁRIOS PARA TURISMO NA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| obra executada e equipamento adquirido | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.3323 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE CONTEINERES - TECON 2 - NO PORTO DE SANTOS (SP) |  | R$ | 3.448.027 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 25,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 3.448.027 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 25,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| N 39.9119 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL PRIVATIVO DE GRÃOS NO PORTO DE SANTOS (SP) |  | R$ | 0 | 3.500.000 | 10.500.000 | 14.000.000 |
| terminal construído | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 10.500.000 | 10.500.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| N 39.9115 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO FERROVIÁRIO ARTEMIS - PIRACICABA (SP) |  | R$ | 0 | 1.200.000 | 3.600.000 | 4.800.000 |
| trecho construído - 20 km | km |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 3.600.000 | 3.600.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| N 39.9111 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO FERROVIÁRIO CAMPO LIMPO PAULISTA - ENGENHEIRO MANOEL FEIO |  | R$ | 0 | 90.000.000 | 270.000.000 | 360.000.000 |
| trecho construído - 63 km | km |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 270.000.000 | 270.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| N 39.9112 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO FERROVIÁRIO CAMPO LIMPO PAULISTA - EVANGELISTA DE SOUZA (SP) |  | R$ | 0 | 26.260.000 | 78.780.000 | 105.040.000 |
| trecho construído - 63 km | km |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 26.260.000 | 0 | 26.260.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 78.780.000 | 78.780.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| N 39.9116 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO FERROVIÁRIO VILA CALIFÓRNIA - EVANGELISTA DE SOUZA (SP) |  | R$ | 0 | 18.900.000 | 56.700.000 | 75.600.000 |
| trecho construído - 45 km | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 18.900.000 | 0 | 18.900.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 56.700.000 | 56.700.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| N 39.9109 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS FERROVIÁRIOS NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO |  | R$ | 0 | 0 | 301.423.000 | 301.423.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 301.423.000 | 301.423.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| P 39.5705 - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO |  | R$ | 3.410.000 | 800.000 | 59.615.000 | 63.825.000 |
| trecho pavimentado | km |  | Não Apurado | 2,0 | Não Apurado | 212,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.410.000 | 800.000 | 59.615.000 | 63.825.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 2,0 | Não Apurado | 212,0 |
| N 39.9114 - CONSTRUÇÃO DO 3º TRILHO NO TRECHO CUBATÃO - SANTOS (SP) |  | R$ | 0 | 1.820.000 | 5.460.000 | 7.280.000 |
| trecho construído - 23 km | km |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 1.820.000 | 0 | 1.820.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 5.460.000 | 5.460.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| P 39.3268 - DRAGAGEM NO PORTO DE SANTOS (SP) |  | R$ | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| dragagem realizada | mil m³ |  | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 39.5743 - DUPLICAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO |  | R$ | 217.659.610 | 108.170.000 | 0 | 325.829.610 |
| trecho duplicado | km |  | 137,6 | 32,0 | 62,4 | 232,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 217.659.610 | 108.170.000 | 0 | 325.829.610 |
|  | Meta Física |  | 137,6 | 32,0 | 62,4 | 232,0 |
| P 39.1939 - IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUÁRIA NO PORTO DE SANTOS (SP) |  | R$ | 0 | 7.100.000 | 0 | 7.100.000 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 0 | 7.100.000 | 0 | 7.100.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| P 39.7320 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA POLO HIDROVIÁRIO TIETÊ-PARANÁ DA REGIÃO NOROESTE DE SÃO PAULO |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.7321 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ EM ARAÇATUBA (SP) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.5745 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA NAS HIDROVIAS DO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO |  | R$ | 0 | 0 | 10.025.000 | 10.025.000 |
| sistema implantado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 10.025.000 | 10.025.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.5971 - MELHORAMENTOS E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO (SP) |  | R$ | 0 | 0 | 22.000.000 | 22.000.000 |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 22.000.000 | 22.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.5313 - OBRAS COMPLEMENTARES NA HIDROVIA TIETÊ/ PARANÁ |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.5313 - OBRAS COMPLEMENTARES NA HIDROVIA TIETÊ/PARANÁ |  | R$ | 0 | 4.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 0,0 | 15,0 | 72,0 | 87,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 6.860.000 | 6.860.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 4.000.000 | 7.140.000 | 11.140.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 15,0 | 47,0 | 62,0 |
| P 39.7333 - OBRAS COMPLEMENTARES NO PORTO DE SANTOS - IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUÁRIA |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| trecho executado | km |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.3325 - RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA - PORTO DE SANTOS (SP) |  | R$ | 6.398.193 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 6.398.193 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.3325 - RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA NO PORTO DE SANTOS (SP) |  | R$ | 2.155.925 | 6.920.000 | 89.075.122 | 98.151.047 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | 1,4 | 40,0 | 25,0 | 66,4 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 2.155.925 | 6.920.000 | 87.075.122 | 96.151.047 |
|  | Meta Física |  | 1,4 | 40,0 | 25,0 | 66,4 |
| N 39.9118 - RECUPERAÇÃO DA MALHA FERROVIÁRIA PRINCIPAL NO TRECHO ENTRE SANTOS E CUBATÃO (SP) |  | R$ | 0 | 3.184.000 | 9.552.000 | 12.736.000 |
| trecho recuperado - 12 km | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 3.184.000 | 0 | 3.184.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 9.552.000 | 9.552.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| N 39.9110 - RECUPERAÇÃO DE TRECHOS FERROVIÁRIOS NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO |  | R$ | 0 | 0 | 9.552.000 | 9.552.000 |
| trecho recuperado - 12 km | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 9.552.000 | 9.552.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| N 39.9113 - RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TRECHO FERROVIÁRIO BAURU - SANTOS (SP) |  | R$ | 0 | 124.320.000 | 372.960.000 | 497.280.000 |
| trecho recuperado - 479 km | % de execução física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 124.320.000 | 0 | 124.320.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 372.960.000 | 372.960.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 |
| Programa: 0224 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Transferir aos Estados ou conceder para a iniciativa privada a administração de trechos de rodovias federais |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Usuários e concessionários das rodovias federais |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Agência Nacional de Transportes Terrestres |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE CONCESSÃO DE MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL |  |  | Percentagem | 20,0 | 1/12/1998 | 100,0 |
| TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL |  |  | Percentagem | 35,0 | 1/1/1999 | 100,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 26.359.861 | 19.061.026 | 30.050.047 | 75.470.934 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 26.359.861 | 19.061.026 | 30.050.047 | 75.470.934 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| N 39.9093 - CONCESSÃO DE RODOVIAS FEDERAIS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rodovia concedida | km |  | 354,2 | 0,0 | 4.558,8 | 4.913,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 291,0 | 291,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1.014,0 | 1.014,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 354,2 | 0,0 | 1.805,8 | 2.160,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1.448,0 | 1.448,0 |
| P 39.5590 - ESTUDOS PARA A CONCESSÃO DE RODOVIAS |  | R$ | 4.694.657 | 3.919.000 | 1.786.343 | 10.400.000 |
| estudo realizado | unidade |  | Não Apurado | 17,0 | Não Apurado | 18,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.694.657 | 3.919.000 | 1.786.343 | 10.400.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 17,0 | Não Apurado | 18,0 |
| A 39.2907 - FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE RODOVIAS |  | R$ | 21.665.204 | 15.142.026 | 28.263.704 | 65.070.934 |
| rodovia fiscalizada | km |  | Não Apurado | 6.074,0 | Não Apurado | 10.987,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 11.266.926 | 11.266.926 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 291,0 | 291,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 13.144.749 | 13.144.749 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1.014,0 | 1.014,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 17.348.376 | 12.039.526 | 0 | 29.387.902 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 744,0 | Não Apurado | 2.904,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.316.828 | 3.102.500 | 3.852.029 | 11.271.357 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 5.330,0 | Não Apurado | 6.778,0 |
| N 39.9092 - TRANSFERÊNCIA DE RODOVIAS FEDERAIS AOS ESTADOS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rodovia transferida | km |  | 0,0 | 4.000,0 | 9.334,0 | 13.334,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 155,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 4.000,0 | 9.000,0 | 13.000,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 113,0 | 113,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66,0 |
| Programa: 0225 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Apoiar o planejamento, avaliação e controle dos programas na área de transportes. |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Governo |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria-Executiva/MT |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Gestão de Políticas Públicas Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 44.307.830 | 116.172.647 | 55.369.125 | 215.849.602 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 44.307.830 | 116.172.647 | 55.369.125 | 215.849.602 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 39.5584 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA A ENGENHARIA RODOVIÁRIA |  | R$ | 4.155.820 | 8.485.940 | 21.407.085 | 34.048.845 |
| estudo realizado | unidade |  | 3,0 | 11,0 | 126,0 | 140,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.155.820 | 8.485.940 | 21.407.085 | 34.048.845 |
|  | Meta Física |  | 3,0 | 11,0 | 126,0 | 140,0 |
| E 39.0715 - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES - GEIPOT |  | R$ | 0 | 7.603.336 | 0 | 7.603.336 |
| - | - |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 7.603.336 | 0 | 7.603.336 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 39.7190 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.5644 - ENGENHARIA DO VALOR EM EMPREENDIMENTOS DE TRANSPORTES |  | R$ | 83.922 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| projeto realizado | unidade |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 83.922 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.1509 - ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS |  | R$ | 10.330.970 | 18.092.200 | 7.968.800 | 36.391.970 |
| estudo realizado | unidade |  | 1,0 | 8,0 | 8,0 | 17,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 10.330.970 | 18.092.200 | 7.968.800 | 36.391.970 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 8,0 | 8,0 | 17,0 |
| P 39.5578 - ESTUDOS E PESQUISAS PARA O PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES |  | R$ | 5.333.415 | 1.318.000 | 7.459.853 | 14.111.268 |
| estudo realizado | unidade |  | 8,0 | 16,0 | 136,0 | 160,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.333.415 | 1.318.000 | 7.459.853 | 14.111.268 |
|  | Meta Física |  | 8,0 | 16,0 | 136,0 | 160,0 |
| P 39.7191 - ESTUDOS PARA COMPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO DO TRANSPORTE MULTIMODAL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.5580 - ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR RODOVIÁRIO |  | R$ | 20.993.703 | 13.787.240 | 5.966.000 | 40.746.943 |
| estudo realizado | unidade |  | 17,0 | 19,0 | 14,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 20.993.703 | 13.787.240 | 5.966.000 | 40.746.943 |
|  | Meta Física |  | 17,0 | 19,0 | 14,0 | 50,0 |
| P 39.5586 - ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS FERROVIÁRIOS |  | R$ | 3.410.000 | 3.000.000 | 12.567.387 | 18.977.387 |
| estudo realizado | unidade |  | Não Apurado | 6,0 | Não Apurado | 28,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.410.000 | 3.000.000 | 12.567.387 | 18.977.387 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 6,0 | Não Apurado | 28,0 |
| E 39.0713 - EXTINÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER |  | R$ | 0 | 63.885.931 | 0 | 63.885.931 |
| - | - |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 63.885.931 | 0 | 63.885.931 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Programa: 8035 - INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Adequar, construir rodovias federais e realizar infra-estrutura em portos |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 0 | 150.808.000 | 15.000.000 | 165.808.000 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 0 | 150.808.000 | 15.000.000 | 165.808.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| P 39.5850 - ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS |  | R$ | 0 | 66.968.000 | 5.000.000 | 71.968.000 |
| trecho adequado | km |  | 0,0 | 67,0 | 0,0 | 67,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 11.000.000 | 5.000.000 | 16.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 55.968.000 | 0 | 55.968.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 56,0 |
| P 39.5852 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS |  | R$ | 0 | 60.080.000 | 5.000.000 | 65.080.000 |
| trecho pavimentado | km |  | 0,0 | 151,0 | 0,0 | 151,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 6.160.000 | 0 | 6.160.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 53.920.000 | 0 | 53.920.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 135,0 | 0,0 | 135,0 |
| P 39.5885 - DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES |  | R$ | 0 | 8.800.000 | 0 | 8.800.000 |
| ponto critico eliminado | unidade |  | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 8.800.000 | 0 | 8.800.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
| P 39.1040 - INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA |  | R$ | 0 | 14.960.000 | 5.000.000 | 19.960.000 |
| - | - |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 14.960.000 | 0 | 14.960.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Programa: 0220 - MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Manter a malha rodoviária federal em boas condições operacionais de tráfego |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Usuários das rodovias federais |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE RODOVIAS FEDERAIS COM QUALIDADE BOA E ÓTIMA |  |  | Percentagem | 40,0 | 1/1/1998 | 76,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 1.397.314.212 | 710.111.666 | 1.046.858.860 | 3.154.284.738 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 1.397.314.212 | 710.111.666 | 1.046.858.860 | 3.154.284.738 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 39.2841 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS |  | R$ | 330.205.908 | 111.524.745 | 176.389.209 | 618.119.862 |
| trecho conservado | km |  | Não Apurado | 19.700,9 | Não Apurado | 114.204,102 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 54.251.397 | 17.600.000 | 18.694.469 | 90.545.866 |
|  | Meta Física |  | 7.618,92 | 2.933,32 | 4.400,0 | 14.952,24 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 19.640.308 | 0 | 31.864.554 | 51.504.862 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 8.116,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 99.173.638 | 37.300.000 | 38.774.058 | 175.247.696 |
|  | Meta Física |  | 16.317,842 | 6.490,3 | 9.693,0 | 32.501,142 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 61.807.377 | 21.312.000 | 48.195.606 | 131.314.983 |
|  | Meta Física |  | 11.614,56 | 3.600,31 | 12.048,0 | 27.262,87 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 64.104.627 | 22.382.745 | 25.143.971 | 111.631.343 |
|  | Meta Física |  | 10.046,88 | 3.730,31 | 5.596,0 | 19.373,19 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 31.228.561 | 12.930.000 | 13.716.551 | 57.875.112 |
|  | Meta Física |  | 5.820,0 | 2.946,66 | 3.232,0 | 11.998,66 |
| A 39.2669 - DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS |  | R$ | 1.525.000 | 0 | 475.000 | 2.000.000 |
| estudo realizado | unidade |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 2,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.525.000 | 0 | 475.000 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 2,0 |
| A 39.4482 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÃO |  | R$ | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| - | - |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 39.2036 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE NA REDE RODOVIÁRIA FEDERAL |  | R$ | 3.609.428 | 75.956.000 | 257.047.200 | 336.612.628 |
| rodovia fiscalizada | km |  | 0,0 | 48.000,0 | 0,0 | 48.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.609.428 | 75.956.000 | 257.047.200 | 336.612.628 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 48.000,0 | 0,0 | 48.000,0 |
| A 39.2697 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DE VEÍCULOS NA REDE RODOVIÁRIA FEDERAL |  | R$ | 32.925.425 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| - | - |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 32.925.425 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 39.2325 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PESAGEM DE VEÍCULOS |  | R$ | 21.388.325 | 45.058.637 | 120.666.768 | 187.113.730 |
| posto mantido | unidade |  | 54,96 | 25,0 | 140,0 | 219,96 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 21.388.325 | 45.058.637 | 120.666.768 | 187.113.730 |
|  | Meta Física |  | 54,96 | 25,0 | 140,0 | 219,96 |
| P 39.5384 - OBRAS RODOVIÁRIAS EMERGENCIAIS |  | R$ | 26.480.138 | 10.000.000 | 0 | 16.120.000 |
| obra executada | km |  | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 59,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.120.000 | 10.000.000 | 0 | 16.120.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 17.475.138 | 0 | 0 | 0 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.885.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| A 39.4400 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS |  | R$ | 7.262.848 | 8.000.000 | 107.187.152 | 122.450.000 |
| ponte recuperada | metro linear |  | 0,0 | 2.300,0 | 30.810,0 | 33.110,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 14.996.375 | 14.996.375 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 4.310,0 | 4.310,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 7.262.848 | 8.000.000 | 0 | 15.262.848 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 2.300,0 | 0,0 | 2.300,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 21.594.793 | 21.594.793 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 6.200,0 | 6.200,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 18.497.801 | 18.497.801 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 5.300,0 | 5.300,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 17.395.806 | 17.395.806 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 5.000,0 | 5.000,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 34.702.377 | 34.702.377 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 10.000,0 | 10.000,0 |
| A 39.2834 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS |  | R$ | 973.917.140 | 458.572.284 | 385.093.531 | 1.817.582.955 |
| trecho restaurado | km |  | 703,91 | 3.197,39 | 3.545,0 | 7.446,3 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 185.444.851 | 58.645.103 | 35.515.456 | 279.605.410 |
|  | Meta Física |  | 59,42 | 390,96 | 236,0 | 686,38 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 77.957.751 | 7.800.000 | 294.063.058 | 379.820.809 |
|  | Meta Física |  | 26,43 | 78,0 | 2.940,0 | 3.044,43 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 308.466.535 | 125.693.798 | 0 | 434.160.333 |
|  | Meta Física |  | 280,97 | 900,95 | 0,0 | 1.181,92 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 88.591.791 | 40.252.630 | 49.474.633 | 178.319.054 |
|  | Meta Física |  | 83,46 | 268,1 | 329,0 | 680,56 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 180.699.103 | 133.058.858 | 6.040.384 | 319.798.345 |
|  | Meta Física |  | 194,48 | 888,06 | 40,0 | 1.122,54 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 132.757.109 | 93.121.895 | 0 | 225.879.004 |
|  | Meta Física |  | 59,15 | 671,32 | 0,0 | 730,47 |
| Programa: 0223 - MANUTENÇÃO DE HIDROVIAS |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Manter as características físicas e operacionais das vias navegáveis interiores |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Usuários das vias navegáveis interiores e armadores |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE MANUTENÇÃO DE HIDROVIAS |  |  | Percentagem | 13,58 | 1/1/1998 | 18,02 |
| TAXA DE NAVEGAÇÃO EFETIVA NAS HIDROVIAS |  |  | Percentagem | 77,08 | 1/1/1998 | 84,79 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 47.856.357 | 33.548.644 | 34.274.107 | 115.679.108 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 47.856.357 | 33.548.644 | 34.274.107 | 115.679.108 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 39.4349 - ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS |  | R$ | 0 | 33.308.644 | 33.538.607 | 66.847.251 |
| hidrovia mantida | km |  | 0,0 | 6.392,0 | 7.000,0 | 13.392,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 14.743.879 | 14.743.879 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 33.308.644 | 0 | 33.308.644 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 6.392,0 | 7.000,0 | 13.392,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.301.344 | 1.301.344 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 5.558.109 | 5.558.109 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 11.600.944 | 11.600.944 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 334.331 | 334.331 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 39.2848 - ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS - COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA |  | R$ | 6.384.176 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| hidrovia mantida | km |  | 205,52 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.384.176 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 75,96 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 129,56 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 39.2845 - ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | R$ | 21.023.249 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| hidrovia mantida | km |  | 500,81 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 7.595.876 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 296,12 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 7.164.344 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 114,46 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.263.029 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 90,23 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 39.2846 - ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS - COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO |  | R$ | 8.301.634 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| hidrovia mantida | km |  | 434,01 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.284.190 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.017.444 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 179,91 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 254,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 39.2847 - ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS - COMPANHIA DOCAS DO PARÁ |  | R$ | 12.147.298 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| hidrovia mantida | km |  | 408,38 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 127,22 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 6.176.194 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 5,68 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.971.104 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 275,48 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.5057 - ESTUDOS DE APRIMORAMENTO DAS TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA HIDROVIÁRIA INTERIOR |  | R$ | 0 | 240.000 | 735.500 | 975.500 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 2,0 | 5,94 | 7,94 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 240.000 | 735.500 | 975.500 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 2,0 | 5,94 | 7,94 |
| Programa: 0234 - MANUTENÇÃO DE RODOVIAS EM REGIME DE GESTÃO TERCEIRIZADA |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Recuperar e manter em bom estado trechos de rodovias federais sob gestão terceirizada |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Usuários das principais rodovias federais |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| TAXA DE RODOVIAS FEDERAIS ABRANGIDAS PELO PROGRAMA COM QUALIDADE BOA E ÓTIMA |  |  | Percentagem | 13,0 | 15/2/2000 | 83,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 40.478.739 | 127.800.000 | 643.479.461 | 811.758.200 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 40.478.739 | 127.800.000 | 643.479.461 | 811.758.200 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 39.4399 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERCEIRIZADA DE RODOVIAS |  | R$ | 40.478.739 | 127.800.000 | 643.479.461 | 811.758.200 |
| trecho mantido | km |  | 1.484,0 | 1.216,0 | 8.458,0 | 11.158,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 12.970.500 | 36.925.290 | 47.975.124 | 97.870.914 |
|  | Meta Física |  | 158,0 | 319,0 | 1.067,0 | 1.544,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 8.875.104 | 44.901.245 | 354.366.185 | 408.142.534 |
|  | Meta Física |  | 507,0 | 425,0 | 4.460,0 | 5.392,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 9.970.000 | 27.139.871 | 79.683.357 | 116.793.228 |
|  | Meta Física |  | 395,0 | 275,0 | 697,0 | 1.367,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 8.663.135 | 9.707.223 | 93.533.851 | 111.904.209 |
|  | Meta Física |  | 424,0 | 85,0 | 939,0 | 1.448,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 9.126.371 | 67.920.944 | 77.047.315 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 112,0 | 1.295,0 | 1.407,0 |
| Programa: 0228 - NAVEGAÇÃO INTERIOR |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Prestar serviços de transporte hidroviário de cargas e passageiros no rio São Francisco |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Armadores e usuários das hidrovias |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Transportes Aquaviários |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| CARGA TRANSPORTADA NO RIO SÃO FRANCISCO |  |  | t por mês | 6.500,0 | 1/1/1999 | 10.800,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 2.254.381 | 3.458.042 | 856.687 | 6.569.110 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 2.254.381 | 3.458.042 | 856.687 | 6.569.110 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| A 39.2326 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS LINHAS DE NAVEGAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO |  | R$ | 1.566.381 | 2.738.042 | 426.687 | 4.731.110 |
| carga transportada | ton |  | 113.369,34 | 100.000,0 | 317.664,196 | 531.033,536 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 978.158 | 2.738.042 | 0 | 3.716.200 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 100.000,0 | 0,0 | 100.000,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 321.801 | 321.801 |
|  | Meta Física |  | 55.646,31 | 0,0 | 204.008,763 | 259.655,073 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 588.223 | 0 | 104.886 | 693.109 |
|  | Meta Física |  | 57.723,03 | 0,0 | 113.655,433 | 171.378,463 |
| A 53.2869 - OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FLUVIAL |  | R$ | 688.000 | 720.000 | 430.000 | 1.838.000 |
| sistema operado | unidade |  | 52.926,0 | 1,0 | 0,0 | 52.927,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 688.000 | 720.000 | 430.000 | 1.838.000 |
|  | Meta Física |  | 52.926,0 | 1,0 | 0,0 | 52.927,0 |
| Programa: 0221 - QUALIDADE E FOMENTO AO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Estimular o desenvolvimento e a melhoria da prestação de serviço de transporte da navegação interior, de cabotagem e de longo curso |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Usuários de transporte aquaviário de carga e de passageiros |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Transportes Aquaviários |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| IDADE MÉDIA DA FROTA - NAVEGAÇÃO DE CABOTAGEM |  |  | Ano | 12,0 | 1/1/1998 | 7,0 |
| IDADE MÉDIA DA FROTA - NAVEGAÇÃO DE LONGO CURSO |  |  | Ano | 12,0 | 1/1/1998 | 7,0 |
| IDADE MÉDIA DA FROTA - NAVEGAÇÃO INTERIOR |  |  | Ano | 12,0 | 1/1/1998 | 7,0 |
| TAXA DE PARTICIPAÇÃO DO MODAL AQUAVIÁRIO NA MATRIZ DE TRANSPORTE |  |  | Percentagem | 12,0 | 1/12/1998 | 17,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 338.043.905 | 613.950.987 | 114.400.527 | 1.066.395.419 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 338.043.905 | 613.950.987 | 114.400.527 | 1.066.395.419 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| E 39.0569 - FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR DE INCENTIVO À PRODUÇÃO NAVAL E DA MARINHA MERCANTE |  | R$ | 45.355.078 | 99.070.354 | 0 | 144.425.432 |
| - | - |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 45.355.078 | 99.070.354 | 0 | 144.425.432 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| E 39.0567 - FINANCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA NAVEGAÇÃO INTERIOR E PORTUÁRIA |  | R$ | 136.991.604 | 156.577.000 | 92.123.388 | 385.691.992 |
| - | - |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 136.991.604 | 156.577.000 | 92.123.388 | 385.691.992 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| E 39.0571 - FINANCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA NAVEGAÇÃO MARÍTIMA INTERNACIONAL |  | R$ | 4.714.374 | 181.342.000 | 0 | 186.056.374 |
| - | - |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.714.374 | 181.342.000 | 0 | 186.056.374 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| E 39.0559 - FINANCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA NAVEGAÇÃO MARÍTIMA NACIONAL |  | R$ | 150.527.961 | 172.264.000 | 0 | 322.791.961 |
| - | - |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 150.527.961 | 172.264.000 | 0 | 322.791.961 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| A 38.4513 - FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO PORTUÁRIO |  | R$ | 384.222 | 194.000 | 1.692.778 | 2.271.000 |
| fiscalizacao realizada | unidade |  | 0,0 | 4.000,0 | 23.848,766 | 27.848,766 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 384.222 | 194.000 | 0 | 578.222 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 4.000,0 | 0,0 | 4.000,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 383.715 | 383.715 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 5.401,692 | 5.401,692 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 346.852 | 346.852 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 4.888,236 | 4.888,236 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 673.250 | 673.250 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 9.488,225 | 9.488,225 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 288.961 | 288.961 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 4.070,613 | 4.070,613 |
| A 39.4345 - FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO INTERIOR |  | R$ | 0 | 1.374.567 | 5.325.433 | 6.700.000 |
| outorga fiscalizada | unidade |  | 0,0 | 132,0 | 1.544,0 | 1.676,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 1.374.567 | 5.325.433 | 6.700.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 132,0 | 1.544,0 | 1.676,0 |
| A 39.2369 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ARRENDAMENTOS, PORTOS DELEGADOS OU CONCEDIDOS |  | R$ | 0 | 1.746.000 | 12.634.000 | 14.380.000 |
| porto fiscalizado | unidade |  | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 1.746.000 | 12.634.000 | 14.380.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
| A 39.4527 - FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE NOS PORTOS DELEGADOS OU CONCEDIDOS |  | R$ | 0 | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 |
| porto fiscalizado | unidade |  | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 33,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 33,0 |
| P 39.5937 - FOMENTO AO TRANSPORTE HIDROVIÁRIO DE INTERIOR E DE CABOTAGEM |  | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| A 38.2604 - MEDIAÇÃO DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS NA ÁREA PORTUÁRIA |  | R$ | 70.666 | 33.066 | 624.928 | 728.660 |
| mediacao realizada | unidade |  | Não Apurado | 40,0 | Não Apurado | 281,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 70.666 | 33.066 | 624.928 | 728.660 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 40,0 | Não Apurado | 281,0 |
| P 39.6417 - SINALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO NA REGIÃO NORTE. |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Programa: 0226 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Garantir a qualidade da prestação dos serviços do transporte ferroviário de carga |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Usuários dos serviços de transporte ferroviário de carga |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Transportes Terrestres |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA |  |  | Percentagem | 70,0 | 1/1/1997 | 90,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 24.052.111 | 24.854.677 | 45.285.495 | 94.192.283 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 24.036.685 | 24.854.677 | 45.285.495 | 94.176.857 |
|  | Investimento de Estatais |  | 15.426 | 0 | 0 | 15.426 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| N 39.9095 - CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| trecho concedido | km |  | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| P 39.1036 - CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS FERROVIÁRIOS |  | R$ | 5.400.000 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| contorno construído | km |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.400.000 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.5347 - DESATIVAÇÃO DE RAMAIS FERROVIÁRIOS NOS PERÍMETROS URBANOS |  | R$ | 8.485.000 | 125.736 | 23.180.565 | 31.791.301 |
| ramal desativado | km |  | Não Apurado | 2,0 | Não Apurado | 11,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 8.485.000 | 100.736 | 13.205.565 | 21.791.301 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 1,0 | Não Apurado | 9,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 25.000 | 9.975.000 | 10.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| A 39.2348 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO |  | R$ | 7.076.230 | 5.728.121 | 1.092.874 | 13.897.225 |
| concessionaria fiscalizada | unidade |  | Não Apurado | 12,0 | Não Apurado | 43,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 7.076.230 | 5.728.121 | 1.092.874 | 13.897.225 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 12,0 | Não Apurado | 43,0 |
| A 47.4116 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL |  | R$ | 15.426 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| infra-estrutura mantida | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Investimento de Estatais | R$ | 15.426 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| A 39.2336 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TRECHO ESTREITO - PEQUIÁ - MA ( CARAJÁS) |  | R$ | 411.455 | 225.000 | 116.407 | 752.862 |
| trecho mantido | km |  | 0,0 | 220,0 | 873,448 | 1.093,448 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 116.407 | 116.407 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 873,448 | 873,448 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 411.455 | 225.000 | 0 | 636.455 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 220,0 |
| P 39.1435 - MELHORIA DA SEGURANÇA DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO NOS PERÍMETROS URBANOS |  | R$ | 2.664.000 | 18.775.820 | 8.895.649 | 30.335.469 |
| obra executada | % de execucao fisica |  | Não Apurado | 75,0 | Não Apurado | 100,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 2.664.000 | 18.775.820 | 8.895.649 | 30.335.469 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 75,0 | Não Apurado | 100,0 |
| A 30.4559 - PATRULHAMENTO NAS FERROVIAS FEDERAIS |  | R$ | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| ferrovia patrulhada | km |  | 0,0 | 0,0 | 40.000,0 | 40.000,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 40.000,0 | 40.000,0 |
| A 39.4619 - PATRULHAMENTO NAS FERROVIAS FEDERAIS |  | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| ferrovia patrulhada | km |  | 0,0 | 0,0 | 3.348,0 | 3.348,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 3.348,0 | 3.348,0 |
| Programa: 0227 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Garantir a qualidade na prestação de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e cargas |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: Usuários do transporte rodoviário de carga e passageiros |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria de Transportes Terrestres |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| GRAU DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA |  |  | Percentagem | 60,0 | 1/1/1998 | 85,0 |
| GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS |  |  | Percentagem | 70,0 | 1/1/1998 | 90,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 15.298.030 | 16.767.669 | 1.887.069 | 33.952.768 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 15.298.030 | 16.767.669 | 1.887.069 | 33.952.768 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| N 39.9096 - AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| autorização concedida | unidade |  | 0,0 | 80,0 | 240,0 | 320,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 80,0 | 240,0 | 320,0 |
| A 39.2347 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS |  | R$ | 7.211.668 | 8.573.169 | 1.887.069 | 17.671.906 |
| empresa fiscalizada | unidade |  | Não Apurado | 831,0 | Não Apurado | 3.731,158 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 7.211.668 | 8.573.169 | 1.887.069 | 17.671.906 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 831,0 | Não Apurado | 3.731,158 |
| A 39.2346 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS |  | R$ | 8.086.362 | 8.194.500 | 0 | 16.280.862 |
| empresa fiscalizada | unidade |  | 400,0 | 400,0 | 160,0 | 960,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 8.086.362 | 8.194.500 | 0 | 16.280.862 |
|  | Meta Física |  | 400,0 | 400,0 | 160,0 | 960,0 |
| N 39.9097 - OUTORGA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERNACIONAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| outorga concedida | unidade |  | 0,0 | 20,0 | 60,0 | 80,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 20,0 | 60,0 | 80,0 |
| Programa: 0222 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO URBANO DE PASSAGEIROS |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo: Prestar o serviço de transporte ferroviário urbano de passageiros e melhorar os sistemas para suas transferências aos governos locais |  |  |  |  |  |  |
| Público Alvo: População das Regiões Metropolitanas do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre e das cidades de Maceió, João Pessoa, Natal e Teresina |  |  |  |  |  |  |
| Unidade Responsável: Secretaria-Executiva/MT |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  |  | Unidade Medida | Índice Referência | Apurado em | Índice final PPA |
| MÉDIA MENSAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS EM BELO HORIZONTE |  |  | Milhar | 1.610,0 | 1/1/1998 | 2.000,0 |
| MÉDIA MENSAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS EM FORTALEZA |  |  | Milhar | 650,0 | 1/1/1998 | 2.500,0 |
| MÉDIA MENSAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS EM JOÃO PESSOA |  |  | Milhar | 105,0 | 1/1/1998 | 120,0 |
| MÉDIA MENSAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS EM MACEIÓ |  |  | Milhar | 110,0 | 1/1/1998 | 130,0 |
| MÉDIA MENSAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS EM NATAL |  |  | Milhar | 85,0 | 1/1/1998 | 100,0 |
| MÉDIA MENSAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS EM PORTO ALEGRE |  |  | Milhar | 2.630,0 | 1/1/1998 | 3.000,0 |
| MÉDIA MENSAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS EM RECIFE |  |  | Milhar | 3.210,0 | 1/1/1998 | 4.500,0 |
| MÉDIA MENSAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS EM SALVADOR |  |  | Milhar | 90,0 | 1/1/1998 | 1.000,0 |
| TAXA DE TRANSFERÊNCIA DOS SISTEMAS DE TRENS URBANOS |  |  | Percentagem | 20,0 | 1/1/1999 | 100,0 |
|  |  |  | Executado | Previsto | Saldo | PPA Vigente |
|  |  |  | 2000 e 2001 | 2002 |  |  |
|  | Dados Financeiros | R$ | 981.478.002 | 1.162.670.474 | 2.490.026.816 | 4.634.175.292 |
|  | Fiscal/Seguridade |  | 981.478.002 | 676.670.474 | 1.061.816.816 | 2.719.965.292 |
|  | Não Orçamentária |  | 0 | 486.000.000 | 1.428.210.000 | 1.914.210.000 |
| Tipo/Ação/Produto/Unidade de Medida |  |  |  |  |  |  |
| N 39.9091 - CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO METRO - FERROVIÁRIA RIO - NITERÓI - SÃO GONÇALO - ITABORAÍ (RJ) |  | R$ | 0 | 486.000.000 | 1.134.000.000 | 1.620.000.000 |
| trecho construído - 22,3 km | % de execução física |  | 0,0 | 15,0 | 20,0 | 35,0 |
|  |  |  |  |  | NACIONAL |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 486.000.000 | 0 | 486.000.000 |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 1.134.000.000 | 1.134.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 15,0 | 20,0 | 35,0 |
| P 39.5879 - CONSTRUÇÃO DO METRÔ DE CURITIBA |  | R$ | 5.829.100 | 8.800.000 | 26.170.900 | 40.800.000 |
| trecho implantado | km |  | 0,0 | 3,0 | 14,0 | 17,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 5.829.100 | 8.800.000 | 26.170.900 | 40.800.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 3,0 | 14,0 | 17,0 |
| P 39.5941 - CONSTRUÇÃO DO METRÔ DE SUPERFÍCIE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM |  | R$ | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| trecho construído | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 39.5319 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE FORTALEZA - CE |  | R$ | 207.662.996 | 135.000.000 | 305.137.004 | 647.800.000 |
| trecho construido | km |  | 23,0 | 2,0 | 30,0 | 55,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 207.662.996 | 135.000.000 | 214.637.004 | 557.300.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 90.500.000 | 90.500.000 |
|  | Meta Física |  | 23,0 | 2,0 | 30,0 | 55,0 |
| P 39.1030 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO METRÔ DE SUPERFÍCIE NO ESPÍRITO SANTO |  | R$ | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| trecho ferroviário construído | km |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| P 39.5860 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS |  | R$ | 4.498.881 | 0 | 100.562.119 | 105.061.000 |
| obra executada | % de execução física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 21,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.498.881 | 0 | 2.562.119 | 7.061.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 10,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 98.000.000 | 98.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 |
| P 39.5635 - ESTUDOS E PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO METRÔ DE SUPERFÍCIE DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| estudo realizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | NORTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.5943 - EXECUÇÃO DA 2ª FASE DA LINHA 05 (LARGO TREZE - VILA KLABIN) DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ |  | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| trecho construído | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 39.5945 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE PASSAGEIROS EM TERESINA |  | R$ | 0 | 0 | 18.200.000 | 18.200.000 |
| trecho construído | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 18.200.000 | 18.200.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| P 39.5752 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE - RS |  | R$ | 53.592.397 | 52.585.607 | 106.580.402 | 212.758.406 |
| trecho construido | km |  | 2,0 | 3,0 | 33,0 | 38,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 53.592.397 | 52.585.607 | 106.580.402 | 212.758.406 |
|  | Meta Física |  | 2,0 | 3,0 | 33,0 | 38,0 |
| P 39.5947 - EXPANSÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DO RIO DE JANEIRO |  | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| sistema ferroviário descentralizado | unidade |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 39.5949 - IMPLANTAÇÃO DA LINHA 04 (VILA SÔNIA - LUZ) DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ |  | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| trecho executado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| P 39.7340 - IMPLANTAÇÃO DE METRÔ DE SUPERFÍCIE NO ESPÍRITO SANTO - TRECHO VIANA - CARIACICA - VILA VELHA |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| trecho executado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.5951 - IMPLANTAÇÃO DE TRENS URBANOS EM MACEIÓ (AL) |  | R$ | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| trecho executado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| P 39.5366 - IMPLANTAÇÃO DO METRÔ DE SALVADOR - BA |  | R$ | 128.447.358 | 93.400.000 | 360.812.642 | 582.660.000 |
| trecho implantado | km |  | 1,0 | 2,0 | 23,0 | 26,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 128.447.358 | 93.400.000 | 157.102.642 | 378.950.000 |
|  | Não Orçamentária | R$ | 0 | 0 | 203.710.000 | 203.710.000 |
|  | Meta Física |  | 1,0 | 2,0 | 23,0 | 26,0 |
| P 39.5939 - IMPLANTAÇÃO DO METRÔ DO DISTRITO FEDERAL |  | R$ | 0 | 0 | 215.576.866 | 215.576.866 |
| trecho construído | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 215.576.866 | 215.576.866 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| P 39.5884 - IMPLANTAÇÃO DO METRÔ DO RIO DE JANEIRO |  | R$ | 0 | 33.519.999 | 0 | 33.519.999 |
| trecho construido | km |  | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 33.519.999 | 0 | 33.519.999 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| P 39.5753 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE BELO HORIZONTE - MG |  | R$ | 165.445.927 | 91.440.000 | 33.149.073 | 290.035.000 |
| trecho implantado | km |  | 29,0 | 7,0 | 49,0 | 85,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 165.445.927 | 91.440.000 | 33.149.073 | 290.035.000 |
|  | Meta Física |  | 29,0 | 7,0 | 49,0 | 85,0 |
| P 39.7342 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE GOIÂNIA (GO) |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| trecho construído | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.5883 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE GOIÂNIA/ANÁPOLIS |  | R$ | 0 | 13.083.104 | 0 | 13.083.104 |
| trecho implantado | km |  | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
|  |  |  |  |  | CENTRO OESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 13.083.104 | 0 | 13.083.104 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
| P 39.5754 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE RECIFE - PE |  | R$ | 206.848.461 | 119.300.000 | 0 | 326.148.461 |
| trecho implantado | km |  | 29,0 | 4,0 | 0,0 | 33,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 206.848.461 | 119.300.000 | 0 | 326.148.461 |
|  | Meta Física |  | 29,0 | 4,0 | 0,0 | 33,0 |
| P 39.5599 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DO RIO DE JANEIRO |  | R$ | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| trecho executado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P 39.1046 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL |  | R$ | 3.000.000 | 0 | 12.000.000 | 15.000.000 |
| trecho implantado | km |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 14,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 3.000.000 | 0 | 12.000.000 | 15.000.000 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 0,0 | Não Apurado | 14,0 |
| A 39.2843 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS |  | R$ | 124.481.322 | 104.541.764 | 124.317.585 | 353.340.671 |
| passageiro transportado media/dia util | unidade |  | 402.787,0 | 473.825,0 | 1.053.355,0 | 1.929.967,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 60.861.270 | 63.367.053 | 0 | 124.228.323 |
|  | Meta Física |  | 190.964,0 | 224.825,0 | 0,0 | 415.789,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 29.119.047 | 20.255.699 | 105.438.697 | 154.813.443 |
|  | Meta Física |  | 83.548,0 | 120.000,0 | 810.014,0 | 1.013.562,0 |
|  |  |  |  |  | SUL |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 34.501.005 | 20.919.012 | 18.878.888 | 74.298.905 |
|  | Meta Física |  | 128.275,0 | 129.000,0 | 243.341,0 | 500.616,0 |
| P 39.7343 - MODERNIZAÇÃO NA ÁREA FERROVIARIA DE PASSAGEIROS |  | R$ | 0 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| obra executada | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.7625 - RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE SALVADOR - BA |  | R$ | 1.068.270 | 9.000.000 | 0 | 10.068.270 |
| sistema recuperado | % de execucao fisica |  | Não Apurado | 1,0 | Não Apurado | 14,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 1.068.270 | 9.000.000 | 0 | 10.068.270 |
|  | Meta Física |  | Não Apurado | 1,0 | Não Apurado | 14,0 |
| P 39.1191 - RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE SÃO PAULO |  | R$ | 7.829.196 | 0 | 0 | 7.829.196 |
| sistema recuperado | % de execução física |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 7.829.196 | 0 | 0 | 7.829.196 |
|  | Meta Física |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| P 39.1189 - RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DO RIO DE JANEIRO - RJ |  | R$ | 25.904.906 | 16.000.000 | 14.510.225 | 56.415.131 |
| sistema recuperado | % de execucao fisica |  | 98,0 | 65,0 | 0,0 | 163,0 |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 25.904.906 | 16.000.000 | 14.510.225 | 56.415.131 |
|  | Meta Física |  | 98,0 | 65,0 | 0,0 | 163,0 |
| P 39.5315 - RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRENS URBANOS |  | R$ | 41.384.869 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema recuperado | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | SUDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 41.384.869 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| P 39.5953 - RECUPERAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE TRENS URBANOS DE JOÃO PESSOA |  | R$ | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| obra executada e equipamento adquirido | % de execução física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|  | Meta Física |  | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| P 39.1287 - RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL NO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE ALAGOAS |  | R$ | 4.991.746 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema recuperado | % de execução física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 4.991.746 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |
| P 39.1289 - RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL NO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE PERNAMBUCO |  | R$ | 492.573 | 0 | 0 | ENCERRADA |
| sistema recuperado | % de execução física |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORDESTE |  |
|  | Fiscal/Seguridade | R$ | 492.573 | 0 | 0 |  |
|  | Meta Física |  |  |  |  |  |