| ###### Plano Plurianual 2008 – 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valores em R$ 1,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexo III – Programas de Governo - Finalísticos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo do Governo |  | ### Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo Setorial |  | Fortelecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa 0661 Aprimoramento da Execução Penal |  |  |  | Órgão Responsável |  |  | 30000 Ministério da Justiça (MJ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo |  | ### Promover a reintegração do apenado, internado e egresso do sistema penitenciário nacional e o atendimento a seus dependentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Público-alvo |  | Pessoas presas, condenadas, internadas e egressas do Sistema Penitenciário Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÇÕES DA ESFERA FISCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Projetos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cód | Título |  | Produto (unidade de medida) | Início | Órgão | Valor Total |  | Regionalização |  |  |  |  |  |  | Financeiro/Físico |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Término | Executor | Estimado |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  |  | 2011 |
| # 116S | # Adequação Física de Penitenciárias Federais |  | Penitenciárias adequada | 08/2008 | MJ | 6.000.000 |  | Nacional |  |  | R$ |  |  |  | 3.000.000 | 3.000.000 | - |  |  | - |
|  |  |  | unidade | 12/2009 |  | 4 |  |  |  |  | Meta |  |  |  | 2 | 2 | - |  |  | - |
| # 1A18 | # Construção da Escola Penitenciária Nacional |  | Escola construída | 12/2008 | MJ | 32.400.000 |  | Centro-Oeste |  |  |  |  | R$ |  | 1.080.000 | 12.960.000 | 12.960.000 |  |  | 5.400.000 |
|  |  |  | % de execução Física | 05/2011 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Meta |  | 3 | 40 | 40 |  |  | 17 |
| # 10M1 | # Construção da Quinta Penitenciária Federal |  | Obra concluída | 01/2008 | MJ | 20.600.000 |  | Centro-Oeste |  |  |  | R$ |  |  | 2.070.000 | 9.260.000 | 9.270.000 |  |  | - |
|  |  |  | % de execução Física | 12/2010 |  | 100 |  |  |  |  |  | Meta |  |  | 5 | 50 | 45 |  |  | - |